# Dodatek ke smlouvě č. S/46/71234446/2019

Číslo dodatku DO/S/46/71234446/2019/1/2019

Smluvní strany

Objednatel

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem: H. Malířové 1802, 272 01 Kladno

Zastoupený:  Bc. Evou Bartošovou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČ: 71234446

Bankovní spojení: KB

Č. účtu: 43-8687980207/0100

dále jen  „objednatel“

Dodavatel

Demetrius invest, s.r.o.

Zastoupený: Mgr. Dmytro Vartsabou

Se sídlem: Vinařického 139/4, Vyšehrad 128 00 Praha 2

IČ: 04546555

Bankovní spojení: FIO banka

Č. účtu 2800905392/2010

Dále jen „dodavatel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku

I. Základní ustavení

- Smluvní strany uzavřely dne 22.3.2019 Smlouvu o dílo č. S/46/71234446/2019, jejíž předmětem je provedení díla s názvem „“Výstavba nového plotu““, dále jen smlouva.

Stanoviště bylo předáno dodavateli dne 2.4.2019.

- Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce související s realizací díla dle smlouvy uvedené v odstavci I. tohoto článku.

Tento dodatek je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 220, odst. 6 a 9.

II. Předmět smlouvy

- Článek I. Smlouvy – předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce, specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Dodavatel se zavazuje tyto vícepráce provést .

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

- Cena za dílo dle čl.II odst

Původní cena	bez DPH				941 463,98	Kč

Cena sjednaných víceprací bez DPH			267 520,00	Kč

Cena za dílo celkem				            1 208 983,98  Kč

Cena DPH					               181 347,60 Kč

Cena díla  včetně DPH				            1390 331,58 Kč

IV. Ostatní ujednání

- Ostatní náležitosti, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných zástupci smluvních stran, z  nichž dvě obdrží dodavatel a jeden objednatel.

- Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací Dodatku smlouvy v Registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

Příloha č. 1, Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu

Kladno dne 15.7.2019					Kladno dne 15.7.2019

Dodavatel						Objednatel

Demetrius invest, s.r.o.					Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

Bc. Eva Bartošová