SMLOUVA O DÍLO

č. 5/71209905/2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Zhotovitel:	ZEMSTE s.r.o.

IČO: 01902075

DIČ: CZ01902075

se sídlem Komenského 450, 270 51 Lužná

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: 
C 279619,

č. účtu

zastoupená panem Jiřím Stehlíkem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel:	 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb.

Se sídlem Kolešovice 180

Kolešovice 270 02

IČ - 71209905

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně též jako „Smluvní strany” a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“).

## PŘEDMĚT SMLOUVY

## Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v [ opravě chodníku + výměně zámkové dlažby + montáži a čištění izolace] jak je blíže specifikováno ve smlouvě a nabídce této Smlouvy (dále jen „Dílo“).

## Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dílo provedené Zhotovitelem dle této Smlouvy převzít a uhradit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle čl. II. této Smlouvy.

## CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je tak nedílnou součástí této Smlouvy. Předpokládaná celková cena dle tohoto položkového rozpočtu činí 339.969,74Kč(slovy:třistatřicetdevěttisícdevětsetšedesátdevětkorunsedmdesátčtyřihaléře) bez DPH (dále jen „Cena“) 411. 363, 39  včetně 21 %DPH.

## Cena je cenou určenou na základě položkového rozpočtu. Cena je konečná a nejvyšší možná.

## Cena díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli dle níže uvedeného režimu placení:

## Úhrada Ceny díla bude provedena vždy po uplynutí běžného kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury vystavené po dokončení Díla.

## Konečná faktura bude obsahovat vyúčtování částek, na které Zhotovitel vystavil předchozí faktury.

## Splatnost všech faktur vystavených Zhotovitelem je 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

## Faktury vystavené Zhotovitelem budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle platných právních předpisů.

## Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna dnem připsáním příslušné částky na účet Zhotovitele.

## MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

## Místem provádění Díla je Domov Kolešovice

## Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou do 30. 11. 2019 (dále jen „Doba plnění“).

## Zhotovitel je povinen Dílo zhotovit v Době plnění za předpokladu, že

## a) Zhotoviteli byly včas poskytnuty veškeré potřebné informace, dokumentace, podklady, materiály potřebné k řádnému provedení Díla;

## b) Zhotoviteli byla poskytnuta potřebná součinnost ze strany Objednatele, zejména umožněn vstup do místa provádění Díla.

## Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebude Zhotovitel moci pokračovat v provádění Díla z důvodu silného větru, deště, mrazu, nevhodné teploty či vlhkosti nebo dalších nepříznivých povětrnostních podmínek (dále jen „Nepříznivé povětrnostní podmínky“).  K prodloužení Doby plnění dochází v případě Nepříznivých povětrnostních podmínek automaticky, tzn. že nebude nutné měnit sjednanou Doby plnění dle této Smlouvy. V případě automatického prodloužení Doby plnění dle tohoto ustanovení se Zhotovitel nedostane do prodlení s provedením díla řádně a včas, přičemž tento stav nebude považován ani za porušení jiné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.

## V případě výskytu Nepříznivých povětrnostních podmínek je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele bez zbytečného odkladu informovat.

## PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

## Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn. je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a Objednatel jej převezme. Dílo se považuje za dokončené a předané okamžikem podpisu předávacího protokolu Objednatelem.

## Nejpozději do 3 dnů po dokončení provádění Díla, nejpozději však v poslední den Doby plnění, vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla.

## Objednatel převezme provedené Dílo do 3 dnů od oznámení Zhotovitele o dokončení provádění Díla.

## O předání a převzetí Díla se mezi Zhotovitelem a Objednatelem sepíše písemný předávací protokol. V závěru předávacího protokolu Objednatel prohlásí, zda Dílo přejímá s výhradami či bez výhrad. V případě převzetí Díla s výhradami je Objednatel povinen přímo do předávacího protokolu vypsat seznam všech vytýkaných vad Díla. Objednatel poté nemůže vytýkat Zhotoviteli jiné zjevné vady než ty, které jsou obsaženy v předávacím protokolu. V případě zjištění vad při předávání Díla bude Smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

## Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít bez výhrad a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle článku II. této Smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícímu řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.

## VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

## Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

## Zhotovitel není vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

## Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

## Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

## Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště v souladu s požadavky na stavební připravenost sdělenou Zhotovitelem Objednateli před podpisem této Smlouvy.

## ZÁRUKA ZA JAKOST

## Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti specifikované touto Smlouvou.

## Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 24 měsíců (tj. záruční doba činí 24 měsíců), v níž je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato Objednatelem bez výhrad, případně okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo Objednatelem převzato s výhradami.

## Způsob odstranění vad se stanoví samostatnou písemnou dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V případě, že by k dohodě nedošlo, odstraní Zhotovitel vadu způsobem stanoveným Zhotovitelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se, že vada Díla je neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat v přiměřené lhůtě náhradní předmět plnění, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

## SANKCE

## V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny či s úhradou její části, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky, a to až do jejího úplného zaplacení. Tím není dotčeno právo Zhotovitele požadovat po Objednateli náhradu škody, která mu tímto porušením povinností Objednatelem vznikne.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

## Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.

## Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Výzva objednatele ke zpracování cenové nabídky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, pojezdová dlažba bude tvořena v tl. 8 cm

## Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

## Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

| Objednatel V Kolešovicích dne 20. 8. 2019 | Zhotovitel V Kolešovicích dne 20. 8. 2019 |
| --- | --- |
| _____________________________ Taťána Čížková ředitelka Domova Kolešovice, poskytovatele sociálních služeb | _____________________________ ZEMSTE s.r.o. Jiří Stehlík jednatel |