SMLOUVA O DÍLO

č. 472/00659771/2019

Zhotovitel: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Zastoupená: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Se sídlem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

ČÚ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], Banka: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen „zhotovitelé“)

a

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

zastoupená ředitelem školy: Mgr. Milanem Lehockým

IČO : 00659771

DIČ: CZ 00659771

se sídlem: Dubno, 261 01 Příbram 1

(dále jen „objednatel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

Předmět smlouvy, místo a termín realizace

Provedení opravy – výměny části střešní krytiny na budově školních dílen v areálu SOŠ a SOU Dubno dle této smlouvy.

Dodavatel se zavazuje zhotovit odběrateli dále uvedené dílo podle této smlouvy, řádně a v dohodnuté době, podle platných technických norem, na svůj náklad a nebezpečí.

Termín zahájení prací: okamžitě po podpisu smlouvy

Termín dokončení: nejpozději do 31.12.2019.

Odběratel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a zaplatit cenu za jeho provedení.

3.

Cena předmětu smlouvy

Cena je stanovena vzájemnou dohodou na maximální výši:

Cena bez DPH:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

DPH 21%:		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Cena včetně DPH:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Cena díla je konečná a nebude se dále zvyšovat.

Specifikace výměr, ceny a technologických postupů:

| - příprava podkladu: úklid, proříznutí boulí v ploše střechy a opětovné podvaření |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m2 246 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |  |  |  |  |  |
| - dodání a osazení nových střešních vpustí DUTRAL |  |  |  |  |  |
| ks 2 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |  |  |  |  |  |
| - proříznutí zvlněné izolace na bocích atik, opětovné podvaření |  |  |  |  |  |
| (příprava na novou izolaci) |  |  |  |  |  |
| bm 36 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |  |  |  |  |  |
| - demontáž a opětovná montáž hromosvodu, vypodložení nožiček |  |  |  |  |  |
| stávajícího hromosvodu [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |  |  |  |  |  |
| - provedení nové střešní izolace z materiálu ELASTIK 50 SPECIAL DEKOR |  |  |  |  |  |
| (elastomerbitumenový pás 250/m2, pevnost v tahu: 850N, tažnost: 50%, |  |  |  |  |  |
| ohyb za studena: - 25 °C, odolnost za tepla: + 100 °C, povrchová úprava: břidlický |  |  |  |  |  |
| posyp ), natavením na stávající podklad |  |  |  |  |  |
| 246 m2 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |  |  |  |  |  |
| - příplatek za izolaci žlabů v ploše střechy (boky) |  |  |  |  |  |
| bm 14.5 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |  |  |  |  |  |
| - úprava stávajících atik: osazení atikového klínu 60 mm x 60 mm |  |  |  |  |  |
| (přechod z plochy střechy na svislou atiku), upevnění rozšiřovacího plechu, |  |  |  |  |  |
| přeizolování boku i vršku atiky z materiálu - (rozvin 0.85 m) |  |  |  |  |  |
| bm 36 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |  |  |  |  |  |
| - izolace fabionu u stěny střešní nástavby z materiálu |  |  |  |  |  |
| (rozvin 0.55 m), upevnění ukončovacími lištami |  |  |  |  |  |
| bm 45.5 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |  |  |  |  |  |
| - izolace fabionů a drobné opravy odvětrávacích komínků kanalizačních stoupaček |  |  |  |  |  |
| ks 4 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |  |  |  |  |  |
| - izolace boků a vrchní části vyústění vzduchotechniky z materiálu |  |  |  |  |  |
| ks 2 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |  |  |  |  |  |
| - přesuny hmot, doprava, jeřáb, ekologická likvidace odpadu [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |  |  |  |  |  |

Cena plnění je maximální, tj. není ji možno za žádných okolností překročit.

4.

Fakturační podmínky

Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla budou faktury vystavené zhotovitelem.

Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo smlouvy,

- číslo faktury,

- datum vystavení faktury,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

- účel platby

- fakturovaná částka,

- razítko a podpis oprávněné osoby

- odkaz na číslo smlouvy, tj. č. 472/00659771/2019.

Zhotovitel nepožaduje zálohu.

Konečná faktura bude uhrazena po předání díla na základě předávacího protokolu a bude splatná do 14ti dnů ode dne doručení objednateli na adresu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno, Dubno 100, 261 01  Příbram 1

5.

Vlastnictví  díla

Vlastníkem  zhotoveného  díla  je  zhotovitel, který  je  zároveň  nositelem  nebezpečí

vzniku  škod  na  něm. Riziko  škod  na  stavebním  díle  přechází  na  objednatele  dnem

předání  dokončeného  díla. Vlastnické  právo  přechází  na  objednatele  až  po  úhradě

celkové  smluvní  ceny.

6.

Záruky, odpovědnost za vady a smluvní pokuty

Zhotovitel  zodpovídá  za to, že předmět  této  smlouvy  je  zhotovený  podle  podmínek

smlouvy,  a  že  po  dobu  záruční  doby bude  mít  vlastnosti  dohodnuté  v  této  smlouvě.

Zhotovitel  zodpovídá  za  vady, které  má  předmět  v  čase  odevzdání  objednateli.

Zhotovitel  nezodpovídá  za  vady  díla, které  byly  způsobeny  použitím chybných podkladů

poskytnutých  objednavatelem.

Záruční  doba  je 60 měsíců  na provedené  práce, včetně  dodaného  materiálu  Záruční  doba  začíná  plynout  dnem převzetí provedeného díla.

Smluvní  strany  se  dohodly  pro  případ  vady  díla, že  po  dobu  záruční  doby  má        objednatel  právo  požadovat  a  zhotovitel  povinnost  bezplatně  odstranit  vady. Zhotovitel  se  zavazuje  začít  s  odstraňováním  případných  vad  předmětu  plnění  do 5 dnů od  uplatnění  oprávněné  reklamace objednatelem a  vady  odstranit  v  co  nejkratším  technicky  možném  termínu.

Reklamace  musí  být  provedena  písemně

Zhotovitel  nezodpovídá  za  vady  způsobené  neodbornou údržbou  prováděnou  v  rozporu  s  provozními  předpisy.

Zhotovitel  zodpovídá  za  škody  způsobené  objednateli  při  plnění  této  smlouvy.

Objednatel je povinen si nejpozději při předání dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Objednatel bere na vědomí, že v případě neuvedení vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí zaniká jeho právo domáhat se pro takové neuvedené vady a nedodělky nároků z titulu odpovědnosti za vady a/nebo odpovědnosti za škodu, ledaže by šlo o vady skryté.

Smluvní pokuty:

V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy vzniká objednateli povinnost uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny díla.

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost kterékoli ze smluvních stran zaplatit smluvní pokutu.

Odstoupení od smlouvy:

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti objednatele sjednané v této smlouvě, zejména v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele pro dokončení díla.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s předáním díla překračujícím 15 kalendářních dnů.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, kromě nároku na úhradu smluvní pokuty.

Odstoupení m některé ze smluvních stran od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení.

7.

Oblast BOZP a PO

Povinnosti objednatele:

Objednatel provede před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistí, aby zaměstnanci a žáci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. Dále zajistí přístupové cesty na pracoviště.

Objednatel seznámí zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro předávané pracoviště závazné – rizika související s plněním předmětu smlouvy – zejména rizika související s nebezpečím požáru v souvislosti s prací s otevřeným ohněm na střeše budovy školních dílen.

Objednatel seznámí zhotovitele se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a  příjezdovými komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními,

Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel zajistí označení pracoviště / staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob.

Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané pracoviště tímto zápisem, s pravidly chování v areálu SOŠ a SOU Dubno včetně místních rizik.

Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bude předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP.

Zhotovitel nese odpovědnost za případné úrazy svých zaměstnanců při výkonu práce v souladu s předmětnou smlouvou o dílo a také právní odpovědnost za případnou škodu na majetku objednavatele v souvislosti s plněním díla (zejména dodržení požárního dohledu na staveništi po stanovenou dobu 8 hodin po skončení prací vlastními odpovědnými pracovníky).

Zhotovitel zajistí na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.

Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP a technikem PO na staveništi po celou dobu přípravy a realizaci stavby.

Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit.

- Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

- Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny si po tuto dobu navzájem plnit své závazky z této smlouvy.

- Jestliže okolnost vyšší moci bude trvat déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

Závěrečná ustanovení:

- V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Doložka o registraci smlouvy

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí škola (objednatel) neprodleně po podpisu smlouvy. Škola (objednatel) se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle poskytovateli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky zhotovitele. V takovém případě potvrzení od správce registru smluv obdrží obě smluvní strany zároveň.

Doložka o účinnosti smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]dne: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Zhotovitel:                        					       Objednatel:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

.......................................						............................................

Mgr. Milan Lehocký

zhotovitel 		 						objednatel

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

V SOULADU SE SMLOUVOU O DÍLO Č. 109/00659771/2017

| OBJEDNATEL: | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | Dubno 100, 261 01 Příbram 1 |  |  |
| Oprávněný zástupce: | Mgr. Milan Lehocký, ředitel | Kontakt: | 318679040 |
| Osoba pověřená zastupováním v oblasti BOZP | PhDr. Pavla Vacková | Kontakt: | 605705 215 |
| Osoba pověřená zastupováním v oblasti PO | Pavel Vacek | Kontakt: | 603 781 638 |

| ZHOTOVITEL: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |  |  |
| Oprávněný zástupce: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | Kontakt: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. Dále zajistil přístupové cesty na pracoviště.

Objednatel seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro předávané pracoviště závazné – rizika související s plněním předmětu smlouvy – zejména rizika související s nebezpečím požáru v souvislosti s prací s otevřeným ohněm na střeše budovy školních dílen.

Zhotovitel zajistí označení pracoviště / staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob

Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a  příjezdovými komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními.

Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané pracoviště tímto zápisem, s pravidly chování v areálu SOŠ a SOU Dubno včetně místních rizik.

Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP.

Zhotovitel nese odpovědnost za případné úrazy svých zaměstnanců při výkonu práce v souladu s předmětnou smlouvou o dílo a také právní odpovědnost za případnou škodu na majetku objednavatele v souvislosti s plněním díla (zejména dodržení požárního dohledu na staveništi po stanovenou dobu 8 hodin po skončení prací vlastními odpovědnými pracovníky).

Zhotovitel zajistí na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.

Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP a technikem PO na staveništi po celou dobu přípravy a realizaci stavby.

……………………………………		…………………………………………..

Za objednatele				Za zhotovitele