Profil zadavatele

V Praze dne 22.7.2019

Č.j.: 1701/19/KSUS/R/KOL

Reg.č. vz-350/19

Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu ustanovení § 52 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 zákona

„II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“

Obsah

- identifikační údaje zadavatele

- Druh a předmět veřejné zakázky

- Časový plán výstavby – Časový harmonogram

- Doba plnění

- Místo plnění

- Prohlídka místa plnění

- Dostupnost zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace

- Požadavky na kvalifikaci

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Hodnotící kritérium

- Obchodní a platební podmínky

- Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky

- Členění nabídky

- Lhůta pro podání a otevírání nabídek

- Zadávací lhůta

- Požadavek na poskytnutí jistoty

- Pokyny pro zpracování nabídky

- Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

Přílohy

- Dokumentace stavby – dle textu (v elektronické podobě)

- Vzor krycího listu nabídky (v elektronické podobě)

- Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně obchodních podmínek a formulářů Souhrnu smluvních dohod, Dopisu nabídky a Přílohy k nabídce (v elektronické podobě)

- Formuláře k prokázání splnění kvalifikace (v elektronické podobě)

- Formulář pro hodnocení zkušeností realizačního týmu – tabulka (v elektronické podobě)

- Seznam poddodavatelů (v elektronické podobě)

OBECNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Tato veřejná zakázka bude realizována v režimu „Vyprojektuj a postav“ („Design & Build“) ve smyslu obchodních podmínek Žluté knihy FIDIC (Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro - a strojně - technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem). Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) je souhrnem požadavků Zadavatele týkajících se poptávaného plnění, resp. způsobu zpracování nabídky, nikoliv však konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních předpisů. Dodavatel je tak povinen řídit se při zpracování své nabídky vždy nejen požadavky obsaženými v této ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech ZD vymezují závazné požadavky Zadavatele. Tyto požadavky je každý Dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této ZD bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem je vyloučení Účastníka z účasti v zadávacím řízení.

Dodavatelé, kteří podají nabídku na plnění této veřejné zakázky, budou pro účely této veřejné zakázky označováni jako „Účastník“, „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyhlašující tuto veřejnou zakázku, je označována jako „Zadavatel“ nebo „Objednatel“.

V této ZD se používají zkratky a termíny definované v aktuálně platné Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna. 2017, s účinností od 14. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2018 (dále také jen „Směrnice“) a dalších relevantních rezortních předpisech, zejm. v Technických podmínkách (TP) a Technických kvalitativních podmínkách staveb (TKP); vše volně dostupné on-line na webových stránkách: http://www.pjpk.cz/.

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

| Název Zadavatele | : | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11 |
| IČO | : | 00066001 |
| DIČ |  | CZ00066001 |
| Zastoupený | : | Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel |
| Kontaktní osoba | : | Mgr. Sabina Kolocová |
| E-mail kontaktní osoby | : | Sabina.kolocova@ksus.cz |
| Profil zadavatele | : | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html |

Označení osoby, která vypracovala část zadávací dokumentace

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele, a to konkrétně:

| Část zadávací dokumentace | Označení osoby |
| --- | --- |
| Hlavní prohlídka mostu z 1. 12. 2018 | Ing. Petr Doležal |
| Geodetické podklady a zaměření | GEODET, spol. s r.o. |
| Diagnostický průzkum | Horský s.r.o. |
| Inženýrskogeologický a geofyzikální průzkum násypového tělesa v předpolí mostu z listopadu 2018 | INSET s.r.o. |

- DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

CPV kódy:

45221100-3	Stavební úpravy mostů

45221111-3	Výstavba silničních mostů

45221119-9	Stavební úpravy při rekonstrukci mostů

45233142-6	Práce na opravě silnic

71250000-5	Architektonické, technické a zeměměřičské služby

71322000-1	Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

71240000-2	Architektonické, technické a plánovací služby

71320000-7	Technické projektování

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená Zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl. zákona činí 65.840.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel Účastníky upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně maximální přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za poptávané plnění. Účastníci tedy musí stanovit svoji nabídkovou cenu, resp. jednotkové ceny poptávaného plnění tak, aby tato shora uvedená částka nebyla překročena. Překročení této ceny (vyšší nabídková cena) bude považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Účastník, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) bude vyšší než tato maximální cena připuštěná Zadavatelem, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. V případě, že tuto maximální cenu připuštěnou Zadavatelem překročí všichni Účastníci zadávacího řízení, bude toto zadávací řízení zrušeno podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona.

Zadavatel Účastníky upozorňuje, že plnění veřejné zakázky může být spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury či na základě jiných dotačních titulů.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, příp. dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP), bude-li potřeba společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení), které budou představovat technické řešení navržené dodavatelem v souladu s požadavky této ZD, ke stavbě silničního mostu s označením „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05“ spočívající v opravě tohoto mostu (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“) a současně provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby/opravy tohoto mostu.

Projektové a stavební práce budou realizovány v souladu s dokumentací poskytnutou zadavatelem. Za tímto účelem zadavatel poskytuje dodavatelům současně s touto ZD tyto dokumenty, které definují požadavky zadavatele na předmět plnění VZ:

- Hlavní prohlídka mostu z 1. 12. 2018 (zpracovatel: Ing. Petr Doležal);

- Geodetické podklady a zaměření (zpracovatel: GEODET, spol. s r.o.);

- Diagnostický průzkum (řešitel: Horský s.r.o.), tj.:

- diagnostický průzkum mostu ev. č. 322-005,

- diagnostický průzkum opěrných stěn násypového tělesa v předpolí mostu ev. č. 322-005, a

- vyhodnocení provedených prací a návrh oprav mostu z 10. 12. 2018;

- Inženýrskogeologický a geofyzikální průzkum násypového tělesa v předpolí mostu z listopadu 2018 (zpracovatel: INSET s.r.o.).

Další závazné požadavky na předmět plnění VZ vyplývají ze Směrnice, TP, TKP (vše dostupné na webových stránkách http://www.pjpk.cz/) a relevantních platných norem ČSN.

Současně zadavatel dodavatelům pro informaci poskytuje původní dokumentaci pro realizaci stavby – prováděcí projekt a další archivní dokumenty ke stavbě mostu, konkrétně:

- Podélný řez mostem z r. 1975;

- Půdorys mostu z r. 1975;

- Koordinační situace z r. 1975;

- Výpočet zatížitelnosti – mostní list z r. 1980;

- Opěrné zdi KPR z r. 1977;

- Nosná konstrukce - ocel KPR z r. 1977;

- Nosná konstrukce – železobeton KPR z r. 1977;

- Doklady o jakosti – ocelové konstrukce;

- Bludné proudy - měření z r. 1990;

- Bludné proudy – odborné posouzení z r. 1990;

- Bludné proudy – korozní průzkum z r. 1990;

- Výměna dilatací z května r. 1992;

- Metalizace mostu z r. 1989, včetně reklamace a diagnostiky provedených prací.

Předmětem plnění je rovněž zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), resp. společných povolení (bude-li v daném případě potřeba společného povolení), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP, resp. společného povolení, k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh. Předmětem plnění je dále též inženýrská činnost směřující k zajištění kolaudačního souhlasu.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále:

- zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací;

- zajištění geometrických plánů potvrzených příslušným katastrálním úřadem;

- zpracování položkového rozpočtu dle jednotlivých technologických celků, který bude zadavateli předložen ke schválení po nabytí právní moci stavebního povolení;

- zpracování výrobní a realizační dokumentace stavby, zejména výrobně technická dokumentace pro mostní závěry (v termínu před předáním stavby), které budou v souladu s kapitolou 10 Směrnice a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy - odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/l, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na webových stránkách http://www.pjpk.cz/) a interních předpisů zadavatele; Dodavatel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří přílohu smlouvy na plnění veřejné zakázky;

- trvalé a dočasné přeložky inženýrských sítí (v termínu před předáním stavby);

- vypracování mostního listu (v termínu před předáním stavby);

- provedení hlavní mostní prohlídky (v termínu před předáním stavby);

- provedení přepočtu zatížitelnosti (v termínu před předáním stavby);

- zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy (v termínu před předáním stavby);

- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou, včetně udržování objízdných tras a jejich uvedení do původního stavu, v případě prokázaného poškození vlivem dopravně inženýrských opatření na základě pasportizace před započetím stavby a po ukončení stavby (v termínu před předáním stavby);

- zajištění dočasného přístupu za účelem realizace stavebních prací (v termínu před předáním stavby);

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Dílo, které je předmětem této veřejné zakázky, bude realizováno metodou „Vyprojektuj a postav“ („Design & Build“) ve smyslu obchodních podmínek Žluté knihy FIDIC (Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro - a strojně - technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem).

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a v dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD, jakož i v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech. Při realizaci předmětu plnění VZ bude dodavatel povinen dodržovat Směrnici a ostatní rezortní předpisy, které jsou dostupné na webových stránkách http://www.pjpk.cz/, zejména Technické podmínky (TP) a Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP).

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

V případě, že ZD obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Je-li v ZD definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se vždy za to, že je tím definován požadovaný standard a v nabídce Účastníka mohou být nahrazeny i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Dodavatel je povinen na své náklady a odpovědnost zajistit dočasný přístup ke stavbě. Stavba bude realizována pouze na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Dodavatel je povinen navrhnout takové řešení, při kterém bude minimalizována potřeba dočasných či trvalých záborů. Pokud bude nutný trvalý zábor za účelem realizace stavby, Dodavatel zajistí přípravu pro majetkoprávní vypořádání. Za tímto účelem mu zadavatel udělí plnou moc.

V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že Dodavatel bude mít nárok na prodloužení termínů plnění pouze v případě, kdy nebude objektivně schopen realizovat dočasné zábory pro účely realizace stavby z důvodu nesoučinnosti třetích stran.

Zadavatel dále upozorňuje, že Dodavatel plně odpovídá za jím vyhotovenou projektovou dokumentaci a za případné požadavky správních orgánů a jiných dotčených subjektů v souvislosti se stavbou/rekonstrukcí mostu.

Předmět plnění VZ, resp. část předmětu plnění VZ spočívající ve stavebních pracích není vymezen soupisem prací s výkazem výměr, nýbrž požadavky zadavatele na účel a funkci ve smyslu § 92 odst. 2 zákona, kterou má most plnit a které jsou dány touto ZD a dokumenty, které jsou součástí/přílohami ZD.

- ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY – ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový plán k vypracování projektové dokumentace a zajištění SP (časový harmonogram) je stanoven v čl. 4 této ZD.

Časový plán následné výstavby mostu bude předložen Dodavatelem v nabídce, přičemž Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro dokončení výstavby bude jedním z dílčích hodnotících kritérií pro zadání veřejné zakázky. Časový plán následné výstavby předložený Dodavatelem v nabídce bude pro Dodavatele závazný a bude nedílnou součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Časový harmonogram bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude zřejmý časový postup Účastníka (včetně nasazení rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci stavby a bude obsahovat konkrétní termíny v rozlišení „dnů/týdnů/měsíců“ od předání staveniště Zhotoviteli.

Účastník je při zpracování časového harmonogramu povinen respektovat termíny plnění stanovené v čl. 4 ZD a současné je povinen v předloženém časovém harmonogramu stanovit tyto závazné časové milníky v rámci realizace předmětu VZ:

- Zemní práce, demolice, pažení - první polovina;

- Dokončená vozovka včetně říms a předpolí (uvedení do provozu) – první polovina;

- Zemní práce, demolice, pažení – druhá polovina;

- Dokončená vozovka včetně říms a předpolí (uvedení do provozu) – druhá polovina;

- Sanace (ocel NK, beton podhled NK, včetně výměny ložisek a dilatací);

- Kompletní zábradlí, def. přeložky sítí a veřejné osvětlení;

- Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- DOBA PLNĚNÍ

| Předpokládaný termín zahájení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zahájení realizace díla, tj. zahájení projektových prací | : | ihned po nabytí účinnosti smlouvy |
| Dílčí termíny plnění |  |  |
| Vyhotovení konceptu DSP či DÚSP | : | do 5 měsíců od zahájení realizace díla |
| Vyhotovení čistopisu DSP čí DÚSP | : | do 2 týdnů od schválení konceptu DSP či DÚSP zadavatelem |
| Podání žádosti o stavební povolení včetně výkonu IČ | : | do 4 měsíců od schválení čistopisu DSP či DÚSP zadavatelem |
| Zajištění majetkoprávního vypořádání stavby | : | do 6 měsíců od schválení čistopisu DSP či DÚSP zadavatelem |
| Zahájení stavebních prací | : | na základě výzvy zadavatele po nabytí právní moci SP a po předání staveniště, přičemž výzva zadavatele a předání staveniště musí být uskutečněny nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci SP (nebude-li výzva zadavatele učiněna ve shora uvedené lhůtě, vyhrazuje si zadavatel právo ukončit smlouvu s tím, že bude mít právo použít projektovou dokumentaci, doplňovat a měnit jí) |
| Ukončení realizace |  |  |
| Termín ukončení realizace, tj. dokončení/předání stavby bez kolaudačního souhlasu (za dokončení/předání stavby se považuje předání stavby bez vad bránícím řádnému užívání) | : | nejpozději do 24 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli (zadavatel upozorňuje, že tato lhůta bude předmětem hodnocení dle čl. 10 ZD) |
| Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a majetkoprávní vypořádání | : | do 3 měsíců od dokončení/předání stavby |
| Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu | : | do 3 měsíců od dokončení/předání stavby |

- MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění veřejné zakázky: lokalita mostu „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05“

- PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel neorganizuje společnou prohlídku místa plnění, resp. budoucího staveniště a jeho okolí ve smyslu ustanovení § 97 zákona, neboť místo plnění vymezené touto ZD je veřejně přístupné.

Zadavatel však Dodavatelům doporučuje, aby na vlastní odpovědnost navštívili a prohlédli si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik. Zadavatel nebude v průběhu plnění zakázky akceptovat jakékoliv navýšení nákladů ze strany Dodavatelů, jejichž vznik mohli Dodavatelé s odbornou péčí zjistit při této prohlídce místa plnění na základě v té době dostupných informací.

- DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s § 53 odst. 1 zákona jsou kompletní zadávací podmínky, tedy tato výzva a ZD (včetně příloh), uveřejněny na profilu Zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html.

Dodavatel je v souladu s § 98 odst. 3 zákona oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení ZD. Žádost musí být písemná v elektronické podobě a musí být Zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (tj. v souladu s § 98 odst. 3 ve spojení s § 98 odst. 1, potažmo § 54 odst. 5 zákona nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím 4denní lhůty před koncem lhůty pro podání nabídek, ve které je Zadavatel v podlimitním zadávacím řízení povinen dle § 54 odst. 5 zákona uveřejnit vysvětlení ZD na profilu Zadavatele). Žádost o vysvětlení ZD doručí Dodavatel na prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Byla-li žádost o vysvětlení ZD doručena ve stanovené lhůtě, je Zadavatel povinen poskytnout Dodavateli vysvětlení  ZD nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, jinak je povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona. Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, Zadavatel uveřejní na svém profilu, resp. odešle nebo předá i všem ostatním Dodavatelům, kterým byla ZD poskytnuta.

- POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

ROZSAH POŽADOVANÉ KVALIFIKACE

Účastník je povinen v souladu s ustanovením § 56 odst. 3 zákona prokázat splnění požadované kvalifikace.

Kvalifikaci splní Účastník, který:

- prokáže základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,

- prokáže profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona,

- prokáže ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona,

- prokáže technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 zákona,

a to v rozsahu a za podmínek stanovených dále v této ZD.

  - Základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona

Zadavatel požaduje, aby Účastníci splňovali základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 75 zákona jsou:

- výpis z evidence Rejstříku trestů – ve vtahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona;

- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení – ustanovením vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona;

- čestné prohlášení – ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení – ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

- výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že Dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán – ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

  - Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona

Zadavatel požaduje, aby Účastníci splňovali profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 zákona jsou:

    - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – viz ustanovení § 77 odst. 1 zákona,

    - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona (např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), a to zejména pro následující obory činností:

- projektová činnost ve výstavbě;

- výkon zeměměřických činností;

- geologické práce;

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;

    - doklad o odborné způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona pro osoby, jejichž prostřednictvím Dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v níže uvedených oborech, konkrétně:

- doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, minimálně v následujících oborech:

- dopravní stavby,

- mosty a inženýrské konstrukce,

- geotechnika;

- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu, jejímž prostřednictvím Dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti;

- doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, pro osobu koordinátora BOZP;

- osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu, jejímž prostřednictvím Dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru inženýrská geologie.

Zadavatel Účastníky upozorňuje, že je-li splnění profesní způsobilosti prokazováno jinou osobou než Účastníkem, resp. zaměstnancem Účastníka, je taková osoba ve smyslu zákona považována za poddodavatele.

  - Ekonomická kvalifikace dle ustanovení § 78 zákona

Zadavatel požaduje, aby Účastníci splňovali ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona.

Ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona splní Účastník, který prokáže, že dosáhl minimálního ročního obratu ve výši 115.000.000,00 Kč, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období. Jestliže Dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Účastník prokáže obrat výkazem zisku a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla Účastníka v souladu s § 78 odst. 5 zákona.

  - Technická kvalifikace dle ustanovení § 79 zákona

Zadavatel požaduje, aby Účastníci splňovali technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 zákona, a to v rozsahu specifikovaném Zadavatelem níže v této ZD.

Doklady prokazující splnění technické kvalifikace jsou Zadavatelem požadovány v následujícím rozsahu.

- Seznam stavebních prací - ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona

Toto kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona splní Účastník, který v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval nejméně níže uvedené významné zakázky:

- Projektové služby

- alespoň 2 (dvě) významné zakázky týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP či PDPS na jednopolovém nebo vícepolovém mostu (popř. estakádě) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci s minimální délkou mostu 100 m;

- alespoň 2 (dvě) významné zakázky zahrnující výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu jednopolového nebo vícepolového mostu (popř. estakády) na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci s minimální délkou mostu 100 m, z nichž alespoň 1 (jedna) zahrnovala majetkoprávní vypořádání stavby;

- alespoň 2 (dvě) významné zakázky zahrnující činnost osoby koordinátora BOZP ve stádiu projektové přípravy staveb u stavby jednopolového nebo vícepolového mostu (popř. estakády) na pozemní komunikaci.

- Majetkoprávním vypořádáním stavby se rozumí zejm. seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem, jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do KN (katastru nemovitostí), jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod. Majetkoprávní přípravou dle této definice nejsou právní služby ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, které mohou být poskytovány pouze advokátem (např. zastupování zadavatele před soudy apod.).

- Stavební práce

- alespoň 2 (dvě) významné zakázky spočívající v realizaci novostavby nebo rekonstrukce jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci;

- alespoň 2 (dvě) významné zakázky spočívající v realizaci novostavby nebo rekonstrukce jednopolového nebo vícepolového mostu v minimálním finančním objemu předpokládaných celkových stavebních nákladů této stavby ve výši 50.000.000,00 Kč bez DPH.

- Účastník předloží na výzvu Zadavatele seznam realizovaných významných zakázek splňujících výše uvedené požadavky Zadavatele. Ve vztahu k významným zakázkám, jejichž předmětem je realizace stavebních prací, bude přílohou tohoto seznamu rovněž osvědčení objednatelů o řádném provedení stavebních prací. Osvědčení musí obsahovat informaci o ceně (investičních nákladech stavby), době a místu provádění stavebních prací, údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně a dále kontaktní osobu, u které lze uváděné skutečnosti ověřit.

- Zadavatel nepřipouští, aby jednou významnou zakázkou na stavební práce, která splňuje požadavky pro více významných zakázek na stavební práce uvedených shora, bylo prokázáno splnění požadavků na realizace více takových významných zakázek na stavební práce, tedy jedna významná zakázka na stavební práce může být využita k prokázání pouze jedné významné zakázky na stavební práce dle shora uvedených požadavků.

- Realizační tým - ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

Toto kritérium technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona splní Účastník, který pro plnění předmětu veřejné zakázky disponuje realizačním týmem tvořeným nejméně níže uvedenými techniky (vedoucími zaměstnanci Dodavatele či osobami v obdobném postavení, resp. osobami odpovědnými za realizaci příslušných služeb a stavebních prací), kteří splňují následující požadavky Zadavatele:

Realizační tým projektantů

- 1 (jedna) osoba provádějící koordinaci celého projektu - hlavní inženýr projektu (HIP)

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu;

- prokazatelná praxe ve výkonu funkce hlavního inženýra projektu u alespoň 2 (dvou) zakázek spočívajících ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo ve stupních PDPS a RDS na stavbě jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace;

- autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- 1 (jedna) osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu a/nebo odborné středoškolské vzdělání stavební – obor dopravní stavby nebo srovnatelný obor;

- prokazatelná praxe ve výkonu funkce zodpovědného projektanta stavebních objektů pozemních komunikací u alespoň 1 (jedné) zakázky spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo ve stupních PDPS a RDS na stavbě jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace;

- autorizace v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- 1 (jedna) osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu,

- prokazatelná praxe ve výkonu funkce zodpovědného projektanta mostních objektů při realizaci alespoň 2 (dvou) zakázek spočívajících ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbě mostního objektu nebo mostní estakády délky minimálně 100 m v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace;

- autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- 1 (jedna) osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu;

- prokazatelná praxe ve výkonu funkce zodpovědného projektanta v oboru geotechnika při realizaci alespoň 1 (jedné) zakázky spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace;

- autorizace v oboru geotechnika dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- 1 (jedna) osoba provádějící zeměměřické činnosti

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu geodézie nebo kartografie nebo ve srovnatelném programu;

- prokazatelná praxe při realizaci alespoň 1 (jedné) zakázky spočívající v geodetických pracích při přípravě stavby minimálně ve stupni DSP na stavbě jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace;

- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

- 1 (jedna) osoba projektanta v oboru inženýrská geologie

- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání;

- prokazatelná praxe při realizaci alespoň 1 (jedné) zakázky spočívající v technické pomoci projektantovi při zapracování výstupů z předběžného nebo podrobného geotechnického průzkumu do projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbě jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace;

- osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů.

- 1 (jedna) osoba zajišťující inženýrskou činnost

- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání;

- prokazatelná praxe při realizaci alespoň 2 (dvou) zakázek spočívajících ve výkonu inženýrské činnosti pro stavební povolení stavby jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace.

- 1 (jedna) osoba koordinátora BOZP

- vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání;

- minimálně 1 rok praxe v oboru (varianta pro vysokoškolské vzdělání) / minimálně 3 roky praxe v oboru (varianta pro středoškolské vzdělání);

- prokazatelnou praxi při realizaci alespoň 1 (jedné) zakázky spočívající ve vyhotovení plánu BOZP v rámci projektové činnosti na stavbě jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace;

- doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Realizační tým stavebníků

- 1 (jedna) osoba zajišťující pozici stavbyvedoucího

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu;

- minimálně 7 let praxe v oboru;

- minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb;

- minimálně 1 (jedna) dokončená nebo zprovozněná novostavba nebo rekonstrukce jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů s ocelovými nosníky v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, v pozici stavbyvedoucího;

- autorizace jako autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor mosty a inženýrské konstrukce, vedení realizace stavby.

- 1 (jedna) osoba zajišťující pozici zástupce stavbyvedoucího

- minimálně 5 let praxe v oboru;

- minimálně 3 roky v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího inženýrských staveb;

- minimálně 1 (jedna) dokončená nebo zprovozněná novostavba nebo rekonstrukce jednopolového nebo vícepolového mostu v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího;

- autorizace jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor mosty a inženýrské konstrukce.

Splnění technické kvalifikace Dodavatel prokazuje předložením seznamu členů realizačního týmu/techniků, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění shora uvedených požadavků Zadavatele na složení realizačního týmu a vzdělání, odborné kvalifikaci a praxi, resp. zkušenosti jednotlivých členů realizačního týmu. Přílohou tohoto seznamu budou doklady o vzdělání a odborné kvalifikaci prokazující splnění shora uvedených požadavků, zejména

- doklady o vzdělání člena realizačního týmu;

- doklady o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, popř. další/jiná Zadavatelem požadovaná osvědčení a oprávnění (např. úřední oprávnění apod.) požadovaná u jednotlivých členů realizačního týmu.

Shora uvedené doklady musí být zpracovány/předloženy v takovém rozsahu, aby z nich bez jakýchkoliv pochybností vyplývalo splnění veškerých požadavků stanovených Zadavatelem pro jednotlivé členy realizačního týmu.

Zadavatel připouští možnost prokázání splnění kvalifikačních předpokladů stanovených maximálně pro dva členy realizačního týmu, resp. dvě pozice v realizačním týmu, stejnou fyzickou osobou (jedna a táž fyzická osoba tak může například splňovat požadavky na osobu zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby a zároveň požadavky na osobu zodpovědného projektanta v oboru geotechnika).

V případě, že Zadavatel u člena realizačního týmu požaduje prokázání více jak jedné referenční zakázky, uzná Zadavatel více projektových stupňů zpracovaných v rámci jedné zakázky jako samostatné referenční zakázky.

Zadavatel upozorňuje na ustanovení čl. 17 ZD, v němž je uveden zákaz plnění určitých částí předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele. V rozsahu takto definovaných částí předmětu veřejné zakázky Zadavatel nepřipouští prokazování kvalifikace podle tohoto článku ZD prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů). Pozice členů realizačního týmu uvedené v čl. 17 ZD, tedy nemohou být zastávány osobami, které jsou poddodavateli, resp. které jsou zaměstnanci poddodavatele či v jiném obdobném vztahu k poddodavateli.

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že pokud je dokládaná osoba OSVČ a zároveň není vůči Dodavateli nebo členu sdružení Dodavatelů v pracovním či obdobném poměru, bude považována za jinou osobu ve smyslu § 83 ZZVZ se všemi důsledky z toho vyplývajícími, nikoliv za zaměstnance či za osobu v obdobném postavení.

Pokud Zadavatel požaduje u dokládané osoby praxi při realizaci určité činnosti (služby, stavební práce), musí se jednat o činnost (službu, stavební práce) ke dni podání nabídky dokončenou a řádně převzatou objednatelem bez vad a nedodělků. V případě, že je referovaná činnost (služba, stavební práce) součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele služby, resp. stavebních prací (např. vedle referovaných činností spočívajících ve zpracování projektové dokumentace měl Dodavatel pro objednatele realizovat i inženýrské činnosti), postačí, pokud bude ke dni zahájení zadávacího řízení dokončeno alespoň plnění v rozsahu referované činnosti (služby, stavebních prací).

### ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE, SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

  - Prokázání kvalifikace v nabídce Účastníků

Podle ustanovení § 56 odst. 3 zákona v otevřeném řízení platí, že doklady o kvalifikaci předkládají Dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel nepřipouští prokázání splnění kvalifikace předložením čestného prohlášení ve smyslu § 86 odst. 2 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

  - Předložení dokladů o splnění kvalifikace vybraným Dodavatelem

Před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona odešle vybranému Dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona mohou skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá vybraný Dodavatel v českém nebo slovenském jazyce, případně spolu s překladem do českého jazyka (překlad není třeba pro doklady o vzdělání v latinském jazyce).

  - Prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

V souladu s § 83 odst. 1 zákona může Účastník prokázat určitou část profesní způsobilosti, ekonomické či technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob (to neplatí v případě části profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona – výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence).

Účastník je v takovém případě povinen Zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti dle  ustanovení § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Účastníka; takto poskytnutá plnění, věci či práva musí být identifikována zcela konkrétně, určitě a srozumitelně a vždy v souladu se smyslem příslušných kvalifikačních požadavků. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s Účastníkem. Prokazuje-li však Účastník prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

  - Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý Dodavatel samostatně. Ostatní kritéria kvalifikace splňují Dodavatelé společně (resp. vždy alespoň jeden z nich) v celém rozsahu požadovaném Zadavatelem.

Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti Dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni Dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

  - Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, resp. certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Předložení dokladu o zapsání Účastníka do seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj podle § 226 až § 232 zákona) nahrazuje v souladu s § 228 zákona doklad prokazující

- profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje v příslušném výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

- základní způsobilost podle § 74 zákona.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce.

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze podle § 234 zákona prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že Účastník je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na tomto certifikátu.

  - Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se podle § 81 zákona doklady vydanými podle právního řádu  země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném  Zadavatelem. Pokud zákon nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může Účastník předložit obdobný doklad podle právního řádu země, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Účastník v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Výpis z evidence Rejstříku trestů v České republice vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních Dodavatelů v České republice vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních Dodavatelů v České republice na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

Od zahraničních osob bude požadováno předložení dokladu o odborné způsobilosti v příslušném oboru vydávaného v zemi, kde tyto osoby odbornou způsobilost vykonávají. Pokud se v této zemi žádný doklad o odborné způsobilosti nevydává, zahraniční osoby vyhotoví o tomto čestné prohlášení, jehož součástí bude rovněž i prohlášení, že jsou dle právního řádu této země oprávněné k výkonu odborných způsobilostí požadovaných v zadávací dokumentaci. Za všechny tyto osoby bude Dodavatel povinen předložit doklad o jejich odborné způsobilosti k výkonu předmětných regulovaných činností na území České republiky  jako podmínku pro uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

Informace k doložení autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zahraničními osobami (§ 30a až 30r zák. č. 360/1992 Sb.):

Vybrané činnosti ve výstavbě mohou v České republice vykonávat zahraniční osoby, které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen členském státě), a to jako osoby usazené nebo hostující.  Usazenou osobou se rozumí osoba, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku. Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně. K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené. Hostující osoba je povinna podat uznávacímu orgánu úplné oznámení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán může požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti osoby usazené nebo v případě splnění požadavků podle zákona o uznávání odborné kvalifikace osobou hostující, provede uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob. Uznávací orgán stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace.

Informace k doložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zahraničními osobami (§ 12 až 16 zák. č. 200/1994 Sb.):

Přeshraniční poskytování služeb v České republice zahraniční fyzickou osobou ohledně ověřování výsledků zeměměřických činností je možné pouze na základě úředního oprávnění, které vydává Český úřad zeměměřický a katastrální. Úřední oprávnění udělí příslušný úřad fyzické osobě, které uzná odbornou kvalifikaci a bezúhonnost podle zákona o uznávání odborné kvalifikace (zák. č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

- POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena musí být zpracována v české měně (Kč), přičemž bude stanovena  jako paušální cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky, přičemž bude zpracována ve struktuře:

- nabídková cena bez DPH,

- DPH ve výši 21 % v Kč,

- DPH ve výši 15 % v Kč

- nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude dále zpracována dle předmětu plnění v členění:

- nabídková cena za projektovou dokumentaci,

- nabídková cena za inženýrskou činnost,

- nabídková cena za stavební práce,

a to rovněž u jednotlivých částí plnění v členění: nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena za stavební práce musí být dále rozčleněna dle jednotlivých technologických celků. Fakturace ceny bude probíhat dle dokončení jednotlivých technologických celků. Zadavatel upozorňuje, že rozdělení ceny dle jednotlivých technologických celků podléhá schválení zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Nebude-li rozdělení navržené dodavatelem schváleno zadavatelem, bude dodavatel povinen toto rozdělení přepracovat v souladu s připomínkami zadavatele.

Nabídková cena bude cenou konečnou, přičemž její změny jsou možné pouze za podmínek stanovených smlouvou na plnění veřejné zakázky, resp. obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a zákonem.

Nabídková cena musí pokrývat všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky ve stanoveném termínu a kvalitě, není-li v této ZD nebo v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky výslovně stanoveno jinak. Cena za plnění předmětu veřejné zakázky bude hrazena ve výši a způsobem stanoveným v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 113 zákona bude nabídková cena Účastníků posuzována z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny, a to i ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Bude-li shledáno, že nabídková cena Účastníka vykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, bude takový Účastník vyzván k písemnému zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Pokud z tohoto písemného objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplynou skutečnosti uvedené v ustanovení § 113 odst. 6 zákona, Zadavatel Účastníka vyloučí ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souladu s § 113 odst. 2 zákona stanoví, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považovat cenu, která bude o více než 25 % nižší než aritmetický průměr nabídkových cen obsažených ve všech nabídkách podaných v předmětném zadávacím řízení, a to vždy ve vztahu ke každé jednotlivé části plnění, tj. zvlášť k projektovým činnostem a zvlášť ke stavebním pracím.

Pravidla pro překročení nabídkové ceny jsou stanovena v obchodních podmínkách, které tvoří součást závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Cena za plnění veřejné zakázky bude hrazena následovně:

- Cena za DSP bude uhrazena po přední čistopisu DSP.

- Cena za IČ pro SP bude uhrazena po nabytí právní moci SP.

- Cena za RDS, dokumentaci skutečného provedení a IČ k vydání kolaudačního souhlasu bude rozpuštěna v ceně stavebních prací, přičemž bude hrazena za stavební práce.

- Cena za stavební práce bude hrazena po dokončení jednotlivých technologických celků dle rozpočtu schváleného zadavatelem.

Zadavatel upozorňuje, že podrobné platební podmínky jsou stanoveny ve smlouvě.

- HODNOCENÍ NABÍDEK

V souladu s ustanovením §  114 odst. 1 zákona budou nabídky hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, která bude v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality se bude hodnotit ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

| Dílčí kritéria hodnocení | Váha dílčího kritéria v celkovém hodnocení |
| --- | --- |
| Dílčí kritérium č. 1 |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH | 60 % |
| Dílčí kritérium č. 2 |  |
| Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky | 20 % |
| Subkritéria v rámci dílčího kritéria č. 2 | Váha subkritéria v rámci dílčího kritéria |
| Kvalifikace a zkušenosti osob týmu projektantů | 50 % |
| Kvalifikace a zkušenosti osob týmu stavebníků | 50 % |
| Dílčí kritérium č. 3 |  |
| Doba výstavby | 20 % |
| Subkritéria v rámci dílčího kritéria č. 3 | Váha subkritéria v rámci dílčího kritéria |
| Doba celkové uzavírky | 50 % |
| Doba pro dokončení stavebních prací — předání stavby | 50 % |

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria.

  - Hodnocení v rámci dílčího kritéria „Nabídková cena v Kč bez DPH“

Jako nejvýhodnější bude v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena v Kč bez DPH“ hodnocena nabídka obsahující nejnižší celkovou nabídkovou cenu. Nejvýhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k nabídce hodnocené, tedy dle následujícího vzorce:

| Počet bodů | = | 100 | x | Nejvhodnější nabídka (s nejnižší nabídkovou cenou) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hodnocená nabídka (cena hodnocené nabídky) |

Následně bude vypočítána výsledná hodnota u každé nabídky v tomto dílčím hodnotícím kritériu tak, že se příslušný počet bodů nabídky vynásobí váhou tohoto dílčího kritéria, tj. dle následujícího vzorce, kde procentuální váha je vyjádřena desetinným číslem:

Výsledná hodnota v dílčím hodnotícím kritériu = počet bodů x 0,6

  - Hodnocení v rámci dílčího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“ budou nabídky hodnoceny na základě dvou subkritérií, a to (a) subkritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob týmu projektantů“ a (b) subkritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob týmu stavebníků“, v rámci kterých bude hodnocen počet referenčních zakázek jednotlivých členů realizačního týmu, na jejichž realizaci se tito členové realizačního týmu podíleli, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, v rámci které mají členové týmu podíl na realizaci nejvyššího počtu takových referenčních zakázek.

Za účelem hodnocení nabídek v rámci dílčího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, resp. subkritérií „Kvalifikace a zkušenosti osob týmu projektantů“ a „Kvalifikace a zkušenosti osob týmu stavebníků“, Dodavatel předloží v nabídce seznam hodnocených členů realizačního týmu a k těmto jednotlivým hodnoceným členům realizačního tým Dodavatel doloží jejich kvalifikaci a zkušenosti spočívající v realizaci referenčních zakázek, které splňují parametry stanovené u jednotlivých požadovaných pozic realizačního týmu v rámci požadavků na kvalifikaci v čl. 8.4. ZD, které budou předmětem hodnocení.

V rámci hodnocení v dílčím kritériu „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, resp. subkritériích „Kvalifikace a zkušenosti osob týmu projektantů“ a „Kvalifikace a zkušenosti osob týmu stavebníků“, se u každého hodnoceného člena realizačního týmu bude hodnotit počet referenčních zakázek nad rámec minimálního počtu požadovaného pro příslušnou pozici dle čl. 8.4. ZD, která bude předmětem hodnocení  (dále také jen „hodnocené referenční zakázky“).

Nabídky budou hodnoceny dle níže uvedených pravidel.

- Subkritérium „Kvalifikace a zkušenosti osob týmu projektantů“

V rámci subkritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob týmu projektantů“ budou předmětem hodnocení kvalifikace a zkušenosti u následujících osob realizačního týmu:

- Osoba provádějící koordinaci celého projektu – hlavní inženýr projektu (HIP)

- Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby

- Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce

- Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika

Předmětem hodnocení v tomto subkritériu budou u jednotlivých hodnocených členů realizačního týmu níže uvedené hodnocené referenční zakázky, které odpovídají požadavkům stanoveným v rámci požadavků na kvalifikaci členů realizačního týmu v čl. 8.4. ZD. Zadavatel upozorňuje, že u příslušného člena realizačního týmu bude hodnocen pouze počet referenčních zakázek nad rámec počtu, který je nezbytný pro splnění kvalifikace u příslušného člena realizačního týmu. Za každou referenční zakázku nad rámec počtu, který je nezbytný pro splnění kvalifikace u příslušného člena realizačního týmu, bude přiděleno 5 bodů, přičemž za každého člena realizačního týmu může být nabídce přiděleno maximálně tolik bodů, kolik je uvedeno v níže uvedené tabulce u každého člena realizačního týmu.  U členů realizačního týmu: Osoba provádějící koordinaci celého projektu – hlavní inženýr projektu (HIP), Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby a Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce budou dále hodnoceny referenční zakázky, jejichž předmětem byl most s délkou do 100 metrů, přičemž za každou takovou referenční zakázku budou přiděleny 2 body s tím, že za každého člena realizačního týmu může být nabídce u těchto referenčních zakázek přiděleno maximálně tolik bodů, kolik je uvedeno v níže uvedené tabulce u každého člena realizačního týmu. U členů realizačního týmu: Osoba provádějící koordinaci celého projektu – hlavní inženýr projektu (HIP) pak bude navíc hodnoceny referenční zakázky, jejichž předmětem byl most s délkou min. 100 metrů s ocelovými nosníky, přičemž za každou takovou referenční zakázku bude přiděleno 10 body s tím, že nabídce může být u těchto referenčních zakázek přiděleno maximálně tolik bodů, kolik je uvedeno v níže uvedené tabulce u tohoto člena realizačního týmu

|  | Hodnocený člen realizačního týmu | Hodnocená referenční zakázka | Maximální možný počet bodů |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osoba provádějící koordinaci celého projektu – hlavní inženýr projektu (HIP) | Zakázka spočívajících ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbě jednopolového nebo vícepolového mostu s ocelovými nosníky a s délkou min. 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v pozici hlavního inženýra projektu | 50 (10 bodů za 1 referenční zakázku) |
|  |  | Zakázka spočívajících ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbě jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v pozici hlavního inženýra projektu (tj. zakázka odpovídající požadované zkušenosti pro prokázání kvalifikace) | 25 (5 bodů za 1 referenční zakázku) |
|  |  | Zakázka spočívajících ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbě jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou do 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v pozici hlavního inženýra projektu | 10 (2 body za 1 referenční zakázku) |
| 2. | Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby | Zakázka spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbě jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v pozici zodpovědného projektanta stavebních objektů pozemních komunikací (tj. zakázka odpovídající požadované zkušenosti pro prokázání kvalifikace) | 25 (5 bodů za 1 referenční zakázku) |
|  |  | Zakázka spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbě jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou do 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v pozici zodpovědného projektanta stavebních objektů pozemních komunikací | 10 (2 body za 1 referenční zakázku) |
| 3. | Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce | Zakázka spočívajících ve zpracování projektové dokumentace ve stupni ve stupni DSP na stavbě mostního objektu nebo mostní estakády délky minimálně 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v pozici zodpovědného projektanta mostních objektů (tj. zakázka odpovídající požadované zkušenosti pro prokázání kvalifikace) | 25 (5 bodů za 1 referenční zakázku) |
|  |  | Zakázka spočívajících ve zpracování projektové dokumentace ve stupni ve stupni DSP na stavbě mostního objektu nebo mostní estakády délky do 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v pozici zodpovědného projektanta mostních objektů | 10 (2 body za 1 referenční zakázku) |
| 4. | Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika | Zakázka spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v pozici zodpovědného projektanta v oboru geotechnika (tj. zakázka odpovídající požadované zkušenosti pro prokázání kvalifikace) | 25 (5 bodů za 1 referenční zakázku) |

Jako nejvhodnější bude v rámci subkritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob týmu projektantů“ hodnocena nabídka, která obdrží nejvyšší celkový počet bodů za hodnocené referenční zakázky (součet bodů za hodnocené referenční zakázky jednotlivých hodnocených členů realizačního týmu). Nejvýhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nabídce s nejvyšším počtem bodů, tedy dle následujícího vzorce:

| Počet bodů | = | 100 | x | Hodnocená nabídka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nejvhodnější nabídka (s nejvyšším počtem bodů) |

Následně bude vypočítána výsledná hodnota u každé nabídky v tomto subkritériu tak, že se příslušný počet bodů nabídky vynásobí váhou tohoto subkritéria, tj. dle následujícího vzorce, kde procentuální váha je vyjádřena desetinným číslem:

Výsledná hodnota v subkritériu = počet bodů x 0,5

- Subkritérium „Kvalifikace a zkušenosti osob týmu stavebníků“

V rámci subkritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob týmu stavebníků“ budou předmětem hodnocení kvalifikace a zkušenosti u následujících osob realizačního týmu:

- Osoba zajišťující pozici stavbyvedoucího

- Osoba zajišťující pozici zástupce stavbyvedoucího

Předmětem hodnocení v tomto subkritériu budou u jednotlivých hodnocených členů realizačního týmu níže uvedené hodnocené referenční zakázky, které odpovídají požadavkům stanoveným v rámci požadavků na kvalifikaci členů realizačního týmu v čl. 8.4. ZD. Zadavatel upozorňuje, že u příslušného člena realizačního týmu bude hodnocen pouze počet referenčních zakázek nad rámec počtu, který je nezbytný pro splnění kvalifikace u příslušného člena realizačního týmu. Za každou referenční zakázku nad rámec počtu, který je nezbytný pro splnění kvalifikace u příslušného člena realizačního týmu, bude přiděleno 5 bodů, přičemž za každého člena realizačního týmu může být nabídce přiděleno maximálně tolik bodů kolik je uvedeno v níže uvedené tabulce u každého člena realizačního týmu.  U člena realizačního týmu Osoba zajišťující pozici stavbyvedoucího budou dále hodnoceny referenční zakázky, jejichž předmětem byl most s ocelovými nosníky a s délkou min. 100 metrů, přičemž za každou takovou referenční zakázku bude přiděleno 10 bodů s tím, že může být nabídce u těchto referenčních zakázek přiděleno maximálně tolik bodů, kolik je uvedeno v níže uvedené tabulce u příslušného člena realizačního týmu, a dále též referenční zakázky, jejichž předmětem byl most s délkou do 100 metrů, přičemž za každou takovou referenční zakázku budou přiděleny 2 body s tím, že může být nabídce u těchto referenčních zakázek přiděleno maximálně tolik bodů, kolik je uvedeno v níže uvedené tabulce u příslušného člena realizačního týmu.

|  | Hodnocený člen realizačního týmu | Hodnocená referenční zakázka | Maximální možný počet bodů |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osoba zajišťující pozici stavbyvedoucího | Dokončená nebo zprovozněná novostavba nebo rekonstrukce jednopolového nebo vícepolového mostu s ocelovými nosníky s délkou min. 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v pozici stavbyvedoucího | 50 (10 bodů za 1 referenční zakázku) |
|  |  | Dokončená nebo zprovozněná novostavba nebo rekonstrukce jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou min. 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v pozici stavbyvedoucího | 25 (5 bodů za 1 referenční zakázku) |
|  |  | Dokončená nebo zprovozněná novostavba nebo rekonstrukce jednopolového nebo vícepolového mostu s délkou do 100 metrů v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v pozici stavbyvedoucího | 10 (2 body za 1 referenční zakázku) |
| 2. | Osoba zajišťující pozici zástupce stavbyvedoucího | Dokončená nebo zprovozněná novostavba nebo rekonstrukce jednopolového nebo vícepolového mostu v rámci minimálně dvoupruhové pozemní komunikace v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího | 25 (5 bodů za 1 referenční zakázku) |

Jako nejvhodnější bude v rámci subkritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob týmu stavebníků“ hodnocena nabídka, která obdrží nejvyšší celkový počet bodů za hodnocené referenční zakázky (součet bodů za hodnocené referenční zakázky jednotlivých hodnocených členů realizačního týmu). Nejvýhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nabídce s nejvyšším počtem bodů, tedy dle následujícího vzorce:

| Počet bodů | = | 100 | x | Hodnocená nabídka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nejvhodnější nabídka (s nejvyšším počtem bodů) |

Následně bude vypočítána výsledná hodnota u každé nabídky v tomto subkritériu tak, že se příslušný počet bodů nabídky vynásobí váhou tohoto subkritéria, tj. dle následujícího vzorce, kde procentuální váha je vyjádřena desetinným číslem:

Výsledná hodnota v subkritériu = počet bodů x 0,5

Stanovení výsledné hodnoty dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“

Výsledná hodnota u každé nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“ bude vypočítána jako součet hodnot, které nabídka získala v obou subkritériích (tj. bodů v rámci jednotlivých subkritérií po přepočtu váhami jednotlivých subkritérií), přičemž hodnota, která bude výsledkem tohoto součtu, bude následně vynásobena váhou tohoto dílčího hodnotícího kritéria:

Výsledná hodnota v dílčím hodnotícím kritériu = počet bodů x 0,2

Společné ustanovení pro čl. 10.2. ZD

Hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“ bude prováděno vždy pouze ve vztahu ke členům realizačního týmu, kteří se budou současně podílet na realizaci veřejné zakázky a kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené pro příslušnou pozici člena realizačního týmu v čl. 8.4. ZD. Hodnocení členové realizačního týmu musí vždy splňovat minimální úroveň parametrů pro příslušnou pozici člena realizačního týmu stanovenou pro účely prokázání kvalifikace v řl. 8.4. ZD. V případě, že některý konkrétní hodnocený člen realizačního týmu tuto minimální úroveň stanovených parametrů nesplňuje, bude nabídka Dodavatele ve vztahu k tomuto konkrétnímu členovi realizačního týmu hodnocena 0 (nula) body. Zadavatel dále upozorňuje na ustanovení čl. 17 ZD, v němž je uvedena výhrada Zadavatele na plnění určitých významných činností při plnění veřejné zakázky přímo Dodavatelem (tj. zákaz plnění určitých částí předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele). V rozsahu takto definovaných částí předmětu veřejné zakázky Zadavatel nepřipouští doložení hodnocených členů realizačního týmu dle tohoto článku ZD prostřednictvím poddodavatelů. Nesplnění této podmínky je porušením podmínek účasti v zadávacím řízení a jako takové je důvodem pro vyloučení Účastníka z účasti v zadávacím řízení.

Pro potřeby hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“ Účastník předloží jakožto součást nabídky řádně vyplněnou Přílohu pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která je přílohou této ZD, a to tak, aby obsahovala údaje nezbytné pro hodnocení nabídek. Účastník současně doloží v prosté kopii dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (např. příslušné autorizace, osvědčení a/nebo oprávnění, příp. též profesní životopis člena realizačního týmu apod.). Zadavatel požaduje, aby každá referenční zakázka předkládaná pro jednotlivé hodnocené členy realizačního týmu byla doložena potvrzením objednatele o realizované zakázce touto osobou nebo potvrzením objednatele o odpracovaných pracích, které se přikládá k fakturaci a ze kterého je zřejmé, že osoba práce realizovala. Zadavatel si vyhrazuje právo neuznat významné zakázky členů realizačního týmu, pokud pro tyto nebudou předloženy relevantní údaje o realizaci zakázky příslušným hodnoceným členem realizačního týmu. Zadavatel si zároveň vyhrazuje v celém procesu posuzování a hodnocení nabídek právo provádět taková ověřování informací předložených v nabídce, která může komise považovat za potřebná, včetně ověřování věrohodnosti čestných prohlášení a ověřování informací u třetích stran.

Zadavatel současně nepřipouští možnost prokázání splnění kvalifikačních předpokladů stanovených pro více členů realizačního týmu/pozic, které jsou předmětem hodnocení v rámci hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, stejnou fyzickou osobou, a tedy jedna osoba nemůže být Dodavatelem doložena pro účely hodnocení u více pozic člena realizačního týmu.

Zadavatel upozorňuje, že předložené referenční zakázky pro účely hodnocení (hodnocené referenční zakázky) nesmí být ke dni zahájení zadávacího řízení starší 10 let. Doba 10 let (u hodnocených referenčních zakázek se považuje za splněnou, pokud byla referenční zakázka v průběhu této doby řádně protokolárně dokončena. V případě, že byla referenční zakázka součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele (např. kromě zpracování projektové dokumentace měl Dodavatel vykonávat i autorský dozor při realizaci stavby apod.) postačí, pokud je v uvedené době dokončeno plnění v rozsahu referované činnosti (tj. projekční práce) s tím, že zakázka jako celek (tj. ohledně dalších činností) dokončena není; zároveň však platí, že nestačí, pokud je v posledních 10 letech dokončena zakázka rozsáhlejšího plnění jako celek, avšak plnění v rozsahu referované činnosti bylo dokončeno dříve než před 10 lety. Obdobným způsobem je nutno naplnit i parametr výše stavebních nákladů dané referované činnosti, tzn. že pro potřeby hodnocení lze považovat za relevantní pro naplnění požadavků hodnoty referenční zakázky i doby plnění pouze tu část plnění referenční zakázky, která připadá na činnosti požadovaného charakteru, tj. nelze je směšovat s pracemi jinými. Zadavatel upozorňuje, že z dokladů předložených za účelem doložení splnění požadovaných parametrů (např. z profesního životopisu) musí konkrétně vyplývat, jaká byla výše předpokládaných stavebních nákladů odpovídající té části plnění, které obsahově odpovídá Zadavatelem stanovené minimální úrovni hodnocené zkušenosti, a v jakém časovém období byly tyto konkrétní části plnění dokončeny. Pro odstranění pochybností Zadavatel upřesňuje, že pro potřeby doložení referenčních služeb na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP považuje za dokončenou předáním kompletního projektu stavby objednateli po zapracování všech připomínek ze strany objednatele, tj. po písemném potvrzení převzetí dokumentace bez vad a nedodělků objednatelem, a to bez případného podání žádosti o stavební povolení anebo územní rozhodnutí, je-li součástí plnění zakázky.

Zadavatel s ohledem na § 46 odst. 2 zákona upozorňuje, že údaje, které mají být předmětem hodnocení nabídek, nelze po uplynutí lhůty pro podání nabídek měnit či doplňovat. V případě, že dojde postupem dle § 46 zákona ke změně ve složení realizačního týmu Dodavatele, připustí Zadavatel tuto změnu pouze pro potřeby posuzování splnění podmínek účasti. Údaje, které budou předmětem této změny nabídky, již nicméně nebudou hodnoceny podle hodnotících kritérií; to znamená, že za takto vyměněné členy týmu nebudou Dodavateli uděleny žádné body.

  - Hodnocení v rámci dílčího kritéria „Doba výstavby“

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Doba výstavby“ budou nabídky hodnoceny na základě dvou subkritérií, a to (a) subkritéria „Doba celkové uzavírky“ a (b) subkritéria „Doba pro dokončení díla“, v rámci kterých bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka obsahující nejkratší dobu vyjádřenou v kalendářních dnech, a to dle níže uvedených pravidel.

- Subkritérium „Doba celkové uzavírky“

Jako nejvhodnější bude v rámci subkritéria „Doba celkové uzavírky“ hodnocena nabídka obsahující nejkratší dobu, po kterou bude most z důvodu probíhající rekonstrukce zcela uzavřen. Nejvýhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k nabídce hodnocené, tedy dle následujícího vzorce:

| Počet bodů | = | 100 | x | Hodnota z nejméně vhodné nabídky (tj. s nejdelší dobou celkové uzavírky) - Hodnota z hodnocené nabídky (doba celkové uzavírky u hodnocené nabídky) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hodnota z nejméně vhodné nabídky (tj. s nejdelší dobou celkové uzavírky) - Hodnota z nejvhodnější nabídky (tj. s nejkratší dobou celkové uzavírky) |

Následně bude vypočítána výsledná hodnota u každé nabídky v tomto subkritériu tak, že se příslušný počet bodů nabídky vynásobí váhou tohoto subkritéria, tj. dle následujícího vzorce, kde procentuální váha je vyjádřena desetinným číslem:

Výsledná hodnota v subkritériu = počet bodů x 0,5

Zadavatel v této souvislosti stanoví, že doba celkové uzavírky může být maximálně 150 kalendářních dnů. Nabídne-li dodavatel dobu celkové uzavírky, která bude delší než 150 kalendářních dnů, bude to považováno za nesplnění zadávacích podmínek, a tedy důvodem pro vyloučení Dodavatele z účasti v zadávacím řízení. Nabídne-li dodavatel dobu celkové uzavírky, která bude kratší

než 14 kalendářních dnů, je povinen současně v nabídce předložit zdůvodnění takové kratší doby celkové uzavírky tak, aby zadavatel mohl posoudit, zda je řešení nabízené dodavatelem technicky proveditelné, resp. zda se v tomto ohledu nejedná o nepřijatelnou nabídku ve smyslu § 76 odst. 1 zákona. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že v případě jakýchkoliv pochybností o technické proveditelnosti dodavatelem nabízeného řešení může využít svého oprávnění požádat o vysvětlení ve smyslu § 76 odst. 3 a 4 ZZVZ.

- Subkritérium „Doba pro dokončení stavebních prací“

Jako nejvhodnější bude v rámci subkritéria „Lhůta pro dokončení stavebních prací“ hodnocena nabídka obsahující nejkratší dobu pro dokončení stavebních prací. Nejvýhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k nabídce hodnocené, tedy dle následujícího vzorce:

| Počet bodů | = | 100 | x | Nejvhodnější nabídka (s nejkratší dobou pro dokončení) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hodnocená nabídka (doba pro dokončení u hodnocené nabídky) |

Následně bude vypočítána výsledná hodnota u každé nabídky v tomto subkritériu tak, že se příslušný počet bodů nabídky vynásobí váhou tohoto subkritéria, tj. dle následujícího vzorce, kde procentuální váha je vyjádřena desetinným číslem:

Výsledná hodnota v subkritériu = počet bodů x 0,5

Zadavatel v této souvislosti stanoví, že doba pro dokončení stavebních prací může být minimálně 450 kalendářních dnů (včetně) a maximálně 730 kalendářních dnů (včetně). Nabídne-li dodavatel dobu pro dokončení stavebních prací, která bude kratší či delší, než uvedené rozmezí, bude to považováno za nesplnění zadávacích podmínek, a tedy důvodem pro vyloučení Dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Stanovení výsledné hodnoty dílčího hodnotícího kritéria „Doba výstavby“

Výsledná hodnota u každé nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Doba výstavby“ bude vypočítána jako součet hodnot, které nabídka získala v obou subkritériích (tj. bodů v rámci jednotlivých subkritérií po přepočtu váhami jednotlivých subkritérií), přičemž hodnota, která bude výsledkem tohoto součtu, bude následně vynásobena váhou tohoto dílčího hodnotícího kritéria:

Výsledná hodnota v dílčím hodnotícím kritériu = počet bodů x 0,2

  - Celkové hodnocení s přihlédnutím ke všem hodnotícím kritériím

Na základě součtu třech výsledných hodnot získaných v dílčích hodnotících kritériích, tj. v dílčím hodnotícím kritériu „Nabídková cena v Kč bez DPH“, v dílčím hodnotícím kritériu „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“ a v dílčím hodnotícím kritériu „Doba výstavby“ u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyššího počtu bodů (součtu). V případě rovnosti bodového hodnocení (po součtu třech výsledných hodnot v dílčích hodnotících kritériích) nabídek dvou či více Účastníků, bude vybrána jako nejvhodnější nabídka s vyšším bodovým hodnocením v dílčím hodnotícím kritériu „Nabídková cena v Kč bez DPH“. Nebude-li to z důvodu rovnosti bodového hodnocení v dílčím hodnotícím kritéria „Nabídková cena v Kč bez DPH“ možné, bude jako nejvhodnější vybrána nabídka s vyšším bodovým hodnocením v dílčím hodnotícím kritériu „Doba výstavby“.

- OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky jsou součástí závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky a jeho příloh, který tvoří přílohu č. 4 této ZD.

- NÁVRH SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Součástí nabídky bude návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této ZD, podepsaný osobou oprávněnou jednat za Účastníka. V případě, že bude návrh smlouvy podepisován na základě zmocnění, bude k návrhu smlouvy přiložena příslušná plná moc.

Podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky Účastník prohlašuje, že v plném rozsahu akceptuje obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem, a to ve znění všech jejich případných úprav a doplnění, provedených formou poskytnutých vysvětlení ZD.

Zadavatelem předepsaný vzor smlouvy obsažený v příloze č. 4 ZD je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí Účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Účastník doplní pouze požadované údaje, které jsou pro tento účel označeny (místa zvýrazněná modrou barvou). V případě, že Účastník vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

K návrhu smlouvy předkládanému v nabídce Účastník připojí vyplněnou přílohu týkající se poddodavatelů (Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění, včetně údaje o podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky, vyjádřeném procentuelně či v CZK – viz ustanovení § 105 odst. 1 písm. b) zákona), časový plán výstavby - časový harmonogram zpracovaný v souladu s čl. 3 této ZD, s připojením podpisu osobou oprávněnou jednat za Účastníka či jej zastupovat.

Údaje doplněné Účastníkem do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky musí být zcela v souladu s nabídkou Účastníka.

Další podmínky pro uzavření smlouvy

Jako bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy Zadavatel v souladu s § 104 písm. e) zákona stanoví tyto:

Vybraný Dodavatel je povinen zaslat Zadavateli prostřednictvím datové schránky, elektronického nástroje nebo e-mailem po uplynutí lhůty pro podání námitek návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky včetně všech příloh elektronicky ve formátu MS WORD s anonymizovanými informacemi, které ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů nebudou uveřejněny. Pokud tak vybraný Dodavatel neučiní, bude to považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a Zadavatel si vyhrazuje právo jej v souladu s § 124 odst. 2 zákona ze zadávacího řízení vyloučit.

Vybraný Dodavatel je povinen Zadavateli dále na písemnou výzvu předložit následující doklady a dokumenty v rozsahu odpovídajícím vzoru smlouvy:

| a) | Pojistná smlouva, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být vykonávány v rámci plnění veřejné zakázky příp. rovněž pojištění dalších rizik dle závazného vzoru smlouvy |  |
| --- | --- | --- |
| b) | Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) | - projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
| c) | Doklad o certifikaci systému managementu kvality - certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) | - projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
| d) | Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)] | - projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |

Předložení těchto dokladů je podmínkou pro uzavření smlouvy, pokud tak vybraný Dodavatel neučiní, Zadavatel si vyhrazuje právo jej v souladu s § 124 odst. 2 zákona ze zadávacího řízení vyloučit.

Pokud je vybraný Dodavatel právnickou osobou a Zadavatel postupem dle § 122 odst. 4 zákona nebude schopen z evidence údajů o skutečných majitelích zjistit příslušné údaje, je vybraný Dodavatel povinen Zadavateli na základě písemné výzvy dále předložit výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:

- identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného Dodavatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) tohoto bodu k Dodavateli; těmito doklady jsou zejména

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- seznam akcionářů,

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Vybraný Dodavatel bude povinen Zadavateli písemně oznámit, zda spadá pod definici malého a středního podniku ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES, a to pro účely vyplnění formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ uveřejňovaného ve Věstníku veřejných zakázek.

- PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají v písemné formě, a to výlučně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/. Nabídku nelze podat v listinné podobě. Podání elektronické nabídky se řídí uživatelskými příručkami elektronického nástroje E-ZAK, dostupnými na shora uvedené internetové adrese.

Nabídka podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Nabídka bude podána v obvyklém datovém formátu s přihlédnutím k obsahu nabídky (zejména DOC, DOCX, PDF, XLS, XLXS). Tam, kde je to Zadavatelem výslovně požadováno, budou příslušné dokumenty předloženy v konkrétním, Zadavatelem požadovaném formátu (zejména pokud jde o Přílohu pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob aj.). Je-li zákonem či Zadavatelem požadováno předložení podepsaného dokumentu, předloží Dodavatel kopii (scan) podepsaného dokumentu, příp. dokument opatřený elektronickým podpisem.

Pro podání nabídek je nutná registrace v elektronickém nástroji E-ZAK, přičemž k registraci je vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách provozovatele elektronického nástroje http://www.ezak.cz/ a https://zakazky.kr-stredocesky.cz/manual.html. Nabídky musí Dodavatelé doručit shora uvedeným způsobem nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Veškeré technické požadavky pro podání nabídky přes systém E-ZAK jsou popsány na http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system. V případě, že by se vyskytly problémy s podáním nabídky, může se Dodavatel obrátit na technickou podporu E-ZAK na tel. čísle: +420 538 702 719. Zadavatel upozorňuje, že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně Dodavatele. Zadavatel Dodavatelům zejména doporučuje zohlednit rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (Zadavatel připomíná, že podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání všech příloh).

V případě návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky bude nabídka obsahovat jak scan Dodavatelem podepsaného návrhu smlouvy, příp. elektronicky podepsaný originál návrhu smlouvy, tak jeho editovatelnou podobu (např. formát DOCX či DOC). V případě Přílohy pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob bude nabídka obsahovat jak scan tohoto dokumentu, tak jeho podobu ve formátu XLXS či XLS.

Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem a dle formálních, technických a smluvních požadavků Zadavatele uvedených v této ZD a jejích přílohách. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, to neplatí pro doklady vyhotovené ve slovenském jazyce nebo vysokoškolské diplomy v latinském jazyce.

Nabídka Účastníka bude zpracována v následujícím členění:

- Krycí list nabídky (Účastníci mohou použít vzor, který tvoří přílohu č. 3 ZD)

- Obsah nabídky – měl by obsahovat všechny kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek

- Doklady prokazující splnění kvalifikace

- Doklady pro účely hodnocení nabídek (Prohlášení o nabídkové ceně a zkušenosti realizačního týmu)

- Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně požadovaných dokumentů, tj.

- vyplněná příloha týkající se poddodavatelů (Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění)

- Časový plán výstavby - časový harmonogram

- Smlouva o společnosti či jiný doklad osvědčující, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona (je-li relevantní, tj. předkládá-li nabídku sdružení Účastníků)

- Přílohy, resp. další dokumenty dle uvážení Účastníka (nepovinné)

- LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

| Lhůta pro podání nabídek | : | Do 11.9.2019, do 10:00 hodin |
| --- | --- | --- |
| Způsob podání nabídek | : | Dodavatel je povinen doručit nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.kr-stredocesky.cz/. Nabídka musí být doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. |

Kontaktní osobou v organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Mgr. Kolocová Sabina e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

Nabídky, které nebyly podány způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažují ve smyslu § 28 odst. 2 zákona za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží (tj. takové nabídky nebudou Zadavatelem posuzovány ani hodnoceny).

Nabídky budou otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek postupem podle ustanovení § 109 zákona. Vzhledem k povinné elektronické podobě nabídek se veřejné otevírání nabídek nekoná.

- ZADÁVACÍ LHŮTA

- Zadavatel nestanoví zadávací lhůtu.

- POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

- VÝZNAMNÉ ČINNOSTI VYHRAZENÉ K PLNĚNÍ DODAVATELEM

V souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ Zadavatel požaduje, aby přímo Dodavatel (případně přímo Dodavatelé, kteří podali společnou nabídku) realizoval (realizovali) minimálně níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami, tedy nikoliv prostřednictvím poddodavatelů.

Vlastními kapacitami je Dodavatel povinen realizovat níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky:

- sanace spodní stavby a zdi; a

- sanace nosných konstrukcí (NK) a protikorozní ochrana oceli (PKO).

Současně je Dodavatel povinen realizovat při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami významné činnosti, které odpovídají výkonu níže uvedených pozic členů realizačního týmu:

- stavbyvedoucí; a

- zástupce stavbyvedoucího.

Zadavatel požaduje shora uvedené významné činnosti, jakož i činnosti v rámci shora vymezených pozic členů realizačního týmu realizovat vlastními kapacitami, neboť se jedná o klíčové činnosti a pozice mající zásadní vliv na kvalitu a rozsah požadovaných prací, tj. Zadavatel je považuje za zásadní z pohledu realizace této veřejné zakázky.

Požadavku Zadavatele na realizaci vybraných významných činností v rámci plnění veřejné zakázky přímo Dodavatelem jsou Dodavatelé povinni přizpůsobit i prokazování kvalifikace, tj. Dodavatel je povinen prokazovat technickou kvalifikaci, jakož i profesní způsobilost v rozsahu shora uvedených činností sám, nikoliv prostřednictvím poddodavatelů. V případě členů realizačního týmu (na jehož minimální složení jsou požadavky specifikovány v bodu 8.4. ZD) uvedených shora v tomto článku ZD, tedy Zadavatel (s ohledem na zákaz poddodávek uvedený shora v tomto článku ZD) požaduje, aby příslušné osoby nebyly vůči Účastníkovi zadávacího řízení v poddodavatelském vztahu, tj. aby pro účely plnění předmětné veřejné zakázky neměly s Účastníkem zadávacího řízení uzavřenou poddodavatelskou smlouvu (jakožto osoby samostatně výdělečně činné), popř. aby ani pro účely plnění předmětné veřejné zakázky neměly pracovněprávní či jiný obdobný vztah s poddodavatelem Účastníka. V rámci doložení pracovního či jiného obdobného poměru těchto osob proto Zadavatel v ZD požaduje, aby byla doložena buď existence pracovního poměru přímo s Účastníkem, nebo existence dohody o práci konané mimo pracovní poměr ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, popř. existence jiného zcela obdobného vztahu podle zahraniční právní úpravy, a to přímo s Účastníkem. V případě ostatních členů realizačního týmu, uvedených v bodu 8.4. ZD, toto omezení neplatí a tyto osoby mohou doložit i jiný smluvní vztah k Účastníkovi, např. poddodavatelskou smlouvu (tj. může jít např. o osoby samostatně výdělečně činné) nebo pracovněprávní vztah k poddodavateli Účastníka. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v rámci doložení seznamu členů realizačního týmu.

- DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

Vyhrazené změny závazku podle § 100 zákona:

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným Dodavatelem:

- Dodavateli budou uhrazeny nezbytné náklady na odkrytí zakrytých prací a jejich opětovné zakrytí, které prokazatelně na takové odkrytí a opětovné zakrytí účelně vynaložil, pokud v dostatečném předstihu řádně přizve zadavatele k prověření kvality zakrývaných prací a zadavatel inspekci neprovede a ani o tom dodavatele neuvědomí, přičemž si zadavatel vyžádá dodatečnou kontrolu těchto zakrytých prací a dodavatel prokáže bezvadné provedení těchto prací. Výše těchto nákladů bude stanovena na základě znaleckého posudku. Bližší podmínky jsou stanoveny v čl. 7.3 obchodních podmínek, které jsou součástí vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

- Dodavateli budou uhrazeny nezbytné náklady, které dodavateli vzniknou v důsledku zpoždění plynoucího z toho, že byl povinen plnit nepřiměřené či nedůvodné požadavky či pokyny zadavatele, nebo v důsledku zpoždění, za něž odpovídá zadavatel ve smyslu článku 7.4 obchodních podmínek, které jsou součástí vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Výše těchto nákladů bude stanovena na základě znaleckého posudku. Bližší podmínky jsou stanoveny v čl. 7.4 obchodních podmínek, které jsou součástí vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele:

- Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně změnit nebo doplnit zadávací podmínky.

- Podáním nabídky Účastník potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami stanovenými v ZD a jejích přílohách, včetně všech vysvětlení poskytnutých Zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. Účastník podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, aby Zadavatel uveřejnil na svém profilu Zadavatele doklady a informace, k jejichž uveřejnění je Zadavatel ze zákona povinen.

- Pokud Účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Účastníky, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel všechny nabídky podané takovým Účastníkem vyřadí.

- Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v ustanovení §  127 zákona.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a skutečnosti deklarované Účastníkem v jeho nabídce.

- Účastníci nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky.

- Práva a povinnosti výslovně v ZD neupravené se řídí zákonem.

V Říčanech dne 22.7.2019

|  | ………………………………… Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel |
| --- | --- |

Dle definice uvedené v tomto doporučení Komise (viz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV%3An26026) je:

- mikropodnik: méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 2 milionů EUR,

- malý podnik: méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 milionů EUR,