Zadání pro typový příklad:

### I. předměT DÍLA

### „I/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA TES/EIA/DÚR/IČ k ÚR, DSP/IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy, PDPS/AD“

Předmětem plnění je vyhotovení technické studie, dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí (dokumentace EIA), projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí (IČ k ÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení včetně zajištění majetkoprávní přípravy (IČ k SP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a případné technické pomoci objednateli stavby „I/100 obchvat Ostružinova“. Za technickou pomoc se považuje účast na projednání stavby na Ministerstvu dopravy, Státním fondu dopravní infrastruktury, veřejnoprávních projednání stavby, řešení případných souvisejících právních problémů. Veškeré projektové práce budou realizovány metodou BIM.

Zhotovitel vyhotoví technickou studii zahrnující prověření a případnou aktualizaci návrhové kategorie komunikace dle ČSN 73 6101, včetně návrhu úspor stavby (dále také jen „TES“), jejíž technické řešení bylo navrženo v předchozím projektovém stupni. TES bude po vyhotovení odsouhlasena zástupci objednatele. Za úspory stavby se považují takové změny, které povedou k optimalizaci a snížení stavebních nákladů stavby. Úspory nesmějí snížit bezpečnost stavby a nesmějí být v rozporu s právními předpisy, technickými předpisy a normami. Úsporná opatření budou zapracována v další části předmětu díla a příslušně projednána.

Po písemném (protokolárním) odsouhlasení navrženého technického řešení zpracuje zhotovitel propočet ekonomické efektivnosti investice včetně aktualizace záměru projektu stavby v rozsahu definovaném:

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších platných dodatků,

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012  MD s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně platných Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb

Po vyhotovení aktualizovaného záměru projektu a schválení tohoto záměru objednatelem a Ministerstvem dopravy, bude zhotovitel vyzván k realizaci další části předmětu díla. Objednatel upozorňuje, že zahájení další části předmětu díla může být pozdrženo administrativními úkony objednatele.

Při realizaci jednotlivých projektových stupňů a související IČ je Zhotovitel povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Objednávky, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména

-	-	Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

-	Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění

-	Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

-	Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

-	B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění

-	C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění

-	C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění

-	XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění

-	Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a to včetně BIM protokolu, dostupné na www.sfdi.cz;

-	Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění

Specifikace prací je uvedena v příloze této objednávky - Soupis prací