# Př.č.5 ZD

# Informační systém Participativního rozpočtu – cílový stav

Zadavatel požaduje v jednotlivých etapách analyzovat a implementovat následující požadavky. V rámci jednotlivých etap jsou uvedeny i akceptační kritéria ve formě konkrétních výstupů etapy. Cílový stav musí respektovat Zásady participačního rozpočtu, schválené Zastupitelstvem Středočeského kraje a především zohlednit členění na ORP a členění dle velikosti jednotlivých obcí Středočeského kraje.

## Etapa A – do 31. 1. 2020

### Grafický návrh

Vytvoření nového grafického návrhu webu podle požadavků Zadavatele a vizuální identity Zadavatele a jeho implementace do prostředí systému. Uvedení prezentační vrstvy IS PARO do produkčního provozu v termínu etapu.

### Akceptační kritéria etapy

- Spuštění prezentačního webu dle požadavků Zadavatele

  - Homepage

  - Stránky: Kontakty, O PARO, Zásady, Časté dotazy

  - Sekce Aktuality

## Etapa B – do 28.2.2020

### Sjednocení administrací

V současné podobě má systém dvě administrace – kromě nativního WordPress prostředí také samostatnou PaRo administraci (viz systémová dokumentace). Zadavatel požaduje pro potřeby optimalizace vnitřních procesů zakomponovat funkcionality přímo do Wordpress administrace (popis funkcionalit obou administrací se nachází v Systémové dokumentaci).

### Úprava procesu sběru projektů

Zadavatel požaduje úpravu procesu sběru projektů, a to dle Zásad participativního rozpočtu Středočeského kraje v minimálním rozsahu:

- Prohlášení věku a místa pobytu navrhovatele

- Úprava počtu kroků formuláře a také jednotlivých polí

  - Místo realizace projektu

  - Název projektu

  - Kontaktní údaje

  - Veřejně prospěšný účel

  - Stručný popis

  - Výše požadované podpory

  - Odhad budoucích provozních nákladů

Dále další případné změny plynoucí z analýzy Zásad participativního rozpočtu Středočeského kraje. Systém musí v cílovém stavu plně podporovat Zásady.

### Úprava administrace

- Možnost vkládat projekty z administrace z důvodu možnosti podávat projekty papírovou formou

- Úprava mechanismu zveřejňování projektů na základě faktu, že do zásobníku projektů je přijato nejvýš 20 projektů z každé ORP

- Možnost vkládání hlasů odevzdaných v papírové podobě

### Akceptační kritéria etapy

- Provedení požadovaných změn v etapě

- Podpora sběru projektů dle požadavků Zadavatele

## Etapa C – do 31. 3. 2020

### Úprava administrace

- Úprava formálně kontrolního a schvalovacího mechanismu pro koordinátory

- Úprava nastavení ročníků

- Úprava statistického modulu

- Nový modul pro věcnou kontrolu a hodnocení uskutečnitelnosti

- Správa ORP

### Akceptační kritéria etapy

- Provedení požadovaných změn v etapě

- Bezproblémová možnost publikace projektů v Katalogu projektů

- Realizace komunitní podpory projektu dle požadavků Zadavatele za zvýšené servisní podpory Dodavatele

## Etapa D – do 15. 5. 2020

### Úprava hlasovacího modulu

- Ověřování věku a bydliště hlasujícího (dotaz do Registru obyvatel pomocí API)

- Revize jednotlivých kroků hlasování

- Revize mechanismu udělování a potvrzování hlasů

- Revize indikátorů udělených/zbývajících hlasů

### Akceptační kritéria etapy:

- Realizace finální etapy hlasování dle požadavků Zadavatele za zvýšené servisní podpory Dodavatele

## Etapa E – 24 měsíců od protokolární akceptace etapy D

-	Servisní podpora informačního systému v režimu:

-	Tickety A (Kritické): reakce do 4h, vyřešení do 8, v režimu 24x7

-	Tickety B (Běžné): reakce do 8h, vyřešení do 24h, v režimu 8x5

-	Tickety C (Nízké): reakce do 2 dní, vyřešení do 5 dní, v režimu 8x5