SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: 	Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný, příspěvková organizace

Adresa:		Smetanovo nám. 1200, 274 01  Slaný

Zastoupena: 	ing. Michaela Seghmanovou, ředitelkou organizace, statutárním orgánem organizace

IČ: 			618 94 354

DIČ:			není plátce DPH

Číslo účtu:	 	2213530207/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Adresa: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Zastoupena: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Bankovní spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Číslo účtu: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají

dle §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo.

Předmětem smlouvy

Předmětem smlouvy je výměna/ demontáž/ montáž a recyklace stávajícího osvětlení v budově Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný za nové a hygienicky nezávadné osvětlení, které je homologované pro účely školství.

Jedná se o výměnu osvětlení typu MODUS ESO4000RMK04ND,MODUS ESO, 2X LED, 1200 MM, OPÁL, 4000K, NONSELV. 350 mA v těchto prostorách:

| Místnosti v přízemí nové budovy; Počet ks osvětlení. Schody + vestibul; 13. Šatny; 8. Chodba; 5. Učbena místnost č. 120; 14. Učebna místnost č.121; 6. Učebna místnost č.122; 6. Kabinet místnost č. 123; 2. Kabinet místnost č. 124; 2. Učebna místnost č. 125; 6. Celkem světel; 62. Místnosti v 1.patře nové bodovy. Schodiště; 4. Chodba; 7. Kabinet místnost č.126/krátká; 4. Knihovna místnost č.129/krátká; 2. Učebna místnost č. 131; 14. Učebna místnost č. 132; 6. Učebna místnost č. 133; 6. Kabinet místnost č. 134; 2. Kabinet místnost č. 135; 2. Učebna místnost č. 136; 6. Celkem světel; 53. Místnosti v 1.patře staré budovy. Kabinet učitelů místnost č. 20; 5. Přízemí staré budovy. Bufet; 3. Celkový počet světel za novou a starou budovu; 123. |  |
| --- | --- |

Typ osvětlení  CIRCULAR LED, 24W, IP 44 nebo jeho adekvátní náhrada                               v těchto prostorách:

| Toalety/sprchy přízemí nové budovy; Počet ks osvětlení. Dívčí toalety/sprchy; 8. Chlapecké toalety/sprchy; 8. Celkem světel; 16. Toalety 1.patro nové budovy. Dívčí; 2. Zaměstnanci; 2. Celkem světel; 4. Toalety 2.patro nové budovy. Dívčí; 2. Chlapecké; 3. Celkem světel; 5. Celkový počet světel toalety/sprchy nová budova; 25. |  |
| --- | --- |

Náklady na výměnu/demontáž/montáž a recyklaci stávajícího osvětlení za nové osvětlení  viz. položkový rozpočet.

II.

Termín plnění a předání prostor

Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez  vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky   se rozumí úplné dokončení díla, podepsání posledního  zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané práce do 3 měsíců od protokolárního předání budovy nejpozději  do 31. 5. 2020.

III.

Cena za dílo

Cena za provedení díla byla stanovena na základě cenové nabídky a položkového rozpočtu smluvních  stran v souladu s platnými právními předpisy a činí _____________  ,-- Kč bez DPH ( slovy: ___________________________().

Tato cena je cenou  maximální (tj. není ji možné za žádných okolností překročit).

IV.

Platební podmínky

Úhrada za dílo bude  provedena na základě předložené faktury. Splatnost  faktury je 30 dní.

V.

Záruční doba a odpovědnost za vady

Zhotovitel přebírá záruku za jakost a kompletnost provedeného díla po dobu 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Vady, které se vyskytnou v této lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 30 ti dnů od jejich prokazatelného nahlášení.

Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

VI.

Sankční ujednání

V případě porušení závazku Zhotovitele s předáním zcela bezvadného a dokončeného Díla v Termínu plnění je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody z takového prodlení.

V případě porušení závazku Objednatele zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla dle této Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje nárok Zhotovitele na náhradu škody z takového prodlení

VII.

Závěrečné ustanovení

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního  zákoníku.

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech po dvou pro každou ze smluvních stran. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Zaniká dohodou smluvních stran, splněním předmětu smlouvy nebo odstoupením dle příslušných ustanovení této smlouvy či zákona.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že tato smlouva byla před jejím podpisem jejich zástupci přečtena, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Zápis do registru smluv zajistí objednavatel.

Ve Slaném dne

Za objednavatele						Za zhotovitele