Technická specifikace

Název akce : III/11619, 11620, mosty ev. č. 11619 – 1a 11620 – 1,2,4,, TDI + KOOR stavby

Místo realizace akce:  III/11619, most ev. č. 11619 -1 a, TDI a KOORD.

Most ev.č.11619 - 1

Most ev.č.11619 - 1

Obrázek 1

Staničení provozní:  km,     CMS: Králův Dvůr

Předmětem veřejné zakázky je: poskytnutí výkonu občasného technického dozoru investora a koordinátora BOZP  o výkonu činností technického dozoru investora mostař uvedené stavby v rozsahu:

- Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)

- Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména

- Základové spáry

- Drenážní systém

- Izolace proti vodě a vlhkosti

- Výztuž konstrukcí

- Další dle konkrétního návrhu řešení

- Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu

- Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce

- Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku

- Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla

- Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu

- Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, jako jsou např. vícepráce nebo změny pro. řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.

- Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.

- Kontrolovat věcnou a správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby

- Zúčastnit se konečného vyúčtování

- Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde provede kontrolu:

- provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků

- Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku

- Stavební deník

- PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení

- Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků

- Doklady o provedených zkouškách a revizí

- Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy

- Provede zápis z jednání o přejímce stavby a předá jej správci stavby (objednateli)

- Po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich odstranění a sepíše o tom zápis z jednání.

Zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů

- Náklady na TDI a KOOR stavby :

390 000,00 bez DPH,  471 900,00 s DPH

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- Diagnostika

- Most (sanace v rozsahu dle diagnostiky) včetně obnovy živičné vozovky

- Přeložky inženýrských sítí – dle skutečnosti

- DIO

4.	Územně-technické podmínky

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu

5.	Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

6.	Termín realizace

Předpoklad 2020

Kontakt :

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778532514,

email: miroslav.dostal@ksus.cz

Miroslav Knopp mostní technik oblast Kladno, mobil 702 288 935,

email: miroslav.knopp@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav  Knopp

Datum: 6. 3. 2020

Fotodokumentace

|  | Prostorové uspořádání na mostě. Pohled proti směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled na levou stranu mostu. |
|  | Konzola, koroze nosníků, průsaky. |
|  | Odpadlá krycí vrstva na levé straně desky, silná koroze výztuže. |
|  | Pohled do mostu. |
|  | Mírně vyvalená pravá strana OP2. Rozvolněné kameny. |
|  | Trhliny ve vozovce, před a za mostem vozovka prosedlá. |