SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele ................................

Smluvní strany

Název:					Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední
 						odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826

Sídlo: 					Jaselská 826, Kolín, 280 90

IČO: 					66493030

DIČ:					CZ66493030

Zastoupena: 				Ing. Miloš Hölzl, ředitel školy

Bankovní spojení: 			KB Kolín, číslo účtu: 19-7144000247/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Název:					(doplnit)

Sídlo: 					(doplnit)

IČO: 					(doplnit)

DIČ:					(doplnit)

Zapsaná v obchodním rejstříku: 	(doplnit)

Zastoupen/a: 				(doplnit), (funkce doplnit)

Bankovní spojení: 			(doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „Smluvní strany“ či jako „Strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“ či jako „Strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

Článek

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Rekonstrukce palubovky ve sportovní hale“, v rozsahu dle zadávací dokumentace a nabídky podané v rámci Veřejné zakázky na výběr zhotovitele předmětu plnění.

Předmětem díla je kompletní rekonstrukce stávající podlahy tělocvičny a s ní související a navazující stavební práce.

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávající sportovní podlahy tělocvičny, sloužící rovněž jako městská sportovní hala. Stávající palubová podlaha je již ve své finální vrstvě morálně i fyzicky dožilá – otevřené spáry parketového krytu, uživatelsky poničená povrchová úprava. Rovněž jako uživatelsky nevýhodné je stávající rozdělení podlahy na část parketovou a část dlážděnou. Cílem rekonstrukce je sjednocení povrchu podlahy do jednotného materiálového provedení v podobě velkoplošné vrstvené parkety se zachováním zcela funkčního křížového roštu stávající konstrukce podlahy.

Rekonstrukce podlahové konstrukce předpokládá překrytí stávajících podlah novou jednotnou konstrukcí na jednoduchém podkladním roštu s vyřešením mírně spádových ploch v místech nástupů na samotnou sportovní plochu.

Samotná nově navržená skladba nepřesáhne navýšení stávající konstrukce podlahy o více než 45 mm, nástupní plochy od dveřních vstupů a k únikovým východům jsou pak v maximálním spádu 3,2°, místně pak pouze 1,5°.

Nový – jednotný povrch podlahy umožní posunutí hlavní osy sportoviště o 1,2 m ve směru k divácké tribuně, umožní tak pohodlné umístění střídaček na protější straně tribuny.

Předmět díla zahrnuje:

- přípravné práce, zakrytí nerekonstruovaných částí tělocvičny, vybourání stávající konstrukce podlahy v místech vstupních nik a vybourání předmětné části podlahy v místě únikového východu pro možnost vytvoření nové nástupní spádované podlahy, demontáž části stávající palubovky v prostoru vstupu z vnitřní chodby školní budovy, opravu soklových partií v místech odsekaných keramických soklů, realizaci nové konstrukce podlah, realizaci nových kobercových nástupních ploch, demontáž, případně úprava a zpětná montáž tělocvičného nářadí, finální úpravu povrchů včetně lajnového označení sportovišť, ekologická likvidace vybouraných hmot,

- rozsah stavebních prací, montážních prací včetně dodávky potřebných materiálových komponent k realizaci zakázky je stanoven projektovou dokumentací,

- zajištění a předání podkladů dle technické zprávy v projektové dokumentaci, certifikátů vybraných materiálů a výrobků, prokázání shody a prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,

- provedení zkoušek a zajištění protokolů o zkouškách dle platných ČSN/EN a smlouvy o dílo,

- vyhotovení PD skutečného provedení/stavu včetně předání technické zprávy a diskety,

- zřízení a likvidace staveniště.

Povinností Zhotovitele je pořídit v průběhu prací fotodokumentaci, která bude dokládat stav díla před zahájením prací, v jejich průběhu a po dokončení díla. Pořízenou fotodokumentaci předá Objednateli v elektronické podobě při předání díla.

Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

Článek

Cena díla

Cena díla je sjednána ve výši:			(doplnit) Kč 	bez DPH

(doplnit) Kč 	DPH

Cena s DPH celkem				(doplnit) Kč

Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku 1. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě nabídky, která je přílohou této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

Veškeré případné vícepráce/méně práce, jejichž nezbytnost se projeví až v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen na žádost objednatele provést po jejich vzájemném odsouhlasení včetně určení způsobu jejich provedení a ocenění.

Článek

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje žádnou zálohu.

Cena díla bude uhrazena po předání a převzetí díla, příp. odstranění všech vad a nedodělků, na základě konečné faktury se splatností 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Faktura musí obsahovat všechny údaje dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jakož i číslo smlouvy.

Zhotovitel uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.

Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručeni objednateli na adresu uvedenou v této smlouvě jako sídlo objednatele.

Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti podle smlouvy, není doložena přejímacím zápisem, nebo fakturu obsahující nesprávné cenové údaje, přičemž se lhůta pro zaplacení prodlužuje o dobu shodnou od odeslání vrácené faktury do doručení opravné faktury kupujícímu.

Článek

Lhůta a místo plnění díla

Termín plnění Veřejné zakázky je 1.7.2020 – 21.8.2020.

Místem plnění je sídlo objednatele – Jaselská 826, Kolín.

Článek

Deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, resp. montážní deník (SD, MD), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.

V deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, objednatele,

- seznam dokumentace zakázky – stavby včetně veškerých změn a doplňků,

- seznam dokladů a úředních opatření týkající se zakázky.

Veškeré listy deníku musí být očíslovány.

Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, resp. vedoucí montér vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu.

Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího/vedoucího montéra, jakožto odpovědného zástupce zhotovitele může do deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí/vedoucí montér se zápisem, který učinil objednatel nebo jiný pověřený zástupce do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů.

Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží pouze jako podklad k případnému vypracování písemného dodatku ke smlouvě.

Článek

Staveniště

Staveništěm se rozumí prostor určený zápisem odsouhlaseným smluvními stranami pro stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 3 dny před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení s předáním staveniště se o tuto lhůtu prodlouží čas plnění.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti zranění a úrazu v prostoru dočasného staveniště.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při montážních a stavebních pracích apod.

Nejpozději do tří dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je tak, jak bude dohodnuto v zápise o předání a převzetí díla.

Článek

Práva a povinnosti smluvních stran

Současně s odevzdáním díla zhotovitel předá objednateli:

- projektovou dokumentaci skutečného stavu,

- případné související protokoly,

- návody na použití a údržbu, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě.

Zhotovitel je povinen použít pro provedení díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence realizovaných technologií byla při běžné údržbě zaručena požadovaná funkčnost, mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla - stavebních prací v termínu sjednaném v článku 4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby neohrozil bezpečnost pracovníků nacházejících se oprávněně na staveništi a minimalizoval veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění díla. Udržování pořádku v místě provádění díla a v místech souvisejících s dílem je povinností zhotovitele. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění díla na díle samotném i na staveništi dodržování předpisů BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), požární ochrany, hygienických norem a předpisů pro nakládání s odpady.

V případě porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zákona č. 183/2006 Sb., vše v platném znění) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými bude seznámen při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky (dále jen „pracovníci“) zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.

Článek

Předání díla

Dílo bude předáno objednavateli v místě plnění. Převzetí díla potvrdí objednavatel zhotoviteli podpisem předávacího protokolu.

Zmocnění pracovníci pro předání a převzetí díla jsou:

Za objednatele		Ing. Miloš Hölzl

Za zhotovitele		(doplnit)

Článek

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

Vlastnické právo k předmětu smlouvy objednatel nabývá okamžikem převzetí díla. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání sjednané částky z účtu objednatele.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek

Záruky

Zhotovitel poskytne na provedené dílo jako celek záruku v trvání 60 měsíců od sepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo odstranění vad ve smyslu článku 8.1. podle toho, která z těchto skutečností nastane později. V záruční době zhotovitel zajistí bezplatnou opravu díla, příp. výměnu nefunkčních zařízení a výrobků.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin nastoupit na odstranění havárie, t.j.    v případech, kdy následkem vady mohou vzniknout další škody na majetku objednatele.

V ostatních případech je zhotovitel povinen odstranit reklamované vady ve lhůtě přiměřené lhůtě jejich povaze, nejdéle však ve lhůtě 15 dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odstranit reklamované vady nebo nedodělky je zhotovitel povinen i v případě, že má za to, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu, a to na náklady zhotovitele.

Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla. U nakupovaných komponentů se záruka poskytuje dle záručních lhůt výrobce, nebo distributora.

Na základě oznámení objednavatele je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu vady díla, které se vyskytnou v záruční době, odstranit. V případě, že zhotovitel řádně a včas reklamovanou závadu neodstraní, je objednatel oprávněn nechat závadu odstranit na náklady zhotovitele.

Záruční doba neběží po dobu, kterou objednavatel nemůže užívat dílo pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

Článek

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňky nebo pozměňující návrhy mohou být provedeny pouze písemnou formou, a to číslovanými dodatky, s nimiž svůj souhlas musí projevit obě Smluvní strany písemně.

Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kolíně, dne

----------------------------------------------			-----------------------------------------

Za zhotovitele						Za objednavatele

(doplnit) 						Ing. Miloš Hőlzl

(doplnit)						   ředitel školy