SMLOUVA O DÍLO

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupena Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem

č. smlouvy:

(dále jen „Objednatel“)

a

[OBCHODNÍ FIRMA/NÁZEV ZHOTOVITELE]

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]

IČO: [BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [BUDE DOPLNĚNO], oddíl [BUDE DOPLNĚNO], vložka [BUDE DOPLNĚNO]

zastoupena [BUDE DOPLNĚNO]

č. smlouvy: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „Zhotovitel“ a společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku po úplné dohodě o všech jejich ustanoveních a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) následující

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

- Zadavatel vyhlásil podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „II/270 a II/101 přeložka silnic v úseku D7 – D8, záchranný archeologický výzkum“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

- Výsledkem zadávacího řízení k Veřejné zakázce je uzavření Smlouvy se shora uvedeným účastníkem (Zhotovitelem),

- Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré odborné a věcné znalosti nutné pro provedení díla dle této Smlouvy a má zájem pro zadavatele (Objednatele) provést dílo, a to v souladu a za podmínek uvedených v této Smlouvě,

- Nabídka účastníka (Zhotovitele) byla v souladu se ZZVZ vyhodnocena jako nevýhodnější,

- Zadavatel si jakožto Objednatel přeje, aby Zhotovitel provedl dílo specifikované dále v této Smlouvě,

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dále specifikované v této Smlouvě za níže uvedených podmínek,

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla odměnu uvedenou v této Smlouvě.

I.

Předmět Smlouvy

  - Předmětem Smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s ním spojených odborných archeologických prací ze strany Zhotovitele v rámci plnění shora uvedené Veřejné zakázky, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména (nikoliv však výlučně) zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987“) a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“).

  - Situační plánky staveniště předmětné VZ (dále jen „Staveniště“) nezbytné pro řádné provedení díla, které tvoří předmět VZ tvoří přílohu č. 1 ZD.

  - Rozsah VZ (záchranného archeologického výzkumu dále také ZAV) je závislý na skutečně zjištěných archeologických nálezech. Plnění VZ se bude skládat z následujících činností, a to:

- přípravné práce spočívající v provedení geofyzikálního průzkumu, průzkumu detektory kovů a zemních prací v rozsahu rýhování a skrývky pro záchranný archeologický výzkum; a

- terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání;

- provedení záchranného archeologického výzkumu zahrnuje všechny body a-e

- zpracování a předání nálezové zprávy v českém jazyce o provedení záchranného archeologického výzkumu. Nálezová zpráva bude splňovat náležitosti stanovené příslušným předpisem Archeologického ústavu AV ČR, Praha, (http://www.archeologickamapa.cz/downloads/pravidla_NZ_obecna_191009.pdf)

- odevzdání movitých archeologických nálezů jejich vlastníkovi v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. (společně dále jen „Dílo“).

  - Závazné podklady pro plnění Díla jsou dále vymezeny v dokumentech poskytnutých před uzavřením Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“). Závaznými podklady pro plnění Díla podle této Smlouvy jsou:

- Zadávací dokumentace vč. jejich příloh;

- Soupis prací/služeb

- Situační plánky staveniště

- Pravidla NZ obecná

  - Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Závaznými podklady a tyto Závazné podklady jsou pro plnění Díla dostatečné a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povahou Díla a s místními podmínkami na Staveništi.

  - Zhotovitel se zavazuje použít Závazné podklady, jakož i veškeré další podklady, které mu předá Objednatel, pouze a výlučně k provedení Díla v souladu se Smlouvou. Zhotovitel není oprávněn podklady užít k jinému účelu.

  - Smluvní strany konstatují, že veškeré činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nejsou prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy tak nepodléhají režimu tohoto zákona.

II.

Vstup na Staveniště, užití prostoru Staveniště

  - Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli vstup na Staveniště za účelem provedení Díla dle této Smlouvy a umožnit užití prostoru Staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít prostory Staveniště na základě výzvy Objednatele. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli výzvu nejpozději do 10 dnů před Objednatelem plánovaným předáním Staveniště Zhotoviteli. Právo vstupu na Staveniště nemusí náležet výlučně Zhotoviteli, ale i dalším subjektům, které se podílejí na realizaci navazujících prací (např. subjekt, který provádí zemní práce apod.).

  - V případě, že v prostoru Staveniště provádí pro Objednatele zemní práce třetí osoba, je Zhotovitel povinen při provádění Díla s touto třetí osobou spolupracovat a koordinovat práce na Díle tak, aby Dílo dle této Smlouvy bylo dokončeno v termínech stanovených touto Smlouvou.

  - Zhotovitel je odpovědný za veškeré prostory Staveniště až do jejich závěrečného vyklizení a protokolárního předání zpět Objednateli. Objednatel může výlučně písemným pokynem stanovit, že odpovědnost za prostory Staveniště nese nadále osoba, která bude uvedena v písemném pokynu Objednatele (např. subjekt, který provádí realizaci stavby).

  - Zhotovitel je povinen užívat Staveniště v souladu s touto Smlouvou a výlučně za účelem provádění Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které Zhotovitel na Staveniště dopravil za účelem provedení Díla. Zhotovitel se dále zavazuje neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele podílející se na realizaci Díla dle této Smlouvy, personál Objednatele a další osoby označené Objednatelem, dále pak zástupci dotčených orgánů státní správy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení včetně jeho protokolárního předání Objednateli nejpozději do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. Zhotovitel je povinen uvést Staveniště do původního stavu s přihlédnutím k požadavkům Objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit v rozsahu stanoveném Závaznými podklady ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, apod.) Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit případné přípojky, dodávky a úhrady všech médií nezbytných k řádnému provedení Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady zázemí nezbytné k řádnému provedení Díla (mobilní kancelář, sociální zázemí apod.) a umožnit užívání tohoto zázemí rovněž personálem Objednatele nebo osobou určenou Objednatelem.

  - Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to v souladu s pokynem Objednatele. Komerční informační tabule lze v prostoru Staveniště umístit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré potřebné značení a směrové tabule na Staveništi, které vyžadují právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje získat veškerá potřebná povolení, které mohou orgány státní správy vyžadovat k použití přístupových komunikací.

III.

Doba a místo plnění Smlouvy

  - Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla dle této Smlouvy až po písemném pokynu Objednatele. Udělit písemný pokyn k realizaci Díla podle Smlouvy je oprávněna osoba, která podepsala tuto Smlouvu příp. jí pověřená osoba. Objednatel není povinen pokyn k zahájení provádění Díla vydat. Neudělení pokynu k provádění Díla ze strany Objednatele v době delší než 2 roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen dokončit Dílo a předat ho Objednateli v následujících časových termínech:

- přípravné práce – do 9 měsíců od předání Staveniště dle Smlouvy; a

- terénní část -  do 7 měsíců od skončení přípravných prací na Díle dle této Smlouvy; a

- zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy a odevzdání movitých archeologických nálezů – do 20 měsíců od dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu.

  - Časové milníky uvedené v bodu 3.2. tohoto článku jsou milníky maximální, Zhotovitel je oprávněn dokončit jednotlivé části Díla i v kratším časovém období. Do doby provádění Díla dle této Smlouvy se nezapočítává doba v zimním období, po kterou není objektivně možno provádět práce na plnění VZ výlučně z důvodu klimatických podmínek a případné provádění prací by znamenalo porušení závazných technologických postupů ze strany Zhotovitele, případně porušení závazných právních předpisů.

  - Zhotovitel má právo na prodloužení termínu plnění Díla nebo jeho jednotlivých dílčích termínů v případě, že v průběhu provádění Díla dojde k archeologickému nálezu, který významně překračuje původně předpokládaný rozsah či význam nálezů. Posouzení splněné této podmínky náleží Objednateli, a to na základě podkladů předaných Zhotovitelem.

  - Prodloužení termínu k provedení Díla, či jeho jednotlivých dílčích termínů je dále možné pouze v případě, že se na Staveništi v průběhu provádění Díla vyskytnou nepříznivé přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky, které způsobí objektivní nemožnost provést Dílo v termínech stanovených touto Smlouvou. To vše pouze za předpokladu, že Zhotovitel tuto skutečnost nemohl objektivně předvídat, a to ani s vynaložením veškeré odborné péče. Posouzení splnění těchto podmínek náleží Objednateli nebo jím pověřené osobě.

  - V případě, že dojde k přerušení provádění Díla z důvodu spočívajícím výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu k provedení Díla či jeho jednotlivých dílčích termínů. V tomto případě je Objednatel rovněž povinen vydat Zhotoviteli písemný pokyn k tomu, aby Zhotovitel pokračoval v provádění Díla či jeho jednotlivých částí.

  - Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla s výjimkou případů uvedených v odst. 3.3. tohoto článku.

  - Místem plnění Smlouvy jsou části pozemků, případně ostatní prostory Staveniště vymezené v Závazných podkladech. Místem předání písemných výstupů vzniklých na základě této Smlouvy je sídlo Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Místem předání movitých archeologických nálezů bude místo určené na základě pokynu subjektu, jenž je oprávněn movité archeologické nálezy převzít v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb.

IV.

Práva povinnosti Zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, v souladu s veškerými dotčenými právními předpisy (včetně předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravující zákaz nelegální práce) a s pokyny Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí, s maximální šetrností k životnímu prostředí. Zhotovitel je povinen chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

  - Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na svoji odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla.

  - Zhotovitel prohlašuje, že disponuje všemi povoleními a souhlasy potřebnými pro provádění Díla na území České republiky, zejména (nikoliv však výlučně) povolením dle zákona č. 20/1987 Sb.

  - V případě postihu ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla je odpovědnost vždy na straně Zhotovitele. V případě, že bude Objednateli udělena pokuta v souvislosti s Dílem dle této Smlouvy, je Zhotovitel takovou pokutu povinen neprodleně uhradit Objednateli.

  - Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých postupů při provádění Díla.

  - Personál Zhotovitele, který se bude podílet na plnění Díla dle této Smlouvy, musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci chování personálu Zhotovitele v rozporu s právními nebo bezpečnostními předpisy v souvislosti s plněním Díla dle Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu kteréhokoliv pracovníka Zhotovitele v případě, že strany tohoto pracovníka dojde k porušení jakéhokoliv právního či jiného předpisu v souvislosti s prováděním Díla. Výměna pracovníka Zhotovitele bude provedena výlučně na náklady Zhotovitele, a to nejpozději ke dni, který určí Objednatel. Nový pracovník musí mít minimálně stejnou kvalifikaci jako vyměňovaný pracovník.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Objednatelem v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen zejména zajistit:

- realizaci plnění Díla osobami, kterými Zhotovitel prokázal kvalifikaci (platí i pro případ výměny osoby); a

- oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu, že se některá z osob nemůže na plnění Díla podílet a současně doložit, že nahrazující osoba splňuje minimálně stejné kvalifikační požadavky jako osoba, která je nahrazována.

  - Objednatel je oprávněn v případě porušení povinností Zhotovitele dle bodu 4.8. tohoto článku odstoupit od Smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo  prostřednictvím poddodavatelů, a to v rozsahu a za podmínek, které Objednatel (zadavatel) stanovil v zadávací dokumentaci.

  - Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem Objednateli trvá 10 let, a to v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 OZ.

V.

Práva a povinnosti Objednatele

  - Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy, včetně poskytování Objednateli dostupných a relevantních informací o území s archeologickými nálezy a trasách vedení inženýrských sítí. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění podle této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují užití ustanovení § 2591 OZ.

  - Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění Díla dle Smlouvy, včetně kontroly dodržování právních přepisů Zhotovitelem či kontroly přítomnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele při provádění Díla. Zhotovitel je při kontrole povinen poskytnout Objednateli součinnost (např. umožnit kontrolu na místě, předložit aktuální výkaz přítomnosti pracovníků Zhotovitele, předložit jiné informace a doklady požadované Objednatelem apod.).

  - Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti či faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle této Smlouvy.

  - Pro případ, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle této Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

  - Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností stanovených v ZZVZ a interních předpisech Objednatele.

VI.

Předání Díla

  - Zhotovitel splní svou povinnost odevzdat movité archeologické nálezy jejich protokolárním předáním vlastníkovi dle zákona č. 20/1987 Sb. Skutečnost, že došlo k předání archeologických nálezů, je Zhotovitel povinen doložit Objednateli podepsaným předávacím protokolem.

  - Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá Smlouvě.

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (a všech jeho součástí) Objednateli společně s dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Součástí předávacího protokolu Díla bude též celkový rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění dle této Smlouvy

  - Zhotovitel též předá nálezovou zprávu Archeologickému ústavu v souladu se zákonem č. 20/1987, § 21.

VII.

Cena Díla

  - Cena Díla je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených v přiloženém soupisu prací/služeb dle jednotlivých částí, vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění.

  - Veškerá množství uvedená v přiloženém soupisu prací/služeb jsou pouze odhadovaná. Pro odstranění pochybností Smluvní strany dále uvádějí, že předmětem této Smlouvy je realizace a dokončení Díla bez ohledu na to, zda případně dojde k překročení či naopak nedočerpání celkového počtu hodin realizace Díla, resp. jiných množstevních jednotek u jednotlivých položek soupisu prací/služeb  oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách VZ. V případě snížení nebo zvýšení počtu hodin realizace Díla, resp. jiných množstevních jednotek u jednotlivých položek soupisu prací/služeb, oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách VZ se vychází z hodinových sazeb jednotlivých členů realizačního týmu Zhotovitele, resp. jiných jednotkových cen uvedených v soupisu prací/služeb pro jednotlivé činnosti, které jsou závazné a nepřekročitelné a nebudou již dále upravovány. Smluvní strany se však pro účely kontroly rozsahu plnění Zhotovitele dohodly, že Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného pokynu Objednatele pokračovat v realizaci Díla v případě, že přesáhl počet hodin předpokládaný v zadávacích podmínkách VZ. Smluvní strany se dohodly, že tento souhlas Objednatele může být poskytnut pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. Vzhledem k tomu, že předmětem této Smlouvy je dokončení Díla, tj. záchranného archeologického výzkumu, nemá takový dodatek charakter dodatku uzavíraného na základě jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ZZVZ (nejedná se o dodatečné plnění, ale o součást původně sjednaného plnění). Zhotovitel prohlašuje, že toto omezení respektuje a zavazuje se jej dodržovat. V případě, že takový písemný dodatek nebude uzavřen, a Objednatel tedy neudělí svůj souhlas s překročením počtu hodin nad rámec množství předpokládaného v zadávacích podmínkách VZ, nepřísluší Zhotoviteli za případně bez souhlasu poskytnuté další plnění odměna ani náhrada nákladů ani mu nevznikne nárok na náhradu za případné bezdůvodné obohacení Objednatele, s výjimkou náhrady účelně vynaložených nákladů na činnosti, jež nesnesou odkladu pro zachování práv Objednatele nebo pro předejití vzniku škody na straně Objednatele. Zhotovitel se zároveň všech nároků na případné protiplnění za takto poskytnuté plnění vzdává. Zhotovitel ve smyslu § 1753 Občanského zákoníku prohlašuje, že toto ustanovení Smlouvy výslovně přijímá.

  - Hodinové sazby, příp. jiné jednotkové ceny uvedené v přiloženém soupisu prací/služeb jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), a k těmto bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tyto ceny jsou nejvýše přípustné, a zahrnují veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla dle článku I. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

  - Zvýšení materiálových, mzdových, a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na hodinové sazby, případně jiné jednotkové ceny uvedené v přiloženém soupise prací/služeb. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že hodinové sazby nejsou ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určeny odhadem, a proto nemohou být překročeny.

- VIII.

- Platební podmínky

  - Cena Díla dle článku VII. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena dle skutečného Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění dle bodu 8.3. Smlouvy (tj. odpracovaných hodin, příp. jiného jednotkového množství provedeného při při realizaci Díla), a to na základě hodinových sazeb jednotlivých členů realizačního týmu Zhotovitele, resp. jednotkových cen za jednotlivé položky, uvedených v přiloženém soupisu prací/služeb

  - Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) Předložit Objednateli vždy do 7 dnů po ukončení každého kalendářního měsíce evidenci odpracované doby, přičemž tato evidence bude obsahovat:

- výkaz přítomnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele při realizaci Díla vč. uvedení jejich jména, funkce, stručného popisu vykonávané činnosti a konkrétní lokality provádění Díla; a

- způsob výpočtu příslušné části ceny Díla za daný kalendářní měsíc.

  - Objednatel takto předložený návrh evidence odpracované doby, příp. provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení evidence odpracované doby, příp. provedených prací ze strany Objednatele je podmínkou pro vystavení měsíční faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválená evidence odpracované doby, příp. provedených prací dále tvoří přílohu faktury.

  - Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy.

  - Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající odvedeným pracím a/nebo poskytnutým službám dle soupisu prací/služeb.

  - V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

  - Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

  - Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha 5; případně e-mailem na adresu podatelna@ksus.cz výlučně ve formátu pdf/A neskenované černobíle.

- IX.

- Udělení licence, poplatky

  - Pro případ, že výsledkem činností Zhotovitele dle této Smlouvy bude autorské dílo, ve smyslu AZ (např. nálezová zpráva), Zhotovitel tímto uděluje Objednateli licenci k užití takového autorského díla, a to k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu této Smlouvy a ke splnění povinností dle zákona č. 20/1987 Sb..

  - Objednatel je vždy při jakémkoliv užití nálezové zprávy povinen vždy uvádět Zhotovitele jako autora nálezové zprávy.

  - Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany sjednávají, že odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla.

- X.

- Odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 OZ a sjednávají, že Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady Díla nejpozději do 20 dnů ode dne převzetí Díla (či jeho jednotlivé části Objednatelem.

  - Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato vada projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení reklamace Objednatele, případně ve lhůtě poskytnuté Objednatelem. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování reklamované vady v termínu dle této Smlouvy, případně v termínu určeném Objednatelem, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

  - Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li Smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Bude-li k tomu Zhotovitel ze strany Objednatele vyzván, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

  - Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nátoky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy.

- XI.

- Pojištění

  - Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 5.000.000,00 Kč

  - Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.

  - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

- XII.

- Smluvní sankce

  - Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

- při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla, stanovené na základě předpokládaného množství v soupisu prací/služeb, bez DPH, za každý započatý den prodlení; a

- při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli dílčí části a/nebo činností spadající do jednotlivých částí Díla, tak jak jsou vymezeny v čl.  III. bodu. 3.2 této Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla ceny, stanovené na základě předpokládaného množství v soupisu prací/služeb, bez DPH za každý započatý den prodlení; a

- při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve  stanoveném termínu, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla, stanovené na základě předpokládaného množství v soupisu prací/služeb, bez DPH, za každý započatý den prodlení; a

- při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla, stanovené na základě předpokládaného množství v soupisu prací/služeb, bez DPH, za každý započatý den prodlení; a

- dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.

  - Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

  - Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

- XIII.

- Odstoupení od Smlouvy

  - Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.  Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

  - Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

- dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; a

- Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů; a

- pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

  - Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  - V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

  - V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

  - V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

- XIV.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

## Seznam osob oprávněných k jednání ve věcech realizace této Smlouvy si Smluvní strany předají po uzavření Smlouvy. Změnu oprávněných osob je Smluvní strana povinna oznámit druhé Smluvní straně písemně.

## Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně elektronicky prostřednictvím e-mailu je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí. Právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti s touto Smlouvou či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím doporučeného psaní nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti adresátem od poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Doporučené psaní adresované smluvní straně této Smlouvy je třeba adresovat vždy na adresu smluvní strany uvedenou v této Smlouvě. Tato doručovací adresa smluvní strany může být změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek než písemností platí toto ustanovení této Smlouvy obdobně. Běžnou pracovní korespondenci lze po dohodě zasílat též emailem. Způsob komunikace při obstarávání jednotlivých záležitostí není tímto ustanovením dotčen.

## Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.

## Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

## Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto Smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.

## Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě této Smlouvy. Toto omezení trvá i po ukončení trvání této Smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 1753 OZ přijímá veškeré obchodní podmínky stanovené touto smlouvou.

  - Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

  - Tuto smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.

  - Pokud není ve Smlouvě a jejich přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou OZ.

  - Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

#### Oceněný soupis prací

b) 	Pravidla NZ obecná

c)	Seznam poddodavatelů

| V Praze dne | V [BUDE DOPLNĚNO] dne |
| --- | --- |
| _______________________________ | __________________________ |
| Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Objednatel | [BUDE DOPLNĚNO] Zhotovitel |

- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

- SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

|  | Identifikační údaje poddodavatele (název/obchodní firma, sídlo, IČO) | Identifikace části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit (popis části veřejné zakázky/prací realizovaných poddodavatelem) | Podíl pododavatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [BUDE DOPLNĚNO - Upravte počet řádků dle potřeby] | [BUDE DOPLNĚNO] | [BUDE DOPLNĚNO] |
| 2. | [BUDE DOPLNĚNO] | [BUDE DOPLNĚNO] | [BUDE DOPLNĚNO] |
| 3. | [BUDE DOPLNĚNO] | [BUDE DOPLNĚNO] | [BUDE DOPLNĚNO] |
| 4. | [BUDE DOPLNĚNO] | [BUDE DOPLNĚNO] | [BUDE DOPLNĚNO] |
| 5. | [BUDE DOPLNĚNO] | [BUDE DOPLNĚNO] | [BUDE DOPLNĚNO] |

V ________ dne _________

______________________________

[podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele]

Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.