VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k

VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

s názvem

„Domov Hostomice – Zátor – oprava pokojů klientů ve 2. NP a 3. NP staré budovy“

zadávanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v poptávkovém řízení, nejde o postup podle zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázkách

ZADAVATEL:

Domov Hostomice – Zátor, poskytovatel sociálních služeb

příspěvková organizace

Zátor 373

267 24 Hostomice

IČ: 75009871

### Obsah výzvy

PREAMBULE

- Specifikace zadavatele a kontaktní osoby zadavatele

- Předmět veřejné zakázky

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

- Kvalifikace

- Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a podmínky pro překročení nabídkové ceny

5.1.    Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

- Varianty nabídek

- Členění nabídek, její zpracování a předložení

7.1.    Forma, doručení nabídky

7.2.    Členění nabídky

- Ostatní podmínky

8.1.   Změna podmínek zadání

8.2.   Vysvětlení zadávací dokumentace

- Požadavek na poskytnutí jistoty

- Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

- Průběh výběrového řízení

- Kritéria hodnocení nabídky

- Prohlídka objektu a dotazy k zadávací dokumentaci

- Práva zadavatele

Přílohy

### PREAMBULE

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ či „zákon“), s názvem „Domov Hostomice – Zátor – oprava pokojů klientů ve 2. NP a 3. NP staré budovy“. Práva, povinnosti a podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Součástí této výzvy k podání nabídek jsou přílohy č. 1 až 5.

Domov Hostomice – Zátor, poskytovatel sociálních služeb

Zátor 373, 267 24 Hostomice

- Specifikace zadavatele a kontaktní osoby zadavatele

1.1. Údaje o zadavateli

Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace, Zátor 373, 267 24 Hostomice, IČ 75009871

1.2. Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s tímto zadávacím řízením je advokátní kancelář JUDr. Radka Jurčíka, s kontaktní adresou Obilní trh 6, Brno, PSČ: 602 00, fax: +420 530327234, tel. +420 603925511, e-mail: info@radekjurcik.cz. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto výběrové řízení.

- Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce dle výkazu výměr a činností a technické zprávy a projektu (příloha č. 2 této výzvy).

Předmět veřejné zakázky je po technické stránce podrobně vymezen v příloze č. 2 této výzvy a obchodní podmínky v příloze č. 1 této výzvy. Dodavatel je povinen vyplnit všechny položky soupisu prací a dodávek, které jsou podrobněji popsány v technických popisech parametrů plnění s tím, že při realizaci předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen dodržet právní předpisy a technické normy k předmětu veřejné zakázky se vztahující. Tyto podklady jsou pro dodavatele při nacenění závazné, tedy dodavatel je zavázán nacenit všechny položky výkazu výměr a do nabídky takto naceněný výkaz výměr předložit. Dodavatel je povinen do nabídky předložit návrh smlouvy plně respektující formulář obsažený v příloze č.1, nesmí doplňovat další položky, ani jej jakkoli měnit s výjimkou svých identifikačních údajů a cenové nabídky.

Dodavatel je povinen respektovat technickou kvalitu řešení v technické specifikaci. Je oprávněn nabídnout jiné řešení, které je však kvalitativně na stejné či vyšší úrovni. Pokud tedy i v rámci jednotlivých položek nabídne dodavatel plnění, musí mít stejné či vyšší technické standardy (oproti standardům v projektové dokumentaci), které je však plně kompatibilní s ostatními zařízeními a nabídnutá cena zahrnuje veškeré další náklady související s jiným technickým řešením. V opačném případě zadavatel nesplní zadávací podmínky a jeho nabídka bude vyřazena a dodavatel vyloučen.

Obchodní a technické podmínky a podrobnější vymezení předmětu plnění je obsaženo v příloze č.1  (Smlouva) a v příloze č.2 (Výkaz výměr a projektová dokumentace).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.300.000,- Kč bez DPH je současně maximální cenou, kterou mohou dodavateli nabídnout. Překročení uvedené ceny bude považováno za nesplnění podmínek zadavatele a nabídka bude vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

Zadavatel současně stanovuje hranici 1.900.000,-Kč bez DPH, pokud dodavatel nabídne nižší cenu než je tato hranice, bude to považováno za nesplnění podmínek zadavatele a nabídka bude vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

CPV kód veřejné zakázky:

45300000-0 Stavební montážní práce

45215000-7 Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků

3.  Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Smlouva o dílo bude uzavřena v nejkratším možném termínu po řádném ukončení výběrového řízení této veřejné zakázky. V příloze č. 1 této výzvy jsou obsaženy tyto podmínky s tím, že termín realizace díla je zde konkrétně popsán a místo plnění je v sídle zadavatele.

###### 4. Kvalifikace

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění níže uvedených kvalifikačních požadavků.

Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým je dodavatel, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost	§ 77 ZZVZ

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zadavateli postačuje prostá kopie dokladu.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad ve formě prosté kopie, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad v prosté kopii – živnostenské oprávnění: vázanou živnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování staveb a doložil prostou kopii autorizace stavbyvedoucího v oboru pozemní stavby.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby minimální obrat dodavatele dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval úrovně 5 mil. Kč, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží- li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

V souladu s §  53 odst. 4 ZZVZ tyto další požadavky na kvalifikaci:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl kladný hospodářská výsledek na poslední 3 roky. Zadavatel dále požaduje v rámci ekonomické a finanční způsobilosti, aby běžná likvidita dodavatele (poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků dodavatele – ukazatel solventnosti) za poslední uzavřené účetní období činila hodnotu ve výši 1 a více. Uvedené bude prokázáno čestným prohlášením a účetními doklady.

Technické kvalifikační předpoklady § 79 ZZVZ

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu zakázek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení.,

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

|  | Kvalifikační předpoklad | Způsob prokázání a min. úroveň |
| --- | --- | --- |
| a) | seznam minimálně 3 obdobných zakázek provedených dodavatelem za poslední 5 let. Zadavatel požaduje minimálně 3 významné veřejné zakázky | Předložením seznamu minimálně 3 významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje: - název objednatele, - předmět významné práce a její rozsah, - doba realizace činností, - kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit. Ze seznamu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel realizoval minimálně 3 významné zakázky s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Významná zakázka musí být podobného charakteru jako typ specifikovaný v technických specifikacích této veřejné zakázky (stavební práce v pobytových zařízeních poskytujících zdravotní či sociální služby), v hodnotě minimálně 2.000.000 Kč bez DPH u každé z požadovaných zakázek a každá významná zakázka v sobě musí zahrnovat opravu pokojů. V příloze tohoto seznamu uvede dodavatel název díla, identifikační údaje objednatele (název, adresa), dobu plnění a kontakt na zástupce objednatele. |

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace v nabídce předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje s výjimkou dokladů, kde zadavatel výslovně požaduje doklad. Zadavatel v takovém případě požaduje prostou kopii dokladu.

Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele

- Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Poddodavatelem se rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Plní-li dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby poddodavatele, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.

- Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- smlouvu uzavřenou se poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky

- V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence v plném rozsahu. Splnění kvalifikace ve vztahu k oprávnění k podnikání a technickým kvalifikačním předpokladům musí prokázat všichni dodavateli společně.

- V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

###### 5. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a podmínky pro překročení nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním plněním této veřejné zakázky. Další obchodní podmínky jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 k této Výzvě.

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením a předáním díla.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Platba za předmět veřejné zakázky bude hrazena podle podmínek uvedených v příloze č. 1.

- Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídnuté ceny: Zadavatel žádné takové podmínky pro překročení nabídkové ceny nepřipouští, kromě změny obecně závazných předpisů. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

###### 6. Varianty nabídek

###### Zadavatel vylučuje možnost podání nabídek ve variantách.

###### 7. Členění nabídky, její zpracování a předložení

7.1.	Forma, doručení nabídky.

Písemné nabídky budou podány v českém jazyce. Lze je podat osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele Domov Hostomice – Zátor, Zátor 373, 267 24 Hostomice, na sekretariát ředitele, a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:00 hod., poslední den lhůty do 9.00 hod.

Nabídky v obou případech musí být vyhotoveny v českém jazyce a doručeny do konce lhůty pro podání nabídek 25.5.2020 do 09.00 hod. v řádně uzavřených obálkách opatřených na uzavření razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele.

Obálka bude zřetelně označena nápisem:

Veřejná zakázka malého rozsahu „Domov Hostomice – Zátor – oprava pokojů klientů ve 2. NP a 3. NP staré budovy“ NEOTEVÍRAT

7.2	Členění nabídky

Listy budou řádně očíslovány vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.

Zabezpečení nabídek

Nabídka bude zabezpečena svázáním proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení vazby nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka nebude obsahovat reklamní materiály dodavatele nebo jeho poddodavatelů. Posledním listem nabídky bude prohlášení dodavatele potvrzené statutárním orgánem, které stanoví celkový počet listů v nabídce.

Nabídka dodavatele bude obsahovat členění níže uvedené:

V úvodu nabídky bude předložen obsah nabídky, kde bude popsána nejen posloupnost 	dokumentů, ale i jejich umístění pomocí čísel stran.

a) vyplněný krycí list (viz příloha č. 3), který bude obsahovat název a přesnou adresu dodavatele s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonu, faxového a e-mailového spojení a konečnou celkovou nabídkovou cenu za kompletní předmět veřejné zakázky. Tento krycí list bude opatřen podpisem osoby oprávněného jednat jménem dodavatele a opatřen razítkem dodavatele;

b) obsah nabídky

c)  prohlášení dodavatele, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci

d) v případě, že dodavatel nebude využívat poddodavatelů, přiloží čestné prohlášení o tom, že tuto veřejnou zakázku bude realizovat sám bez využití poddodavatelů

e) prohlášení o splnění základní, profesní, ekonomické a technické způsobilosti včetně požadovaných příloh (viz příloha č. 4) a dokladů o kvalifikaci v prosté kopii

f) dodavatelem podepsaný návrh smlouvy dle přílohy č. 1 této výzvy včetně příloh ve formuláři smlouvy požadovaných, z nichž některé jsou přílohou této výzvy. Dodavatel není oprávněn tento návrh smlouvy jakkoliv měnit, pouze ustanovení, jenž jsou předmětem hodnocení, příp. tam, kde to připouští výzvy

g) datový nosič v podobě flash disku s nabídkou včetně jejich příloh, vše (zejména návrh smlouvy a její přílohy) v editovatelné podobě, za účelem vložení do registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

h) závazný harmonogram činností (vyhotovený dodavatelem dle týdenního harmonogramu činností a dodávek) a popis, jak bude dílo realizováno s ohledem na to, že klienti zadavatele jsou rizikovou skupinou nakažení COVD virem (dodavatel popíše opatření, jaké bude činit při realizaci díla, aby se minimalizovalo riziko nakažení, opatření musí být dostatečná).

NABÍDKA, NÁVRH SMLOUVY I VEŠKERÉ OSTATNÍ DOKUMENTY A PROHLÁŠENÍ OBSAŽENÉ V NABÍDCE (s výjimkou originálů či kopií dokladů) MUSÍ BÝT PODEPSÁNY OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA DODAVATELE (v takovém případě doloží dodavatel v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopií plné moci či jiného pověřovacího dokumentu).

###### 8.    Ostatní podmínky

8.1.	Změna podmínek zadání

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádosti dodavatelů o vyjasnění podmínek zadání nebo z vlastního podnětu.

8.2.	 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení k podmínkám zadání veřejné zakázky. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v písemné formě, nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti není zadavatel povinen reagovat. Na základě řádně a včas doručené žádosti poskytne zadavatel dodavateli písemné vysvětlení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zároveň poskytne všem dodavatelům stejným způsobem, jako poskytl zadávací dokumentaci. Při poskytování vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel analogicky s § 98 ZZVZ Žádost může být doručena na email info@radekjurcik.cz.

9.      Požadavek na poskytnutí jistoty

## Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

10.       Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

Lhůta pro podání nabídek dodavatelů o veřejnou zakázku končí dne 25.5.2020 do 09.00 hod. Nabídky se budou otevírat v sídle zadavatele dne 25.5.2020 v 9.00 hod. Otevírání obálek s nabídkami provede zadavatelem jmenovaná komise. Otevírání bude neveřejné.

11.       Průběh výběrového řízení

Po kontrole nabídek z hlediska podání nabídky v českém jazyce a jejím podpisu oprávněnou osobou si komise vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska požadavků zadavatele na kvalifikaci a podmínek zadání. Pokud některý dodavatel nesplnění tyto požadavky zadavatele bude vyloučen s tím, že komise je oprávněna dožádat chybějící části nabídky, příp. vyžádat vysvětlení nejasností v nabídce. Komise je oprávněna zkoumat toliko nabídku vybraného dodavatele z pohledu splnění podmínek zadání a nezkoumat splnění podmínek v nabídkách jiných dodavatelů. Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

12.       Kritéria hodnocení nabídky

Základním  hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomický výhodnost nabídek.

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria: ekonomická výhodnost nabídky s níže uvedenými kritérii hodnocení.

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

1. nabídková cena 60%

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu dodavatele bez DPH plnění bodovací metodou. Nabídková cena uchazeče bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých včetně DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

nejnižší nabídková cena v Kč

--------------------------------------  x 100 (bodů) x 0,6

hodnocená nabídková cena v Kč

Nabídka s nejnižší cenou obdrží 60 bodů a další v pořadí podle výše uvedeného vzorce. Nabídková cena musí být v rozmezí od 1,9 mil. Kč bez DPH do maximální hodnoty výše předpokládané hodnoty (2.300.000,- Kč bez DPH). Fixaci nabídkové ceny umožňuje § 116 odst. 4 ZZVZ, dle kterého zadavatel může rovněž stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění. Zadavatel postupoval obdobně dle daného ustanovení z důvodu špatné zkušenosti s plněním stavebních zakázek, kde vyhrál dodavatel s nízkými cenami a také s nízkou kvalitou takových prací.

2. doba realizace části díla v pracovních dnech  40% (zadavatel bude hodnotit dobu realizace oprav pokojů od převzetí staveniště dodavatelem. Domov je pobytové zařízení a je důležité mít pokoje připravené pro umístění klientů)

Zadavatel bude hodnotit dobu realizaci díla (dodavatel je oprávněn nabídnout minimální lhůtu 50 pracovních dnů a maximálně 88 pracovních dnů). Zadavatel bude hodnotit kratší dobu realizace díla.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

nejnižší doba realizaci díla ve dnech

--------------------------------------  x 100 (bodů) x 0,4

hodnocená doba realizace díla ve dnech

Nabídka s nejnižší dobou realizace  obdrží 40 bodů a další v pořadí podle výše uvedeného vzorce.

Celkové hodnocení

Součtem vypočtených bodových hodnot z dílčích kritérií pro každou hodnocenou nabídku vznikne výsledný bodový zisk, dle kterého bude určeno pořadí nabídek. Nabídka s nejvyšší bodovou hodnotou je nabídkou nejvýhodnější.

13.    Prohlídka objektu a dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Prohlídka objektu se konat nebude.

Tato výzva s přílohami vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, obsahuje i zadávací dokumentaci a dodavatelé mohou požadovat vysvětlení k zadávacím podmínkám. Dotazy k zadávacím podmínkám mohou dodavatelé v souladu se zákonem posílat na info@radekjurcik.cz.

V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě doručí vysvětlení zadávací dokumentace, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí podmínek zadání.

14.   	Práva zadavatele

Zadavatel má právo vyloučit dodavatele, který nesplňuje požadavky zadavatele na kvalifikaci a zadávací podmínky, jak byly výše stanoveny. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o nabídkách dodavatelů s cílem vylepšit je ve svůj prospěch.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

» 	na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této výzvě a přílohách, a to buď na základě  žádosti dodavatelů o vyjasnění podmínek zadání nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu podmínek zadání zadavatel oznámí všem zájemcům;

»   	před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit skutečnosti deklarované dodavatelem v nabídce, požadovat při jednání s vybraným dodavatelem o uzavření smlouvy provedení úprav ve smlouvě oproti návrhu smlouvy, který vybraný dodavatel předložil ve své nabídce;

» 	v zájmu zajištění transparentnosti výběrového řízení, uveřejnit z nabídek dodavatelů dokument „Krycí list“; smlouvu v registru smluv a na profilu zadavatele a skutečně uhrazenou cenu na profilu zadavatele.

»   	zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu;

»   zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval (viz příloha č. 5 výzvy), které  části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům.

V Hostomicích dne 10. 5. 2020

Domov Hostomice - Zátor

Součástí výzvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Formulář smlouvy

Příloha č. 2 – Technické specifikace
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Formulář kvalifikace

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů