Příloha č. 2 smlouvy: Podmínky zajištění podpory díla

I. Úvodní ustanovení

1. Součástí plnění smlouvy je následná komplexní podpora všech částí Aplikace. Veškeré náklady na podporu díla dle smlouvy a jejích příloh jsou zahrnuty v ceně za podporu, která je uvedena v článku 6. smlouvy a dodavatel není oprávněn si za podporu účtovat jakékoliv další částky.

2. Požadavek na servisní zásah může být zadavatelem uplatněn:

- systémem helpdesk,

- e-mailem, pokud není možno použít helpdesk, zadavatel požadavek do helpdesku dodatečně doplní,

- telefonem na čísle xxxxxxxxx, pokud není možno použít helpdesk, zadavatel požadavek do helpdesku dodatečně doplní.

3. Systém helpdesk musí zajistit:

- jednoduché a pohodlné vkládání požadavků uživatelem podle jeho oprávnění, např. formou grafického průvodce vložení požadavku,

- aktuální seznam hlášených požadavků s historií a aktuálním stavem řešení a řešitelem,

- e-mailové notifikace dodavateli a zadavateli při změně stavu řešení požadavku,

- možnost nastavení priorit řešení,

- přístup k aplikaci přes internetový prohlížeč – bez nákladů na software pro zadavatele.

II. Práva a povinnosti zadavatele

1. Zadavatel se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou součinnost potřebnou k provádění komplexní podpory podle této smlouvy. Zadavatel se zejména zavazuje předávat dodavateli potřebné nebo důvodně dodavatelem vyžádané informace a podklady pro provádění těchto služeb a umožnit dodavateli vzdálený přístup na provozní server. Vzdálený přístup bude zřízen prostřednictvím VPN. Přihlašovací heslo sdělují oprávněné osoby zadavatele oprávněným osobám dodavatele. Přihlašovací účet je mimo dobu používání neaktivní. Aktivace účtu provádí oprávněné osoby zadavatele před použitím vzdáleného přístupu na základě žádosti oprávněné osoby dodavatele.

2. Zadavatel zajistí nahlášení závady na systému dodavateli prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů. Závady budou přednostně hlášeny prostřednictvím systému Helpdesk, v případě použití jiného způsobu hlášení závad (e-mail, telefon) je nutno dodatečně hlášení zapsat do helpdesku.

3. Zadavatel zajistí dodavateli pracovní prostor v místě instalace programového vybavení v rozsahu nutném pro provedení servisních služeb. Zadavatel odpovídá za to, že řádný průběh prací dodavatele nebude rušen zásahy třetích osob.

4. Zadavatel je povinen informovat dodavatele o všech opatřeních a zásazích, které na programovém vybavení či jiných místech týkajících se programového vybavení provedl sám.

5. Zadavatel má právo požadovat po dodavateli doplnění systému o novou funkcionalitu za cenu v místě a čase obvyklou.

6. Zadavatel si vyhrazuje právo monitorovat a zakázat neoprávněné aktivity dodavatele.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo auditovat smluvní povinnosti dodavatele nebo nechat provést tyto audity třetí stranou.

III. Rozsah podpory a práva a povinnosti dodavatele

1. Podpora systému zahrnuje především:

- základní řešení incidentů nefunkčních částí dodaného řešení,

- zajištění dostupnosti a výkonnosti systému i dalších parametrů SLA,

- zajištění rychlého a standardizovaného řešení všech změnových požadavků uživatelů,

- zajištění kvality dat v dlouhodobém horizontu,

- zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje systému,

- zajištění schopnosti rychlé reakce na chybové stavy,

- zajištění pravidelné aktualizace SW,

- zajištění úpravy datových struktur, jobů v případě změny legislativy, nebo struktury sbíraných dat, úpravy datových rozhraní.

2. Dodavatel se zavazuje každou zjištěnou či nahlášenou závadu zapsat, vyhodnotit a zařadit do jedné z následujících kategorií a neprodleně zahájit práci na odstranění závady a odstranit závadu ve lhůtách podle následující tabulky. Zadavatel si vyhrazuje právo změny kategorie vady.

Specifikace požadovaných služeb (SLA), které je dodavatel povinen zajistit: Závadou se rozumí takový stav systému, který neumožňuje provádět jednotlivé funkce systému, nebo nejsou splněny podmínky stanovené v této smlouvě nebo v dokumentaci systému. Závady jsou klasifikovány dle jejich závažnosti a provozních podmínek na tři kategorie důležitosti:

- Vysoká = závady vylučující užívání systému nebo jeho důležité a ucelené části (tj. problémy zabraňující provozu systému), provoz systému je zastaven.

- Střední = závady způsobující problémy při užívání a provozování systému nebo jeho části, ale umožňující provoz systému. Provoz systému je omezen, ale činnosti mohou pokračovat určitou dobu náhradním způsobem.

- Nízká = provoz systému je závadou ovlivněn, ale může pokračovat jiným způsobem, např. organizačními opatřeními.

| Režim | Kategorie vady | Potvrzení požadavku a zahájení řešení od nahlášení | Max. doba do vyřešení požadavku od nahlášení |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 × 9 | Vysoká | Do 4 hod. | 8 hod. |
| 5 × 9 | Střední | Do 8 hod. | 2 pracovní dny |
| 5 × 9 | Nízká | Do 24 hod. | 5 pracovních dnů |

Po nahlášení a následném zpětném potvrzení požadavku kontaktuje řešitel případu zadavatele a dohodne podrobnosti a způsob řešení.

Režim 5 × 9 znamená dostupnost v pracovní dny od 8:00 do 17:00.

Garantovaná reakční doba k nástupu k servisnímu zásahu se při nahlášení požadavku (chyby) provedené v režimu 5 × 9 počítá takto: Pokud bude požadavek nahlášen do 12:00 pracovního dne, počítá se od 12:00 tohoto dne, při nahlášení požadavku po 12:00 pracovního dne se počítá od 8:00 následujícího pracovního dne.

V odůvodněných případech se smluvní strany mohou písemně dohodnout na jiném (pozdějším) nástupu k servisnímu zásahu.

3. Komplexní podpora, kterou je dodavatel povinen zajistit, zahrnuje také:

- údržba funkcionality metodik jednotlivých druhů sociálních služeb dle platné legislativy,

- údržba funkčnosti Aplikace a Katalogu podle požadavků zadavatele na fungování obou aplikací,

- spolupracovat se zadavatelem při provádění zálohování dat,

- informování zadavatele o provedení změny v produkčním prostředí emailovou zprávou,

- vytvoření přístupu zadavatele do testovacího prostředí, ve kterém budou ověřovány a odsouhlasovány změny v aplikaci před jejich nasazením do produkčního prostředí,

- poskytnutí aktivní součinnosti pro případné naimportování datového obsahu do informačního systému Zadavatele na základě jeho výzvy, což je zahrnuto v ceně této zakázky. Nesplnění této součinnosti považuje Zadavatel za zásadní porušení smlouvy,

- předání kompletních dat a popisu datového modelu jinému dodavateli, třetí straně, na základě výzvy Zadavatele,

- poskytnout na základě požadavku Zadavatele aktivní součinnost při importování dat do systémů dalších stran, což je zahrnuto v ceně této zakázky,

- automatická aktualizace Aplikace i Katalogu na nejnovější verzi po dobu platnosti smlouvy, další technologické zásahy nezbytné pro zajištění bezporuchového a bezpečného provozu aplikací a udržení jejich souladu s legislativou sociálních služeb a legislativou, která se vztahuje na informační systémy určené pro státní správu a samosprávu. Výjimkou z tohoto závazku je další individuální vývoj programového vybavení, který bude prováděn dle požadavků Zadavatele na základě samostatných smluvních ujednání,

- službu helpdesk – slouží pro komunikaci dodavatele a uživatelů prostřednictvím kontaktních a oprávněných osob. Prostřednictvím helpdesku se hlásí zejména: o veškeré závady, incidenty a problémy s aplikací (incidenty, SLA) o požadavky a dotazy k provozu a k lepšímu využití aplikace (hot-line) o náměty pro úpravy a uživatelské požadavky (rozvoj aplikace),

- službu hot-line – konzultace a zásah pro kontaktní a oprávněné osoby – poskytování rad ke správnému a efektivnímu provozování a užití aplikace, řešení požadavků, problémů uživatelů souvisejících s provozem systému, které se netýkají vad systému, ale např. obsahu, vlastních funkcionalit systému, metodiky. Může jít o vzdálené konzultace po telefonu, řešení formou vzdálené správy,

- poskytování upgrade a update systému (součástí poskytnutí těchto upgrade a update je dodání aktuální dokumentace) a implementace těchto upgrade a update, zadavatel má právo tyto upgrade a update odmítnout,

- provedení rozdílového školení, pokud bude nutné s ohledem na rozsah upgrade,

- pravidelnou profylaxi systému – sledování a správa systému vzdáleným přístupem, náplní je především:

- kontrola vazeb (konzistence dat),

- zaplňování databázového prostoru a návrhy na jeho rozšiřování,

- návrh plánu zálohování a jeho četnosti,

- mapování vytížení systému,

- nahrávání opravných dávek,

- doporučení k optimalizaci provozovaného systému.

Výsledkem bude návrh činností ke zlepšení stávajícího stavu, o jeho realizaci se dodavatel dohodne se zadavatelem,

- pořízení atestu do 6 měsíců od nabytí účinnosti povinnosti v případě, že se na systém nebo jeho části vztahuje nebo v budoucnu bude vztahovat atestační povinnost.

4. Dodavatel smí použít vzdálený přístup pouze pro účely stanovené v předmětu smlouvy.

5. Dodavatel je povinen navrhnout nutná opatření k zajištění ochrany zpracovávaných dat.

6. Hlášení provedených změn, servisních úprav a jejich výsledek provádí oprávněné osoby dodavatele primárně prostřednictvím helpdesku. Oprávněná či kontaktní osoba Zadavatele provede následně kontrolu funkčnosti provedené úpravy.

7. Hlášení bezpečnostních incidentů, které dodavatel způsobí nebo zjistí, bezodkladně provádějí oprávněné osoby dodavatele telefonicky nebo e-mailem oprávněným osobám zadavatele a hlášení neprodleně zaevidují do helpdesku.

IV. Smluvní pokuty za porušení podmínek zajištění provozu a podpory:

Smluvní pokuty vztahující se k podmínkám podpory systému jsou uvedeny v článku 16. této smlouvy.

V. Oprávněné osoby:

1. Oprávněné osoby zadavatele: jméno ………….., e-mail: ………….., tel. ………….. jméno ………….., e-mail: ………….., tel. …………..

2. Oprávněné osoby dodavatele: jméno ………….., e-mail: ………….., tel. ………….. jméno ………….., e-mail: ………….., tel. …………..