# SMLOUVA  O  DÍLO  č.	x/70837376/2020

# uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami :

# Smluvní strany :

1.1. Objednatel:	Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou p.o.

Sídlo:	Poštovní 953, Zruč nad Sázavou, 28522

Zastoupený: Mgr. Janem Klčem, ředitelem PO Dětský domov a Školní jídelna,  Zruč nad Sázavou, Poštovní 593

IČ: 70837376

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 27-2105860217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel :	Název: Doplní Zhotovitel

Sídlo: Doplní Zhotovitel

IČO: Doplní Zhotovitel

DIČ: Doplní Zhotovitel

Číslo účtu: Doplní Zhotovitel

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o :

# Předmět díla:

.

  - Předmětem plnění zakázky je provedení akce „mlhoviště“, která bude provedena v souladu s ČSN EN 1176-1 a ČSN 1177 v rozsahu dle grafického návrhu a Položkového rozpočtu/Cenové nabídky

  - Rozsah díla: Bude provedena příprava terénu,  dodání a montáž mlhoviště, Vlastníkem zaplacených částí díla se stává objednatel

  - Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít dokončené dílo a řádně a včas platit dohodnutou cenu díla.

# Termín plnění:

3.1.      Zahájení díla:  termín zahájení prací do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

3.2.      Dokončení a předání díla do:                     30.7.2020

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce do 2 týdnů po sjednaném termínu zahájení je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. To neplatí, nastanou-li pro technologické postupy stavby nevhodné klimatické podmínky. V tomto případě bude po souhlasu obou stran sjednán jiný termín zahájení stavby.

# Cena díla

  - Smluvní strany se podle zákona o cenách tímto dohodly na celkové ceně díla v částce:

s DPH ………… Doplní Zhotovitel ……………………………………………,-Kč

bez DPH……… Doplní Zhotovitel ……………………………………………,-Kč

Cena díla je stanovena jako pevná po celou dobu stavby.

  - Celková cena platí za předpokladu provedení celého rozsahu prací.

  - Dohodu o ceně víceprací či o změně ceny díla, je možno uzavřít pouze formou písemného dodatku této smlouvy.

## Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

  - Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN a technickými normami (TN). Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

  - U zabudovaných výrobků a materiálů musí zhotovitel doložit prohlášení o shodě (certifikát kvality) v českém jazyce.

  - Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod a předpis výrobce, který bude mít zhotovitel kdykoliv přístupné na staveništi.

  - Nedodržení podmínek a postupů dle ČSN, technických norem (TN) a ostatních závazných předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele plynoucích ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele odstoupit od Smlouvy o dílo.

# Platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

Zhotovitel nepožaduje zálohu, práce budou uhrazeny zpětně po konečném předání stavby a odstranění všech vad a nedodělků, Po předání díla a provedení zápisu o předání díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Splatnost faktury bude 30 dní po jejím obdržení Objednatelem.

  - Odměna bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

  - Objednatel prohlašuje, že na sjednané dílo má pro zhotovitele zajištěno finanční krytí v plné výši.

  - Pokud nedojde k odsouhlasení kvality či množství provedených prací do 10-ti dnů od      předání díla, má právo zhotovitel přizvat nezávislou osobu – znalce k rozhodnutí věci. Náklady na tuto činnost ponese strana ve sporu neúspěšná. Rozhodnutí nezávislého znalce bude závazné pro obě strany.

# Práva a povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek a čistotu na staveništi, je povinen na své náklady odstranit nečistoty a odpady vzniklé jeho činností při plnění předmětu smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu realizace provádět veškeré předepsané a potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovišti bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy. Zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1991 Sb., dodržovat BOZP.

  - Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Poskytovatele i po skončení trvání této Smlouvy. Porušením povinnosti mlčenlivosti není sdělení informací týkajících se Objednatele anebo jeho činnosti, v souvislosti s níž jsou Služby dle této Smlouvy poskytovány třetím osobám, jestliže Objednatel o předávání informací těmto osobám Poskytovatele požádal nebo takové předávání odsouhlasil.

# Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel se zavazuje před zahájením plnění předmětu smlouvy předat zhotoviteli staveniště-pracoviště, a dále předat místo k uložení materiálu a napojení elektrické energie a vody.

  - Objednatel je oprávněn prostřednictvím své kontaktní osoby určené v souladu s článkem 2 této Smlouvy zadávat Poskytovateli úkoly v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

- Dodání díla:

  - V protokolu o předání a převzetí díla se smluvní strany zavazují především uvést, zda objednatel dílo přejímá, popř. důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dále se zde uvede soupis vad a nedodělků zjištěných ke dni předání a převzetí díla, dohodnuté termíny k jejich odstranění. Záruční lhůta na celé dílo počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.

  - Objednatel nabývá vlastnického práva ke zhotovované věci počínající dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.

- Odpovědnost za vady a záruky:

9.1.	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na povrch a stavební práce v délce 60 měsíců a 24 měsíců na ostatní materiály a komponenty ode dne předání a převzetí díla.

9.2.	Odstranění ohlášené záruční vady je zhotovitel povinen zahájit do 7 dnů po jejím nahlášení objednatelem a ukončit nejpozději ve lhůtě odpovídající běžným doporučeným technologickým postupům a normám.

9.3.	Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla a na vady způsobené neodbornými zásahy do díla a nevhodným užíváním objednatele či třetích osob. V takovém případě má zhotovitel právo odmítnout plnění v záruce – toto musí taktéž ve lhůtě 7 dnů písemně oznámit objednateli.

9.4.	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat a tyto doručit (poštou, e-mailem, osobně nebo datovou schránkou) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují a požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.

9.5.	Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každý den prodlení až do jejího odstranění. Tímto však není dotčeno ustanovení § 2913/1 občanského zákoníku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu. V případě povětrnostních podmínek, které nedovolují vadu odstranit, bude odstraněna v nejbližším termínu při povětrnostních podmínkách, které její odstranění umožní.

9.6.	Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což zhotovitel potvrdí svým podpisem.

9.7.	Nebezpečí škody na nepředané části zhotoveného díla nese zhotovitel.

9.8.	Zhotovitel odpovídá za škody, které svou činností způsobil na majetku objednatele nebo třetích osob

- Sankce:

  - V případě že zhotovitel nesplní včas a řádně svůj závazek a nepředá dílo v termínu stanoveném v čl. 3, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové hodnoty díla za každý den prodlení.

  - Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury zhotovitele, dohodly smluvní strany pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení z dlužné částky.

  - Zaplacením sankcí dle tohoto článku se zhotovitel a objednatel nezbavují svých povinností k řádnému dokončení díla.

- Ustanovení společná a závěrečná:

  - Za podstatné porušení smlouvy se přitom považuje zejména:

a) nekvalitní plnění zhotovitele

b) hrubé neplnění termínů

c) nekvalitní dodávky výrobků / odporující ČSN /

d) nedodržení předpisů PO a BOZP

11.2.	Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závažnosti a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

11.3.	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými Dodatky, označenými vzestupnou číselnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu ustanovení smlouvy nepovažují.

11.4.	Změny a doplňky k této smlouvě musí být vyhotoveny písemně ve dvou vyhotoveních a podepsány oběma stranami, jinak jsou neplatné.

11.5.	Touto smlouvou neupravené smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Ve Zruč nad Sázavou dne:                                    Ve				 dne:

----------------------------------------------                --------------------------------------------

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

Mgr. Jan Klčo, ředitel DD