# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

a

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Veřejná zakázka

„ISŠT Mělník: Učebny pohonů - dokončení stavebních prací“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“)

| Druh zadávacího řízení | VZMR |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 591.078,84 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/user_detail_253.html |

1	ZÁKLADNÍ INFORMACE	3

2	PŘEDMĚT A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3

3	TECHNICKÉ PODMÍNKY	4

4	OBCHODNÍ PODMÍNKY	4

5	LHŮTY PLNĚNÍ	4

6	MÍSTO PLNĚNÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	5

7	KVALIFIKACE	5

7.1	Úvod	5

7.2	Základní způsobilost	6

7.3	Profesní způsobilost	6

7.4	Ekonomická kvalifikace	7

7.5	Technická kvalifikace	7

7.6	Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci	9

7.7	Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace	9

8	TECHNICKÉ SPECIFIKACE	10

9	NABÍDKA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ	12

9.1	Pojem nabídka	12

9.2	Forma a podoba nabídky	12

9.3	Obsah vlastní nabídky	12

9.4	Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky	13

10	POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY	14

11	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK	15

12	OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	16

12.1	Vyloučení variantních řešení	16

12.2	Otevírání nabídek	16

12.3	Zrušení zadávacího řízení	16

12.4	Jistota	16

12.5	Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek	17

12.6	Předložení dokladů vybraného dodavatele, který je právnickou osobou	17

12.7	Vyhrazení změny závazku	18

12.8	Zadávací lhůta	18

12.9	Poskytování zadávací dokumentace	18

13	PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	18

# ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název zadavatele: 	Integrovaná střední škola technická, Mělník, K Učilišti 2566

Sídlo: 				K Učilišti 2566. 276 01 Mělník

IČ: 				00640930

(dále jen „Zadavatel“)

Osoba oprávněná jednat během zadávacího řízení jménem zadavatele:

Mgr. Vladimír Wasyliw, ředitel školy

Tel.: 720 967 202

e-mail: wasyliw@isstechn.cz

Kontaktní osoba zadavatele:

Štěpán Kirchner, manažer správy areálu

Tel.: 774191981

e-mail: kirchner@isstechn.cz

Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona. Obsahuje-li tato zadávací dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušné ustanovení zákona analogicky. To však neznamená, že Zadavatel zadává Veřejnou zakázku v režimu zákona.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 591.078,84 Kč bez DPH, tj. 715.205,40 Kč vč. DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako limitní hodnota a nejvýše přípustná nabídková cena. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou, než je předpokládaná hodnota zakázky, bude vyřazena a účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020 – Integrované teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti.

V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

# PŘEDMĚT A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění vad a nedodělků po původním zhotoviteli po odstoupení od smlouvy. Jedná se o

- předělání litých podlah v učebnách OV – vybroušení stávajícího povrchu a položení lité podlahy

- předělání podlahy v obrobně – rozebrání nevhodně položené zámkové dlažby a položení podlahy z leštěného drátkobetonu tl.120 mm. Součástí je také vystěhování obráběcích strojů a jejich zpětné nastěhování.

Akce bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností Energy Benefit Centre a. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210, která je součástí příloh této zadávací dokumentace.

Druh veřejné zakázky: Stavební práce (§ 14 odst. 3 Zákona)

| Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem |  |
| --- | --- |
| 45453000-7 | Opravy a modernizace budov |

# TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky zakázky jsou obsaženy v návrhu smlouvy a výkazu výměr, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky řízení závazné a nemohou být žádným způsobem měněny.

Obchodní podmínky jsou specifikovány smlouvou o dílo, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

# LHŮTY PLNĚNÍ

- Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: 3. 08. 2020

- Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: 28. 08. 2020

Závazný termín dokončení plnění veřejné zakázky: do 25 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění veřejné zakázky.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předloží závazný časový harmonogram stavebních prací, který bude odpovídat podmínkám stanoveným v závazném návrhu smlouvy o dílo, a která následně bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být v týdnech, respektovat závaznou dobu plnění a musí zahrnovat minimálně termín zahájení a dokončení.

# MÍSTO PLNĚNÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Místem plnění je: K Učilišti 2566, 276 01 Mělník, na pozemcích parc. č. 1624/2, 1624/20 a 1624/24 v k.ú. Mělník (692816)

Hromadná prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude organizována.

Prohlídku je možné uskutečnit po předchozí dohodě s p. Kirchnerem, tel.: 774191981,

e-mail: kirchner@isstechn.cz

# KVALIFIKACE

## Úvod

V souladu s § 39 odst. 4 Zákona je posouzení nabídky předpokladem výběru účastníka řízení v zadávacím řízení. Zadavatel bude u vybraného dodavatele posuzovat, zda splňuje požadovanou kvalifikaci.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základní způsobilosti stanovené § 74 Zákona

- splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 Zákona

- prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 Zákona

- prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

### Prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 požaduje zadavatel předložení dokladů o splnění kvalifikace v nabídce v kopiích. Dodavatel může tyto doklady nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 Zákona nebo čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem níže splňuje, pokud dále v textu zadávací dokumentace není uvedeno odlišně.

Zadavatel si před uzavřením smlouvy dle ust. § 86 odst. 3 Zákona, od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

### Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- základní způsobilosti dle § 74 Zákona

- profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 Zákona.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

## Základní způsobilost

Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v § 74 odst. 1 Zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) Zákona,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) Zákona.

## Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) Zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

## Technická kvalifikace

- V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) Zákona požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam významných stavebních prací, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení.

- Rozsah a způsob prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel kvalifikaci prokáže předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Pro účely tohoto zadávacího řízení se výše uvedená doba nepovažuje za splněnou, pokud stavební práce uvedená v příslušném seznamu nebyla v průběhu této doby dokončena. Seznam stavebních prací musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce řádně poskytnuty a dokončeny, musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a dále musí obsahovat označení a kontakt na osobu, u níž lze uvedené informace ověřit.

Je-li osvědčení objednatele o poskytnutí uvedené stavební práce vydáno pro sdružení či seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku společně, a dodavatel (účastník zadávacího řízení) byl členem tohoto sdružení či seskupení, zadavatel je oprávněn u dodavatele nebo u kontaktní osoby objednatele ověřit, že ta část, kterou dodavatel v rámci sdružení či seskupení dodavatelů plnil, splňuje požadavky zadavatele na minimální úroveň požadovaných stavebních prací.

- Vymezení minimální úrovně kvalifikace

Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době zhotovil minimálně tři dokončené stavby, jejichž předmětem byla novostavba či rekonstrukce budovy obdobného charakteru (občanská vybavenost, školská zařízení, zdravotnictví, sociální služby, domovy důchodců apod.) včetně výměny výplní otvorů, ve finančním rozsahu minimálně 0,5 mil. Kč bez DPH, za každou z nich.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit na místě skutečnosti u dřívějších objednatelů.

Pokud dodavatel dokládá prokázání technické kvalifikace referenční zakázkou, kterou realizoval společně s jiným dodavatelem, musí zadavatel v souladu s rozhodovací praxí ÚOHS prověřit, zda dodavatele v rámci vykazované zakázky sám realizoval právě takovou část plnění, která odpovídá požadavkům na prokazovanou kvalifikaci.

Za účelem vyloučení pochybností zadavatel požaduje, aby dodavatel při prokazování této části technické kvalifikace výslovně uvedl, zda referenční zakázka byla či nebyla realizována společně více dodavateli. Pokud byla referenční zakázka realizována společně více dodavateli, musí dodavatele, který v zadávané veřejné zakázce technickou kvalifikaci prokazuje, v podané nabídce transparentním způsobem doložit, že v rámci dokladované referenční zakázky realizoval sám právě takovou část předmětu plnění, která odpovídá požadavkům zadavatele na tuto část technické kvalifikace, která musí být v zadávané veřejné zakázce prokázána.

## Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Dodavatel může využít vzoru krycího listu a vzoru čestného prohlášení o splnění kvalifikace, který je přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

## Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

### Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona každý dodavatel samostatně – viz § 82 Zákona.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele či více poddodavatelů a aby uvedl identifikační údaje (§ 105 odst. 3) zákona) a kontaktní údaje každého poddodavatele. Účastník dále ve své nabídce předloží prohlášení, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

# NABÍDKA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ

## Pojem nabídka

Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka řízení a další zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady, kterými účastník řízení prokazuje kvalifikaci.

## Forma a podoba nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat pouze elektronicky prostřednictvím nástroje E-ZAK.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce, diplomy mohou být v latině.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

## Obsah vlastní nabídky

Účastník řízení vyplní návrh smlouvy o dílo – obchodní podmínky, která je přílohou č. 3 této ZD. Účastník řízení do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje, oprávněné osoby jednat za účastníka a nabídkovou cenu. Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byly následující přílohy: příloha č. 1 – Harmonogram plnění, příloha č. 3 – Oceněný výkaz výměr (účastník řízení vyplní a přiloží přílohu č. 2 zadávací dokumentace)

Nabídkovou cenu uvede v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu s DPH.

Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala všechny tyto níže vyjmenované dokumenty, nejlépe v tomto řazení:

- vyplněný krycí list nabídky v souladu s přílohou této ZD (V případě, že se údaj o celkové nabídkové ceně, uvedený v krycím listu nabídky, bude lišit od údaje, který bude uveden v závazném návrhu smlouvy, bude zadavatel vycházet z údaje, který je uveden v závazném návrhu smlouvy a údaj v krycím listu nabídky nebude brát v úvahu.),

- všechny doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace a čestné prohlášení o poddodavatelích, které je přílohou ZD,

- vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo v souladu se závazným vzorem, který je přílohou ZD (jakékoli zásahy účastníka do smlouvy o dílo jsou bez předchozího 
souhlasu zadavatele nepřípustné a mohou být důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení),

- oceněný soupis prací,

- všechny ostatní nepovinné dokumenty, které chce dodavatel v nabídce předložit (např. pojistná smlouva apod.)

V rámci podané nabídky ocení účastník soupis prací (výkaz výměr), který tvoří přílohu této ZD, bez jakýchkoli úprav a změn textů či řazení položek. Jakékoli zásahy účastníka do soupisu prací bez předchozího souhlasu zadavatele (formou poskytnutého vysvětlení nebo změny zadávací dokumentace dle § 98 nebo 99 zákona) jsou nepřípustné a mohou být důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastník je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr, neocenění jakékoliv položky může mít za následek, že zadavatel bude cenu takové položky považovat za nulovou a může od účastníka požadovat objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů dle § 46 zákona.

## Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají pouze elektronicky prostřednictvím nástroje E-ZAK.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace končí

dne 24. 7. 2020 v 10.00 hodin.

### Způsob podání nabídek

Účastník předává nabídku v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK tak, aby byla doručena Zadavateli ve lhůtě podání nabídek. Pro podání nabídek je nutná registrace v elektronickém nástroji E-ZAK, přičemž k registraci je vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách provozovatele elektronického nástroje http://www.ezak.cz/. Nabídky musí účastníci doručit shora uvedeným způsobem nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Veškeré technické požadavky pro podání nabídky přes systém E-ZAK jsou popsány zde: http://eee.ezak.cz/faqúpozadavky-na-system. V případě, že by se vyskytly problémy s podáním nabídky, může se účastník obrátit na technickou podporu E-ZAK na tel. čísle: +420 538 702 719, nebo na e-mailu: podpora@ezak.cz

# POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY

Posouzení nabídek provede zadavatel.

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle níže uvedených hodnotících kritérií.

Hodnotící kritéria:

Kritérium č. 1: výše nabídkové ceny - váha 100 %

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 4). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídky budou hodnoceny v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší.

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Účastník je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je nutno doručit ve lhůtě 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V opačném případě si Zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávacích podmínek nevyřizovat.

Zadavatel stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá komunikace se zadavatelem realizována pouze elektronickou formou prostřednictvím nástroje E-ZAK. Jakýkoliv jiný způsob, např. osobní jednání, telefonicky, je vyloučen.

# OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

## Vyloučení variantních řešení

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

## Otevírání nabídek

V souladu s § 110 odst. 1 Zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je neveřejné.

## Práva a výhrady zadavatele

Na vyloučení účastníka z poptávkového řízení se přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 zákona, s výjimkou § 48 odst. 7, 9 a 10 zákona. Okamžikem doručení rozhodnutí o vyloučení zaniká účastníkovi účast v poptávkovém řízení.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí v poptávkovém řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.

## Zadávací lhůta

(= lhůta, po kterou jsou účastníci řízení vázáni nabídkami)

V souladu s § 40 Zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci řízení svými nabídkami vázáni). Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 90 dní.

## Poskytování zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_6873.html.

Projektová dokumentace je k dispozici na vyžádání prostřednictvím nástroje E-ZAK.

# PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace

Příloha č. 3: Čestné prohlášení o poddodavatelích

Příloha č. 4: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Mělníku, dne 11. 7. 2020

| Zadavatel: Integrovaná střední škola technická, Mělník, K Učilišti 2566 Sídlo: K Učilišti 2566. 276 01 Mělník IČ: 00640930 | Mgr. Vladimír Wasyliw ředitel školy |
| --- | --- |