Technická specifikace

**Název akce: III/24019 - od křižovatky III/24022 směr Neuměřice**

**Místo realizace:** silnice III/24019 průtah obcí Olovnice od křižovatky se silnicí III/24022

směrem na Neuměřice

**Staničení:** km 2,327 - 3,433, délka úseku 1106 m, prům. šířka 6,00 m, plocha 6636 m2

****

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, průtah v intravilánu obcí Olovnice a extravilánu směr Neuměřice. Tento úsek dlouhý 1106 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici se střední intenzitou automobilové dopravy.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/24019.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 50 mm, které bude provedeno pouze v intravilánu obce, výšková úprava povrchových znaků (šachty, vpusti atd.), vyrovnávka obalenou směsí v celém úseku, obrusná vrstva ACo 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, VDZ, návrh-projednání a realizace DIO. V extravilánu obce je nutné odstranit navýšenou krajnici a zřídit v šíři 0,5 m krajnici novou.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Termín realizace:** r. 2020 – předpoklad 4 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** SFDI – NZ 2020 / vlastní zdroje

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

**FOTODOKUMENTACE**









**Kontakty :**

Vladimír Krejča, vedoucí provozu oblasti Mnichovo Hradiště, tel: 602 489 625

email: [vladimir.krejca@ksus.cz](mailto:vladimir.krejca@ksus.cz)

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736623735, email: [michal.novak@ksus.cz](mailto:michal.novak@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí TSÚ oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Karel Sulek, silniční technik, tel.: 602 739 774, email: [karel.sulek@ksus.cz](mailto:karel.sulek@ksus.cz)

Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michal Novák