zadávací dokumentace veřejné zakázky

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení

„II/330 Budiměřice-průtah, km 21,372 – 21,882, II/330 Rašovice – průtah“

ev. č. VZ: 632079

Obsah

- Základní údaje o Zadavateli

- Druh a předmět veřejné zakázky

- Časový plán výstavby – Časový harmonogram

- Doba plnění

- Místo plnění

- Prohlídka místa plnění

- Podmínky poskytnutí kompletní zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávací dokumentaci

- Požadavky na kvalifikaci

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Hodnotící kritérium

- Obchodní a platební podmínky

- Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, jiné zadávací podmínky

- Obsah nabídky a jistota za nabídku

- Lhůta a místo pro podání nabídek

- Čas a místo otevírání obálek

- Zadávací lhůta

- Pokyny pro zpracování nabídky

- Další podmínky a vyhrazená práva Zadavatele

Přílohy

- Dokumentace stavby, tj. Projektová dokumentace pro provádění stavby a další dokumenty stavby, zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby (v elektronické podobě)

- Soupis prací s výkazem výměr (v elektronické podobě)

- Vzor krycího listu nabídky (v elektronické podobě)

- Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky (v elektronické podobě)

- Formuláře 1-10 (v elektronické podobě)

OBECNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) se vztahuje k oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení o zakázce), které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek, a je souhrnem požadavků Zadavatele týkajících se poptávaného plnění, resp. způsobu zpracování nabídky, nikoliv však konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních předpisů. Dodavatel je tak povinen řídit se při zpracování své nabídky vždy nejen požadavky obsaženými v této ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech ZD vymezují závazné požadavky Zadavatele. Tyto požadavky je každý Dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této ZD bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem je vyloučení Uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Jakýkoliv Dodavatel, který podá nabídku na plnění této veřejné zakázky, budou pro účely této veřejné zakázky označováni jako „Uchazeč“, „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyhlašující tuto veřejnou zakázku je označována jako „Zadavatel“ nebo „Objednatel“.

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

| Název Zadavatele | : | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11 |
| IČO | : | 00066001 |
| DIČ |  | CZ00066001 |
| Zastoupený | : | Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel |

2.	DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

CPV kód:

45233100-0	Stavební úpravy pro komunikace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená Zadavatelem v souladu s ustanovením § 13 a násl. Zákona činí 20.224.898,50 Kč bez DPH.

Zadavatel Uchazeče upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně maximální přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za poptávané plnění. Uchazeči tedy musí stanovit svoji nabídkovou cenu, resp. jednotkové ceny poptávaného plnění tak, aby tato shora uvedená částka nebyla překročena. Překročení této ceny (vyšší nabídková cena) bude považováno za nesplnění závazných podmínek Zadavatele. Uchazeč, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) bude vyšší než tato maximální cena připuštěná Zadavatelem, bude ze zadávacího řízení vyloučen. V případě, že tuto maximální cenu připuštěnou Zadavatelem překročí všichni Uchazeči o plnění této veřejné zakázky, bude toto zadávací řízení zrušeno podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) Zákona.

Zadavatel Uchazeče upozorňuje, že plnění veřejné zakázky je spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“).

Zadavatel pro odstranění veškerých pochybností a v souladu s § 6 odst. 1 Zákona zdůrazňuje, že předmět veřejné zakázky se týká využití (aplikace) nových technologií na silnicích financovaných z rozpočtu SFDI, včetně vyhodnocování aplikace (expertní činnosti) – viz „Pravidla pro poskytování příspěvků na „Nové technologie“ – http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/projektove-cinnosti/. Konkrétně se jedná o pokládku  asfaltových vrstev obsahující asfaltový beton ACO 11+ pro obrusné vrstvy, asfaltové vrstvy ACL 22+ a ACL 16+ pro obrusné vrstvy. Tato technologie je blíže popsána v ZD a jejích přílohách.

Zadavatel současně upozorňuje, že po vybraném Uchazeči bude před podpisem smlouvy požadovat předložení dokladů uvedených v čl. 12 ZD.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/330 Budiměřice-průtah, km 21,372 – 21,882, II/330 Rašovice – průtah“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Při realizaci díla musí být respektovány zejména následující závazné postupy a technologie: Jedná se o konstrukci nových zpevněných ploch vozovek, které jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky, zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Vnější svislá pracovní spára musí být před pokládkou asfaltových vrstev opatřena vhodnou zálivkovou hmotou s použitím výztužné mřížoviny, aby došlo k dokonalému spojení nové konstrukce se stávající vozovkou. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev - použít spojovací postřiky z asfaltové emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN, TP, TKP  a dalších souviseních podkladů:

- Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky;

- Nařízení vlády č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky;

- Technické návody pro činnost autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle NV č.163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2006 Sb. – „Asfaltové směsi a) pro konstrukce vozovek a povrchové úpravy vozovek – Asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy“, vydané TZÚS Praha pro skupinu výrobků 05.16 v platném znění;

- Stavební technické osvědčení pro Asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy, typ Asfaltový beton s pěnoasfaltem;

- ČSN EN 933–1 Zrnitost směsi kameniva;

- ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – provádění a kontrola shody;

- ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí;

- ČSN EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty

- ČSN EN 14023 Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

- ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištích a jiných dopravních ploch

- ČSN EN 12697-1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 1: Obsah rozpustného pojiva

- ČSN EN 12697-2 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 2: Zrnitost

- ČSN EN 12697-8 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

- ČSN EN 12697-12 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

- ČSN EN 12697-22 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 22: Zkouška pojíždění kolem

- ČSN EN 12697-26 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka Část 26: Tuhost

- ČSN EN 131308-1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály Část 1: Asfaltový beton

- ČSN EN 131308-20 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály Část 20: Zkoušky typu

- ČSN EN 131308-21 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály Část 21: Řízení výroby u výrobce

- TKP kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy

Při výrobě nízkoenergetické asfaltové směsi s pěnoasfaltovým pojivem je do asfaltu v mísící komoře řízeně přidáno stanovené množství vody. Vzhledem k požadavku na stálý tlak vody je nutné instalovat zařízení na vyrovnání tlaku. Z mísící komory je pěnoasfaltové pojivo napuštěno do míchačky a promícháno s nadávkovanou směsí kameniva. Pokládka se provádí finišerem, položená vrstva se hutní standardně. Asfaltové hutněné směsi s pěnoasfaltovým pojivem se uvádějí na trh na základě Stavebně technického osvědčení (STO).

Doplnění vrstev vozovky v místech ubourané části konstrukce vozovky z důvodu napojení nové konstrukce nebo osazení nových silničních obrubníků bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev.

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. Minimální hodnotu modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu zkoušky deskou stanoví dokumentace ve smyslu TP 170. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění včetně závazných technologií, je obsažena v této ZD a zejména pak dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, a v dalších dokumentech, které tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

V případě, že ZD obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 11 Zákona umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Je-li v ZD definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován požadovaný standard a v nabídce Uchazeče mohou být nahrazeny i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále:

- zpracování realizační dokumentace stavby

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

- zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy

- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou

3.	ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY – ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový plán výstavby – časový harmonogram vyplývá z dokumentace stavby a závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, které jsou přílohou č. 1 a 4 této ZD.

Pro zajištění plynulého provádění prací Dodavatel zpracuje a předloží jako součást nabídky podrobný časový plán výstavby – časový harmonogram. Tento bude pro Uchazeče závazný a bude nedílnou součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky doložené v nabídce.

Časový harmonogram bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude zřejmý časový postup Uchazeče (včetně nasazení rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci stavby a bude obsahovat konkrétní termíny v rozlišení dnů od předání staveniště Zhotoviteli.

Uchazeč je při zpracování časového harmonogramu povinen respektovat následující termíny plnění.

4.	DOBA PLNĚNÍ

| Předpokládaný termín zahájení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zahájení realizace díla | : | do 10 dnů od převzetí staveniště |
| Ukončení realizace |  |  |
| Termín ukončení realizace | : | 4 měsíce od předání staveniště Zhotoviteli |
| Termín vyklizení staveniště | : | do 10 dnů od ukončení realizace díla |

5.	 MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění veřejné zakázky:  silnice II/330 u obcí Budiměřice a Rašovice, Středočeský kraj.

6.	PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel neorganizuje společnou prohlídku místa plnění, resp. budoucího staveniště a jeho okolí ve smyslu ustanovení § 49 odst. 5 Zákona, neboť místo plnění vymezené touto ZD je veřejně přístupné.

Zadavatel však Dodavatelům doporučuje, aby na vlastní odpovědnost navštívili a prohlédli si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik. Zadavatel nebude v průběhu plnění zakázky akceptovat jakékoliv navýšení nákladů ze strany Dodavatelů, jejichž vznik mohli Dodavatelé s odbornou péčí zjistit při této prohlídce místa plnění na základě v té době dostupných informací.

7.	PODMÍNKY POSKYTNUTÍ KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Textová část Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu Zadavatele:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Projektová část bude poskytnuta zájemcům na níže uvedených kontaktních místech:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11

Mgr. Kolocová Sabina

sabina.kolocova@ksus.cz

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k ZD. Žádost musí být písemná a musí být Zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace doručí Dodavatel na adresu sídla Zadavatele a to konkrétně:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11

Mgr. Kolocová Sabina

sabina.kolocova@ksus.cz

Byla-li žádost o dodatečné informace k ZD doručena ve stanovené lhůtě, je Zadavatel povinen poskytnout Dodavateli dodatečné informace k ZD nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne Zadavatel i všem ostatním Dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí ZD nebo kterým byla ZD poskytnuta. Znění dodatečných informací Zadavatel rovněž uveřejní na svém profilu.

8.	POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

ROZSAH POŽADOVANÉ KVALIFIKACE

Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 50 Zákona prokázat splnění požadované kvalifikace. Kvalifikaci splní Uchazeč, který:

- prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona,

- prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 Zákona,

- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,

- prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 Zákona,

a to v rozsahu a za podmínek stanovených dále v této ZD.

### 8.1. Základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona

Zadavatel požaduje, aby Uchazeči splňovali základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona.

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v rozsahu a způsobem stanoveným v ustanovení § 51 až § 53 Zákona, tedy:

- předložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i) až l) Zákona;

- předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, kterým Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona;

- předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení, kterými Uchazeč prokáže splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) Zákona;

- předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce, kterým Uchazeč prokáže splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. h) Zákona.

Je-li Uchazečem právnická osoba, musí základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu Uchazeče. Je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu Uchazeče právnická osoba, musí základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona splňovat, vedle shora uvedených osob, rovněž vedoucí této organizační složky. Uchazeč musí předložit doklad uvedený shora pod písmenem b), tj. výpis z evidence Rejstříku trestů, za každou ze shora uvedených osob.

Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a), b), f), g) a h) Zákona musí být Uchazečem prokázáno jak ve vztahu k území České republiky, tak ve vztahu k zemi jeho sídla, místa podnikání či bydliště.

Toto Uchazeči splní na základě vyplněného formuláře č. 1 včetně příloh.

### 8.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 Zákona

Zadavatel požaduje, aby Uchazeči splňovali profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a), b) a d) Zákona.

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč předložením dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů, kterými ve smyslu ustanovení § 54 Zákona jsou:

    - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to zejména pro následující obory činností:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

- přípravné a dokončovací stavební práce,

- projektová činnost ve výstavbě,

- výkon zeměměřičských činností.

c) 	osvědčení o autorizaci vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v níže uvedeném oboru k výkonu příslušných činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, vydané pro osoby, jejichž prostřednictvím Dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost, a to:

- dopravní stavby

Zadavatel Uchazeče upozorňuje, že je-li splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokazováno jinou osobou než Uchazečem, resp. zaměstnancem Uchazeče, je taková osoba ve smyslu Zákona považována za subdodavatele.

d) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřičských činností ve shora uvedeném rozsahu.

Toto Uchazeči splní na základě vyplněného formuláře č. 1 včetně příloh.

### 8.3. Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Zadavatel požaduje, aby Uchazeči prokázali ekonomickou a finanční způsobilost ke splnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) Zákona, a to předložením čestného prohlášení.

Toto Uchazeči splní na základě vyplněného formuláře č. 2.

### 8.4. Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 Zákona

Zadavatel požaduje, aby Uchazeči splňovali technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a), b), c) a f) Zákona, a to v rozsahu specifikovaném Zadavatelem níže v této ZD.

Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v nabídce předložením dokladů prokazujících splnění technických kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu.

    - Realizace významných prací - ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) Zákona

Technický kvalifikační předpoklad dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) Zákona splní Uchazeč, který v posledních 5 letech realizoval nejméně 3 významné zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav pozemních komunikací se stavebními náklady v minimální výši 10.110.000,- Kč bez DPH pro každou Uchazečem předloženou významnou zakázku, přičemž alespoň 2 významné zakázky spočívaly ve strojní pokládce asfaltových vrstev..

Uchazeč předloží seznam realizovaných stavebních prací splňující výše uvedené požadavky Zadavatele. Přílohou tohoto seznamu bude rovněž osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Zadavatel stanoví, že za nejvýznamnější stavební práce považuje všechny shora uvedené. Osvědčení musí obsahovat informaci o ceně (investičních nákladech stavby), době a místu provádění stavebních prací, údaj o tom zda byly tato práce provedeny řádně a odborně a dále kontaktní osobu, u které lze uváděné skutečnosti ověřit.

- Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v nabídce předložením vyplněného formuláře č. 3 a shora uvedených osvědčení.

    - Realizační tým - ustanovení § 56 odst. 3 písm. b) a c) Zákona

Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. b) a c) Zákona splní Uchazeč, který pro plnění předmětu veřejné zakázky disponuje realizačním týmem tvořeným nejméně 2 techniky (vedoucími zaměstnanci Dodavatele či osobami v obdobném postavení, resp. osobami odpovědnými za realizaci příslušných stavebních prací), kteří splňují následující požadavky Zadavatele:

člen č. 1 – stavbyvedoucí

- (i) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavebního inženýrství nebo srovnatelném programu, (ii) minimálně 5 let praxe v oboru, (iii) minimálně 3 let v pozici stavbyvedoucího dopravních staveb, z toho minimálně dvou dokončených nebo zprovozněných silničních dopravních staveb ve finančním objemu minimálně 10.110.000,- Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci jako autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor dopravní stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu příslušných činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

člen č. 2 – zástupce stavbyvedoucího

- (i) minimálně úplné odborné středoškolské vzdělání stavebního směru – obor dopravní stavby, (ii) minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího dopravních staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní stavby ve finančním objemu minimálně 10.110.000,- Kč bez DPH, (iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, (iv) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor dopravní stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu příslušných činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

- Člen č. 3 - hlavní geodet

- (i) minimálně 5 let praxe v oboru, (ii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, (iii) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřičských činností ve shora uvedeném rozsahu.

- Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v nabídce předložením vyplněného formuláře č. 4, 5 a 6 včetně příslušných příloh.

    - Přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení - ustanovení § 56 odst. 3 písm. f) Zákona

Technické kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. f) Zákona splní Uchazeč, který bude mít pro plnění předmětu veřejné zakázky k dispozici níže uvedené nástroje, pomůcky, provozní a technická zařízení:

| K zajištění dostatečného technického vybavení pro realizaci stavby: |  | Způsob prokázání |
| --- | --- | --- |
| 1) | je dodavatel povinen disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové specifikaci a parametrech: - 2 kusy finisherů - 1 kus frézy - 3 kusů silniční válců nad 3,5 t | Formulář č. 7 o technickém vybavení |

- Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže Uchazeč v nabídce předložením vyplněného

- formuláře č. 7.

### SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 Zákona starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá Uchazeč v českém nebo slovenském jazyce, případně v jiném jazyce spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka (úředně ověřený překlad není třeba pro vysokoškolské diplomy v latinském jazyce).

V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 Zákona postačí, předloží-li Uchazeč prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů. Tím však není dotčena povinnost Uchazeče, se kterým má být podle ustanovení § 82 Zákona uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, předložit před uzavřením této smlouvy na žádost Zadavatele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů.

Zadavatel Uchazeče upozorňuje, že podává-li více Dodavatelů společnou nabídku, musí být v nabídce prokázáno, že jednotliví Dodavatelé podávající společnou nabídku splňují kvalifikaci způsobem stanoveným Zákonem, tj. že (i) základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklad dle ustanovení § 54 písm. a) Zákona splňuje každý z těchto Dodavatelů, a (ii) ostatní kvalifikační předpoklady splňují společně (resp. vždy alespoň jeden z nich) v celém rozsahu požadovaném Zadavatelem. Součástí nabídky musí být v takovémto případě též smlouva, ve které je obsažen závazek, že všichni tito Uchazeči budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení.

V případě, že bude podávat společnou nabídku více Dodavatelů, vyplní formulář č. 8.

### Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud Uchazeč není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona (tj. profesní či technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě profesního kvalifikačního předpokladu dle ustanovení § 54 písm. a) Zákona – výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence).

Pokud Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je povinen Zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle  ustanovení § 53 odst. 1 písm. j) Zákona (čestné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu dle ustanovení § 54 písm. a) Zákona (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) subdodavatelem a

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona; subdodavatelem poskytnutá plnění, věci či práva musí být v takové smlouvě identifikována zcela konkrétně, určitě a srozumitelně a vždy v souladu se smyslem příslušných kvalifikačních předpokladů.

### Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů, resp. certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných Dodavatelů

Uchazeč je oprávněn prokázat za podmínek stanovených Zákonem splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů. Předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů je Uchazeč oprávněn prokázat rovněž splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 54 Zákona, a to v rozsahu, v jakém jejich splnění prokazuje příslušný výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 3 měsíce.

Uchazeč je oprávněn prokázat za podmínek stanovených Zákonem splnění kvalifikačních předpokladů či některých z kvalifikačních předpokladů předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných Dodavatelů akreditovanou osobou podle ustanovení § 133 Zákona. Údaje v certifikátu vydaném v rámci systému certifikovaných Dodavatelů musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 134 Zákona nahrazuje tento certifikát prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Uchazečem, a to v rozsahu údajů uvedených v tomto certifikátu.

Uchazeč je oprávněn prokázat za podmínek stanovených ustanovením § 143 Zákona splnění kvalifikačních předpokladů či některých z kvalifikačních předpokladů předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nebo příslušným zahraničním certifikátem. Výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných Dodavatelů nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 3 měsíce. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 143 Zákona nahrazuje tento výpis či certifikát prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Uchazečem, a to v rozsahu údajů uvedených v tomto výpisu či certifikátu.

### Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční Uchazeč splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném Zákonem a Zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční Uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce Uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a vysokoškolské diplomy v latinském jazyce.

9.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena musí být zpracována v české měně (Kč), přičemž bude stanovena na základě ocenění soupisu prací, jehož součástí je souhrnný list stavby, které jsou zpracovány v elektronické podobě a jsou Uchazečům Zadavatelem poskytovány jako příloha č. 2 ZD.

Součtem dílčích cen všech položek soupisu prací (bez DPH) se určí celková nabídková cena bez DPH, jež bude předmětem hodnocení. Ceny jednotlivých položek musí pokrývat všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky ve stanoveném termínu a kvalitě. Cena za plnění předmětu veřejné zakázky bude hrazena ve výši a způsobem stanoveným v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že nabídková cena musí zahrnovat všechny položky soupisu prací v požadované kvantitě. Při zpracování nabídkové ceny tak nelze vycházet z předpokladů, že Zadavatel bude poptávat některou z položek v nižším rozsahu a cenu položky z tohoto důvodu podcenit; položky musí být oceněny reálnými cenami, které musí být Uchazeč schopen v případě potřeby zdůvodnit.

Uchazeč ocení jednotlivé položky soupisu prací a souhrnného listu stavby, a to bez úprav a změn textů či řazení položek. Jakékoliv případné připomínky k soupisu prací či souhrnnému listu jsou Uchazeči oprávněni uplatnit výhradně formou písemné žádosti o dodatečné informace. Jakékoliv zásahy Uchazeče do soupisu prací a souhrnného listu stavby jsou bez předchozího souhlasu Zadavatele (provedeného formou poskytnutých dodatečných informací) nepřípustné a budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení Uchazeče ze zadávacího řízení.

Uchazečem oceněný soupis prací a souhrnný list stavby bude předložen v tištěné i v elektronické podobě (na CD, které bude označeno min. názvem Uchazeče a názvem veřejné zakázky). V obou verzích musí být soupis prací a souhrnný list stavby shodný – v případě rozporu má přednost tištěné znění, které bude Uchazečem podepsáno.

Celková nabídková cena za splnění veřejné zakázky bude Uchazeči stanovena na základě vyplněného soupisu prací a souhrnného listu stavby. Uchazeč je povinen vyplnit/ocenit všechny položky soupisu prací a souhrnného listu stavby (rozpouštění ceny některé položky v jiných položkách Zadavatel nepřipouští). Zadavatel upozorňuje, že pokud Uchazeč neocení některou z položek soupisu prací a souhrnného listu stavby, nebo u některé z položek uvede nulovou hodnotu (cena 0,- Kč), bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena a Uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Nabídková cena bude uvedena v následující struktuře:

- Nabídková cena bez DPH

- DPH ve výši 21 % v Kč

- DPH ve výši 15 % v Kč

- Nabídková cena včetně DPH

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 77 Zákona bude nabídková cena Uchazečů posuzována z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny i ve vztahu k jednotlivým položkám soupisu prací a souhrnného listu stavby. Bude-li shledáno, že nabídková cena Uchazeče vykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, bude takový Uchazeč vyzván k písemnému zdůvodnění těch částí jeho nabídky, které jsou rozhodné pro stanovení nabídkové ceny. Pokud Uchazeč písemně neodůvodní mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nedostaví se k podání vysvětlení nebo posoudí-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka takového Uchazeče vyřazena a Zadavatel Uchazeče následně vyloučí ze zadávacího řízení.

Pravidla pro překročení nabídkové ceny jsou stanovena v obchodních podmínkách, které tvoří součást závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.

10.	HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) Zákona nejnižší nabídková cena (celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky dle soupisu prací). Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez DPH.

Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

11.	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky jsou součástí závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky a jeho příloh, který tvoří přílohu č. 4 této ZD.

12.	NÁVRH SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JINÉ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Součástí nabídky bude návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této ZD, podepsaný osobou oprávněnou jednat za Uchazeče. V případě, že bude návrh smlouvy podepisován na základě zmocnění, bude k návrhu smlouvy přiložena příslušná plná moc.

Podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky Uchazeč prohlašuje, že v plném rozsahu akceptuje obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem, a to ve znění všech jejich případných úprav a doplnění, provedených formou poskytnutých dodatečných informací.

Zadavatelem předepsaný vzor smlouvy obsažený v příloze č. 4 ZD je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí Uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Uchazeč doplní pouze požadované údaje, které jsou pro tento účel označeny (místa zvýrazněná modrou barvou). V případě, že Uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a Uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

K návrhu smlouvy předkládanému v nabídce Uchazeč připojí vyplněné přílohy týkající se subdodavatelů dle formulářů č. 9 a 10 (Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění, ve kterém Uchazeči zohlední požadavek zadavatele na provedení stanovených prací vlastními kapacitami, a Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona), časový plán výstavby - časový harmonogram zpracovaný v souladu s čl. 3 této ZD. Dále připojí jako přílohu oceněný soupis prací a souhrnný list stavby (zpracovaný v souladu s čl. 9 ZD), s připojením podpisu osobou oprávněnou jednat za Uchazeče či jej zastupovat.

Návrh smlouvy včetně shora uvedených dokumentů Uchazeč v nabídce předloží jak v tištěné podobě, tak v elektronické podobě (na CD, které bude označeno min. názvem Uchazeče a názvem veřejné zakázky). V případě rozporu mezi tištěnou a elektronickou verzí dokumentů má přednost listinné znění podepsané Uchazečem.

Údaje doplněné Uchazečem do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky musí být zcela v souladu s nabídkou Uchazeče.

Jiné zadávací podmínky

Zadavatel s ohledem na charakter a význam veřejné zakázky, a dále s ohledem na závazné podmínky pro její financování ze strany SFDI, stanovil níže uvedené zadávací podmínky, které mají zajistit řádnou a včasnou realizaci veřejné zakázky.

12.1. Realizace částí veřejné zakázky vlastními kapacitami Dodavatele

Zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 Zákona požaduje, aby Dodavatel (případně společně Dodavatelé, kteří podali nabídku dle § 51 odst. 5 Zákona) realizoval následující části veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v rámci předložení nabídky, zejména v rámci prokazování kvalifikačních předpokladů a v Seznamu subdodavatelů a popisu jejich plnění:

- pokládka asfaltových směsí.

12.2. Předložení dokladů o zajištění technologických postupů

Zadavatel dále požaduje, aby vybraný Uchazeč před podpisem smlouvy předložil následující doklady o zajištění technologických postupů při realizaci veřejné zakázky:

- Smlouvu s obalovnou asfaltových směsí na dodávku asfaltových směsí s pěnoasfaltovým pojivem v souladu s požadavky stanovených ve Stavebně technickém osvědčení (STO), a to pro období od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tuto smlouvu o dodávce lze nahradit potvrzením o vlastnictví nebo užívacím právu Uchazeče k obalovně asfaltových směsí dle předchozí věty.

- Protokol o provedené zkoušce typu asfaltové směsi s pěnoasfaltovým pojivem, kde bude uvedeno složení asfaltové směsi, zrnitost směsi kameniva a obsah pěnoasfaltového pojiva, dále pak mechanickofyzikální vlastnosti požadované normami pro daný typ směsi.

- Doklad o tom, že obalovna dle předchozích bodů je vybavena zařízením pro výrobu pěnoasfaltu.

- Doklad o tom, že Uchazeč má v obalovně dle předchozích bodů pro období od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky zajištěnou dostatečnou kapacitu a objem tak, aby mohly práce homogenně probíhat a zajistit dodržení dojezdových vzdáleností s horkou směsí dle ČSN 736121.

- Doklady o složení a vlastnostech asfaltových směsí v protokolech o zkouškách typu, dále stavebně technické osvědčení (STO), odpovídající požadavkům na předmět veřejné zakázky. STO bude vycházet z požadavků normy ČSN EN 13108-1 pro asfaltovou směs ACO 11+, ACL 16 +, ACL 22+.

- Plán trasy dopravy asfaltových směsí, přičemž doba dopravy asfaltových směsí musí být v souladu s TKP MD č. 7 Hutněné asfaltové vrstvy.

12.3. Předložení dokladu o pojištění a bankovní záruky

Zadavatel dále požaduje, aby vybraný Uchazeč před podpisem smlouvy rovněž předložil:

- doklad o pojištění a

- bankovní záruku za řádné provedení díla a odstranění vad díla,

a to obojí ve formě a rozsahu odpovídajícím návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Předložení dokladů dle čl. 12.2. a 12.3. ZD je podmínkou pro uzavření smlouvy a je považováno za poskytnutí řádné součinnosti vybraného Uchazeče k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 Zákona.

13.	OBSAH NABÍDKY A JISTOTA ZA NABÍDKU

Zadavatel vyžaduje k zajištění plnění povinností Uchazečů vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu ve výši 360.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých).

Jistotu lze poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele (dále jen „Peněžní jistota“), formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky.

V případě Peněžní jistoty složí Uchazeč částku ve výši odpovídající jistotě na účet Zadavatele č. 7730161/0100, jako variabilní symbol Uchazeč uvede evidenční číslo veřejné zakázky. Nakládání s Peněžní jistotou, její uvolnění, příp. opětovné složení a propadnutí upravuje ustanovení § 67 Zákona.

Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je Uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty. Originál bankovní záruky musí být předložen Zadavateli v obálce s originálem nabídky, avšak nespojený s žádným svazkem.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je Uchazeč povinen zajistit platnost pojištění po celou dobu zadávací lhůty. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je Uchazeč a oprávněnou osobu, která má právo na pojistné plnění je Zadavatel. Uchazeč předloží Zadavateli písemné prohlášení vydané pojistitelem obsahující závazek vyplatit Zadavateli pojistné plnění v případech uvedených v ustanovení § 67 odst. 7 Zákona. Originál pojištění záruky, resp. písemného prohlášení vydaného pojistitelem, musí být předložen Zadavateli v obálce s originálem nabídky, avšak nespojený s žádným svazkem,

Všechny dokumenty, které je Uchazeč oprávněn předložit příslušné bance pro účely skončení platnosti bankovní záruky, vydá Zadavatel, nastanou-li Zákonem předpokládané skutečnosti. Zadavatel uvolní jistotu Uchazeči v souladu s ustanovením § 67 odst. 2 Zákona a vrátí Uchazeči originál záruční listiny v souladu s ustanovením § 67 odst. 5 Zákona.

Nabídka Uchazeče bude zpracována v následujícím členění:

- Krycí list nabídky (Uchazeči mohou použít vzor, který tvoří přílohu č. 3 ZD)

- Doklad o poskytnutí jistoty dle tohoto článku ZD

- Obsah nabídky – měl by obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek

- Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 8 ZD, včetně příslušných formulářů 1 až 7, smluv se subdodavateli a dokladů ve smyslu ustanovení § 51 odst. 4 Zákona (je-li relevantní, tj. je-li kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele)

- Seznamy a prohlášení ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 Zákona, tedy:

    - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů Uchazeče, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u Zadavatele (případně prohlášení, že tato skutečnost nenastala)

    - má-li Uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek

    - prohlášení Uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

- Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně požadovaných dokumentů, tj.

- vyplněné přílohy týkajících se subdodavatelů (formuláře č. 9 a 10: Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění a Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona)

- Časový plán výstavby - časový harmonogram

- Vyplněný (oceněný) soupis prací a souhrnný list stavby

- CD s elektronickou verzí nabídky, obsahující minimálně dokumenty dle bodu 6 shora, tj. návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky včetně požadovaných dokumentů

- Smlouva o společnosti ve smyslu ustanovení § 51 odst. 6 Zákona a vyplněný formulář č. 8 (je-li relevantní, tj. předkládá-li nabídku sdružení Uchazečů)

- Přílohy, resp. další dokumenty dle uvážení Uchazeče (nepovinné)

14.	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

| Lhůta pro podání nabídek | : | 25.4.2016, 13:00 hodin |
| --- | --- | --- |
| Místo | : | podatelna Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 |

Nabídky, které budou podány po lhůtě pro podání nabídek, Zadavatel neotevře a bude na ně pohlíženo, jako by nebyly podány. Tyto nabídky si Zadavatel ponechá, přičemž příslušného Uchazeče v souladu s ustanovením § 71 odst. 5 Zákona bezodkladně písemně vyrozumí o tom, že jeho nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek. Včasné doručení nabídky je rizikem Uchazeče.

Kontaktní osobou v organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Mgr. Sabina Kolocová, tel. 773 785 922, e-mail: sabina.kolocova@ksus.cz.

15.	ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

| ČAS OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK | : | 25.4.2016, 13:00 hodin (otevírání obálek bude zahájeno neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek) |
| --- | --- | --- |
| Místo OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK | : | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 |

Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě osob účastnících se ze strany Zadavatele, maximálně 1 zástupce každého Uchazeče, který podal nabídku na plnění této veřejné zakázky, který se prokáže, v případě statutárního zástupce výpisem z obchodního rejstříku, v případě jiné osoby plnou mocí vystavenou statutárním orgánem Uchazeče a některým z dokladů prokazujícího jeho totožnost. Osoba zastupující Uchazeče svou přítomnost potvrdí podpisem v prezenční listině účastníků otevírání obálek. U zahraničního Uchazeče je dále možná přítomnost jednoho tlumočníka.

16.	ZADÁVACÍ LHŮTA

- Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 90 dnů.

17.	DALŠÍ POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude předána v jednom vyhotovení (originálu) v uzavřené obálce označené názvem zakázky a heslem

„NABÍDKA II/330 BUDIMĚŘICE-PRŮTAH, KM 21,372 – 21,882, II/330 RAŠOVICE – PRŮTAH - NEOTEVÍRAT“.

Na obálce bude též uvedena adresa Uchazeče, případně název Sdružení a adresa vedoucího Uchazeče, na kterou je případně možné zaslat oznámení dle ustanovení § 71 odst. 5 Zákona.

Nabídka bude zpracována písemně, přičemž bude předložena v listinné podobě. Součástí nabídky bude elektronická podoba návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky (včetně požadovaných dokumentů – viz čl. 13 ZD) v otevřeném (editovatelném) formátu.

Nabídka bude zpracována v souladu se Zákonem a dle formálních, technických a smluvních požadavků Zadavatele uvedených v této ZD a jejích přílohách. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, to neplatí pro doklady vyhotovené ve slovenském jazyce, kterými je prokazováno splnění požadované kvalifikace nebo vysokoškolské diplomy v latinském jazyce.

Nabídka musí být datována. Nabídka, resp. její titulní list, návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, jakož i další Uchazečem vyhotovené dokumenty předkládané v nabídce, musí být podepsány (příp. rovněž orazítkovány pokud Uchazeč používá razítko) Uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat za Uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu na základě plné moci, v takovém případě doloží Uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii příslušné plné moci.

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínaje číslem 1. Číslovány nemusí být úřední doklady, popř. jejich úředně ověřené kopie. Uchazeč je povinen nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku (Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešití provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu Uchazeče a jeho razítkem). Pokud nabídka bude obsahovat přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou Uchazeče.

18.	DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

- Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo upravit zadávací podmínky.

- Podáním nabídky Uchazeč potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami stanovenými v ZD a jejích přílohách, včetně všech dodatečných informací poskytnutých Zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. Uchazeč podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, aby Zadavatel uveřejnil na svém profilu Zadavatele informace a dokumenty dle ustanovení § 147a Zákona, jakož i další doklady a informace, k jejichž uveřejnění je Zadavatel ze Zákona povinen.

- Pokud Uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel všechny nabídky podané takovým Uchazečem vyřadí.

- Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v ustanovení § 84 Zákona. Zadavatel zahájil toto zadávací řízení v předstihu s ohledem na potřebnou dobu dokončení veřejné zakázky (10/2016), vyplývající z dotačních podmínek SFDI a omezené možnosti realizace stavby v zimním období z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel zahájil zadávací řízení s předstihem rovněž s přihlédnutím k blížící se účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek, pro který dosud nebyly zajištěny prováděcí předpisy (vzory postupů zadavatele), a lze tedy očekávat určité praktické komplikace při zadávání veřejných zakázek v prvních měsících účinnosti tohoto nového zákona. V případě, že nebude zajištěno dostatečné financování příslušné veřejné zakázky v rámci rozpočtu SFDI nebo dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, může zadavatel tuto skutečnost považovat za důvod hodný zvláštního zřetele podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona, pro který po zadavateli nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a skutečnosti deklarované Uchazečem v jeho nabídce.

- Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky.

- Práva a povinnosti výslovně v ZD neupravené se řídí Zákonem.

V Říčanech dne

|  | ………………………………… Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel |  |
| --- | --- | --- |