##### SMLOUVA O DÍLO - návrh

č. objednatele:

##### Smluvní strany

- Objednatel:		Středočeský kraj

se sídlem: 		Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 			70891095

Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.

Číslo účtu: 		4440009090/6000

zastoupený: 	Ing. Gabrielem Kovácsem, náměstkem hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů

(dále jen „Objednatel“)

a

- Zhotovitel (právnická osoba):

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

zapsán v Obchodním rejstříku vedeným ___ soudem v ___ sp. zn. ___

Bankovní spojení: _____________, č. účtu: _____________

Zhotovitel (fyzická osoba – podnikatel): jméno a příjmení

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: _____________, č. účtu: _____________

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu Smlouvy) uvedené v záhlaví Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto Smlouvu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení Díla dle této Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést Dílo dle této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že má rozsáhlé odborné zkušenosti s realizací obdobných děl a že disponuje všemi potřebnými personálními, technickými i ekonomickými zdroji pro provedení Díla.

  - Tato Smlouva se uzavírá za účelem nastavení a zavedení systému managementu hospodaření s energií v souladu s ČSN EN ISO 50001:2019 a systému centrálního monitoringu dat, sběru dat a jejich analýzy včetně specifikace požadavků na SW nástroj, který umožní efektivně řídit správu dat.

  - Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo týkající se poskytnutí služeb při nastavení a zavádění systému managementu hospodaření s energií v souladu s ČSN EN ISO 50001:2019 a systému centrálního monitoringu dat, sběru dat a jejich analýzy včetně specifikace požadavků na SW nástroj (který umožní efektivně řídit správu dat) pro Krajský úřad Středočeského kraje (KUSK) a vybrané organizace (a jejich budovy) zřizované (příspěvkové organizace) a založené (nemocnice) Středočeským krajem (dále SČK), viz příloha č. 1 této Smlouvy (příloha č. 6 výzvy a zadávací dokumentace) s možností postupného nastavení a zavedení i na ostatní zřizované a zakládané organizace  SČK (271 organizací), za podmínek Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021, dotačního titulu Program EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, výzvy č. 05/2020, ze které bude projekt spolufinancován.

- Centrálním energetickým managementem Objednatel rozumí energetický management řízený a kontrolovatelný centrálně z Krajského úřadu Středočeského kraje vůči jeho zakládaným či zřizovaným organizacím s využitím automatického dálkového elektronického přenosu dat a informací o spotřebě energií a médií z instalovaných čidel na monitorovaných a účelně vybraných místech v rámci budov těchto organizací do příslušné k tomu určené aplikace energetického manažera.

Rozsah služeb je následující:

- Nastavení procesů systému managementu hospodaření s energií v souladu s ČSN EN ISO 50001:2019

- Návrh systému a nástroje pro monitorování a vyhodnocování energie

Popis a rozsah činností:

Ad 1)

Dodavatel nastaví a zavede proces systému managementu hospodaření s energií (dále EnMS) v souladu s ČSN EN ISO 50001:2019 (dále Norma) tak, aby následně mohlo dojít k jeho certifikaci certifikačním orgánem. EnMS bude nastavena a zavedena pro Krajský úřad Středočeského kraje (KUSK) a vybrané organizace (a jejich budovy) zřizované (příspěvkové organizace) a založené (nemocnice) Středočeským krajem (dále SČK), viz příloha č. 1 této Smlouvy (příloha č. 6 výzvy a zadávací dokumentace), s možností postupného nastavení 
a zavedení i na ostatní zřizované a zakládané organizace  SČK (271 organizací).

Nastavení a zavedení EnMS bude zahrnovat:

- Analýzu stavu energetického hospodářství KUSK  a vybraných organizací SČK – zejména:

  - Současného systému monitoringu, sběru a vyhodnocování dat

  - Aktuální i předchozí (cca za 1 - 3 předešlé roky) spotřeby energií a vody a souvisejících nákladů

  - Odhadu spotřeby energií a vody na následující 1 – 3 roky

Pozn: Na této Analýze (dokumentu), která zahájí proces zavádění managementu hospodaření s energií, bude na úvodní stránce umístěno logo EFEKTU, který poskytne Objednatel, a věta „Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2021 – Program EFEKT 2“.

- Vlastní implementace systémů EnMS bude zahrnovat:

  - Zpracování směrnice, popisující systémy EnMS v souladu s Normou

  - Zpracování energetické politiky SČK v rámci zavedení EnMS

  - Stanovení kompetencí osob zodpovědných za EnMS

  - Stanovení hranic EnMS

  - Nastavení energetických cílů a akčních plánů k jejich dosažení na následující období včetně mechanismu informování vedení kraje o jejich plnění

  - Stanovení a popis metodiky tvorby a aktualizace Akčního plánu a zpracování vzorového Akčního plánu pro následující období

  - Energetické a strategické plánování zahrnující proces automatického dálkového sběru dat, jejich analýzy a definice procesů zpracování faktur za energie

  - Nastavení provozu EnMS včetně stanovení četnosti a úrovně podrobnosti sběru dat o spotřebě, nákladech a faktorech s významným vlivem na spotřebu energie a stanovení způsobu podávání zpráv o výsledcích energetického managementu pro různé úrovně řízení

  - Nastavení kontrolních mechanismů EnMS

  - Příprava kompletní dokumentace EnMS vyžadované Normou

  - Vyškolení kompetentních osob

- Příprava elektronického nástroje pro monitoring dat za účelem pilotního monitoringu vybraných budov KUSK, nemocnice Kutná Hora a nemocnice Mladá Boleslav:

  - Vytvoření databáze spotřeby energií a vody na základě získaných dat za účelem monitoringu a analýzy těchto dat

  - Zajištění výstupu z této databáze v rámci jednoduchého vhodného elektronického nástroje (např. MS EXCEL, popř. jiného obdobného nástroje)

Ad 2)

Dodavatel zpracuje návrh systému centrálního monitoringu dat, sběru dat a jejich analýzy 
a specifikuje požadavky na SW nástroj, který umožní efektivně řídit správu dat. Návrh bude zpracován ve formě zprávy na úrovni studie proveditelnosti. Požadavky na SW nástroj budou specifikovány na úrovni technické specifikace. Návrh bude následně prezentován zástupcům SČK.

Návrh systému monitoringu a sběru dat

Návrh bude členěn do následujících fází podle plánované realizace:

- Fáze bude obsahovat:

  - Návrh topologie centrálního systému pro monitoring a sběr dat skládajícího se ze stávajících měřidel (elektřina, plyn, voda) – fakturačních a podružných

  - Návrh způsobu přenosu dat ze stávajících měřidel do SW nástroje na energetický management včetně plánu měření

  - Odhad průměrných investičních nákladů – Kč/organizace

  - Odhad průměrných provozních nákladů Kč/měs./organizace

- Fáze bude obsahovat:

  - Návrh podružných měřidel pro organizace SČK (el.enerie, plyn, voda - typ, počet, atd.)

  - Návrh způsobu přenosu dat podružných měřidel do SW nástroje na energetický management včetně plánu měření

  - Odhad průměrných investičních nákladů – Kč/organizace

  - Odhad průměrných provozních nákladů Kč/měs./organizace

- Fáze bude obsahovat:

  - Návrh monitoringu dalších proměnných (teplota, intenzita slun. záření, další proměnné – typy, počet, atd.)

  - Návrh způsobu přenosu dat měřidel do SW nástroje na energetický management včetně plánu měření

  - Odhad průměrných investičních nákladů – Kč/organizace

  - Odhad průměrných provozních nákladů Kč/měs./organizace

Požadavky na monitorovací systém:

- modulární systém (rozšiřitelnost systému)

- otevřený systém (možnost úprav parametrů a nastavení Objednatelem)

- predikce spotřeby (zejména u elektřiny, doporučeno i u zemního plynu)

Návrh vhodného SW nástroje pro správu dat

Dodavatel navrhne základní požadavky na systém umožňující automatický dálkový sběr dat ve smysluplném časovém intervalu, jejich analýzu a archivaci, příp. další funkcionality, a zapracuje do dokumentu technické specifikace, který bude Objednatelem využit pro VŘ na SW nástroj. Tento nástroj by měl být nastaven tak, aby zajistil správu dat pro KUSK a všech 271 organizací Středočeského kraje (plnohodnotné robustní SW řešení).

  - Objednatel se touto Smlouvou zavazuje uhradit Zhotoviteli za poskytnuté plnění cenu dle této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení Díla (obstarat vše, co je potřeba). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo či jeho část prostřednictvím třetích subjektů pouze v případě, že tyto subjekty byly předem písemně odsouhlaseny Objednatelem k provedení konkrétní části Díla.

  - Objednatel se zavazuje po zahájení realizace Díla předat Zhotoviteli energetická posouzení u vybraných budov za účelem plnění Díla dle této Smlouvy.

- MÍSTO A DOBA PROVEDENÍ DÍLA

  - Termín zahájení realizace Díla: neprodleně po podpisu Smlouvy a uveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel.

  - Termín plnění Díla je do 31. 10. 2021, dílčí termíny plnění jsou uvedeny níže:

| Služba | Plnění do |
| --- | --- |
| Analýza stávajícího a odhadovaného stavu energetického hospodářství u KUSK a 2 vybraných organizací SČK včetně související přípravy elektronického nástroje pro pilotní monitoring dat těchto organizací (příloha č. 1 Smlouvy) | 31. 1. 2021 |
| Implementace systému EnMS podle ČSN EN ISO 50 001:2019 s využitím pro všechny organizace Středočeského kraje – pilotní ověření v rámci projektu u KUSK a 2 vybraných organizací SČK (příloha č. 1 Smlouvy) | 30. 8. 2021 |
| Výstup z databáze pilotního monitoringu dat | 31. 10. 2021 |
| Návrh systému monitoringu a sběru dat využitelného pro všechny organizace Středočeského kraje včetně návrhu vhodného SW nástroje pro správu dat | 31. 10. 2021 |

  - Pokud Zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci Díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit Objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

  - Místem předání Díla je sídlo Objednatele.

- ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Kontaktními osobami smluvních stran jsou:

Osoby oprávněné jednat jménem Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních bez práva uzavírání dodatků k této Smlouvě:

jméno:	Ing. Petr Barák, MBA, vedoucí odd. přípravy a realizace projektů Odboru řízení dotačních projektů

T: 	257280151/ 724802271

E:	barak@kr-s.cz

- ve věcech technických a realizačních:

jméno:	Ing. Dan Staněk, oddělení strategie a koncepcí, Odbor regionálního rozvoje

T: 	257 280 322

E:	stanekd@kr-s.cz

- ve věcech dotačních:

jméno:	Mgr. Lucie Línková, oddělení přípravy a realizace projektů Odboru řízení dotačních projektů

T: 	257280497

E:	linkoval@kr-s.cz

Osoby oprávněné jednat jménem Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních bez práva uzavírání dodatků k této Smlouvě:

jméno:	[____________________________]

T: 	[____________________________]

E:	[____________________________]

- ve věcech technických a realizačních:

jméno:	[____________________________]

T: 	[____________________________]

E:	[____________________________]

Případné změny osob oprávněných k zastupování smluvních stran či jejich telefonických, nebo e-mailových spojení se považují za změněné dnem doručení doporučeného dopisu, doručením do datové schránky nebo doručením emailu se zaručeným podpisem oznamujícího tuto změnu druhé smluvní straně, a to osobě oprávněné zastupovat příslušnou smluvní stranu ve věcech smluvních.

  - Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování zejména technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů Objednatele, ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno.

  - Zhotovitel je povinen uvádět na všech výstupních dokumentech vizuální identitu Programu EFEKT a Středočeského kraje, kterou mu poskytne Objednatel.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění Díla. Objednatel je ke kontrole oprávněn i prostřednictvím třetích pověřených osob. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje některou svoji povinnost stanovenou v této Smlouvě, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zajistil okamžitou nápravu.

  - Smluvní strany odpovídají za škody podle obecně závazných právních předpisů. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Zhotovitel se zavazuje veškeré práce organizovat, provádět a technicky zabezpečovat tak, aby byl minimalizován rozsah omezení běžné činnosti a práv Objednatele a třetích osob.

- CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) byla dohodou smluvních stran stanovena na částku _____________ Kč (slovy: _____________ korun českých) bez DPH, tj. ………………. Kč (slovy:………………. korun českých) včetně DPH.

- Uvedenou cenu nelze překročit s výjimkou zvýšení DPH z důvodu změny právních předpisů. Zhotovitel v souladu s § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Cena za Dílo bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem ve dvou vyhotoveních.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu Díla ve výši dle odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy po úplném dokončení a předání Díla Objednateli. Přílohou faktury musí být přehled činností a služeb vykonaných Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou.

  - Splatnost faktury – daňového dokladu činí 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.

  - Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené požadované údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti Objednateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury Objednateli.

  - Faktura musí obsahovat text „Předmět plnění v rámci realizace veřejné zakázky k projektu Systém hospodaření s energií v podobě centrálního energetického managementu budov a objektů Středočeského kraje je spolufinancován z Programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR“.

  - Veškeré platby se provádějí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený na příslušné faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou dnem, kdy byla připsána na účet příjemce.

- VYŠŠÍ MOC

  - Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku vyšší moci ve smyslu odst. 6.2 tohoto článku Smlouvy.

  - Vyšší mocí se pro potřeby této Smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této Smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

  - Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

  - Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

  - V případě, že Objednatel využije možnosti odstoupit od Smlouvy dle odst. 6.4 této Smlouvy, má Objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za poměrnou část sjednané úplaty.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Závazek Zhotovitele provést Dílo (jeho části) je splněn jeho řádným provedením nebo dokončením a předáním. Dílo (jeho části) se pokládá za řádně provedené nebo dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel není povinen převzít Dílo (jeho část), pokud bude vykazovat vady, byť jen drobné a ojedinělé.

  - Dílo, resp. jeho části uvedené v čl. 2. v odst. 2.1 této Smlouvy budou Zhotovitelem předávány ve sjednaných termínech vždy v jednom vyhotovení v listinné podobě a v elektronické podobě (doporučený formát .doc, .pdf, .xls).

  - O převzetí Díla (jeho části) uvedené v čl. 2. odst. 2.1 této Smlouvy pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o předání a převzetí Díla (jeho části) předávací protokol, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: identifikační údaje o Díle (jeho částech), zhodnocení jakosti Díla (případně jeho části), prohlášení Objednatele, že Dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Sepíší-li smluvní strany v rámci předávacího protokolu jakékoli vady a nedodělky, je Zhotovitel povinen zahájit jejich odstraňování ihned a, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady 
a nedodělky zcela odstranit ve lhůtě 5 dnů od podpisu předávacího protokolu. Jeden stejnopis předávacího protokolu obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

  - Termín předání Díla se považuje za splněný, pokud Dílo (jeho část) bylo Objednatelem do uvedeného termínu převzato (tj. pokud byl Objednatelem podepsán předávací protokol).

  - V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít z důvodu výskytu vad, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

- SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - V případě prodlení s předáním Díla (jeho části) v termínech uvedených v čl. 3. odst. 3.2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje Zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.

  - Zaplacením smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kterékoliv smluvní strany s placením peněžitého závazku vzniká druhé smluvní straně nárok na úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

  - Smluvní pokuta bude uhrazena na základě výzvy příslušné smluvní strany, v níž bude stanovena přiměřená lhůta k úhradě smluvní pokuty.

  - Zhotovitel prohlašuje, že budou-li Objednateli poskytovatelem peněžních prostředků (viz. čl. 2. odst. 2.1 této Smlouvy) uloženy odvody či sankce z důvodu porušení podmínek poskytovatele peněžních prostředků, které bylo způsobeno porušením povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, jedná se o škodu vzniklou Objednateli, kterou se Zhotovitel zavazuje nahradit.

  - Zhotovitel se zavazuje sjednat a po celou dobu trvání Smlouvy udržovat platným pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, a to na minimální částku 500 000 Kč.

  - Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení povinnosti ze strany Objednatele se považuje prodlení s úhradou ceny Díla či jeho části delší než 30 dnů. Za podstatné porušení povinnosti ze strany Zhotovitele se považuje hrubé porušení smluvních povinností, zejména pak:

- prodlení s provedením Díla či jeho části delším než 5 dnů,

- prodlení s provedením Díla či jeho části, kdy je zřejmé, že z důvodu tohoto prodlení je ohroženo poskytnutí peněžních prostředků poskytovatelem dotace (viz čl. 2. odst. 2.1 této Smlouvy).

- ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA

  - Zhotovitel se zavazuje, že Dílo (jeho části) bude mít po dobu 24 měsíců od jeho předání (či předání části Díla) vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami, obecně závaznými normami účinnými k datu předání Díla či jeho části a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

  - Objednatel je povinen nahlásit Zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude Objednatel požadovat odstranění vady Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen započít s odstraňováním vad nejpozději do 5 dnů od nahlášení a odstranit vady vždy nejpozději do 15 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do pravomocného rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.

  - V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady Zhotovitelem a Zhotovitel včas nezačne s odstraňováním nahlášených vad, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 9.2 tohoto článku, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady Zhotovitele.

  - Reklamační protokoly budou Objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede přibližnou specifikaci závady.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od Objednatele, u kterých Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.

- SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si všechny informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

  - Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob smluvních stran.

  - Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musejí být učiněna v písemné podobě.

  - Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této Smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, jsou účastníci oprávněni zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 110/2019 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů. Účastníci této smlouvy dávají zároveň Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb. se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem plnění smluvních povinností, evidence této Smlouvy a zpřístupnění obsahu této Smlouvy veřejnosti.

  - Zhotovitel se dále zavazuje zajistit dodržování a plnění dalších povinností stanovených právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), ochrany životního prostředí (OŽP) a ochrany majetku a osob (OMO) a dodržování stanovených příkazů a zákazů z nich vyplývajících, včetně pokynů směřujících k zamezení poškození zdraví, ohrožení životů, životního prostředí a majetku.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dohodly se, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

  - Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany informací, náhrady škody, sankcí, volby práva a řešení sporů.

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení  neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

  - Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

  - Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

  - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy včetně příloh a případných dodatků.

  - Zhotovitel v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný Zadavatel (Objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

  - Tato smlouva nabývá platnosti podepsáním oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., který provede Objednavatel.

  - Nedílnou součást Smlouvy tvoří příloha:

Příloha č. 1:	Místa plnění

V __________, dne __________	V Praze, dne __________

________________________________	________________________________

za Zhotovitele	                  za Objednatele