Dodatek ke smlouvě č. S/98/71234446/2020

Číslo dodatku DO/S/98/71234446/2020/1/2020

Smluvní strany

Objednatel

Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem: H. Malířové 1802, 272 01 Kladno

Zastoupený:  	Bc. Evou Bartošovou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČ: 71234446

Bankovní spojení: KB

Č. účtu: 43-8687980207/0100

dále jen  „objednatel“

Dodavatel

STATUS Stavební a.s.

Jednající: 	František Kubů, předseda představenstva

Ing. Karel Hájek, místopředseda představenstva

Se sídlem: Nádražní 998, 396 24 Humpolec

IČ: 46679120

Bankovní spojení: ČSOB

Č. účtu: 213950130/0300

Dále jen „dodavatel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku

I. Základní ustavení

- Smluvní strany uzavřely dne 11.8.2020 Smlouvu o dílo č. S/98/71234446/2020, jejíž předmětem je provedení díla s názvem „Sanace porušené štítové stěny v objektu A“, dále jen smlouva.

Staveniště bylo předáno dodavateli dne 11.8.2020

- Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle smlouvy uvedené v odstavci I. tohoto článku.

Tento dodatek je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 220, odst. 6 a 9.

II. Předmět smlouvy

- Článek I. Smlouvy – předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce, specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Dodavatel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

- Cena za dílo dle čl.II odst

Původní cena					 1.499.901,-	Kč

Hodnota změnového listu ZL001		     -18.278,-	Kč

Cena za dílo celkem				1.481.623,-	Kč

Cena DPH					   222.243,-	Kč

Cena díla  včetně DPH				1.703.866,-  	Kč

IV. Ostatní ujednání

- Ostatní náležitosti, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných zástupci smluvních stran, z  nichž dvě obdrží dodavatel a jeden objednatel.

- Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací Dodatku smlouvy v Registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

Příloha č. 1, Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu

Kladno dne 27.10.2020			              Kladno dne 27.10.2020

Dodavatel						Objednatel

STATUS Stavební a.s.				              Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

František Kubů						Bc. Eva Bartošová

Ing. Karel Hájek