Smlouva o dílo

/49797999/2021

Smluvní strany:

1. Objednatel: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234

se sídlem: Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav

zastoupený: Ing. Jaromírem Horníčkem, ředitelem školy

IČO: 49797999

DIČ: CZ49797999

Bankovní spojení: KB Čáslav, č. ú. 9332800267/0100

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

uzavírají

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo.

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je oprava elektroinstalace 2. N. P. domova mládeže-ubytovna.

Jedná se o tyto práce:

Výmalba cca 1.700 m2, barva bílá, dvě vrstvy, závěrečný úklid místností a chodeb

spínače a zásuvky bílé, řady Tango

spínač č. 1  - 3558A-A651B

spínač č. 5 – 3558A-A652B

zásuvka 5519A-A02357B

dvojzásuvka 5513A-C02357B

sporák 3425A-0344B

rozvaděč 56M RZA bílá + jističe

Bourací a vrtací práce je možné provádět pouze v době od 12:00 hod do 19:00 hod.  z důvodu ubytovaných osob)

Před podáním nabídky je nutná prohlídka opravovaného patra. (termín prohlídky domluvit u p. Kohla tel. 775551754)

V případě výmalby se jedná o vymalovaní všech stěn a stropů.

Jednotlivé položky – viz položkový rozpočet.

II.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané práce v termínu 2. – 19. 3. 2021.

III.

Cena za dílo

Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s platnými právními předpisy a činí                     Kč bez DPH (slovy:

Tato cena je cenou maximální (tj. není ji možné za žádných okolností překročit).

IV.

Platební podmínky

Úhrada bude provedena na základě předložené faktury. Splatnost faktury je 30 dní.

V.

Záruční doba a odpovědnost za vady

- Zhotovitel přebírá záruku za jakost a kompletnost provedeného díla po dobu 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Vady, které se vyskytnou v této lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 30 ti dnů od jejich prokazatelného nahlášení.

- Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

VI.

Závěrečné ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní  vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech po dvou pro každou ze smluvních stran. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Zaniká dohodou smluvních stran, splněním předmětu smlouvy nebo odstoupením dle příslušných ustanovení této smlouvy či zákona.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že tato smlouva byla před jejím podpisem jejich zástupci přečtena, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Zápis do registru smluv zajistí objednatel.

V Čáslavi dne

Za objednatele                                                                 Za zhotovitele