- SMLOUVA O DÍLO č. 98/00659771/2021

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

- na veřejnou zakázku : “MALOVÁNÍ INTERIÉRŮ BUDOV SOŠ  A SOU DUBNO“

Zhotovitel:

Název zhotovitele:			[doplní uchazeč]

Sídlo zhotovitele:			[doplní uchazeč]

Zastoupen:				[doplní uchazeč]

IČO:					[doplní uchazeč]

Telefon:				[doplní uchazeč]

GSM:					[doplní uchazeč]

E-mail:				[doplní uchazeč]

Webové stránky:			[doplní uchazeč]

Datová schránka:			[doplní uchazeč]

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

[doplní uchazeč]

Kontaktní údaje:			[doplní uchazeč]

Bankovní spojení zapsané v evidenci finanční správy:

[doplní uchazeč]

Název objednatele:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Sídlo objednatele:	Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zastoupena:		Mgr. Milan Lehocký, ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: PhDr. Pavla Vacková, ZŘ TEÚ

IČ			006597711

Telefon:		318 679 041

E-mail:		info@dubno.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		11439211/0100

Webové stránky:	www.dubno.cz

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem

“MALOVÁNÍ INTERIÉRŮ BUDOV SOŠ A SOU DUBNO „

Realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „veřejná zakázka“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto: smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

- Preambule

  - Místem plnění je „Areál Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Dubno“ – Dubno 100, 261 01 Příbram1.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem prací a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení předmětu této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Předmět smlouvy

  - Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších bodech tohoto článku (II. Předmět smlouvy) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku III. této smlouvy.

  - Předmětem této smlouvy je dílo – MALOVÁNÍ INTERIÉRŮ BUDOV SOŠ A SOU DUBNO (dále jen jako „dílo“ nebo též jako „předmět smlouvy“ či též jako „předmět plnění“ nebo případně jen jako „služba“) dle níže vymezených závazných parametrů.

Specifikace výměr, ceny a technologických postupů – závazné parametry:

Domov mládeže

Pokoje třílůžkové (2x)

136 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Pokoje dvoulůžkové (3x)

150 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Koupelny (2x)

120 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně oškrabání poškozené malby)

100 m² - oškrabání poškozených maleb

100 m² - penetrace oškrabaných maleb

2x protiplísňový přípravek Fungisan

Úklid po malířských pracích

Kuchyňka 1. patro

30 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

2 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně oškrabání poškozené malby)

10 m² - oškrabání poškozených maleb

10 m² - penetrace oškrabaných maleb

9 m² - základní a vrchní nátěr synt. emailem

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Škola

Schodiště (2x)

530 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

6 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

198 m² - základní akrylový nátěr soklů a patek schodnic vč. tmelení plastickým tmelem                                                        
198 m² - nátěr soklů a patek schodnic synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu                                                  
112 m² - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr kovového zábradlí synt. emailem v šedém barevném odstínu 1003

44 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr tyčí u zábradlí synt. emailem v šedém barevném odstínu 1003

42 m² - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr dřevěného madla zábradlí lazurou Belinka v odstínu ořech

72 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů (6 ks) (vč. potrubí) synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských pracích

Učebna 001

216 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

40 m² - oškrabání poškozených maleb

40 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

Montáž a demontáž krycích folií (vč. ceny folií) a zakrývání koberců na podlaze

Úklid po malířských pracích

Učebna 902

150 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení  plastickou sádrou

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

Montáž a demontáž krycích folií (vč. ceny folií)

55 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

35 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Úklid po malířských pracích

Učebna 206

140 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

20 m² - oškrabání poškozených maleb

20 m² - penetrace oškrabaných maleb

3 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

45 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickým tmelem

Montáž a demontáž krycích folií (vč. ceny folií)

36 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů  synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

6 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Úklid po malířských pracích

Učebna 306

45 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickým tmelem

48 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

8 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Úklid po malířských pracích

Učebna 303

45 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickým tmelem

40 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

6 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Úklid po malířských pracích

Učebna 301

45 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickým tmelem

40 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

6 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Úklid po malířských pracích

Kabinet 906

30 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - oškrabání poškozených maleb

10 m² - penetrace oškrabaných maleb

3 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

28 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickým tmelem

13 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

6 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Úklid po malířských pracích

Kabinet 104

17 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů  synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

4 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Šatna 19

42 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - oškrabání poškozených maleb

10 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

35 m² - základní akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu  vč. tmelení plastickým tmelem

35 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu

Úklid po malířských pracích

Chodba k ředitelství

80 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

Úklid po malířských pracích

Chodba - Krček

45 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

Úklid po malířských pracích

Kuchyně

Výdejna, myčka, varna

350 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

150 m² - oškrabání poškozených maleb

150 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně

oškrabání poškozené malby)

350 m² - protiplísňový nástřik Fungicid                                                      
Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)

Šatna kuchař, WC ženy

150 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

150 m² - protiplísňový nástřik Fungicid

Dílny

Svařovna

25 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - oškrabání poškozených maleb

10 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

25 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickým tmelem

Úklid po malířských pracích

Autodílna

25 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem

25 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu

Místnost padacích nůžek

110 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

30 m² - oškrabání poškozených maleb

30 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

40 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem

40 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu 1003

15 m² - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr pohledové strany kovové zástěny synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)

Úklid po malířských pracích

Motorárna

60 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

20 m² - oškrabání poškozených maleb

20 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

60 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem

60 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu 1003

Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)

Úklid po malířských pracích

Šatna žáci č. 2

60 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                                          15 m² - oškrabání poškozených maleb

15 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

30 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem

30 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu

Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)

Úklid po malířských pracích

  - Provedením díla zhotovitelem se rozumí úplné, a bezvadné provedení všech prací, dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných malířských prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to za sjednanou cenu, zejména:

    - zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění stavby,

    - zajištění odvozu a likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění,

    - zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí pracoviště,

    - zajištění bezpečnosti při provádění stavby a realizace opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s technickými, právními či jinými předpisy týkajícími se BOZP plánem BOZP, a předcházení škod na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců či jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem),

    - plnění povinností a odpovědnost za dodržování předpisů požární ochrany (PO

    - provedení celkového úklidu pracoviště.

  - Práce budou probíhat denně včetně víkendu tak, aby nebyl narušen plynulý chod školy. V případě nutnosti práce v době mezi 22.00 až 07.00 hodinou je nutné zajistit předchozí písemný souhlas objednatele.

  - Zhotovitel se s objednatelem dohodnou na harmonogramu prováděných prací. Ten je pro zhotovitele závazný.

- Cena díla a platební podmínky

  - Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

| Cena díla bez DPH | [doplní uchazeč] |
| --- | --- |
| DPH 21% | [doplní uchazeč] |
| Cena díla včetně DPH | [doplní uchazeč] |

  - Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: [doplní uchazeč],- Kč (slovy: [doplní uchazeč] korun českých – dále jen jako „cena za dílo“ nebo též jako „celková cena za dílo“). Cena je konečná a není možné ji navyšovat.

  - DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude vyčíslena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

  - Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla.

  - Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na pracovišti. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

  - Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku, jako celková konečná cena za provedení díla v souladu s nabídkou.

  - Faktury – zálohová i daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude číslo této smlouvy. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její splatností v takovém případě nová lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

  - Záloha na materiál bude sjednána ve výši maximálně 2/3 z celkové ceny,- na základě vystavené zálohové faktury se 14 denní splatností. Konečné vyúčtování bude provedeno na základě faktury, daňového dokladu po předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného protokolu.

  - Splatnost  14 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele.

  - Bankovní účet dodavatele musí být bankovní účet zhotovitele uvedený na této smlouvě. Uvede-li zhotovitel více bankovních účtů, může to být kterýkoli z nich. Všechny uvedené účty zhotovitele na této smlouvě musí být zavedeny v registru plátců DPH.

  - Na fakturách bude vždy uveden odkaz na číslo smlouvy, tj. 98/00659771/2021.

  - Na předmět díla nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

- Doba plnění a provedení díla

  - Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali následující dobu plnění:

Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy, tj. nejpozději červen 2021.

Dokončení díla zhotovitelem nejpozději do 22.8.2021.

V ceně malířských prací není započítáno vystěhování a nastěhování stávajícího nábytku v místnostech, stejně tak učebních pomůcek, polic, nástěnek, počítačů a podobně. Vybavení, které nelze pro svou váhu vystěhovat, zakryje zhotovitel maskovacími foliemi, stejně tak pevně uložené koberce na podlahách.

- Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá, pouze pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

  - Objednatel je povinen si nejpozději při předání dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Objednatel bere na vědomí, že v případě neuvedení vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí zaniká jeho právo domáhat se pro takové neuvedené vady a nedodělky nároků z titulu odpovědnosti za vady a/nebo odpovědnosti za škodu, ledaže by šlo o vady skryté.

  - Na skryté vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.

  - Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění.

- Smluvní pokuty

  - V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy vzniká objednateli povinnost uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny díla.

  - Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost kterékoli ze smluvních stran zaplatit smluvní pokutu.

- Odstoupení od smlouvy

  - Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti objednatele sjednané v této smlouvě, zejména v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele pro dokončení díla.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s předáním díla překračujícím 15 kalendářních dnů. Dále pak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele sjednané v této smlouvě.

  - Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, kromě nároku na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy.

  - Odstoupení m některé ze smluvních stran od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení.

- Vyšší moc

  - Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit.

  - Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

  - Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny si po tuto dobu navzájem plnit své závazky z této smlouvy.

  - Jestliže okolnost vyšší moci bude trvat déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

- Závěrečná ustanovení

  - V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

  - Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

- Doložka o registraci smlouvy

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí škola (objednatel) neprodleně po podpisu smlouvy. Škola (objednatel) se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle poskytovateli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky zhotovitele. V takovém případě potvrzení od správce registru smluv obdrží obě smluvní strany zároveň.

- Doložka o účinnosti smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]dne: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Zhotovitel:                        					             Objednatel:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

.......................................						............................................

Mgr. Milan Lehocký

zhotovitel 		 						objednatel