Příloha č. 6 - Specifikace výměr a technologických postupů

závazné parametry

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Malování interiérů budov SOŠ a SOU Dubno“

Domov mládeže

Pokoje třílůžkové (2x)

136 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Pokoje dvoulůžkové (3x)

150 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Koupelny (2x)

120 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně oškrabání poškozené malby)

100 m² - oškrabání poškozených maleb

100 m² - penetrace oškrabaných maleb

2x protiplísňový přípravek Fungisan

Úklid po malířských pracích

Kuchyňka 1. patro

30 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

2 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně oškrabání poškozené malby)

10 m² - oškrabání poškozených maleb

10 m² - penetrace oškrabaných maleb

9 m² - základní a vrchní nátěr synt. emailem

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Škola

Schodiště (2x)

530 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

6 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

198 m² - základní akrylový nátěr soklů a patek schodnic vč. tmelení plastickým tmelem                                                        
198 m² - nátěr soklů a patek schodnic synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu                                                  
112 m² - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr kovového zábradlí synt. emailem v šedém barevném odstínu 1003

44 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr tyčí u zábradlí synt. emailem v šedém barevném odstínu 1003

42 m² - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr dřevěného madla zábradlí lazurou Belinka v odstínu ořech

72 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů (6 ks) (vč. potrubí) synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských pracích

Učebna 001

216 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

40 m² - oškrabání poškozených maleb

40 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

Montáž a demontáž krycích folií (vč. ceny folií) a zakrývání koberců na podlaze

Úklid po malířských pracích

Učebna 902

150 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení  plastickou sádrou

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

Montáž a demontáž krycích folií (vč. ceny folií)

55 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

35 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Úklid po malířských pracích

Učebna 206

140 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

20 m² - oškrabání poškozených maleb

20 m² - penetrace oškrabaných maleb

3 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

45 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickým tmelem

Montáž a demontáž krycích folií (vč. ceny folií)

36 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů  synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

6 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Úklid po malířských pracích

Učebna 306

45 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickým tmelem

48 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

8 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Úklid po malířských pracích

Učebna 303

45 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickým tmelem

40 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

6 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Úklid po malířských pracích

Učebna 301

45 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickým tmelem

40 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

6 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Úklid po malířských pracích

Kabinet 906

30 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - oškrabání poškozených maleb

10 m² - penetrace oškrabaných maleb

3 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

28 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickým tmelem

13 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

6 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Úklid po malířských pracích

Kabinet 104

17 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů  synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

4 bm - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr potrubí radiátoru synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Šatna 19

42 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - oškrabání poškozených maleb

10 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

35 m² - základní akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu  vč. tmelení plastickým tmelem

35 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu

Úklid po malířských pracích

Chodba k ředitelství

80 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

Úklid po malířských pracích

Chodba - Krček

45 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

Úklid po malířských pracích

Kuchyně

Výdejna, myčka, varna

350 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

150 m² - oškrabání poškozených maleb

150 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně

oškrabání poškozené malby)

350 m² - protiplísňový nástřik Fungicid                                                      
Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)

Šatna kuchař, WC ženy

150 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

150 m² - protiplísňový nástřik Fungicid

Dílny

Svařovna

25 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - oškrabání poškozených maleb

10 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

25 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu vč. tmelení plastickým tmelem

Úklid po malířských pracích

Autodílna

25 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem

25 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu

Místnost padacích nůžek

110 m² - malby Remalem v bílém odstínu  vč. tmelení plastickou sádrou

30 m² - oškrabání poškozených maleb

30 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

40 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem

40 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu 1003

15 m² - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr pohledové strany kovové zástěny synt. emailem ve světle šedém barevném odstínu (1003)

Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)

Úklid po malířských pracích

Motorárna – Jarolímek

60 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení plastickou sádrou

20 m² - oškrabání poškozených maleb

20 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

60 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem

60 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu 1003

Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)

Úklid po malířských pracích

Šatna žáci č. 2

60 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu vč. tmelení plastickou sádrou                                                                          15 m² - oškrabání poškozených maleb

15 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

30 m² - základní akrylový nátěr soklů (změna původ. barev. odstínu) vč. tmelení plastickým tmelem

30 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barev. odstínu

Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)

Úklid po malířských pracích