Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 0067/61894371/2021

# Uzavřená podle Obchodního zákoníku.

Smluvní strany

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

Se sídlem: Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno

IČO: 618 94 371

DIČ: CZ61894371

Tel.312 247 170

Bank. spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 2187170227/0100

zastoupená:  RNDr. Václav Opatrný, ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

název společnosti

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Tel.

Bank. spojení: 
č.ú.:

Zastoupená:

(dále jen „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

- V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést veškeré práce vyplývající z této smlouvy včas a kvalitně. Ve stanoveném termínu dílo provedené podle této smlouvy a prosté vad zhotovitel odevzdá objednateli.

- Objednatel se zavazuje, že dílo prosté vad převezme a zaplatí za něj cenu ve výši, způsobem a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že v souladu s §536 ods. 1 zákona č. 513/91 Sb. se závazkové vztahy plynoucí z této smlouvy řídí ustanoveními zákona č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodního zákoníku.

- Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele opravu římsy na budově Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kladno, dle nabídkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

- Termín zhotovení

Zahájení prací: 2. srpna 2021

Dokončení prací: 30. srpna 2021

Při nevhodných klimatických podmínkách pro předepsané technologie provádění stavebních prací, se strany dohodnou o nutném posunutí termínu dokončení.

Účastníci se dohodli, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení s plněním z důvodů neočekávaných okolností (nepříznivé klimatické podmínky, výbuch, zemětřesení, záplavy, výpadek technologie ve výrobě), které nastaly bez zavinění některých účastníků po uzavření smlouvy, dohodnou prodloužení termínu uzlového bodu nebo dokončení a předání díla úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za neočekávané okolnosti se nepovažují ekonomické problémy zhotovitele a jeho dodavatelů.

- Cena, platební podmínky, zálohy

- Celková cena za dílo uvedená v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě předloženého rozpočtu podle zák. č. 526/1990 Sb. dohodou takto:

- Cena díla je dohodnuta na základě cenové nabídky zpracované zhotovitelem a činí: ………………. Kč (slovy korunčeských) bez DPH. DPH 21% činí ……..…. Kč, cena s DPH 21% činí ………….... Kč.

- Tato cena je konečná a bude fakturována dle provedených prací.

- Daň z přidané hodnoty je vypočtena dle příslušných právních úprav platných k datu nabídky. V případě novelizace právních předpisů DPH během realizace díla bude DPH za nepředanou část díla přepočtena dle nových platných předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že do výše uvedené ceny zahrnul všechny práce a materiály nutné pro realizaci díla dle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy. V této ceně jsou rovněž zahrnuty náklady na výrobní a dodavatelskou dokumentaci, náklady na zkoušky kvality prováděných prací, dopravu a další činnosti zhotovitele specifikované v této smlouvě.

- Splatnost konečného daňového dokladu bude uskutečněna do 14 dnů po předání díla.

- Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Zjistí-li objednavatel, že doklad neobsahuje všechny náležitosti, vrátí ho k doplnění. Přeruší se plynutí doby splatnosti a nová lhůta začne plynout dnem doručení daňového dokladu.

- Povinnosti objednavatele

- Objednavatel se zavazuje převzít od zhotovitele řádně provedené dílo

- Poskytne zhotoviteli na pracovišti uzamykatelnou místnost pro uložení nářadí a materiálu

- Poskytne zdarma zhotoviteli dodávku el. energie pro montážní stroje

- Předá zhotoviteli pracoviště do zahájení prací

- Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele

- Zaplatí smluvní cenu dle čl. IV

- Povinnosti zhotovitele

- Provést dílo v souladu s platnými, obecně závaznými předpisy, ČSN

- Dodrží termíny stanovené v čl. III

- Po celou dobu montáže až do vyklizení udržovat pořádek a čistotu na převzatém pracovišti a řádně odstraňovat odpadky vzniklé jeho činností

- Zajišťovat opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví, včetně protipožárních opatření

- Termín vyklizení staveniště bude dohodnut v protokolu o předání a převzetí díla

- Ručí za kvalitu a správnost provedených prací a jím dodaných materiálů. Zavazuje se bezplatně odstraňovat vady oprávněně reklamované po dobu 60 měsíců od předání díla. Závady, které objednavatel uplatní po uplynutí této doby, odstraní zhotovitel za úhradu.

- Sankce

- Zhotovitel se zavazuje pro případ nedodržení termínu dle čl. III této smlouvy uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení

- Objednavatel se zavazuje pro případ prodlení s úhradou konečné faktury zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1% z celkové dlužné částky denně

- Odstoupení od smlouvy

- V souladu s platnými právními předpisy ČR. Za podstatné porušení smlouvy se bere nezaplacení díla dle platebního kalendáře. Pokud se tak stane, má firma ……. právo od smlouvy odstoupit.

- Od smlouvy lze ustoupit v případě porušení smluvních povinností některé ze smluvních stran. Za porušení se považuje:

- prodlení se splněním termínu dokončení díla oproti harmonogramu delším než 30dní.

- nekvalitní provádění prací, na které bylo upozorněno.

- Dojde-li k odstoupení před dokončením díla, zhotovitel vyzve objednavatele k dílčímu převzetí a předání nedokončeného díla. Objednavatel je povinen do 5 dnů zahájit přejímání. Bez provedení předání nelze vystavit konečnou fakturu. Nesouhlasí–li objednatel s výší ceny, bude finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalecký ústav provede ocenění dosud nevyfakturovaných a nezaplacených prací dle ceníku USR. Veškeré náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese strana, která smlouvu porušila.

- Závěrečná ustanovení

- vícenáklady - musí být dopředu před započetím víceprací konzultovány s objednavatelem.

- předání díla bude vypracován zápis s podpisy obou zúčastněných stran

- Veškeré změny a dodatky k této smlouvě lze činit výhradně písemnou formou a to na základě dohody obou stran, což musí být stvrzeno podpisem, jinak jsou neplatné

- Bude-li třeba provést určité změny v předmětu dodávky, ponese objednavatel vzniklé vícenáklady

- Vlastnické právo na dílo přechází na objednavatele po zaplacení ceny dle čl. III. této smlouvy v plné výši

- Objednavatel nesmí práva a povinnosti, které mu vznikly z této smlouvy, postoupit či převést na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu firmy

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý má platnost originálu.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy uvedené v obsahu smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel

Příloha č. 1: podrobný rozpočet

# V 	………………….. dne  …………….                V 	………………….. dne  …………….

objednatel                                                                                      zhotovitel