Smlouva o dílo objednatele č. 1/70977151/2021

Zhotovitele č.

na stavební práce:

„oprava dětského bazénu"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ZHOTOVITEL:

název ...................................

se sídlem .....................................

Zastoupen: .....................................

IČO: ..........................................

DIČ: .................................................

Bankovní spojení:..........................................

číslo účtu: ................................................................

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v............ oddíl ...., vložka .............

dále jen „zhotovitel“

a

OBJEDNATEL:		              Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

Se sídlem: Dětská 361/2, 289 23 Milovice

IČO: 70977151

Mgr. Petra Černovská, DiS., ředitelka, mobil 721 553 867

e-mail: dcmpodatelna@email.cz

dále jen „objednatel“

uzavřely na ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se tímto zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednavatele stavební práce a dodávku spojenou s „Opravou dětského bazénu“.

1. Předmětem díla je „Oprava dětského bazénu“ na pozemku Dětského centra Milovice, p.o., Dětská 361, 289 23 Milovice. Jedná se o stavební práce a dodávky spojené s opravou fóliového bazénu a přemístěním stávajícího technického zázemí do nadzemní dřevěné strojovny.  Součástí dodávky je materiál a veškeré komponenty nutné k dokončení díla.

Rozsah prací je dán položkovým  rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za dohodnutých podmínek v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR. Součástí předmětu díla jsou i protokoly o shodě, revizní zprávy a návody k použití a údržbě na provedené dílo.

3. Místem provádění díla je: zahrada Dětského centra Milovice, p.o., Dětská 361, 289 23 Milovice.

II. Doba plnění

1. Předání místa plnění: do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy

Doba zahájení stavebních prací je v den předání a převzetí staveniště.

Doba dokončení stavebních prací a předání předmětu díla: do 2 týdnů od zahájení díla

2. Nesplnění termínu předání místa plnění opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy o dílo. Nesplnění termínu zahájení opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy o dílo.

3. Lhůtu pro provedení díla je možné přiměřeně prodloužit:

a) Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele.

b) V případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech.

c) Jestliže přerušení prací bude způsobeno jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem

d) Při dodatečných požadavcích na stavební úpravy.

4.    Jakékoliv prodloužení lhůty pro provedení díla je považováno za změnu smlouvy. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě.

III. Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána podle oceněného rozpočtu, který zpracoval zhotovitel v rámci veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. I. této smlouvy a v termínech dle čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná v celkové výši:

2.  Cena díla bez DPH 		              …………………………………..,- Kč

DPH 15% 			                …………………………………,- Kč

Cena díla, včetně 15% DPH 	                ………………………………....,- Kč

(slovy: …………………………………………………………. korun českých)

3.    Cena za zhotovení díla je položkově členěna v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1. této smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném rozpočtu  jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky rozpočtu v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného rozpočtu  při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

4.    Cena díla v sobě zahrnuje všechny náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena díla zahrnuje např. náklady na dopravu, instalaci, odvoz a likvidaci odpadů z dodávek, náklady na vybavení místa, montáže, uskladnění, zařízení staveniště, dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného dokončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci díla.

5.    Cenu díla je možné změnit pouze, dojde-li ke změnám právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty, které budou mít vliv na výši nebo uplatňování daně z přidané hodnoty. Tímto způsobem může dojít ke zvýšení pouze dosud neuhrazené části ceny díla. (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

6.    Cenou za dílo se rozumí hodnota za skutečně provedené stavební práce, dodávek a služeb uskutečněných zhotovitelem.

IV. Placení a platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno kompletní financování předmětu díla dle níže uvedených ujednání.

2. Na provedení díla nebude poskytnuta záloha.

3. Úhrada ceny díla bude provedena po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků na základě faktury vystavené zhotovitelem. Přílohou faktury bude soupis provedených prací a dodávek včetně jejich ocenění prokazatelně odsouhlaseného oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických, nebude-li uveden přímo v daňovém dokladu.

4. Před vystavením faktury předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení oceněný soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (může být i prostřednictvím elektronické pošty - e-mailu). V případě nesdělení námitek v této lhůtě je soupis provedených prací a částka k fakturaci považována za odsouhlasenou.

5. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu objednateli nejpozději do 10 dnů po dni uskutečnění daňového plnění. Při nesplnění tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši případné penalizační sankce vyměřené objednateli finančním úřadem.

6. Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů ode dne zdanitelného plnění.

7. Vyúčtování odsouhlasených prací musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, § 43 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále:

a) označení faktury a její číslo,

b) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a jeho bankovní spojení,

c) název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele a jeho bankovní spojení,

d) název díla, číslo smlouvy,

e) fakturovaná částka,

f) datum vystavení a odeslání faktury,

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

h) splatnost,

i) číslo účtu zhotovitele.

Nedílnou součástí faktury tvoří protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zaměstnanci smluvních stran.

8. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost bodu 7, do pěti dnů od jejího doručení. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po doručení řádně vystavené faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den ode dne prokazatelného odeslání.

9.  Veškeré platby budou poukázány bankovním převodem na účet zhotovitele, který bude uveden na faktuře. Za okamžik zaplacení je považován den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

V. Ujednání o provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají tyto zástupce pro provedení díla:

Ze strany objednatele: Petra Černovská, ředitelka

Ze strany zhotovitele:

2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě plnění, přilehlých komunikacích a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré platné české právní předpisy a technické normy, zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel rovněž zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv způsobem toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem plnění, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě, kterou stanoví objednatel a postup zhotovitele by jednoznačně vedl k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel odpovídá za škody na nemovitosti, které způsobí svou činností nebo nečinností sám nebo s ním spolupracující subjekt, s nímž provádí instalační práce podle této smlouvy, a je povinen tyto škody objednateli nahradit, a to především uvedením v předešlý stav, přičemž tyto práce nebudou považovány za vícepráce.

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti případným škodám, které by mohl způsobit svou činností. Výše pojistné hodnoty je minimálně 200 000,- Kč. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu parafované smlouvy. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

7. Jestliže bude zhotoviteli část díla provádět jiná osoba (dále subdodavatel), pak je odpovědnost zhotovitele za tyto části díla stejná, jako by je prováděl sám.

8. Vlastníkem předmětu plnění je zhotovitel, na objednatele vlastnictví přechází postupně zaplacením faktury, dnem předání a převzetí díla a úhradou celé ceny díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci přechází na objednatele předáním a převzetím díla.

VI. Předání díla

1. Záměr předat dílo dokončené v souladu s článkem I. této smlouvy oznámí zhotovitel objednateli písemně (může být i prostřednictvím elektronické pošty - e-mailu) a to 3 pracovní dny předem.

2. Při předání díla zhotovitel vyhotoví zápis o předání a převzetí díla. Oboustranným podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Nepřevzetí díla objednatelem z důvodů nezaviněných zhotovitelem není prodlením zhotovitele.

3. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny případné vady a nedodělky s termínem jejich odstranění.

4. S dílem předá zhotovitel i všechny revizní zprávy, protokoly o shodě, záruční listy a návody k použití.

VII. Jakost díla, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených ČSN, EN a projektovou dokumentací.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel odpovídá za vady související s provedenými pracemi po dobu 36 měsíců. Za vady na ostatních předmětech plnění odpovídá zhotovitel po dobu 24 měsíců, byť se projeví až po jejich předání.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání předmětu díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy nebo výměny.

4. Uvedené záruky se netýkají předmětů běžného použití, jejichž opravy a výměny jsou záležitostí řádné údržby. Podmínkou pro dodržení záruky je kvalifikovaná obsluha a údržba předmětu díla vyplývající z návodu na použití. Neodborná nebo chybná obsluha, jakož i zásahy provedené objednatelem nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele záruční povinnosti.

5. Vady zjevné budou objednatelem uplatněny nejpozději v zápise o předání a převzetí díla. Vady skryté objednatel písemně uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je při dostatečné péči mohl zjistit. Vady budou odstraněny v termínech dohodnutých s ohledem na jejich charakter.

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou či fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII. Smluvní pokuty

Obě smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Nárok na náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčen.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.

X. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích. Po podpisu si zadavatel ponechá tři vyhotovení a zadavatel jedno.

Tato smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně platnými právními předpisy a technickými normami.

Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné obchodní zájmy druhé strany.

Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy o dílo je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpisy svých odpovědných zástupců.

7 . Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V ......................., dne ...........2021	                     V Milovicích, dne …………………2021

Zhotovitel							 Objednatel

Mgr. Petra Černovská, DiS.

Příloha:  Nabídka – položkový rozpočet