| objednatel: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 70891095 |  | zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 tel. +420 222 265 280-1 info@atelierm1.cz autoři: Ing. arch. Jan Hájek MgA Barbora Zachovalová |
| --- | --- | --- |
| zakázka: Adaptace bývalého areálu jezuitské koleje v Kutné Hoře pro účely cestovního ruchu OBJEKT A - SEVERNÍ KŘÍDLO |  |  |
| část / stupeň: InteriEr / DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE |  |  |
| příloha: | Souhrnná technická a průvodní zpráva | 02/2013 |

SEZNAM PŘÍLOH

Textová část – souhrnná technická a průvodní zpráva

A.I. 	Výkresová část

Celkové výkresy

A.I.01 půdorys 1.np

A.I.02 půdorys 2.np

A.I.03 půdorys 3.np

A.I.04 půdorys 4.np a půdorysy věže

Výkresy atypických prvků

A.I.05 lavice S07, skříňky U08, lustr O04

A.I.06 lavice S07, skříňky U18

A.I.07 zrcadlo X07, pult U09, štendr X08

A.I.08 knihovna U17

A.I.09 knihovna U16

A.I.10 knihovna U14

A.I.11 stoly ST07, ST02

A.I.12 stoly ST01, ST08

A.I.13 kuchyňská linka G02

A.I.14 výstavní systém V04 pro ART1l

A.I.15 výstavní systém V04 pro ART1m

A.I.16 výstavní systém V04 pro ART1n

A.I.17 výstavní systém V04 pro ART1o

A.I.18 výstavní systém V07 pro ART1p

A.I.19 výstavní systém V04 pro A03d a A03e

A.I.20 výstavní systémy V01 a V08

A.ST.10 sedačka ST09 – půdorys a boční pohled

A.ST.11 sedačka ST09 –pohledy

A.ST.12 židle S01 – půdorys a boční pohled

A.ST.13 židle S01 – pohledy

A.ART.          Výtvarné dílo

Příloha číslo 1. | ART – Specifikace technických a uživatelských standartů – výtvarné dílo a informační systém; popis jednotlivýc položek

Příloha číslo 1. | ART – Specifikace technických a uživatelských standartů – výtvarné dílo a informační systém; obrazová část

A.VV. 	Výkaz výměr

A.KR.	Kontrolní rozpočet (předáván samostatně)

TEXTOVÁ ČÁST

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby

Adaptace areálu bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu - objekt A, B, C3,D

Část

INTERIÉR

Stupeň projektu

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Investor

Středočeský kraj

Zborovská 11, praha 5, PSČ 150 21

IČO: 70891095

Projektant

Atelier M1 architekti s.r.o.

Markétská  1/28, Praha 6, PSČ 169 00

Statutární zástupce: Ing. arch. Jan Hájek autorizovaný architekt ČKA pod č. 03283, Mgr. Akad. Arch. Pavel Joba autorizovaný architekt ČKA pod č. 02857

IČO: 27074153

DIČ: CZ 27074153

Tel.: +420 608306410

E-mail: info@atelierm1.cz

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze  - oddíl C, vložka 94315

Autor návrhu architektonického řešení:	Ing. arch. Jan Hájek, autorizovaný architekt ČKA 03283

Autor výtvarného díla:		MgA. Barbora Zachovalová

2. ÚVOD

Dokumentace slouží pouze pro výběr zhotovitele zakázky. V rámci dodávky je vybraný zhotovitel povinen zajistit:

- zpracování konstrukční dokumentace, její projednání a odsouhlasení

- zpracování výrobní dokumentace, její projednání a odsouhlasení

- rozvinutí motivů výtvarného díla do konkretizovaných obrazů

- digitální tisková příprava pro zadání do výroby

- výrobní podklady

- dokumentaci skutečného provedení stavby

- dozor autorů při výrobní přípravě, výrobě a instalaci

- vypořádání práva k užití motivů výtvarných děl pro potřeby Lektorského centra

- bezpečnostní certifikáty dětských hracích zařízení Lektorského centra

- vytvoření DTP podkladů výtvarného díla pro zadání do výroby

- výroba, šablon, kopyt, maket vybraných prvků výtvarného díla

- certifikáty všech zařízení audiovizuální techniky.

- provedení prototypů vybraných atypických výrobků

- vzorování vybraných výrobků a prototypů, prokazujících jednoznačně technické parametry, vzhled, kvalitu provedení, zpracování detailu a trvanlivost, a to v takové míře a podrobnosti , případně i  množství a velikosti vzorků a alternativ až do průkazného dosažení splnění zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem, projektantem a autorem výtvarného díla.

Cena výše uvedených dokumentací je součástí nabídkové ceny díla.

3  PODKLADY A PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace byla zhotovena na základě těchto podkladů:

- dokumentace ke stavebnímu povolení akce Adaptace Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu – objekty A,B,C3,D – Atelier M1 architekti s.r.o. , 09/2010.

- žádost o dotaci ROP, Jan Hykrda, 05/2011

- položkový rozpočet k žádosti o dotaci ROP, Středočeský kraj

- návrh LC GASK na vytvoření „Interaktivního prostoru pro edukativní a volnočasové aktivity v GASK“, 04/2011

- vyjádření ke koncepci využití, odd. metodické podpory Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, 04/2011

- studie interieru, Atelier M1 architekti s.r.o., 09/2011

- projednání zadávací dokumentace v rozpracovanosti – GASK – zápis 1/12/2011, Adriana Primusová

- projektová dokumentace interieru v členění AVT, základní, druhotný interier, Atelier M1 architekti 11/2012

4. POPIS PŘEDMĚTU DODÁVKY

Místem dodávky je objekt Jezuitské koleje v Kutné hoře, severní křídlo a část východního křídla (dále jen objekt A). Stavba je barokní, o výšce tří nadzemních podlaží, podkroví a věže. V severním křídle bude 1.NP vybaveno pro konferenční účely, 2.NP bude vybaveno výtvarným dílem pro potřeby Lektorského centra, 3.NP je určeno pro pracovny rezidentních umělců, krov bude vybaven pro univerzální vužití pro konference a ateliérovou tvorbu, věž bude vybavena pro účely Jezuitské knihovny. Místnosti ve východním křídle budou vybaveny pro výstavní účely.

Předmětem dodávky interieru je vybavení interieru. Je souhrnem těchto typů zařízení:

- vestavěný nábytek – úložné prostory

- volný mobiliář – sedací nábytek

- volný mobiliář – stolní nábytek

- jednoduché gastronomické vybavení

- doplňky

- výtvarné dílo Lektorského centra

- úpravy povrchů stavby

- informační a orientační systém

- AV technika

Účelem vybavení AV technikou je dosažení velmi dobré srozumitelnosti živé popř. reprodukované řeči v místnostech,
které jsou svými danými stavebními parametry z tohoto hlediska nevhodné, v důsledku dlouhé doby dozvuku a nedostatečnou difuzitou akustického pole v kmitočtové oblasti lidské řeči. Požadovaná konfigurace lokálního ozvučení a předpokládané kompenzační elektroakustické zářiče jsou koncipovány tak, aby ke zlepšení těchto parametrů přispěly v součinnosti.

Vybavení AV techniky je souhrnem těchto typů zařízení:

- kabeláž, včetně krytů tam, kde je vedena po povrchu konstrukcí

- koncové prvky

- doplňky

Součástí dodávky je zajištění náležitého odzkoušení a vyladění funkčnosti celého systému tak, aby splňoval podmínky na něj kladené.

5. KOORDINACE SE STAVBOU A PROVOZEM GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Dodávka interieru bude probíhat za plného provozu Galerie středočeského kraje (GASK). Nedílnou součástí dodávky interieru jsou i opatření zabezpečující koordinaci dodávky interieru s provozem Galerie. Dodávka interieru navazuje na stavební rekonstrukci objektu dokončenou v minulém roce. Vybraný zhotovitel interieru je povinen seznámit se před zahájením prací s projektem stavby, zněním stavebního povolení, podmínkami PBŘ, dokumentací skutečného provedení stavby, dokumentací technologických a provozních souborů. Tyto dokumenty jsou dostupné u zadavatele eventuelně v archivu Galerie středočeského kraje, která je zároveň pověřena správou nemovitosti.

Dodávka interieru bude probíhat za plného provozu Galerie středočeského kraje.  Vybraný dodavatel interieru je povinen koordinovat svoji dodávku s ohledem na provozní požadavky GASK. To se týká především vymezení staveniště, jeho ochrany a koordinace provozu. Provozní doby stavby budou před zahájením dodávky zkoordinovány s provozními dobami GASK písemným odsouhlasením harmonogramu provozní doby. Zejména upozorňujeme na koordinaci s bezpečnostním systémem budovy, požární signalizací (zde se jedná zejména o citlivost opticko-kouřových čidel na prach), na enormní citlivost provozu galerie na hluk a udržování čistoty.

Z hlediska provádění dodávky AV techniky je stavebně provedeno trubkování. Před zahájením dodávky bude provedeno jeho protokolární převzetí.

6. LEKTORSKÉ CENTRUM, INFORMAČNÍ SYSTÉM, VÝTVARNÉ DÍLO, ARCHITEKTONICKÉ DÍLO, DÍLO UŽITÉHO UMĚNÍ A SOUVISEJÍCÍ ,AUTORSKÉ PRÁVO

S touto Dokumentací pro výběr zhotovitele lze nakládat pouze v rozsahu použití pro účel výběru zhotovitele. Součástí dodávky zhotovitele je i dopracování motivů výtvarného díla (viz oddíl  dokumentace ozn A.ART) a atypických prvků interieru (viz oddíl  dokumentace ozn A.I) a jejich převedení do výrobních podkladů, tiskových podkladů, konstrukční dokumentace, výrobní dokumentace. Při využití této Dokumentace pro výběr zhotovitele ke zhotovení návazných projektových stupňů, jak je uvedeno v předešlé větě, je nutné dodržení postupů dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění („AZ“).

Podle ustanovení § 2 odst. 1 AZ je předmětem práva autorského dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam; AZ za dílo označuje výslovně i dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické, dílo užitého umění. Tato Dokumentace pro výběr zhotovitele je dílem ve smyslu AZ a požívá ochrany tohoto zákona.

Autory díla a nositeli autorských práv k dílu jsou MgA Barbora Zachovalová a Ing. arch. Jan Hájek. Využití této Dokumentace pro výběr zhotovitele pro zhotovení návazných projektových fází je možné za předpokladu postupu dle ust. 46 a násl. AZ a § 558 ObchZ.

7. Standard  provádění dodávky

Předmětem dodávky je zařízení interieru, AV technika, výtvarné dílo, informační a orientační systém do severního křídla stavebního objektu A areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Pokud není uvedeno výslovně jinak, platí, že budou dodány předměty a materiály nejvyšší – tj. 1. jakosti. Hrací prvky a materiály zařízení Lektorského centra budou dokladovány bezpečnostními a hygienickými certifikacemi prvků pro použití dětmi od 2 do 15 let. Kompletní, plně funkční systém AV techniky, bude zlepšovat nepříznivé akustické vlastnosti místností. Součástí dodávky je spotřeba energií a zařízení staveniště.

Lhůta výstavby a předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby, struktura dodávky:

Zahájení dodávky: 					05/2013

Dokončení dodávky:		  	               		09/2013

Doba dodávky techniky:                      		   	 4 měsíce

Postup prací.

Předpokládá se následující postup prací:

-	protokolární převzetí staveniště, počátek pojištění staveniště, koordinační dohoda s GASK

-  	zahájení projektové přípravy, odsouhlasovací proces, prototypy, certifikace

- zhotovení zařízení staveniště, zhotovení zvukotěsného a prachotěsného ohrazení vymezujícího stavbu

- ověření rozměrů skutečného provedení stavby,

- ochrana stavby a dokončených částí interieru, ochrana stávající EPS, EZS, ESI

- instalace podmiňující dodávky, tj. vestavěné prvky, které mají vazbu na TZB, technologické celky a provozní soubory (např. gastro v m.č. 1.02, zábradlí ve věži, hrubé elektroinstalace, prašné procesy, mokré procesy atd) ,

- hrubý úklid, čistý úklid

- kabeláže a osazení kompletačních prvků kabeláží AVT, ESL, ESI, ZTI,UT,

- revize a provozní zkoušky zařízení TZB, technologických celků a provozních souborů zhotovitelem stavby.

-	dodávka výtvarného díla a informačního systému včetně instalace na místě

- 	dodávka mobiliáře a volných doplňků, včetně rozmístění, rozbalení, instalace, likvidace obalů

-	hrubý úklid, čistý úklid, likvidace obalů a stavebního odpadu

-     opravy povrchů a výmalby

- čistý úklid mytí interieru stavby, likvidace obalů a stavebního odpadu

- revize, zkušební provoz, certifikace

- protokolární předání dodávky včetně soupisu zařízení v členění po místnostech, dokumentace skutečného provedení stavby.

Kordinace postupu prací:

Koordinace postupu prací a harmonogram výstavby bude záviset na dohodě vybraného zhotovitele, GASK a investora stavby. Koordinace postupu prací bude dokladována  časoprostorovým harmonogramem s vyznačením alespoň uzlových bodů předávání dodávky v rozpracovanosti.

Po celou dobu stavby budou  ze strany investora a dodavatele zajištěny stávající přístupy k okolním nemovitostem, pozemkům a stavbám, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením.

Stejně tak je nutno zachovat dostatečný přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a PO.

Materiál nebude ukládán na vozovce ani v rozhledových trojúhelnících při výjezdech, aby nedošlo  ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu.

Při realizaci dodávky musí být splněny veškeré podmínky účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy  a správců sítí vyplývající z jejich vyjádření k dokumentaci pro SP ( včetně podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení předmětné stavby). Tyto doklady jsou dostupné u investora.

# Prototypy

Atypické části dodávky – zejména dětská hrací zařízení Lektorského centra -  budou před zadáním do výroby prověřeny a odzkoušeny na prototypech. Prototypy budou předkládány na základě odsouhlaseného časového harmonogramu zkoušek vestavěného mobiliáře v dostatečném časovém předstihu, tak , aby byly umožněno zapracování korektur, v rámci dodávky budou instalovány na místě svého budoucího použití, prototyp bude odzkoušen za přítomnosti dodavatele, investora, projektanta, eventuelně přizvaných externích odborníků, o odzkoušení bude proveden zápis. Na základě odzkoušení bude korigována výrobní dokumentace, eventuelně bude zhotoven druhý prototyp, následně po odsouhlasení dokumentace zůčastněnými stranami bude provedeno zadání do výroby. Pokud ze situace vyplyne potřeba odzkoušení více prototypů jednoho typu, je dodavatel povinen tyto prototypy zhotovovat až do bezvýhradného odsouhlasení produktu. Dodávka prototypů bude provedena včetně dopravy, osazení na místo, odzkoušení, demontáže, odvozu, vyskládkování.

Barevnost koncových prvků AV techniky je určena jako bílá v 1. a 2.NP a jako černá ve 4.NP. Vzorky barevnosti budou předloženy autorům řešení ke schválení. V případě nesouladu budou předloženy další vzorky, následně po odsouhlasení dokumentace zůčastněnými stranami bude provedeno zadání do výroby.

# Vzorky, certifikace

Požadované a stanovené vlastnosti typizovaných produktů prokáže dodavatel před dodáním formou vzorku, technického listu, atestu, certifikátu, předložením dílenské a výrobní dokumentace, a to v takové míře a podrobnosti , případně i  množství a velikosti vzorků a alternativ až do průkazného dosažení splnění zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem a projektantem.

Zhotovitel je povinen v rámci dodávky zajistit certifikaci bezpečnosti dětských hracích zařízení Lektorského centra.

# Měření

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou kótované rozměry ve výkresové dokumentaci modulační. Před zadáním dodávky do výroby nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek zvlášť.

Před prováděním je třeba prověřit změny a odchylky ve skutečném provedení stavby oproti této dokumentaci. Pokud tyto změny a odchylky nastanou, je nutno před zhotovením výrobní dokumentace kontaktovat projektanta.

Péče o bezpečnost práce při užívání

Pro eventuelní osazení vypínačů a zásuvek do truhlářských výrobků musí být použity komplety přístrojů splňující parametry výrobků a osazení dle  ČSN 33 2312, pro zapuštěnou montáž do hořlavých podkladů typu C2 dle klasifikace ČSN 730823, komplety s plochými přístroji pro hloubku bočnice 40mm. Vývrty pro přístrojové krabice budou z vnitřní strany truhlářských výrobků zavíčkovány. Kabeláž od stavební konstrukce k přístroji bude vedena skrytě, v drážce boku korpusu (hořlavost podkladu typ C2). Pro připojení přístrojů musí být použity vodiče odpovídajívcí konstrukce z hlediska PO(například vodiče odzkoušené na zatížení 4kV). V rámci dodávky zhotovitel zajistí potřebné revize a zkušební provoz. O průběhu a výsledcích bude prováděn zápis do montážního deníku.

Všechny úložné prostory budou zajištěny proti překlopení.

Kvalitativní podmínky

Nedílnou součástí dodávky vestavěných nábytkových kompletů jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavební kování, přípomocné, kompletační a začišťovací práce, dokompletování prvků TZB včetně potřebných připojovacích vedení, dokončení detailů návazností interieru a stavby.

Pokud není v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak, bude dodávka provedena z materiálů, surovin a polotovarů nejvyšší kvalitativní jakosti, podle právních předpisů, technických norem i doporučujících, platných v České republice v době provádění, technologických předpisů výrobců zařízení technického a technologického vybavení budovy.

## Prohlášení o shodě

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem. Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000, řešené vyhl. č. 376/2000 a vyhl. č 37/2001.

# Dodvatelská dokumentace

Tato dokumentace nenahrazuje konstrukční projekt a výrobní dokumentaci. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské – výrobní  dokumentace včetně dopracování řešení detailů v rámci své výrobní přípravy. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen před vlastní realizací  odsouhlasit se zadavatelem a projektantem. Dodavatel je rovněž povinen zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Cena výše uvedených dokumentací je součástí nabídkové ceny díla. Součástí dodavatelské dokumentace jsou zejména:

1. Výkresová a jiná dokumentace:

- konstrukční, dílenské a montážní výkresy

  - jednotlivých strojů a zařízení

  - kovových konstrukcí

  - dřevěných konstrukcí

  - skleněných konstrukcí

  - čalounických konstrukcí

  - výrobků přidružené stavební výroby

  - výrobků vnitřního zařízení a vybavení včetně způsobu upevnění při jejich zabudování

  - nosných konstrukcí obkladů a kapotáží

- výkresy a specifikace

- prvků kotvení a spojovacího materiálu

- koordinace vestavěného mobiliáře a TZB

- výkresy a specifikace

- prvků kotvení a spojovacího materiálu

- svárů

- drobného základního a pomocného materiálu pro montážní práce

- koordinace vestavěného mobiliáře a TZB

- statické, dynamické a technickofyzikální výpočty

- nosných ocelových konstrukcí

- výrobků přidružené stavbení výroby

- podpěrných lešení, skruží a montážních konstrukcí

- pomocných konstrukcí

- technickofyzikální výpočty funkčnosti systému AV techniky

- podrobné zaměření skutečného provedení stavby, podrobné vytýčení prvků dodávky, podrobné zaměření dokumentace skutečného provedení dodávky včetně zakrytých konstrukcí a zařízení

- dokumentace pro ostatní montážní a výrobní přípravu zhotovitelů

- dokumentace pro výrobu prototypů

2. Výkresová a jiná dokumentace, kterou zabezpečují zhotovitelé jako součást své dodávky, zejména dokumentace:

- pro prokázání požadovaných vlastností díla (atesty, certifikáty, individuální a komplexní vyzkoušení atd.)

- pro správné a bezpečné uvedení do provozu, provozování a odstraňování dodávaných výrobků a zařízení (provozní předpisy a návody pro zkušební provoz)

- pro správné a včasné provedení údržby dodávaných výrobků a zařízení (dokumentace údržby a náhradních dílů)

- uživatelské programové vybavení pro automatizaci řízení všech úrovní

- pro jiné účely podle dohody se zadavatelem

3. Dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště a dokumentace potřebných úprav existujících a trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, která se zpracovávají v souladu se základním řešením staveniště stanoveným v projektu

4. Organizační a prováděcí plány dodávky, jejich a projednání se správními orgány a zadavatelem, včetně dokumentace:

- plánu nakládání s odpady

- plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- plánu požární ochrany staveniště

- plánu ochrany nepředaných částí objektu a zařízení

- plán ostrahy staveniště

Autorský dozor

Tato dokumentace pro výběr zhotovitele je autorským dílem určeným pro nakládání v rozsahu účelu pro výběr zhotovitele. Další nakládání s tímto projektem, nakládání pro jiný účel, provádění změn se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (AZ).

Dodavatel je povinen v rámci dodávky zajistit autorům díla výkon autorského dozoru  nad projektovou přípravou výroby, výrobou na dílně a dohled nad montáží a instalací. Dodavatel je povinen s autorem projektu včas předjednat a autorovi projektu v dostatečném časovém předstihu před zadáním do výroby předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Odsouhlasení dokumentace musí mít písemnou formu. Jedno paré dokumentace bude při odsouhlasení odevzdáno autorovi projektu jako archivní. Platnou dokumentací ve smyslu platného podkladu pro výrobu je pouze dokumentace, která je spoluoznačena signaturou autora projektu.

Pro výrobu prvků výtvarného díla Lektorského centra a informačního a orientačního systému je součástí dodávky zhotovitele zajištění autorské součinnosti autora výtvarného díla při převedení motivů manuálu výtvarného díla do výrobní dokumentace, při výrobě a při uvádění do provozu a dále vypořádání autorských práv k použitým motivům vybraných výtvarných děl ozn. A03a dle Specifikace technických a uživatelských standardů.

Mixážní pulty, ozvučné desky, reprosoustavy, řečnické pulty a všechny konzoly a pohledové  rámy budou dodány jako atypy dle individuálního návrhu autorů řešení. Pro výrobu těchto prvků  je součástí dodávky zhotovitele zajištění autorské součinnost autorů řešení díla při převedení díla do výrobní dokumentace, při výrobě a při uvádění do provozu.

Přebírání v rozpracovanosti

Během dodávky bude prováděna kontrola dodržování projektu, pracovních postupů, jakosti výroby, odsouhlasování výrobní dokumentace, přezkušování prototypů a posuzování vzorků takto:

- dohledem nad výrobní dokumentací

- odzkoušením prototypů

- přezkoušením vzorků

- dle časoprostorového harmonogramu postupu prací – uzlové body přebírání dodávky v rozpracovanosti

- před zakrytím bude provedeno přezkoušení, revize a předání skrytých prvků a konstrukcí

- dohledem ve výrobě

- kontrolou mobiliáře ve skladu

- kontrolou instalovaného interieru na místě

- závěrečná zkouška funkčnosti kompletního systému AV techniky na místě

Dodávka bude předávána po provedení čistého úklidu, výmaleb, za řádného nasvícení interieru, předmět dodávky bude umytý, bez obalu.

Obecné náležitosti:

- tato dokumentace nenahrazuje výrobní, konstrukční, realizační a dodavatelskou dokumentaci

- před zadáním do výroby budou ověřeny skutečné rozměry stavby na místě

- výrobní dokumentace bude finalizována po odsouhlasení vzorků a předepsaných prototypů

- před zadáním dodávky do výroby bude předkládána výrobní dokumentace k odsouhlasení autorům

- před zadáním dodávky do výroby budou skutečné rozměry stavby ověřeny na místě

8. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovení interieru bude zajištěno dodavatelsky, na základě výběrového řízení organizovaného investorem.

Dodavatel zajistí ochranu stávající stavby.

Dodavatel interieru pro svoji potřebu zajistí vybudování buňkoviště pro příruční sklady, hygienické zázemí a šatny.

Plán organizace výstavby a vybudování zařízení staveniště může  být upřesněn  vybraným zhotovitelem dle jeho potřeb a provozním harmonogramem GASK ( který zhotovitel předloží investorovi jako součást SOD). Případná změna POV musí být předem investorem a GASK odsouhlasena.

Předpokládá se, že v době zahájení dodávky vestavěného interieru bude novostavba technicky vybavena pro veškeré potřebné dodávky energií nutné pro zhotovení díla.

Spotřebu energií po dobu dodávky hradí zhotovitel. Cena za tyto služby je součástí nabídkové ceny díla.

9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Při dodávce interieru budou vznikat odpady různých skupin a druhů dle „Katalogu odpadů“, které budou spojené s přesuny hmot, výstavbou budovy a dodávkách s výstavbou spojenými.

Pro všechny dodavatele stavby rovněž platí ustanovení zákona, které ukládá všem původcům odpadů zatřiďovat vznikající odpady dle druhů a kategorií včetně vedení předepsané evidence. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že v rámci stavby budou na jednotlivých staveništích až do doby předání odborné firmě shromažďovány (byť dočasně) i odpady kategorie nebezpečný. Pro dodavatele stavby z toho vyplývá povinnost mít jako původci odpadu souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady vydaný příslušným orgánem státní správy. Na tomto místě rovněž upozorňujeme na zákaz pálení odpadů, který mimo jiné vychází i ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který bývá ze strany dodavatelů staveb často porušován.

Obecně je nutno konstatovat, že odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou či odbornou firmou. Stavební dodavatel je povinen vést evidenci odpadů. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení stavebních prací příslušného úřadu.

- Beton, cihly – budou drceny a recyklovány v příslušných zařízeních.

- Obaly- papírové, kovové – odvoz do  sběrny alt.předávání k opětovnému využití,

plastové nutno odvážet do příslušných zařízení k likvidaci alt. k opětovnému využití.

- Stavební materiály na bázi sádry, směsné stavební a demoliční odpady – uložení

na příslušné skládce, využití je problematické.

- Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť – nutno předat oprávněné osobě, nutný souhlas

přísluš. orgánu státní správy

- Směsný komunální odpad ( z činnosti osob působících na stavbě) – odvoz na

skládku komunálního odpadu ( pozor §2 odst.2,3,4 vyhl. 381/2001 Sb), ve znění

pozdějších předpisů.

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanismů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch je možné provést dekontaminaci apexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel doklady o způsobu likvidace odpadů. Způsob likvidace odpadů činností vybraného dodavatele a jeho subdodavatelů doporučujeme  specifikovat v SOD.

Povinnosti původce odpadu.

Původce nebo oprávněná osoba je povinna zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů. Zařazení podle KO nezbavuje původce odpadů nebo oprávněnou osobu nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí a nezbavuje ho odpovědnosti za škody způsobené nevhodným nakládáním s odpadem.

Původce je dále povinen“

- zabezpečit odpad před zcizením

- vést evidenci odpadů v souladu se zákonem a vyhl. ministerstva

- umožnit kontrolním orgánům vstup do objektu

- platit poplatky dle zákona

U nebezpečných odpadů musí být povolení k nakládání vydané od příslušného KÚ.

Před odvozem nebezpečného odpadu k likvidaci musí pověřený vedoucí pracovník

( ekolog) vystavit list evidence přepravovaných nebezpečných odpadů.

Pověřený pracovník je povinen vést evidenci.

Dále  je povinen zajistit seznámení s organizační směrnicí zajistit školení o odpadech nejméně 1x ročně u těch pracovníků , kteří s nebezpečnými látkami přicházejí do styku. Součástí školení musí být i otázka OOPP a první pomoci při ochraně zdraví.

Upozornění :

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci   „Odpadové hospodářství“, kterou  je povinen zpracovat původce odpadu. V této dokumentaci jsou jen upozornění na některé povinnosti původce odpadu, podrobněji viz příslušné zákony vyhlášky a předpisy.

Zajištění potřebných nádob  na skladování různých druhů odpadu rovněž není součástí této PD, ale povinnost původce odpadu.

Označení místností s nebezpečeným odpadem a označení nádob je rovněž povinností původce.

10. BEZPEČNOST PRÁCE

Základní povinnosti účastníků výstavby.

- 	Dodavatel musí mít k činnosti platné oprávnění.

-	V dokumentaci musí být stanoven způsob zajištění bezpečnosti při práci pro výstavbu a budoucí provoz ( konkrétní technická řešení a bezpečnostní opatření)

Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení, musí být provedena dle schválené PD

-	Stavební objekty a provozní soubory nesmí být uvedeny do provozu bez nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. povolení prozatímního užívání.

-	Zhotovitel , který bude vybrán, musí mít interně propracovaný systém bezpečnosti práce a PO vycházející ze zákona 133/1985 ve znění pozdějších novelizací .Systém zabezpečení BOZ musí být  zapracován ve smluvní dokumentaci zhotovitele – Všeobecné podmínky provádění prací.

- 	Pracovníci zhotovitele  musí být proškoleni, seznámeni s umístěním pomůcek a telef. čísly první pomoci, musí mít příslušnou způsobilost k provádění prací,musí být vybaveni ochrannými pomůckami.

Zhotovitel zpracuje v rámci dodavatelské  dokumentace tento systém konkrétního zabezpečení pro danou stavbu  a  předem projednal a odsouhlasil s IBP.

Podmínky realizace z hlediska bezpečnosti.

Při vlastní  realizaci navrhované výstavby musí být respektovány podmínky NV č.378/2001, kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení  přístrojů a nářadí,  Sb, NV č 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí , NV 362/2005 Sb  a vyhl. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích ve znění vyhl. 363/2005 Sb.

Zaměstnavatel musí přijmout technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení.

Kolektivní ochranná opatření.

Opatření musí být tam, kde se  zaměstnanci pohybují ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní.

Ochrana proti pádu je upřednostněna použitím prostředků kolektivní ochrany

( ochranná zábradlí – dle ČSN 74 33 05)), ochranné a záchytné konstrukce ( dle ČSN 738106 – ve znění tisk. Změn 1,2,3,4),  ohrazení, poklopy, záchytná lešení apod.

(Pro pojízdná a volně stojící lešení platí ČSN 738102-se změnou, podpěrná lešení ČSN EN 12812,dřevěná lešení 738105 se změnou, trubková lešení 738107-2005.

Přístup na pracoviště ve výškách musí umožňovat evakuaci při hrozícím nebezpečí.

Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát zamezení úrazů při zachycení.

Ochranné konstrukce mohou být přerušeny pouze v místech schodišťových nebo žebříkových přístupů. Ochranná zábradlí musí mít horní tyč ve výšce min. 1,1 m.

Součástí kolektivní ochrany je zajištění otvorů o větších rozměrech než 250 mm poklopy o dostatečné únosnosti ( např. otvory pro instalace).

Na všech pracovních podlahách musí být zajištěna ochrana proti propadnutí. Na stavbě bude nutné zabezpečit především otvory ve stavebních konstrukcích ochranným zábradlím alt. zabedněním.

Osobní ochranné prostředky.

Prostředky osobní ochrany lze použít tehdy, pokud charakter práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany.

Tyto prostředky musí splňovat požadavky NV č. 21/2003 Sb.

Používání žebříků.

Pouze ve výjimečných případech na krátkodobou práci. Žebříky budou přesahovat horním koncem výstupní plošinu o 1,1 m, pracovníci musí pracovat  v dostatečné vzdálenosti od konce žebříku ( 0,5 u dvojitého, 0,8 m u jednoduchého).

Žebříky musí splňovat ČSN 743282. Při práci na žebříku pokud je pracovník výš jak 5 m chodidly , musí použít ještě osobní ochranné pomůcky.

Pro výlez na střechu v 6.NP budou sloužit žebříky trvalé, pevně ukotvené realizované dle ČSN 743282. V závislosti na výšce budou žebříky opatřeny ochranným košem.

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu z výšky, zajištění prostoru pod pracovištěm.

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy , případně skladovány ve výškách tak, aby byly zajištěny proti pádu.

Prostory nad kterými se pracuje musí být vyloučeny z provozu, ohrazeny zábradlím s příslušným rozšířením v závislosti na výšce pracoviště nad daným chráněným prostorem.

Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud nelze jinak.

Dočasné stavební konstrukce ( v dané stavbě jde především o lešení).

Lze používat jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž.

Pokud tato dokumentace chybí, musí být osobou odborně způsobilou proveden výpočet pevnosti a stability ( to není nutné , pokud konstrukce splňuje  příslušnou ČSN).

Dočasné konstrukce lze používat po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou

odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za užívání.

Tyto konstrukce musí být podrobeny pravidelným prohlídkám v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci.

Montáž lešení smí provádět jen vyškolené osoby pod vedením osoby odborně způsobilé.

Shazování předmětu a materiálu.

Nelze provádět.

V Praze 1.1.2013 Ing. arch. Jan Hájek