PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Silnice III/2385

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba

Název stavby:	III/2385 Velká Dobrá – Kladno, opatření ke zvýšení bezpečnosti PD

Místo stavby:	k.ú. Velká Dobrá

Kraj Středočeský

Charakter stavby:	úprava komunikace

Stupeň PD:	DUSP

Vlastník SO	Středočeský kraj

Zborovská 81/11

Praha 5 - Smíchov

150 00

Objednatel dokumentace DSP

Název a adresa objednatele:	KSUS Středočeského kraje p.o.

Zborovská 81/11

Praha 5 – Smíchov

150 00

Stavbu zajišťuje:	KSUS Středočeského kraje p.o.

Zborovská 81/11

Praha 5 – Smíchov

150 00

Zhotovitel dokumentace (projektant)

Zpracovatelé:

Zpracovatelský útvar: 	4roads s.r.o.

Jugoslávských partyzánů 7,

160 00 Praha 6

IČ: 06327354, DIČ: CZ06327354

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jan Svoboda, ČKAIT 14210

Zodpovědný projektant:	Ing. Karel Fazekas

Technická kontrola:	Ing. Pavel Paška, ČKAIT 13887

Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby budou provedeny v těchto fázích výstavby:

Projektant navrhuje

- při předání staveniště

Pro každou stavební etapu zvlášť:

- po provedení nových propustků

- po rozšíření komunikace

- po provedení pokládky asfaltového souvrství/před předáním do předčasného užívání

- před podáním žádosti o kolaudační souhlas

V Praze, červen 2019	Ing. Karel Fazekas