Smlouva o dílo

„Webový portál Středočeského kraje“

Číslo smlouvy objednatele: Bude doplněno před podpisem smlouvy

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: 			Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: 		Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku

a veřejných zakázek

IČO: 				70891095

DIČ:				CZ70891095

bankovní spojení:	         PPF banka a.s.,

číslo účtu: 			4440009090/6000

ID datové schránky: keebyyf

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

DOPLNÍ ÚČASTNÍK (název)

se sídlem:			DOPLNÍ ÚČASTNÍK

zastoupený/jednající:	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO:				DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DIČ:				DOPLNÍ ÚČASTNÍK

bankovní spojení:	         DOPLNÍ ÚČASTNÍK

číslo účtu:			DOPLNÍ ÚČASTNÍK

ID datové schránky: 	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

zapsán v obchodním rejstříku vedeným, v oddíle DOPLNÍ ÚČASTNÍK

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s použitím příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel, jako i některými dalšími zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem (dále jen „smlouva“).

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o realizaci předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance Zhotovitele či jeho poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit plnění těchto podmínek i u svých poddodavatelů.

I.

Předmět smlouvy

- Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „Webový portál Středočeského kraje“, (dále jen „veřejná zakázka“), neboť nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Zhotovitel je nadále vázán nabídkou, kterou podal objednateli k uvedené veřejné zakázce, a touto smlouvou.

- Předmětem smlouvy je přechod na verzi systému Liferay Portal 7.2 v edici Community Edition (CE) a následné zajištění jeho provozu a technické podpory v rozsahu 60 měsíců. Souhrnně může být v této smlouvě označováno jako „předmět plnění“.

- Podrobně je předmět plnění popsán dále ve smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvy.

II.

Termíny a místo plnění

- Místem plnění jsou sídlo objednatele a prostory zhotovitele v souladu s předmětem plnění. Systém bude provozován v technologické infrastruktuře objednatele, která je součástí technologického centra objednatele. Zhotovitel provede v součinnosti s objednatelem revizi technologické infrastruktury objednatele z pohledu sizingu a zajištění optimalizace provozu, a to včetně bezpečnosti.

- Předmět plnění bude realizován podle následujícího harmonogramu:

      - První etapa (Etapa č. 1) – zahrnuje analýzu současného stavu a požadavků na budoucí stav, návrh budoucího stavu portálu, grafického vzhledu v souladu s pravidly a principy designsystem.gov.cz, návrhu migrace, implementace technologických komponent pro všechna požadovaná provozní prostředí, jejich konfigurace, přizpůsobení a integrace včetně funkčních testů. První etapa dále zahrnuje provedení migrace obsahu včetně uživatelských testů, zaškolení administrátorů objednatele a spuštění systému v produkčním prostředí.

Během testovacího provozu poskytne zhotovitel objednateli metodickou podporu dle potřeb objednatele.

Termíny a témata školení administrátorů budou dohodnuty po implementaci.

Testovací instance musí být nasazena do 4 měsíců od data účinnosti smlouvy a testovací provoz bude trvat nejméně 2 měsíce.

První etapa bude ukončena podpisem akceptačního protokolu, jímž objednatel potvrdí převzetí systému do produkčního prostředí v souladu s touto smlouvou. Produkční instance bude nasazena do 5 pracovních dní od ukončení testovacího provozu, případně v kdykoliv v průběhu testovacího provozu, maximálně však do 6 měsíců od data účinnosti smlouvy.

      - Druhá etapa (též Etapa č. 2) – zahrnuje technologickou a metodickou podporu, servis, hotline, průběžné aktualizace systému a nadstandardní úroveň podpory, vše po dobu 60 měsíců od akceptace testovacího provozu, – podrobněji specifikováno dále v této smlouvě a v příloze č. 1.

Do technické a metodické podpory zhotovitel zahrne i 150 MD na průběžné úpravy systému po spuštění produkčního provozu. Součástí standardní podpory systému je i základní revize technologické infrastruktury objednatele z pohledu sizingu a zajištění optimalizace provozu, a to včetně bezpečnosti Zhotovitel tedy provede v součinnosti s objednatelem revizi technologické infrastruktury objednatele z pohledu sizingu a zajištění optimalizace provozu, a to včetně bezpečnosti. Alokovaný limit 150 MD bude rovněž využit zhotovitelem na vytváření microsites (minisites či weblets), fungujících jako doplněk hlavní webové prezentace, pokud od objednatele požadavek na ně obdrží.

Zhotovitel v rámci provozní fáze vyčlení 24 MD za celé období pro poskytnutí nadstandardní podpory, kterou objednatel využije při konání voleb nebo mimořádných událostech, kdy jsou kladeny zvýšené nároky na dostupnost systému i o víkendech a svátcích.

Tyto alokované MD zadavatel zahrnul do celkové ceny předmětu plnění. Po vyčerpání limitu budou další případné služby objednávány objednatelem na základě samostatných objednávek (vystavených v ekonomickém systému objednatele) v ceně dle Přílohy č. 3 této smlouvy.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za cenu stanovenou v čl. IV této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede v souladu s právními předpisy a svou podanou nabídkou, řádně, v dohodnutém termínu a kvalitě, tj. zejména bez vad a nedodělků včetně všech objednatelem požadovaných změn předmětu plnění, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení. Prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě zvážil všechny důsledky uzavření této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu plnění s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

- Objednatel se zavazuje při provádění předmětu plnění poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění realizovaný v souladu s touto smlouvou cenu dle čl. IV. této smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a neprodleně si vzájemně sdělovat informace, které mohou mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy takovým způsobem, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů.

- Zhotovitel je povinen upozorňovat objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k plnění této smlouvy služeb, jakož i na jakékoli jiné okolnosti, které by mohly způsobit zmaření řádného a včasného dokončení předmětu plnění či by vedly ke vzniku škody. Pokud objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.

IV.

Cena a platební podmínky

- Za splnění předmětu plnění podle podmínek dohodnutých touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli odměnu v celkové výši: DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč bez DPH (Slovy DOPLNÍ ÚČASTNÍK), tj. DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč s DPH (Slovy DOPLNÍ ÚČASTNÍK), DPH v sazbě 21 % DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč.

- Cena uvedená v předchozím odstavci se skládá:

| Plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Etapa č. 1 – viz čl. II, odst. 2a) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Etapa č. 2 |  |  |
| Provozní prostředky | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| z toho podpora (technická, metodická aj.) na 60 měsíců – paušál | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| z toho průběžné úpravy a další služby v rozsahu 150 MD (Cena za 1 MD bude korespondovat s částkou uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| z toho nadstandardní podpora v rozsahu 24 MD (Cena za 1 MD bude korespondovat s částkou uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Celková cena (součet Etapa č. 1 a Etapa č. 2) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

- Odměna za Etapu č. 1 je splatná jednorázově po ukončení první etapy, tj. po akceptaci testovacího provozu objednatelem. Odměna za druhou etapu je splatná vždy za uplynulé tříměsíční období. Odměna za technickou a metodickou podporu bude hrazena v poměrných částkách, odměna za průběžné úpravy a nadstandardní podporu bude hrazena vždy na základě skutečně provedených prací a služeb, písemně akceptovaného objednatelem.

- Odměny jsou splatné na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem, viz. následující odstavce tohoto článku.

- Součástí akceptačního protokolu za průběžné úpravy a nadstandardní podporu bude i přehled čerpání 150 MD, resp. 24 MD. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené plnění.

- Faktura za paušál bude vystavena a zaslána do 5. pracovního dne měsíce následujícího po skončení fakturovaného období. Faktura za průběžné úpravy a nadstandardní podporu nesmí být vystavena před datem podepsání akceptačního protokolu, který se vztahuje k předmětnému plnění. Kopie tohoto protokolu (podepsaného objednatelem) bude přílohou faktury.

- Pokud zhotovitel plnění Etapy č. 2 za příslušené fakturované období zahrne na jednu fakturu, musí být v jejím předmětu plnění rozčleněno.

- Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

- Ceny uvedené v tomto článku jsou nepřekročitelné, zhotovitel prohlašuje, že ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené s plněním díla podle této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že limit 150 MD na práce spojené s úpravami systému ani 24 MD vyčleněných na nadstandardní podporu nemusí být během účinnosti této smlouvy vyčerpán a výsledná cena za předmět plnění může být nižší, než je uvedeno v úvodu tohoto článku.

- V případě vyčerpání limitu bude objednatel další plnění zadávat na základě samostatných objednávek vystavených v jeho ekonomickém systému v cenách dle Přílohy č. 3 této smlouvy. Zadavatel nesmí fakturovat žádné plnění po vyčerpání stanovených limitů, pokud nebude podloženo objednávkou podepsanou oprávněnou osobou objednatele.

- DPH bude k cenám účtováno v zákonné výši dle legislativy platné v době jejich účtování.

- Faktury vystavené zhotovitelem dle této smlouvy musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- Faktury budou dále obsahovat název této smlouvy a číslo, pod nímž je smlouva evidována u objednatele, označení případných dodatků smlouvy a popis plnění, k němuž se faktura vztahuje a případně konkrétní akceptační protokol.

- Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, případně má jiné nedostatky s tím, že nová doba splatnosti opravené faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli. To platí i v případě, kdy k faktuře není přiložena kopie akceptačního protokolu potvrzená objednatelem.

- Cena je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Pokud zhotovitel uvede na faktuře odlišný bankovní účet, než je uveden v záhlaví této smlouvy, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře.

- Zhotovitel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců, a zavazuje se po dobu trvání této smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud finanční úřad vyzve objednatele k placení DPH nezaplacené zhotovitelem při realizaci této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nezaplacenému DPH. Tato pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení zhotoviteli.

V.

Mlčenlivost

- Není-li dále stanoveno jinak, je zhotovitel povinen během plnění této Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této povinnosti může zhotovitele zprostit pouze objednateli. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně. Výše uvedenou povinností mlčenlivosti není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost dle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy přijde on, jeho pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil prováděním díla dle této Smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této Smlouvy.

- Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací dle tohoto článku se nevztahuje na:

- informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany;

- informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé smluvní straně, pokud je zhotovitel schopen tuto skutečnost doložit;

- informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany a

- informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

- Obě strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu. Tímto ustanovením není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Převzetí, vlastnické právo a právo užití předmětu plnění

- Předmět plnění bude objednateli předán na základě akceptačního protokolu, který zároveň zahájí produkční provoz systému. V akceptačním protokolu bude uvedeno, jaké části díla objednatel přebírá, zda s výhradami nebo bez. Výhrady musí být v akceptační protokolu výslovně uvedeny. Akceptační protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou stran ve věcech realizace díla.

- V případě, že budou kontrolou shledány vady nebo nedodělky, objednatel předloží zhotoviteli seznam vad a nedodělků a dohodne si s ním termín, do kterého budou tyto vady a nedodělky zhotovitelem odstraněny. Pokud ani po tomto termínu nebudou zhotovitelem odstraněny vady a nedodělky dostává se zhotovitel do prodlení s řádným a včasným předáním díla a objednatel může uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy.

- Při splnění podmínek daných touto smlouvou zhotovitel převede oboustranným podpisem akceptačního protokolu vlastnické právo na předmět plnění na objednatele a poskytne mu neomezenou výhradní licenci na užití všech částí.

- Zhotovitel zajistí, že k předmětu plnění nevzniknou autorská práva třetích stran ani nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky třetích stran. Pokud by taková práva přesto existovala či v průběhu plnění vznikla, zhotovitel je povinen zajistit jejich bezplatný převod na objednatele, a to v plném rozsahu a na vlastní náklady, respektive na vlastní náklady zajistit vypořádání nároků třetích stran.

- Objednatel má plnou licenci pro změnu díla, odstranění, zpřístupnění jako open source, pro všechny části webu, od dat a databázové struktury, přes webovou aplikaci a nastavení až po obsah, grafiku a na míru vytvořené části aplikace, a to bez časového omezení.

- Objednatel může oprávnění plynoucí z užití předmětu plnění poskytnout zcela nebo z části třetí osobě.

- Cena za poskytnutí výše uvedených práv je zahrnuta do ceny za předmět plnění uvedené v čl. IV.

- Práva a povinnosti uvedené v tomto článku trvají i po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to i v případě, že by došlo k předčasnému ukončení smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osoby.

- Zhotovitel je povinen nejpozději v okamžiku předání předmětu plnění do produkčního prostředí (tj. do konce Etapy č. 1) objednateli předat zdrojový kód provedených úprav. Zdrojový kód bude objednateli předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat viditelně označeném názvem „Zdrojový kód“ a informací, o který software se jedná. O předání technického nosiče dat bude sepsán písemný předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel objednateli předá zdrojové kódy a dokumentaci na míru psaných modulů, scriptů a kódů pro KÚSK a dalších částí systému, které to umožnují, anebo které byly dodavatelem upraveny podle potřeb zadavatele.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli implementační dokumentaci, a to nejpozději v den akceptace Etapy č. 1, a dále řádně vést po celou Etapu č. 2 provozní dokumentaci, kterou bude aktualizovat při každé úpravě systému. Jako součást dokumentace bude zhotovitel objednateli průběžně předávat okomentovaný zdrojový kód (např. při dílčích úpravách systému, úpravách portletů, vazeb na systémy třetích stran apod.). Zdrojové kódy a dokumentace na míru psaných či upravovaných modulů, portletů, scriptů a kódů musí být zpřístupněny objednateli ihned po nasazení do produkčního prostředí.

- Zhotovitel není povinen předávat objednateli zdrojový kód software, který je běžně dostupný na trhu, tedy který si může koupit neomezený počet osob.

VII.

Odpovědnost za škodu

- Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.

- Obě smluvní strany odpovídají za škodu, kterou způsobí druhé straně porušením svých povinností dohodnutých touto smlouvou při provádění předmětu plnění této smlouvy a za podmínek daných touto smlouvou či povinností, které vyplývají už ze samotného předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli případnou škodu, která vznikne z důvodu nedodání předmětu plnění či jeho části ze strany zhotovitele a kterou bude muset objednatel vynaložit, aby byl předmět plnění zrealizován či dokončen.

VIII.

Sankční ujednání

- Pro případ prodlení zhotovitele s předmětem plněním zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Výše uvedená smluvní pokuta se použije obdobně i na případy nedodržení smluvních povinností stanovených v čl. II. této Smlouvy.

- Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti o zachování mlčenlivosti čl. V. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ.

- V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury poskytovateli podle čl. IV., je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z fakturované částky prodlení dle aktuálně platné legislativy.

- Nedodržení parametrů pro služby SLA (viz článek X. Technologická a metodická podpora nadstandardní podpora, provoz a úpravy systému po spuštění na produkční instanci) opravňuje objednatele k sankcionování zhotovitele podle následujících podmínek:

| Priorita | Výše smluvní pokuty | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 - kritická | 2500,- | Za každou (i započatou) pracovní hodinu překročení lhůty pro vyřešení. |
| 2 - vysoká | 1500,- | Za každou (i započatou) pracovní hodinu překročení lhůty pro vyřešení |
| 3 - střední | 1000,- | Za každý další (i započatý) pracovní den překročení lhůty pro vyřešení |
| 4 - nízká | 500,- | Za každý další (i započatý) pracovní den překročení lhůty pro vyřešení |

Ceny smluvní pokuty jsou uvedeny bez DPH.

- V případě podstatného porušení smlouvy nebo při dosažení maximálního limitu smluvní pokuty má objednatel právo od smlouvy odstoupit (viz článek XI. Trvání smlouvy).

- Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ. Maximální limit smluvní pokuty je stanoven jako výše celkové ceny dle článku IV, odstavce 1, včetně DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

- Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné smluvní straně.

IX.

Oprávněné osoby

- Oprávněnými osobami při realizaci plnění jsou

- za objednatele

- ve věcech smluvních: viz záhlaví této smlouvy

- ve věcech realizace díla:

Bude doplněno před podpisem smlouvy

Bude doplněno před podpisem smlouvy

- ve věcech technických:

Bude doplněno před podpisem smlouvy

- za zhotovitele

- ve věcech smluvních: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- ve věcech realizace díla: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- ve věcech technických: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- V případě změny oprávněných osob musí být o této skutečnosti druhá smluvní strana neprodleně písemně informována. Za splnění této povinnosti se považuje i e-mail potvrzený druhou smluvní stranou. Účinnost změny nastává okamžikem doručení písemného oznámení příslušné smluvní straně. Změna kontaktní osoby není důvodem k uzavření dodatku.

X.

Technologická a metodická podpora, nadstandardní podpora, provoz a úpravy systému po spuštění na produkční instanci

- Dodavatel zajistí technickou a metodickou podporu, servis, hotline a další formy podpory spočívající v operativním odstranění problému, např. havárie, nefunkčnosti, částečné nefunkčnosti formou odborné pomoci směřující k odstranění problému po dobu 60 měsíců od předání systému do produkčního provozu (dále též jen „podpora“).

- Podrobná specifikace služeb (SLA) technické a metodické podpory se vypočítává dle času technologické podpory a je standardně vymezena následovně:

| Technologická podpora | Po – Pá 7:00 – 19:00 – 5x12 |
| --- | --- |
| Zadávání požadavků ServiceDesk (e-mail, web) | 24 hod. denně |
| Dostupnost | 99,7 % Dostupnost = (požadovaná doba dostupnosti – suma (doby nedostupnosti podle měření) / (doba dostupnosti) *100 |
| Odezva od (response time) | Dle detailu priorit v následující tabulce |
| Řešení do (fix time) | Dle detailu priorit v následující tabulce |
| Plánovaná údržba | Mimo provozní čas, souvislá délka odstávky max. 4 hodiny – servisní okno |

Detail/kategorie priorit – řešení jednotlivých požadavků v rámci technické a metodické podpory

| Priorita | Popis | Odezva (response time) | Řešení do (Fix time) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – kritická | systém nefunguje vůbec nebo jeho funkčnost je omezena tak, že tento stav má významný dopad na využívání systému aplikaci nebo některou její klíčovou funkci není možné používat dochází k narušení uživatelských dat závažným způsobem dochází ke zhroucení systému jednou nebo několikrát za den | 1 hod. | 4 hod. |
| 2 – vysoká | Funkce systému je narušena tak, že dochází k významnému zpomalení výkonu a využívání systému. | 4 hod. | 8 hod. |
| 3 – střední | a) Funkce systému je omezena, ale toto omezení má minimální vliv na využívání systému b) závada narušuje, avšak neznemožňuje využití systému c) blokuje dokončení určitých úkolů, které nejsou časově kritické d) působí dílčí závadu nebo nepohodlí uživatele e) procesní závada (vyřeší se změnou procesu) Tuto závadu lze jiným náhradním dočasným způsobem (např. ruční úpravou dat) nebo dočasnou změnou pracovního postupu obejít (workround). Uživatel však musí vykonat vícepráce na obejití závady. | 8 hod. | 3 prac. dny |
| 4 – nízká | Systém je funkční. Závada způsobuje jen minimální obtíže při jeho používání. Jde o situace, kdy: a) vznikne malý problém nebo nepohodlí obsluhy b) kosmetická chyba ve vizuálním rozhraní (chybné popisy, řazení dat, překreslování) Uživatel nemusí vykonat vícepráce na obejití závady. Způsobuje mu nepohodlí při práci (např. pohyb myší navíc, klik myší navíc, stisk několika kláves navíc atp.). | 24 hod. | 20 prac. dní |

- Objednatel požaduje, aby zhotovitel poskytl v případě mimořádných událostí nebo v době konání voleb nadstandardní podporu v maximálním rozsahu 24 MD, a to na základě žádosti objednatele doručené zhotoviteli nejpozději 10 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení poskytování nadstandardní podpory. Doba nadstandardní podpory nemusí být čerpána souvisle a nemusí být ani vyčerpána v plném rozsahu.

- Podrobná specifikace služeb (SLA) pro nadstandardní podporu:

| Technologická podpora | Po – Ne 6:00 – 22:00 - 7x16 |
| --- | --- |
| Zadávání požadavků ServiceDesk (e-mail, web) | 24 hod. denně |
| Dostupnost | 99,8 % Dostupnost = (požadovaná doba dostupnosti – suma (doby nedostupnosti podle měření) / (doba dostupnosti) *100 |
| Odezva od (response time) | Dle detailu priorit v následující tabulce |
| Řešení do (fix time) | Dle detailu priorit v následující tabulce |
| Plánovaná údržba | Mimo provozní čas, souvislá délka odstávky max. 1 hodiny – servisní okno po dohodě s objednatelem |

Detail/kategorie priorit – řešení jednotlivých požadavků v rámci nadstandardní podpory

| Priorita | Popis | Odezva (response time) | Řešení do (Fix time) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – kritická | systém nefunguje vůbec nebo jeho funkčnost je omezena tak, že tento stav má významný dopad na využívání systému aplikaci nebo některou její klíčovou funkci není možné používat dochází k narušení uživatelských dat závažným způsobem dochází ke zhroucení systému jednou nebo několikrát za den | 1 hod. | 4 hod. |
| 2 – vysoká | Funkce systému je narušena tak, že dochází k významnému zpomalení výkonu a využívání systému. | 1 hod. | 8 hod. |
| 3 – střední | a) Funkce systému je omezena, ale toto omezení má minimální vliv na využívání systému b) závada narušuje, avšak neznemožňuje využití systému c) blokuje dokončení určitých úkolů, které nejsou časově kritické d) působí dílčí závadu nebo nepohodlí uživatele e) procesní závada (vyřeší se změnou procesu) Tuto závadu lze jiným náhradním dočasným způsobem (např. ruční úpravou dat) nebo dočasnou změnou pracovního postupu obejít (workround). Uživatel však musí vykonat vícepráce na obejití závady. | 4 hod. | 24 hodin |
| 4 – nízká | Systém je funkční. Závada způsobuje jen minimální obtíže při jeho používání. Jde o situace, kdy: a) vznikne malý problém nebo nepohodlí obsluhy b) kosmetická chyba ve vizuálním rozhraní (chybné popisy, řazení dat, překreslování) Uživatel nemusí vykonat vícepráce na obejití závady. Způsobuje mu nepohodlí při práci (např. pohyb myší navíc, klik myší navíc, stisk několika kláves navíc atp.). | 24 hod. | 5 prac. dní |

- Objednatel bude své požadavky zadávat prostřednictvím HelpDesku (nebo podobného servicedeskového řešení) zhotovitele na adrese: DOPLNÍ ÚČASTNÍK, k níž zhotovitel poskytne vybraným pracovníkům objednatele přístup, nebo (pokud zhotovitel takovou aplikací nedisponuje nebo v případě jejího výpadku) prostřednictvím kontaktního e-mailu. Kontakt na HelpDesk, resp. kontaktní e-mail pro nahlašování požadavků objednatele, jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel k němu bude vznášet průběžné požadavky na úpravy struktury webu, designu, grafické návrhy dalších/ dílčích sekcí portálu, úpravě funkčnosti systému, vytváření microsites (minisites či weblets), dílčím integračním vazbám apod. Z tohoto důvodu zahrnul do nabídkové ceny 150 MD na práce spojené s úpravami nad rámec požadavků v zadávacích podmínkách. Tyto práce budou prováděny za ceny, uvedené v ceníku prací v příloze č. 3, po předchozím schválení rozsahu prací objednatelem. Po vyčerpání 150 MD bude zhotovitel provádět další úpravy jen po schválení rozsahu prací objednatelem a na základě samostatné objednávky objednatele pořízené v ekonomickém systému a podepsané oprávněnou osobou dle interních předpisů objednatele.

XI.

Trvání smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Objednatel neprodleně po zveřejnění smlouvy oznámí tuto skutečnost poskytovateli.

- Účinnost smlouvy končí uplynutím 60 měsíců od akceptace Etapy č. 1 objednatelem.

- Platnost této smlouvy může být předčasně ukončena:

- písemnou dohodou smluvních stran;

- písemnou výpovědí smlouvy podanou objednatelem, a to i bez udání důvodu;

- odstoupením objednatele od smlouvy v případě jejího opakovaného (tj. minimálně 2x) porušení ze strany zhotovitele, podstatného porušení ze strany zhotovitele nebo při dosažení maximálního limitu smluvní pokuty dle článku;

- výpovědí zhotovitele, pokud bude objednatel přes písemné upozornění zhotovitele déle než 60 dnů od písemného upozornění v prodlení s plněním své platební povinnosti vůči zhotoviteli.

- Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení zhotovitele s předáním předmětu plnění První etapy delší než 30 dnů, porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné lhůtě (alespoň 5 dnů), kterou objednatel zhotoviteli poskytl (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti). Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

- Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

- Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy se považuje za doručené 10. dnem od jejího uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou stranou.

- Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat pouze uhrazení částky za řádně ukončenou a objednatelem akceptovanou etapu plnění.

- Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).

- Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a

c) vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA

(dále souhrnně jen „Sankce“).

- Zhotovitel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).

- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 8, 9 a 10 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

XII.

Ostatní ustanovení

- Změny této smlouvy musí mít písemnou formu číslovaných dodatků. Nutnost uzavření dodatku neplatí u změny kontaktních osob dle tohoto článku, kde je oznámení splněno doručením e-mailu kontaktním osobám druhé smluvní strany, a v případě centrálního snížení sazby DPH.

- Není-li smluvními stranami prokazatelně dohodnuto jinak, všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, nebo do datové schránky nebo doporučeným dopisem na adresu smluvních stran. Změna adresy musí být neprodleně písemně oznámena druhé straně.

- Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené a z této smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Není-li takových ustanovení, posoudí se taková práva nebo povinnosti dle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá zákon č. 89/2012 Sb.

- Zhotovitel je povinen strpět uveřejnění této smlouvy a jejích případných dodatků dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které dle dohody stran provede objednatel a neprodleně zhotovitele o této skutečnosti uvědomí. Zhotovitel je rovněž povinen strpět zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy, jinak se těchto skutečností nemůže dovolávat.

- Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu.

- V případě uvedeném v předchozím odstavci se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.

- Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál ve formátu PDF/A, a je podepsaná zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své elektronické podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne ……………………. č. usnesení ………………………………….

- Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace (Bude doplněno před podpisem smlouvy, jedná se o dokument, který byl přílohou č. 2 zadávací dokumentace)

- Příloha č. 2 – Kontakt pro nahlašování požadavků objednatele (Bude doplněno před podpisem smlouvy)

- Příloha č. 3 – Ceník prací a služeb (Bude doplněno před podpisem smlouvy)

| Za objednatele: V Praze Středočeský kraj ……………………………………… Libor Lesák radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek | Za zhotovitele: V …………….… ……………………………………… Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |

Příloha č. 1 – Technická specifikace (Bude doplněno při podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. Jde o dokument Technická část zadávací dokumentace, která byla přílohou č. 2 Zadávací dokumentace)

Příloha č. 2 – Kontakt pro nahlašování požadavků objednatele

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Příloha č. 3 – Ceník prací a služeb

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.