- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí

IČ: 71209921

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Dodávka materiálu, technického zabezpečení a stavebních prací nutných pro vybudování EPS provozní budovy a ubytovacího pavilonu Domova seniorů Nové Strašecí“ zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

- OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

  - Informace o zadavateli

    - Zadavatel

| Název: Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb |  |
| --- | --- |
| Sídlo: Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí |  |
| IČO: 71209921 |  |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA – ředitelka |  |
| Kontaktní osoba příspěvkové organizace: Mgr. Bohumil Knobloch Tel: 722979946 E-mail: knobloch.b@seznam.cz, asistent@domov-senioru.cz |  |
| Profil zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_96.html |  |
| (dále jen „Zadavatel“) |  |

  - Základní informace o veřejné zakázce

    - Poptávkové řízení

Veřejná zakázka s názvem „Dodávka materiálu, technického zabezpečení a stavebních prací nutných pro vybudování EPS“ pro provozní budovu a ubytovací pavilon Domova seniorů Nové Strašecí“, je veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávku materiálu, technického zabezpečení a stavebních na vybudování systému EPS ve výše uvedených budovách Domova seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb (dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim zákona. Obsahuje-li tato zadávací dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušné ustanovení zákona analogicky. To však neznamená, že Zadavatel zadává Veřejnou zakázku v režimu zákona.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen zadavatele upozornit na případné nejasnosti a chyby v předaných podkladech, a to zejména pokud mají vliv na cenu zakázky.

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.

    - Účel Veřejné zakázky

Účelem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě bude pro Zadavatele poskytnuta dodávka materiálu, technického zabezpečení a stavebních prací nutných pro vybudování EPS v provozní budově a ubytovacím pavilonu Domova seniorů Nové Strašecí.

    - Předmět plnění Veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Dodávka materiálu, technického zabezpečení a stavebních prací nutných pro zhotovení EPS provozní budovy a ubytovacího pavilonu Domova seniorů Nové Strašecí“, je vybudování funkčního systému elektronického protipožárního zabezpečení celé provozní budovy, včetně půdních prostorů. Dále se jedná o vybudování elektronického systému protipožární ochrany v pokojích klientů v ubytovacím pavilonu Domova seniorů, včetně chodeb, koupelen, společenských místností a rehabilitace. Důvodem této akce je absence takového systému protipožárních zabezpečení v objektech, kde je vzhledem k provozu zařízení poskytující sociálních služby (provozní budova včetně kanceláří, kuchyně, jídelny, skladů a prádelny) a vzhledem ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru a možnosti ohrožení zdraví a života klientů (pokoje klientů, společenské místnosti, chodby a další prostory v ubytovacím pavilonu), které zde je z důvodu pohybu a pobytu zaměstnanců a zejména klientů Domova seniorů, z nichž velká většina má různá pohybová omezení, nebo jsou trvale upoutání na lůžko.

Další informace týkající se předmětu plnění obsahuje technická specifikace a plány EPS jednotlivých objektů, které jsou přílohou č. 1 této Výzvy a zadávací dokumentace. Účastník vyplní položkový rozpočet, který je přílohou č.2.

    - Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona a činí:

655 000 Kč bez DPH              tj.  753 250 Kč včetně DPH

    - Doba plnění

Smlouva na plnění Veřejné zakázky bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky a po schválení vyhodnocení VZMR.

Předpokládaný termín zahájení: po podpisu smlouvy

Předpokládaný termín ukončení: do konce 1. pololetí roku 2022 (termín je určen vzhledem k rozsáhlým stavebně technickým činnostem, které je třeba provádět na plného provozu zařízení, poskytujících sociální služby, bez možnosti současně vyklidit všechny dotyčné místnosti ubytovacího pavilonu a provozní budovy. Úpravy se budou provádět postupně v jednotlivých pokojích, chodbách, společenských místnostech a dalších prostorách, kde se bude EPS instalovat.

    - Místo plnění

Místem plnění je primárně sídlo zadavatele:

Domov seniorů Nové Strašecí, Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí

Kontaktní osoba: Mgr. Bohumil Knobloch, 606026013, knobloch.b@seznam.cz

    - Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Zadávací dokumentace a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této Veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto požadavky jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracování své nabídky. Nedodržení závazných požadavků Zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem může být vyloučení účastníka z poptávkového řízení.

    - Odpovědné zadávání

V souladu s ustanovení § 6 zákona 134/2016 zadavatel před vyhlášením veřejné zakázky zvážil možné dopady do sociální oblasti a v souladu s tím nastavil následující požadavky:

- Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.

Za tímto účelem lze využít vzoru uvedeného v příloze č.3 této zadávací dokumentace.

- POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

  - Podání nabídky

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka a označené „Veřejná zakázka „Dodávka materiálu, technického zabezpečení a stavebních prací nutných pro vybudování EPS provozní budovy a ubytovacího pavilonu Domova seniorů Nové Strašecí“ – Neotevírat“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Obálka bude označená takto:

„Dodávka materiálu, technického zabezpečení a stavebních prací nutných pro vybudování EPS provozní budovy a ubytovacího pavilonu Domova seniorů Nové Strašecí“ NABÍDKA – NEOTEVÍRAT

V nabídce musí být technická specifikace odpovídající technickým požadavkům, které obsahuje příloha č. 1 této Zadávací dokumentace.

Účastník může v poptávkovém řízení podat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci.

  - Požadavky na obsah nabídky

Účastník předloží nabídku na Veřejnou zakázku v jednom výtisku. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny listy budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře:

- Krycí list nabídky, který je přílohou č.4

- Obsah nabídky

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

- Podepsaný závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky; vzor smlouvy tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace

- Naceněný položkový rozpočet, který je přílohou č.2

Požadavky na členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.

  - Jazyk nabídky

Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné údaje a názvy).

- KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ

  - Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v § 73 zákona.

Kvalifikovaným pro splnění Veřejné zakázky je účastník, který:

- splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 3.2 této Zadávací dokumentace;

- splní profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle odst.3.3 této Zadávací dokumentace;

  - Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle písm. a) až e) ustanovení § 74 odst. 1 zákona. Účastník prokáže splnění základní způsobilosti předložením Písemného čestného prohlášení, ve kterém prohlásí, že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, dodavatel čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen jejího statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, dodavatel dále čestně prohlašuje, že podmínku dle první věty splňuje jak tato právnická osoba, tak i každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

Za tímto účelem účastník použije vzor uvedený v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

  - Profesní způsobilost

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti předložením Písemného čestného prohlášení, ve kterém prohlásí, že:

- je zapsán v obchodním rejstříku, či v jiné evidenci

- má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění či licenci k předmětu podnikání:

Za tímto účelem účastník použije vzor uvedený v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

- ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

  - Základní požadavky zadavatele

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu Veřejné zakázky, na jejíž plnění podává nabídku.

Nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu smlouvy a na krycím listu v následujícím členění:

- Cena v Kč bez DPH

- Sazba DPH v %

- Cena v Kč včetně DPH

  - Maximální výše nabídkové ceny

Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastníci oprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši předpokládané hodnoty Veřejné zakázky. Účastník, který podá nabídku obsahující vyšší nabídkovou cenu, bude za zadávacího řízení vyloučen.

- OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na plnění Veřejné zakázky a účastníci nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v závazném návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]), a dále s výjimkou identifikace účastníka uvedené v hlavičce návrhu smlouvy (zejména pokud je účastníkem více dodavatelů či fyzická osoba).

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více účastníků společně (jako konsorcium dodavatelů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo jinými osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny účastníky podávající nabídku, nebo účastníkem, který byl ostatními účastníky k tomuto úkonu výslovně zmocněn.

Vybraný účastník bude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

  - Platební podmínky

Platební podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

- ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

  - Posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení

V rámci posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení bude zadavatelem posouzeno, zda nabídka účastníka splňuje všechny podmínky účasti v poptávkovém řízení stanovené Zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Zadavatel je oprávněn nejprve provést hodnocení nabídek a následně posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení u dodavatele, jehož nabídka byla hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Pokud v takovém případě vybraný dodavatel podmínky účasti v poptávkovém řízení nesplní, provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení u dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá v pořadí atd.

  - Hodnocení nabídek

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení – nejnižší nabídkové ceny.

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.

Celková cena bez DPH s váhou  …………..……….  100%

Hodnocena bude celková výše nabídkové cena v Kč bez DPH.

- DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

  - Obchodní tajemství

Zadavatel požaduje, aby účastník, v případě, že považuje část své nabídky za své obchodní tajemství, pro které má zákonné důvody pro to, aby nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností Zadavatele uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět plnění Veřejných zakázek včetně jejich příloh a dodatků, takové informace v nabídce označil a řádně odůvodnil požadavek na jejich neuveřejnění.

- VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

  - Vysvětlení zadávací dokumentace

Účastníci jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě zadavatele dle bodu 1.1.1 na uvedenou emailovou adresu nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti není Zadavatel povinen reagovat.

Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel poskytne všem dodavatelům, a to stejným způsobem jako výzvu k podání nabídky.

Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

  - Změny a doplnění zadávací dokumentace

Kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek může Zadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

- LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

  - Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 12. října 2021 ve 12,00 hodin.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. V případě osobního odevzdání nabídky po stanovené lhůtě pro podání nabídek, nebude taková nabídka vůbec převzata. V případě zaslání nabídky poštou je pro termín přijetí nabídky rozhodující datum a čas převzetí nabídky.

Adresa pro podání nabídky:

Obchodní firma / název: Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb

Ulice: Křivoklátská

Číslo popisné: 417

Obec: Nové Strašecí

Poštovní směrovací číslo: 271 01

  - Otevírání nabídek

Otevírání nabídek je neveřejné.

- PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy v nabídce a o konečném harmonogramu akce.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí v poptávkovém řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu. Zadavatel neposkytuje zálohy.

Ze soutěže budou vyloučeny nabídky, které nesplňují podmínky této veřejné zakázky, včetně nabídek neúplných, nabídky obsahující nepravdivé údaje, doručené po lhůtě pro podání nabídek.

Vyloučené nabídky se nevyhodnocují a neposuzují. Nabídky, které budou vyloučeny, se účastníkům nevrací a zůstanou u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení soutěže.

- SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

| Příloha č. 1 | Technická specifikace a plány EPS |
| --- | --- |
| Příloha č. 2 | Položkový rozpočet |
| Příloha č. 3 Příloha č. 4 | Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti Krycí list nabídky |
| Příloha č. 5 | Návrh Smlouvy o dílo |

V Novém Strašecí, 30. září 2021

PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA