NÁVRH

SMLOUVA  O  DÍLO

číslo objednatele: …………….

číslo zhotovitele: ……………

Zpracování  projektové dokumentace pro provádění stavby

„Komplexní sanace skal II/102 v úseku strnady – Štěchovice“

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.

obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem:		Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený:	MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje,

a Dr. Ing. Jiřím Peřinou – radním pro oblast financí

IČO: 			70891095,

DIČ: 			005-70891095

Bankovní spojení: 	PPF banka, a.s., Praha 6

Číslo účtu: 		4440009090/6000

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina – radní pro oblast financí

Osoba oprávněná  jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru

dopravy

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná  jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby k akci „Komplexní sanace skal II/102 v úseku strnady – Štěchovice“

V rámci předmětu plnění bude proveden(a) a zajištěn(a):

- aktualizace stávající projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Dokumentace pro zadání stavby (DZS) projektové dokumentace „Systémové zajištění bezpečnosti skalních svahů nad silnicí II/102 v úseku Strnady – Štěchovice ve staničení 5,767 – 7,165; 7,753 – 9,208 a 11,940 – 18,423“ na projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. a vyhláškou č. 146/2008 Sb. a metodikou Operačního programu životního prostředí, výzva č. 42

v rámci aktualizace bude provedeno:

- podrobné geodetické zaměření lokalit staveb 101-107 - zaměření lokalit tachymetricky s doměřením sklaních výchozů laserovým skenováním s porovnáním stavu z roku 2012

- provedení doplňkového geotechnického průzkumu - provedení doplňkového průzkumu s aktualizací stavu proti roku 2012 a zaměření na rizikové bloky      a lokality skalních svahů, mapování pro určení nutné polohy ochranných prvků

- specifikace harmonogramu stavby a technologické provázanosti staveb 101 – 107

- zpracování projektu v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb, včetně DIO

- zpracování plánu odstranění vegetace z vybraných ploch skalních svahů

- zpracování nákladové části dle vyhlášky č. 230/2012 Sb

- projednání DIO s místně příslušnými organizacemi

- reprografické práce

- koordinační činnost pro projektovou přípravu a součinnost zadavatelem

2.2 Počet  paré dokumentace pro odevzdání v tištěné a elektronické podobě:

6 x v elektronické podobě, 6 x v tištěné podobě

2.3. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci  a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

III.

Doba a místo zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy do 2 měsíců od podpisu smlouvy.

3.2. Místem plnění je sídlo zadavatele Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo dle č. II. této Smlouvy o dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat a to buď jejich originálů nebo fotokopií.

4.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněno dnem, kdy je dílo, resp. jeho část, předáno objednateli.

4.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

4.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5. pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

V.

Cena díla

5.1 Cena za dílo dle čl. II je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Cena díla bez DPH dle čl. II, odst. 2.1 je stanovena dohodou ve výši:

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 101 Strnady

Cena bez DPH celkem činí							,- Kč

DPH (sazba 21%) činí							,- Kč

Celková cena díla včetně DPH činí         					,- Kč

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 102 - U Přehrady I

Cena bez DPH celkem činí							,- Kč

DPH (sazba 21%) činí							,- Kč

Celková cena díla včetně DPH činí         					,- Kč

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 103 - U Přehrady II

Cena bez DPH celkem činí							,- Kč

DPH (sazba 21%) činí							,- Kč

Celková cena díla včetně DPH činí         					,- Kč

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 104 - Vrané nad Vltavou

Cena bez DPH celkem činí							,- Kč

DPH (sazba 21%) činí							,- Kč

Celková cena díla včetně DPH činí         					,- Kč

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 105 – Měchenice

Cena bez DPH celkem činí							,- Kč

DPH (sazba 21%) činí							,- Kč

Celková cena díla včetně DPH činí         					,- Kč

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 106 - Žižkův Vrch

Cena bez DPH celkem činí							,- Kč

DPH (sazba 21%) činí							,- Kč

Celková cena díla včetně DPH činí         					,- Kč

Komplexní sanace skal II/102 Stavba 107 – Štěchovice

Cena bez DPH celkem činí							,- Kč

DPH (sazba 21%) činí							,- Kč

Celková cena díla včetně DPH činí         					,- Kč

Celková cena zhotovení díla Zpracování  projektové dokumentace pro provádění stavby

„Komplexní sanace skal II/102 v úseku strnady – Štěchovice“

Cena bez DPH celkem činí							,- Kč

DPH (sazba 21%) činí							,- Kč

Celková cena díla včetně DPH činí         					,- Kč

5.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

5.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

5.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se provedení těchto služeb za dar objednateli.

5.6. Cena je stanovena včetně správních poplatků.

VI.

Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.

6.2. Fakturace díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části díla po jejich protokolárním předání objednateli, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název akce Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby k akci:  „Komplexní sanace skal     II/102 v úseku strnady – Štěchovice“, včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr                       a majetkoprávního vypořádání a číslo smlouvy CES zadavatele.

6.3. Splatnost faktur se sjednává na 60 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.4. Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny uvedené náležitosti týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je zadavatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

6.5. Fakturami, vystavovanými dle čl. III., mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované služby do výše 90% celkové ceny za provedení celého díla vč. DPH.

6.6. Smluvní strany se dohodly na pozastávce z celkové ceny díla s tím, že bude objednatelem uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků.

6.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a)	za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky

b) 	všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

c)	veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě

d)	řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

7.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.6. Objednatel se stává vlastníkem přepracované projektové dokumentace na akci „Systémové zajištění bezpečnosti skalních svahů nad silnicí II/102 v úseku Strnady – Štěchovice ve staničení 5,767 – 7,165; 7,753 – 9,208 a 11,940 – 18,423“.

v počtu požadovaném provedení dle čl. III, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. V. této smlouvy o dílo.

7.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

VIII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

8.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a  převzetí díla a ve věcech technických (dále jen oprávnění zástupci objednatele) jsou:

Dr. Ing. Jiří Peřina – radní pro oblast financí ve věcech smluvních

Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy ve věcech technických

8.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění a předávání díla a ve věcech technických (dále jen oprávnění zástupci zhotovitele) jsou:

Osoba oprávnění jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná  jednat ve věcech technických:

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

9.3. Neodstraní – li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotovitel a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.2. smlouvy.

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží  termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve výši 100 % z částky představující zvýšení nákladů (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených např. neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu).

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX. odst. 9.2. této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3.	Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.4.	Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy.

12.5.	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne …………………………		          V Praze dne…………….

.

…………………………………………..		……………………………………….

Dr. Ing. Jiří Peřina

radní pro oblast financí