# SMLOUVA  O   D Í L O  K21-0621

podle § 536 a násl. OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

# I. Smluvní strany:

| Objednatel: | Střední odborné učiliště, č. smlouvy: 37/14802201/2021 |
| --- | --- |
| Zastoupen ve věcech technických : | ………………………………… |
| Se sídlem: | Sportovní 1135, Nové Strašecí, 271 80 |
| IČO: | 14802201 |
| DIČ: | CZ14802201 |
| TF a e-mailové spojení: | …………………………….. |
| Zhotovitel: | Bohemia plast GROUP s.r.o. |
|  | Zápis v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 169095, den zápisu 11.září 2010 |
| Zastoupen: | ……………………………………. |
| Sídlo: | Železárenská 315, Kladno 272 01 |
| IČO: | 24725447 |
| DIČ: | CZ 24725447 |
| Bankovní spojení: | Unicredit Bank a.s., č.účtu: ………………………. |

se ke dni podpisu smlouvy oboustranně dohodly na znění této smlouvy:

# II. Předmět plnění :

Předmětem smlouvy o dílo je "Provedení výroby a montáže plastových oken v bílé barvě, montáže parapetů, zednického začištění a přistavení bikramu na likvidaci skla..

Specifikace výrobků č. N21-2119 je nedílnou součástí této smlouvy.

# III. Termíny plnění :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle odst. II této smlouvy v těchto termínech:

1) zahájení prací:	   13. 12. 2021

2) dokončení prací:     31. 12. 2021

IV. Cena, fakturace:

a) Smluvní cena byla sjednána mezi zhotovitelem a objednatelem podle zákona

č. 526/90 Sb.. Cena se závazně stanoví na základě jednotlivých cen na jednotlivé druhy prací podle nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a zaručuje úplnost stavebních prací v něm uvedených.

Stanovená cena plnění je maximální, není ji možné za žádných okolností překročit.

b) K  ceně díla bude připočteno DPH podle platných předpisů.

Faktura po provedení díla musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.

Splatnost faktury bude činit 30 dní od předání a převzetí díla.

| Částka za výrobky | 71.095 Kč |
| --- | --- |
| Montážní a stavební práce | 12.826 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 83.921 Kč |
| DPH 21% Cena celkem včetně DPH | 17.623 Kč 101.544 Kč |

Objednatel neposkytuje zálohu !!

Cenu provedeného díla do výše smluvní dohodnuté ceny dle odst. č. IV.  po předání a převzetí díla   dle odstavce VI. této smlouvy, na základě faktury se lhůtou splatnosti 30 dní.

# V. Smluvní pokuty a úroky z prodlení :

# Smluvní strany se dohodly na pokutě dle § 269 - 275 Obchodního zákoníku

a) Při nezaplacení v termínu splatnosti je objednatel povinen uhradit 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

# VI. Předání a převzetí :

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně  ukončené, jestliže bude mít při převzetí jen takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání.

Dílo se považuje za předané a převzaté i v případě, že se objednatel nedostavil k podpisu předávacího protokolu, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván nebo tento předávací protokol odmítl podepsat.

VII. Záruka:

Na naše výrobky poskytujeme záruky : ( při jednání s námi uvádějte vždy číslo smlouvy)

- 60 měsíců záruka na plastové výplně otvorů - změna barvy, praskání povrchů plastových okenních a dveřních profilů

- 60 měsíců na kování, sklo - na stálost fyzikálních vlastností skla a proti tvorbě kondenzátu mezi tabulemi izolačních dvojskel

- 24 měsíců na seřízení provedené naší společností

- 24 měsíců na příslušenství

* Na vady vzniklé v důsledku zanedbání předepsané údržby, nebo neodbornou opravou a manipulací se záruka nevztahuje.

# VIII. Spolupůsobení objednatele :

# Objednatel poskytne po celou dobu plnění zhotoviteli napájecí body elektro 220V.

# IX. Kvalita a jakost :

Veškeré práce budou provedeny v kvalitě požadované objednatelem, dle platných předpisů a norem.

# X. Rozsah oprávnění :

# Za zhotovitele je s objednatelem oprávněn jednat a činit právní úkony

v rozsahu:

- ve věcech smluvních:  ……………………………………………

- ve věcech provozních: ……………………………………………

Vznikne – li v domě nový právní subjekt dle zákona  č. 72/94 Sb

tato smlouva přejde v plném rozsahu na tento nový subjekt.

# Za objednatele je se zhotovitelem oprávněn jednat a činit právní úkony

v rozsahu:

- ve věcech smluvních:  ………………………………………….
- ve věcech provozních a převzetí díla: …………………………

# XI.  Odstoupení od smlouvy:

Objednatel je oprávněn až do okamžiku předání díla od této smlouvy odstoupit vyhrazením odstupného ze sjednané ceny díla ve výši prokazatelně vynaložených nákladů na rozpracované dílo.

Smlouva se zrušuje odstoupením, když objednatel oznámí druhé straně, že svého práva využívá a sjednanou částku uhradí.

Objednatel může odstoupit od smlouvy i při hrubém porušení smlouvy ze strany dodavatele.

XII. Závěrečná ustanovení:

a) Změny a dodatky této smlouvy musí být činěny v písemné formě.

b) Ujednání o vyšší moci:

Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že profily dodávané společností VEKA AG mohou být dodány se zpožděním s ohledem na to, že jejich výrobce avizoval nedostatek materiálu pro výrobu z důvodu snížení objemu výroby surovin - omezení pandemií. Výrobce tedy vyhlásil zásah vyšší moci. Z tohoto důvodu může být termín provedení díla na straně zhotovitele též z důvodu vyšší moci prodloužen, a nebude se jednat o prodlení na straně zhotovitele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu.

Smlouva nabývá účinnosti až jejím uveřejněním v registru smluv..

# Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv podle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.

# V Kladně, dne:					V Novém Strašecí, dne:

Za zhotovitele:

# Za objednatele:

--------------------------------		                                ---------------------------------

jednatel společnosti		ředitel školy

---------------------------------

jednatel společnosti