# Technická specifikace

Název akce:   II/102 Rekonstrukce silnice v úseku od hr. okr. P-Z po kř. se silnicí II/114 – TDI a BOZP

Staničení km : 25,581 až 28,927

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace II/102 v úseku provozního staničení 25,581 až 28,927 na cestmistrovství Dobříš mezi autobusovou zastávkou „Nové Dvory, Nová Hospoda“ na hranici okresu Praha – západ a křižovatkou s II/114 u Sudovic.

Stručný popis návrhu stavby

Stávající asfaltový kryt bude rekonstruován recyklací za studena na místě, položí se nové krytové asfaltové vrstvy, provede se sanace okrajů vozovky a aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev. Příkopy budou vyčištěny. Bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,346 km.

2.Výčet požadovaných prací TDI a specialistu na geotechniku

- Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)

- Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména

- Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu

- Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce

- Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku

- Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla

- Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu

- Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci  jako jsou  např. vícepráce nebo změny pro jiné řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.

- Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.

- Kontrolovat věcnou a  správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby

- Zúčastnit se konečného vyúčtování

- Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací  kde :

- Provede kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků

- Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku

- Stavební deník

- PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení

- Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků

- Doklady o provedených zkouškách a revizí

- Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy

Termín realizace : předpoklad  jaro 2022

Kontakt:

JUDr. Luděk Beneš, vedoucí oblasti Benešov, mobil: 725 144 165, email: ludek.benes@ksus,cz

Miloslav Pohunek, silniční technik, mobil: 725 880 215, email:  miloslav.pohunek@ksus.cz ,

Jan Langhans, provozní cestmistr, mobil: 723 673 073, email: jan.langhans@ksus.cz

Zpracoval: JUDr. Luděk Beneš

Datum: 2.3.2022

Přílohy :