Dodatek číslo 1 ke kupní smlouvě

číslo kupujícího:  17/48665860/2017/1

číslo prodávajícího: 175/10/2017

na dodávku

„Zabezpečovacího systému školy“

uzavřené podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Kupující:

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191příspěvková organizace.

se sídlem: Heverova 191, 280 02 Kolín

zastoupený: Ing. Jaromírem Kratochvílem – ředitelem příspěvkové organizace

IČ: 48665860

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo zvláštního bankovního účtu pro projekt: 9276170247/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Kratochvíl, ředitel příspěvkové organizace.

(dále jen kupující)

a

2. Prodávající

ASYS IJD, spol. s r.o.

se sídlem: Heverova 249, 280 02 Kolín 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 5387

smluvně oprávněn jednat: Ing. Jan Dufek, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2600062482/2010

IČ: 43090524

DIČ:  CZ43090524

(dále jen „prodávající“)

oba společně jen „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě

Článek I.

Předmět tohoto dodatku

  - Předmět dodatku smlouvy číslo 1 (dále jen „dodatek smlouvy“) obsahuje změnu kupní smlouvy číslo kupujícího 17/48665860/2017 a číslo prodávajícího 175/10/2017 (dále jen „smlouva“).

  - Ve smlouvě, konkrétně v článku VII. dodací podmínky odst. 7.1. je stanoveno, že prodávající předá kompletní a řádně dodaný předmět plnění kupujícímu v souladu s čl. 3.1, včetně dokladů uvedených v čl. IV., a kupující jej převezme od prodávajícího v určený den předání a převzetí, nejpozději však do 15. 12. 2017.

  - Z důvodu zpoždění podpisu smlouvy v rámci nutných administrativních úkonů kupujícího byla kupní smlouva podepsána dne 5. 12. 2017. Z výše uvedeného důvodu je nutné posunout nejpozdější termín předání a převzetí kompletního a řádně dodaného předmětu plnění.

Článek II.

Termín předání a převzetí předmětu plnění

2.1.	Dodatkem smlouvy se stanovuje, že prodávající předá kompletní a řádně dodaný předmět plnění kupujícímu v souladu se smlouvou a kupující jej převezme od prodávajícího v určený den předání a převzetí, nejpozději však do 20. 2. 2018.

Článek III.

Ostatní ujednání

  - Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají beze změny.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

  - Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dva stejnopisy a tři stejnopisy obdrží kupující. Všechny stejnopisy mají platnost originálu.

  - Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Kolíně dne:	      V Kolíně dne:

Kupující:							Prodávající:

Střední průmyslová škola strojírenská 			ASYS IJD, spol. s r.o.

a Jazyková škola s právem státní jazykové

zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

…………………………………….                                    ……………………………………..

Ing. Jaromír Kratochvíl, ředitel				Ing. Jan Dufek, jednatel