DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 2. 6. 2014

ZADAVATEL:		Středočeský kraj

Sídlem: 		Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Jednající:		MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmana pro oblast financí

IČ: 			708 91 095

Profil zadavatele:	https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

III/24021 Nelahozeves, rekonstrukce mostu ev.č. 24021-2, porucha zemního tělesa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona provádí zadavatel změny v Zadávací dokumentaci následovně:

Změna předpokládaných termínů ve Výzvě k podání nabídky:

Nový předpokládaný termín zahájení:		07. 2014

Nový předpokládaný termín dokončení: 		09. 2014

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 2:

V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona provádí zadavatel změny v Zadávací dokumentaci následovně:

Změna znění článku 5.3 b) Výzvy k podání nabídky

Nové znění článku: „Seznam stavebních prací ve formě čestného prohlášení předloží dodavatel před uzavřením smlouvy. Přílohou seznamu stavebních prací budou kopie osvědčení jednotlivých objednatelů včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit.“

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

V bodu 2.3 SOD je uvedeno: „Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I v termínu dle čl. II bodu 2.2. nejpozději do 31.05.2014, bude zhotovitel i objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit…“

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Nově je v bodu 2.3 SOD upraven termín následovně: „Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I v termínu dle čl. II bodu 2.2. nejpozději do 31.07.2014, bude zhotovitel i objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit...“

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Následně vás žádáme i o opravu termínu nejpozdějšího dokončení v bodě 2.1 SoD na základě předpokladu, že se stavba má provádět po dobu tří měsíců.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Nové znění bodu 2.1 SOD je následující: „Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 3 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. a v souladu s Přílohou č. 2 – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději do 31.10.2014.“

S pozdravem

v.r. Ing. Vladimír Pavlis

Krajský úřad Středočeského kraje