SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „Smlouva“

číslo Objednatele:

číslo Zhotovitele:

Objednatel:  		Regionální muzeum v Kolíně, p. o.

se sídlem:		Karlovo nám. 8, Kolín, 280 02

zastoupený:	Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem

IČO: 			00410047

DIČ: 			není plátce DPH

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., Kolín

číslo účtu: 		937151/0100

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:  		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

se sídlem:		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zastoupený: 		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO: 			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

DIČ: 			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

bankovní spojení: 	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

číslo účtu: 		[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby na akci „Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi“, (dále jen „Veřejná zakázka“; dokumentace Veřejné zakázky je součástí této Smlouvy);

Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější;

Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má příslušná oprávnění; a

Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:

ÚČEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla vymezeného v čl. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele k řádnému a včasnému zhotovení díla.

Účelem díla je „Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby na akci „Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi“

PŘEDMĚT SMLOUVY

2. 1	Objednatel uvádí, že podkladem pro zpracování částí předmětu díla uvedeného níže jsou:

a)	Architektonická studie s názvem „Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi“, zpracovaná IHARCH s.r.o., Nad Údolím 351/70, 147 00 Praha 4 v květnu 2019

b)	Vybrané části Projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované Irenou Hrabincovou Dipl. Arch. Nad Údolím 351/70, 147 00 Praha 4 v červnu 2012

- architektonicko-stavební řešení

- stavebně konstrukční řešení

- technika prostředí budov

c) Dokumentace skutečného provedení stavby

- průvodní zpráva

- technická zpráva

- situace – širší vztahy

- celková architektonická situace

- koordinační situace

- SO 58 – sloupek rozvaděče ESP

- stabilní hasící zařízení (technická zpráva, celková situace SHZ, technologické schéma SHZ)

- silnoproud

- zaměření skutečného provedení energetických zařízení uložených v zemi, komunikací a zpevněných ploch, stavebních objektů, SHZ – rozvody, oplocení, vodovod, splašková kanalizace

Tyto podklady jsou pro zhotovitele závazné

2.2	Dále objednatel zdůrazňuje, že z důvodu autorské kontinuity bude zpracovatel 	projektové dokumentace podléhat autorskému dohledu autora studie. Do cenové nabídky budou zahrnuty náklady na autorský dohled po dobu všech fází projektových prací. Smlouva zhotovitele s autorským dohledem bude předložena při podpisu této smlouvy.

2.3	Objednatel uvádí, že s autorem studie nemá vypořádanou licenci k užití díla. Do cenové nabídky budou zahrnuty náklady za licenci k užití závazné části díla pro všechny navazující fáze projektových prací.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy následující dílo:

  - Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon a vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (dále jen Projektová dokumentace pro územní řízení)

  - Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě její projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších potřebných povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (dále jen Projektová dokumentace pro stavební řízení)

  - Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně dokumentace vybavení interiéru v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb. (dále jen Projektová dokumentace pro provádění stavby).

- Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bude zhotoveno za využití existující projektové dokumentace viz. bod 2.1 vstupní budovy na základě následujících skutečností:

- změny uspořádání prostoru vjezdu

- změny stavebního programu (nový stavební program je definován v architektonické studii (IHARCH, 2019) a celkovém zmenšení prostor

- změny umístění stavby v terénu

- revize technického zabezpečení budovy a rozvodů inženýrských sítí v návaznosti na realizovanou I. etapu dostavby muzea lidových staveb a existující dokumentaci skutečného provedení

- geodetického zaměření umístění stavby vstupní budovy v terénu

- Projektová dokumentace pro provedení stavby bude mimo jiné zahrnovat

- spárořezy všech obkladů a dlažeb, pohledy na stěny v sociálních zařízeních určující vzájemné pozice, výšky a detaily zařizovacích předmětů a prvků

- detaily všech atypických konstrukcí – detaily fasády, stavebních otvorů a jejich navázání na vnitřní a vnější povrchy, detaily vnitřních a vnějších povrchů, detaily návazností všech stavebních povrchů, detaily všech atypických truhlářských, zámečnických a klempířských konstrukcí a jiných stavebních prvků

- specifikace koncových prvků zdravotní techniky, elektroinstalací a jiného technologického vybavení budovy

- Část projekt vybavení interiéru bude zahrnovat:

- Výkresovou dokumentaci veškerého vestavného nábytku včetně specifikace materiálů, barev a povrchů. Požadavky na obsah/ rozsah vybavení určí zástupci zadavatele.

- Specifikaci volného nábytku a mobiliáře dle požadavků stanovených zadavatelem

- Tato část bude zahrnovat mj. veškeré vybavení recepce, kavárny a obchodu, prostoru kanceláří a technického zázemí budovy.

- Specifikace a umístění audiovizuální techniky podle požadavků zadavatele

  - Vypracování závazného položkového rozpočtu stavby dle projektové dokumentace v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího řízení na provedení stavby podle předpisů, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb. (dále jen výkaz výměr)

  - Vypracování oceněného položkového rozpočtu stavby v aktuální cenové úrovni zpracovaným ve formátu ÚRS nebo RTS s položkami respektujícími ceníkové položky, všude tam kde je to možné (dále jen položkový rozpočet).

  - Zpracování dokladové části díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen dokladová část)

  - Zastupování objednatele na základě zvláštní plné moci v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí a povolení umístění stavby s doložkou nabytí právní moci objednateli (dále je zastupování v územním řízení)

  - Zastupování objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci stavby s doložkou nabytí právní moci objednateli (dále je zastupování ve stavebním řízení)

  - Poskytnutí součinnosti a zajištění technických a jiných podkladů pro případnou potřebu uzavření smluv o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena v místě stavby (dále jen zajištění věcných břemen)

  - zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele tak, aby stavba mohla být řádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních dnech a v případě řešení nutných opatření na stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný i pravidelný v rozsahu podle potřeb objednatele a dle odborného uvážení zhotovitele (dále jen autorský dozor);

  - účast Zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr zhotovitele Stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, pokud bude do takové komise Objednateli jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce (dále jen účast na jednání hodnotící komise);

  - průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby s projektovou dokumentací (dále jen diagnostika stavby).

  - Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Zhotovitel v listinné a v elektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena ve formátech, které jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí předmětem dotčené dokumentace a umožňují, aby Objednatel mohl bez součinnosti Zhotovitele dokumentaci měnit a upravovat. Zejména projektová dokumentace musí být předána ve formátu pdf a dwg. Výkaz výměr musí odpovídat § 12 a § 13 vyhlášky č. 230/2012, tj. mít otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný, který bude jednotný. Takovým formátem může být např. xls formát odpovídající uvedené vyhlášce.

  - Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění Díla a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že:

- Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;

- všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a

- řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části v následujících lhůtách:

PD a geodetické zaměření umístění stavby v terénu pro územní řízení vyhotoví zhotovitel ve lhůtě do 90 dnů od podpisu smlouvy SOD;

PD pro stavební řízení vyhotoví zhotovitel ve lhůtě do 90 dnů od získání územního rozhodnutí;

PD pro provedení stavby vyhotoví zhotovitel souběžně s PD pro stavební řízení ve lhůtě do 120 dnů od získání územního rozhodnutí;

Výkaz výměr vyhotoví zhotovitel souběžně s PD pro stavební řízení a pro provedení stavby ve lhůtě do 120 dnů od získání územního rozhodnutí;

    - Položkový rozpočet stavby vyhotoví zhotovitel souběžně s PD pro stavební řízení a pro provedení stavby ve lhůtě do 120 dnů od získání územního rozhodnutí;

    - Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení;

    - zajišťovat Autorský dozor bude zhotovitel průběžně po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení a předání objednateli. Termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn objednatelem alespoň třicet (14) dnů předem. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu.

    - účastnit se na jednáních hodnotící komise bude zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude zhotovitel pozván písemně nejméně deset (10) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději deset (10) dní před prvním jednáním hodnotící komise.

Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení provede Zhotovitel dle svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván.

Lhůty jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo, resp. jeho části provést i před sjednaným termínem.

Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy.

Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí nebo prodlením Objednatele.

Místem plnění je: areál Muzea lidových staveb v Kouřimi

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle odst. 2 Smlouvy) dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.6 této Smlouvy a Objednatel je řádně a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s:

    - obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných zakázek a nekalé soutěže);

    - podmínkami stanovenými touto Smlouvou;

    - všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;

    - pokyny Objednatele

    - dokumentací Veřejné zakázky.

Dílo lze předat i po částech.

Zhotovitel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

Zhotovitel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet paré uvedené dokumentace v tištěné podobě:

| Dokumentace | Počet paré |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace pro územní řízení - potvrzená stavebním úřadem | 1 |
| Projektová dokumentace pro stavební řízení - potvrzená stavebním úřadem | 1 |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | 5 |
| Záborový elaborát | 2 |
| Výkaz výměr | 5 |
| Položkový rozpočet stavby | 2 |
| Dokladová část | 3 |
| Zastupování ve stavebním řízení – originál platného stavebního povolení k realizaci stavby | 1 |
| Geodetické zaměření | 1 |

Současně předá Zhotovitel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci v elektronické podobě ve formátech dwg, pdf, word, excel.

O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel a Zhotovitel protokol. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě třech (12) měsíců ode dne převzetí Díla.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho užívání ke sjednanému účelu neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci Stavby.

Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.

Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel v prodlení. V takovém případě Objednatel v protokolu z přejímacího řízení uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání). Ustanovení tohoto článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od Smlouvy odstoupit dle jiných ustanovení této Smlouvy.

CENA DÍLA

Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

| Součásti Díla | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace pro územní řízení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Projektová dokumentace pro stavební řízení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Záborový elaborát | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Výkaz výměr | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Položkový rozpočet stavby | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Dokladová část | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Zastupování ve stavebním řízení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Zastupování ve stavebním řízení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Autorský dozor | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Geodetické zaměření umístění vstupní budovy | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Náklady na autorský dohled autora výchozích podkladů pro předmět díla po celou dobu projektových prací | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Cena celkem | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| DPH 21 % | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Cena celkem včetně DPH | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah předmětu Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění Díla.

Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s právem veřejných zakázek.

Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací v místě a čase obvyklé.

Objednatel je oprávněn vypsat výběrové řízení na dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jestliže jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací, a to za podmínek uvedených v § 63 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů s tím, že je povinností Zhotovitele prokázat existenci okolností, které s náležitou péčí nemohl předvídat. V pochybnostech se má za to, že nenastaly.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v čl. 5 Smlouvy v poměru stanoveném v čl. 5 této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy.

Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části Díla, následně:

Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude obsahovat název akce názvem Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby na akci „Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi“ Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní strany jinak.

Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejich doručení Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči Objednateli podle této Smlouvy.

VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel.

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli vznikne povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by ke škodě došlo i jinak.

Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho provedení.

Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou část Objednateli předat.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Práva a povinnosti Zhotovitele:

    - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a účelu této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách.

    - Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob, které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel předem poskytnul písemný souhlas.

    - Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.

    - Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.

    - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob.

    - Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu deset (10) let ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované pojišťovny pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu jeho záruky, a to nejméně třicet šest (36) měsíců po provedení Díla. Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši celkových předpokládaných nákladů Díla dle odst. 11.2 této Smlouvy. V případě, že Zhotoviteli vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho povinností než této Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, výši limitu pojistného plnění odpovídajícím způsobem navýší.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVÉDNOST ZE ZÁRUKY

Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Záruka se vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nejpozději však v záruční době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.6 této Smlouvy.

V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.

Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.2 Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit.

Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel může odstoupit od Smlouvy:

    - poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;

    - pokud zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

    - pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo

    - v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití poddodavatele.

Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této Smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň patnácti (15) denní lhůtu.

Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího úpadku druhé Smluvní strany.

Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.

Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.

Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypořádají následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak):

    - odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně Objednatele (tj. nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Zhotovitel nárok na zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně však částky odpovídající ceně dané části Díla snížené o částku připadající na záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde;

    - odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má Zhotovitel nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně započal s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil.

Částky jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.

V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Zhotovitel nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či jeho části nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla. Na převzetí se aplikuje čl. 4 této Smlouvy přiměřeně.

SMLUVNÍ POKUTA

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s odst. 3.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde ke zvýšení nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady Díla (např. neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši určené jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele.

V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

Oprávněnými zástupci Objednatele:

    - ve věcech technických je Mgr. Jindřich Záhorka, náměstek ředitele, telefon: 601 390 350, e-mail: zahorka@muzeumkolin.cz

    - ve věcech smluvních je Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel, telefon: 603 548 225, e-mail: reditel@muzeumkolin.cz

Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla a ve věcech:

    - smluvních je [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], telefon [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], e-mail [DOPLNÍ ÚČASTNÍK];

    - technických je [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], telefon [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], e-mail [DOPLNÍ ÚČASTNÍK].

SALVATORNÍ KLAUZULE

Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1	Zhotovitel v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje objednatel  souhlas se shromažďováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých osobních údajů, které mu poskytl při sepsání této smlouvy.

15.2	Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner příkazce do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

15.3	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

15.4	Tato smlouva se řídí právním řádem české republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

15.5	Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného smlouvou.

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci všech smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci smluvních stran.

Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou budou primárně řešeny dohodou smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy české republiky.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny dle této smlouvy na profilu objednatele, dle § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze smluvních stran.

Součástí smlouvy nejsou doplňující přílohy.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno paré obdrží objednatel a jedno paré obdrží zhotovitel.

| Objednatel V Praze, …………………………… | Zhotovitel V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| --- | --- |
| ___________________________________ Mgr. Vladimír Rišlink ředitel Regionálního muzea v Kolíně, p. o. | ___________________________________ [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |