Muzeum Českého krasu, p.o.

Husovo nám. 87, 266 01 Beroun

V Berouně dne 15. 1. 2020

Vyřizuje: K. Kriegerbecková

Tel. 604 585 345 / 311 624 101

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané

dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mimo režim tohoto zákona

na dodávku

„Osvětlení výstavního sálu v 1.NP MČK“

(název veřejné zakázky malého rozsahu)

Žádáme Vás o vypracování cenové nabídky na níže uvedenou akci.

1.  Identifikační údaje zadavatele:

Muzeum Českého krasu, p.o., Husovo nám. 87, 266 01 Beroun

zastoupené: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou příspěvkové organizace

IČ: 00065293 DIČ: CZ 00065293

telefon: 311 624 101, 604 585 345

e-mail: podatelna@muzeum-beroun.cz

2.  Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž osvětlení v muzejním prostředí pro prezentaci exponátů a jejich ochranu před poškozením.

Předmětem je instalace a dodávka speciálních svítidel s LED zdroji s různou vyzařovací charakteristikou. Lištový systém s nepřímou složkou osvětlení v délce 6 m zavěšeném ve výstavním prostoru. Standardní lištový systém přisazený v délce 0,5 m. Součástí instalace je instalace bezdrátového ovládání, kde je požadavkem ovládat 4 samostatné okruhy, jak nástěnným, tak dálkovým ovladačem v režimu on/off. Jeden z okruhů musí umožnovat stmívání nepřímé složky světla předřazeným otočným stmívačem. Součástí je rovněž nasvícení úvodní výstavy v objektu Muzea Českého krasu (výstavní sál v 1.NP). Instalace lištového systému a osvětlení musí proběhnout dle platných montážních listů a musí být provedena kvalifikovanými pracovníky, dle platných bezpečnostních předpisů pro montáž elektrických zařízení. Instalace podléhá revizi elektrických zařízení, která je nedílnou součástí dodávky osvětlení.

Lištový systém bude osazen v místnosti dle výkresové dokumentace.

Pro instalaci a připojení budou zadavatelem připraveny elektrické přívody v místech napájení lištového systému. Demontáž stávajících svítidel provede zadavatel a není součástí dodávky.

Minimální požadavky zadavatele k předmětu plnění:

- maximální vizuální komfort bez oslnění a rozptylného (odpadového) světla,

- vysoký index barevného podání 3000K=Ra min.90,

- čistota a rovnoměrnost světelné stopy dle křivky svítivosti,

- minimální podíl rozptylného (odpadového) světla mimo křivku svítivosti,

- variabilita světelné distribuce s možností jednoduché změny min 6ti vyzařovacích charakteristik,

- vysoce kvalitní LED zdroje se shodnou teplotou chromatičnosti (SDCM < 2),

- vysoká účinnost svítidla daná osvětleností v určité vzdálenosti (lux/W) a tím nízký příkon svítidel pro redukci provozních nákladů,

- plynulost stmívání pro nastavení vhodných osvětleností do požadovaných hodnot v rozmezí 100 - 1% - rozsah stmívání je požadován pro účely práce se světlem v nízkých hladinách osvětlení z důvodu ochrany sbírkových předmětu před poškozením světlem, z důvodu snížení provozních nákladů a pro případ instalace řídícího systému osvětlení (scény) v budoucnu,

- jednoduchost ovládání a nastavení osvětlení, kvalitní aretace nastavené polohy svítidla.

Bližší podmínky a technická specifikace jsou uvedeny v příloze č. 2 této poptávky (Kniha svítidel), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Ekonomika provozu osvětlovací soustavy

Příkon svítidel má definovánu maximální hodnotu (u stmívatelných svítidel vztaženou k maximální hodnotě světelného toku), protože vyšší příkon osvětlovací soustavy má negativní vliv na ekonomiku jejího provozu.

Vysoká účinnost svítidel a nízký příkon svítidel vedou k provozně nejpříznivějšímu řešení osvětlovací soustavy.

Proto má vymezení parametru maximálně možného příkonu jednotlivých svítidel, které je uvedeno v knize svítidel, pro zadavatele zásadní význam.

Zhotovitel provede veškeré činnosti nutné a související s přípravou a řádným provedením předmětu plnění veřejné zakázky, a jeho následné užívání dané obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, závaznými stanovisky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  293 388 Kč bez DPH (355 000 Kč včetně DPH) .

3.  Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Místem plnění realizace výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je objekt Muzea Českého krasu:  Husovo nám. 87, 266 01 Beroun.

Prohlídka místa plnění a dostupných podkladů je možná na základě dohody, termín je vhodné nahlásit alespoň 2 dny předem. Kontaktní osoba: Dušan Švrček, restaurátor, tel. 601 374 243, 311 624 101 (případně sekretariát, tel. 311 624 101).

4.  Požadovaný termín plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Zahájení dodávky bude probíhat ihned po podpisu smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv a bude probíhat tak, aby předmět plnění byl dokončen a předán zadavateli maximálně do 28. 2. 2020.

5.  Požadovaná záruka:

Zadavatel požaduje záruku po dobu minimálně 2 roky ode dne převzetí předmětu plnění.

6.  Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikačních předpokladů:

Kvalifikovaným, pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- splní základní způsobilost,

- splní profesní způsobilost,

- splní technické kvalifikační předpoklady.

6. 1 Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle písm. a) až e) ustanovení § 74 odst. 1 zákona. Ustanovení § 74 odst. 2 a 3 zákona se aplikují obdobně.

Účastník prokáže základní způsobilost následujícími způsoby:

- splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříků trestů,

- splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu,

- splnění základní způsobilosti ve vztahu ke spotřební dani podle § 74 odst. 1 písm. b) předložením písemného čestného prohlášení,

- splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. c) předložením čestného prohlášení,

- splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. d) předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,

- splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. e) předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán

Účastník prokáže základní způsobilost předložením Písemného čestného prohlášení. Za tímto účelem lze využít vzoru uvedeného v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

6.2 Profesní způsobilost

Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci k předmětu podnikání.

Účastník prokáže technickou kvalifikaci předložením Písemného čestného prohlášení. Za tímto účelem lze využít vzoru uvedeného v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

6.3 Technické kvalifikační předpoklady – k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží účastník formou čestného prohlášení seznam obdobných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech (ke konci lhůty pro podání nabídek). Seznam musí zahrnovat cenu, dobu a místo poskytnutých dodávek, a dále bude seznam obsahovat kontaktní údaj na objednatele, kterému bylo plněno a kde lze předložené reference ověřit.

Účastník splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech provedl alespoň 3 obdobné dodávky osvětlení dle předmětu této veřejné zakázky zahrnující rovněž instalaci a kalibraci osvětlení (dodavatel nemusí plnit všechna kritéria uvedené v předmětu plnění) ve finanční hodnotě alespoň 150 000,- Kč bez DPH pro jednu takovou dodávku (zadavatel upozorňuje, že obdobnou dodávkou se rozumí jeden obchodní případ pro jednoho objednatele. Dodávky pro jednoho objednatele v nižších hodnotách nelze sčítat).

7.  Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě jediného hodnotícího kritéria pro výběr nejvýhodnější nabídky, kterým bude nejnižší nabídková cena s DPH.

Při hodnocení nabídek bude zadavatel posuzovat také, zda účastník nepředložil mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Účastník, který podá nabídku obsahující vyšší nabídkovou cenu, bude za zadávacího řízení vyřazen.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny:

Nabídka musí obsahovat:

  - Přesný název a identifikační údaje firmy vč. oprávněných a odpovědných zástupců (adresy, telefonické a e-mail kontakty).

  - Cenovou nabídku, která bude účastníkem zpracována písemně (viz příloha č. 3 Slepý výkaz výměr)

  - Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč jako cena nejvýše přípustná, a to v členění bez DPH a včetně DPH (viz příloha č. 3 Slepý výkaz výměr)

  - Nabídnutá cena se považuje za cenu celkovou pevnou, která zahrnuje veškeré náklady dodavatele na kompletní realizaci předmětu plnění. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

  - Prokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu 6. této Výzvy.

  - Nabídka bude podepsána účastníkem, tj. je-li účastník fyzickou osobou, bude podepsána jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li nabídka podepsána zmocněnou osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

  - Uchazeč předloží v nabídce návrh kupní smlouvy.

9.  Obchodní a platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Splatnost faktur je 30 dní od doručení faktury zadavateli.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

Smluvní pokuta za nedodání jakékoliv části předmětu veřejné zakázky bude 0,2 % z fakturované částky. Smluvní pokuta za nedodržení doby plnění bude 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Konkrétní kupní smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem.

10. Vyhotovení smlouvy:

Smlouva k plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu bude uzavřena ihned po ukončení výběrového řízení. Zadavatel po vyhodnocení nabídek vyhotoví smlouvu v rozsahu nejnižší podané nabídky.

11. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání:

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 23. 1. 2020 v 16.00 hodin.

Místem pro podání nabídek je podatelna Muzea Českého krasu, Husovo nám. 87/88, 266 01 Beroun.

Nabídku je možné podat osobně kromě pondělí v budově č.p. 88 od 9.00 do 12.00 a od 12.45 – 15.00 (bude-li budova uzamčena volejte na telefonní číslo vrátnice 311 624 101); kontaktní osobou podatelny je: Agata Pilmajerová (tel. 601 374 245) nebo zaslat poštou na uvedenou adresu tak, aby byla na uvedenou adresu doručena do konce lhůty pro podání nabídek.

Nabídku podává účastník v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Osvětlení výstavního sálu v 1.NP MČK“ – NABÍDKA – NEOTEVÍRAT.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

12. Kontaktní osoby zadavatele:

Kontaktními osobami zadavatele jsou:

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka Muzea Českého krasu, p.o.

telefon: 604 585 345   e-mail: podatelna@muzeum-beroun.cz

13.  Práva zadavatele a různé:

Požadavek zadavatele na provedení zkoušky s vybraným dodavatelem:

Zadavatel si vyhrazuje právo provést s vítězným účastníkem před podpisem smlouvy světelnou zkoušku, potvrzující splnění požadovaných technických parametrů osvětlení. Provedení světelné zkoušky (bude-li zadavatelem vyžadována), bude podmínkou pro uzavření smlouvy s vítězným účastníkem.  Zadavatel je oprávněn přizvat ke světelné zkoušce nezávislého odborníka v oblasti světelného designu. Zadavatel není povinen světelnou zkoušku provést, bude-li si jistý nabízeným plněním.

Požadavky na světelnou zkoušku

- budou posouzeny předložené katalogové listy vybraných svítidel a hodnoceny jejich parametry (tato posouzení bude i vstupním kritériem - splnění technických předpokladů)

- u předložených svítidel bude změřena homogenita světelné stopy v definovaném rozmezí na bílé ploše

- bude posouzen příkon svítidla komplexně a bude vyčíslen parametr lx/W v hlavním směru svítivosti měřením

- spolehlivá mechanická stabilita polohování svítidla v jakékoli instalační poloze – kvalitní způsob aretace polohy svítidla

Měření jasu (L) - oslnění

Jasoměrem bude měřen jas svítivých ploch u svítidel s rotačně souměrnými, příp. oválnými vyzařovacími charakteristikami vně úhlu poloviční svítivosti. Měřením bude stanoveno, zda jas není omezující.

Měření CRI

Bude měřen index podání barev Ra (CRI) a bude provedena kontrola s údaji v technických listech.

V rámci světelné zkoušky bude posuzováno:

- Intenzita osvětlení dle zadavatelem stanovených parametrů dle technické specifikace

- Předložení technických listů výrobce k dodávanému osvětlení dokládající parametry dle technické specifikace (chromatičnost, vyzařovací úhly, výkon a svítivost, index barevného podání).

V rámci světelné zkoušky bude účastník prezentovat shodná svítidla, která budou následně předmětem plnění dle Smlouvy. Pokud bude v rámci světelné zkoušky zjištěno nesplnění parametrů dle technické specifikace zadavatele, bude tato skutečnost považována za neposkytnutí součinnosti s podpisem smlouvy v obdobném smyslu dle § 82 odst. 4 zákona. Účastník bude nejpozději 5 pracovních dnů předem informován o termínu provedení světelné zkoušky. Místem zkoušky bude interiér objektu zadavatele dle následného upřesnění.

Kniha svítidel a technické listy

Součástí poptávky je Kniha svítidel - technické listy (viz příloha č. 2). Kniha svítidel neuvádí referenční výrobky, nýbrž pouze hodnotové, slovní a informační požadavky na expoziční svítidla.

Certifikace

Zadavatel požaduje dodání Prohlášení o shodě nebo „CE certifikaci“ nebo „Ujištění o prohlášení o shodě“ k nabízeným produktům v českém jazyce, pokud nevlastní v českém jazyce některý z prvních dvou dokumentů. K dokumentu „Ujištění o prohlášení o shodě“ pak doloží účastník certifikaci vystavenou výrobcem v cizím jazyce. Certifikace bude doložena před podpisem smlouvy.

Obecné podmínky zadavatele k výběrovému řízení:

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného účastníka, a to i bez udání důvodu.

- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy v nabídce.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv i bez udání důvodu.

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

- Náklady spojené s vypracováním nabídky nese účastník.

- Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

- Účastník souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

14. Přílohy:

Nedílnou součástí této výzvy jsou tyto přílohy:

(1) Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

(2) Kniha svítidel - technické listy

(3) Slepý výkaz výměr

(4) Orientační půdorys místnosti

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka Muzea Českého krasu, p.o.