# DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 11 ZE DNE 07.02. 2014

ZADAVATEL:		Středočeský kraj

Sídlem: 		Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Jednající:		MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí

IČ: 			708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

III/2014 Dolní Bezděkov, rekonstrukce

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 1 7/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V dodatečných informacích č. 10 ze dne 06.02.2014, zadavatel v odpovědi č. 1 uvádí, že na svém profilu zveřejnil upravený návrh SoD, ve kterém je upraven čl. 2.3 návrhu smlouvy o dílo.

O žádné jiné úpravě se v dodatečných informacích nehovoří.

DOTAZ č. 1:

Proč je v novém návrhu Smlouvy o dílo v článku II. bod 2.1 upraven limitní termín dokončení díla z 01.12.2014 na 31.10.2014?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel neupravil limitní termín dokončení díla, ten činí 6 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. SOD.

Jakub Honzák

tel: +420 257 280 854,

e-mail: honzak@kr-s.cz

### S pozdravem

v.r. Jakub Honzák

Krajský úřad Středočeského kraje