Smlouva o dílo

na dodání a implementaci datového skladu kraje

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy dodavatele:

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami:

Středočeský kraj

se sídlem: 		Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 			70891095

bankovní spojení: 	PPF banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

zastoupený: 		Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

(dále jen “objednatel”)

a

Název / obchodní firma

se sídlem: 			____________

IČ: 				____________

DIČ:				____________

zapsaná v OR vedeném ..... soudem v ..... oddíl ..., vložka ...

bankovní spojení: 		____________

jednající: 			____________

(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s použitím příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel, jako i některými dalšími zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a objednatelem.

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na dodávky a služby pod názvem „Dodání a implementace datového skladu kraje“, realizovaného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“).

- Dodavatel prohlašuje, že je, s ohledem na předmět plnění, se kterým se náležitě seznámil, odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy.

- Dodavatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci tohoto díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci tohoto díla za dohodnutou nejvýše přípustnou smluvní cenu uvedenou ve smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky Dodání a implementace datového skladu kraje.

- Základním účelem, za kterým se smlouva uzavírá, je realizace datového skladu, který bude sloužit jako centrální sdílené úložiště a bude zahrnovat i dodávku business intelligence (dále jen „BI“) a aplikace typu manažerský informační systém (dále jen „MIS“), která bude využívat data z vybudovaného centrálního sdíleného úložiště.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je dodání a implementace datového skladu kraje dodavatelem pro objednatele, tedy realizace datového skladu, který bude sloužit jako centrální sdílené úložiště a zahrnuje i dodávku BI a aplikace typu MIS, která bude využívat data z vybudovaného centrálního sdíleného úložiště, (dále jen jako „dílo“),  následná podpora a údržba díla dodavatelem, jakož i zaplacení ceny za provedení díla a následnou podporu a údržbu díla objednatelem dodavateli po dobu udržitelnosti.

2.   Dílo se dále podrobněji specifikuje takto:

  - Implementační analýza (studie), dále též „analýza“.

  - Dodání datového skladu kraje.

  - Naplnění datového skladu daty a vytvoření datových tržišť s pravidelnou aktualizací prostřednictvím datových pump.

  - Dodávka a implementace základního softwaru.

  - Dodávka prezentační vrstvy a dalších nástrojů BI - pokročilé nástroje.

  - Dodávka a implementace dalšího softwaru (zejména operační systém, rozšíření operačního systému pro web, analytický portál CAL a extra CAL, databázový server, MS Excel).

  - Školení projektového týmu (uživatelé, superuživatelé, administrátoři apod.

  - Úprava dokumentace a směrnic objednatele.

  - Testovací provoz.

  - Řádný (rutinní) provoz včetně technické podpory po dobu udržitelnosti.

Detailní specifikaci díla obsahuje technická specifikace Dodání a implementace datového skladu kraje, jež je přílohou č. 1 této smlouvy. Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s technickou specifikací Dodání a implementace Datového skladu kraje, (dále jen „technická specifikace“), v souladu s technickou specifikací, studií proveditelnosti Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji (dále jen „studie proveditelnosti“) a v souladu s implementační analýzou (studií) dle této smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou realizovat dílo řádně a včas, a to ve formě technického řešení a následné dodávky, implementace, testovacího provozu a řádného provozu dle čl. III. této smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a v souladu se všemi podmínkami a požadavky objednatele a takto jej předat objednateli ve lhůtě dle čl. III. této smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kriteria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu plnění, jakož i ostatní závazné dokumentaci.

- Dodavatel se zavazuje poskytovat pro objednatele po předání díla podporu a údržbu datového skladu dle č. III. odst. 5 a dle čl. XII. této smlouvy.

- Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem smlouvy a že dílo může být dokončeno způsobem a v termínech stanovených ve smlouvě.

- Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za řádně provedené dílo a následnou podporu a údržbu datového skladu v souladu se všemi podmínkami smlouvy sjednanou cenu.

- Dodavatel prohlašuje, že jím poskytované plnění dle této smlouvy odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na toto plnění vztahují.

- Dílo se považuje za bezzávadné, pokud má všechny vlastnosti v souladu se technickou specifikací, touto smlouvou, studií proveditelnosti a implementační analýzou a pokud plní svou funkci v souladu se zadáním v technické specifikaci a v souladu touto smlouvou, studií proveditelnosti a implementační analýzou.

III.

Doba a místo plnění

- Dodavatel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po podpisu smlouvy a dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 31.5.2015.

- Dodavatel se zavazuje, že:

  - předá řádně dokončenou implementační analýzu (studii) nejpozději do 45 dnů od zahájení projektu,

  - po provedení oponentury ze strany objednatele adekvátním způsobem doplní analýzu; doplnění analýzy je povinen provést tak, aby akceptace analýzy mohla být ze strany objednatele učiněna nejpozději do 15 dnů od předání 1. verze analýzy objednateli,

  - řádně provede a dokončí implementaci předmětu díla, včetně datových importů, do 90 dnů od akceptace analýzy ze strany objednatele,

  - provede a úspěšně ukončí (v součinnosti s objednatelem) testovací provoz předmětu díla, a to do 15 dnů od ukončení implementace, zajistí osobní asistenci k testovacímu provozu,

  - zahájí řádný rutinní provoz předmětu díla v délce 15 dnů s asistencí dodavatele při splnění podmínky stanovené v čl. III. odst. 3. této smlouvy, a to neprodleně po ukončení testovacího provozu,

  - zajistí řádně a plnohodnotné poskytování technické podpory a údržby v období  min. 60 měsíců od akceptace díla a po dobu od předání díla po jeho akceptaci včetně nezbytně nutných osobních asistencí,

  - zajistí v délce min. 90 dní dostatečné osobní asistence v rutinním provozu od data akceptace díla.

- Smluvní strany se dohodly, že podmínkou pro akceptaci díla je alespoň jeden měsíc nepřetržitého provozu díla s asistencí dodavatele (viz čl. III bod 2.5) bez výskytu poruch, nefunkčností a nedostatků.

- Dílo bude předáno objednateli po jeho řádném a úplném dokončení (tedy po ukončení 1 měsíčního provozu s asistencí dodavatele bez výskytu poruch, nefunkčností a nedostatků) na základě oběma stranami podepsaného písemného předávacího protokolu s jednotlivými objednatelem odsouhlasenými položkami díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále jen „předávací protokol“). Následná akceptace předmětu díla dle čl. II této smlouvy proběhne akceptačním protokolem v rámci  samostatného akceptačního procesu.

Akceptačním protokolem se rozumí i protokol, jímž obě strany odsouhlasí, že dodavatel poskytoval řádně a včas objednateli podporu dle čl. XII. této smlouvy (akceptační protokoly v průběhu provozu díla).

- Po předání díla se dodavatel zavazuje zajistit plnou podporu a údržbu (maintenance) díla a jeho bezchybný provoz včetně odstranění případných závad za podmínek stanovených v této smlouvě a to nejméně po dobu 60 měsíců od data akceptace (dále jen „doba udržitelnosti“).

- Místem plnění je sídlo objednatele, tj. prostory Krajského úřadu Středočeského kraje na adrese Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a další lokality ve Středočeském kraji.

IV.

Cena za provedení díla

- Celková cena za provedení díla a jeho následnou podporu a údržbu činí ……,- Kč (slovy: …….korun českých) bez DPH; částka 21% DPH činí……..- Kč (slovy: ……korun českých). Celková výše ceny s DPH činí ……………,- Kč (slovy: …….. korun českých). Cena je stanovena jako cena celková, úplná za plnění celého díla dle této smlouvy, bez variant a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu smlouvy.

Celková cena za dílo a jeho následnou podporu a údržbu se dále člení dle přílohy č. 2 této smlouvy.

- Podrobná kalkulace ceny, která obsahuje ocenění jednotlivých dílčích plnění díla a jeho následné podpory a údržby v rozsahu dle etap je označena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Dodavatel prohlašuje, že součástí ceny díla je veškeré plnění, které se na základě smlouvy zavázal objednateli dodat.

- Součástí ceny díla jsou i služby a dodávky, které v technické specifikaci nebo v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale dodavatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro provedení díla.

- Cenu za plnění veřejné zakázky je možné měnit pouze v případě:

a)   změny sazby DPH;

b)  nebude-li některé plnění na žádost objednatele provedeno; v takovém případě bude celková cena přiměřeně snížena, a to použitím kalkulací, kterými dodavatel takové práce ocenil při sestavení své nabídky podané v rámci zadávacího řízení.

V.

Platební podmínky

- Nárok na odměnu dle této smlouvy vzniká dodavateli v návaznosti na řádnou a včasnou realizaci díla nebo jeho části dle této smlouvy, jeho předání dodavatelem a převzetí objednatelem.

- Dodavatel je oprávněn se souhlasem objednatele vystavit fakturu za dílčí plnění  za předpokladu, že příslušné dílčí plnění dle této smlouvy bylo dodáno řádně a akceptováno dle dohodnutých specifikací a v termínu dle smlouvy a jeho dodání a řádné dokončení je písemně potvrzeno objednatelem.

- Vyúčtování ceny za provedení díla provede dodavatel na základě daňového dokladu – faktury, splňující veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude obsahovat jednotlivé položky dle přílohy č. 2 této smlouvy. Všechny položky z přílohy č. 2 této smlouvy, které byly dodavatelem objednateli dodány v rámci této smlouvy,  musí být vyfakturovány.

- Dodavatel, plátce DPH, vystaví na objednatelem odsouhlasené zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený akceptační protokol (kopie). Faktury budou objednateli předány ve dvou originálech a budou obsahovat informaci, že se jedná o projekt Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji CZ.1.06/2.1.00/08.07144, (dále jen „projekt“).

- Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, číslo účtu dodavatele a všechny údaje uvedené v § 28 odstavci 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a v Občanském zákoníku.

- Cena za provedení díla je na základě řádně vystavené faktury splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

- Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo není doložena kopií potvrzeného příslušného akceptačního protokolu, a která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v smlouvě s tím, že nová doba splatnosti opravené faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.

- Cena za provedení díla je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch dodavatele.

- Objednatel neposkytuje zálohové platby.

- Ustanovení tohoto článku platí přiměřeně i pro vystavení jednotlivých faktur dodavatelem objednateli za následnou podporu a údržbu díla dle této smlouvy během doby udržitelnosti.

VI.

Splnění a předání díla

- Řízení o akceptaci předávaného a řádně dokončeného díla je zahájeno dnem ukončení rutinního provozu a asistencí dodavatele dle čl. III bodu 2.5 této smlouvy a je ukončeno podpisem akceptačního protokolu objednatelem a dodavatelem. Objednatel potvrdí akceptační protokol pouze v případě, že dodavatelem předané plnění splňuje podmínky a vlastnosti dané technickou specifikací, smlouvou, studií proveditelnosti a implementační analýzou. Dílo zhotovené dodavatelem podle této smlouvy bude považováno za řádně dokončené a předané objednateli pouze na základě akceptačního protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Věcný a časový harmonogram plnění poskytovaných dodavatelem podle smlouvy je závazně stanoven v čl. III. této smlouvy a v příloze č. 3 této smlouvy.

- Veškeré dodatečně zjištěné nedostatky, nedodělky a vady, resp. rozpor s dohodnutými vlastnostmi díla budou dodavateli po jejich zjištění písemně oznámeny (dále jen „oznámení o nedodělcích a vadách“). Veškeré nedostatky, nedodělky a vady musejí být dodavatelem odstraněny ve lhůtách stanovených v čl. IX. této smlouvy po doručení písemného oznámení o nedodělcích a vadách.

- Objednatel je oprávněn v průběhu plnění (provádění) díla požadovat zprávu  o průběžném stavu plnění. Dodavatel je povinen tyto pravdivé zprávy objednateli bez zbytečného odkladu podat. Objednatel pro kontakt s dodavatelem v průběhu realizace plnění určí odpovědnou osobu (osoby). Objednatel je, v rámci této smlouvy, dále oprávněn v průběhu plnění (provádění díla) požadovat účast těchto osob na projektových jednáních (jednání projektových týmů).

VII.

Další povinnosti smluvních stran

- Dodavatel se dále zavazuje:

- dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez faktických a právních vad, zároveň se zavazuje, že dílo bude fungovat v souladu s podmínkami uvedenými v technické specifikaci, smlouvě, studii proveditelnosti, implementační analýze a v souladu aktuální administrátorskou a uživatelskou dokumentaci, to vše po celou záruční dobu a (dobu udržitelnosti);

- postupovat při plnění předmětu smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění smlouvy (či jejích dílčích částí), které objednatel dodavateli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob;

- poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu smlouvy; včetně poskytnutí příslušné uživatelské a administrátorské dokumentace k veškerému implementovanému softwaru a jeho nastavení,

- udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší, než 16 mil. Kč a spoluúčastí nejvýše 5%;

- udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze smlouvy certifikáty a osvědčení vztahující se k dodavateli a osobám, které se budou podílet na provádění díla;

- provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz pracovišť objednatele, zejména v úředních hodinách.

2. Dodavatel dále:

- souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se dodavatel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona;

- souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele podle právních předpisů o svobodném přístupu k informacím;

- bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci plnění této smlouvy bude objednatel oprávněn určit třetí osobu a pověřit ji výkonem dohledu nad realizací díla na straně objednatele, popř. též řízením realizací díla, řízením kvality, akceptačním řízením a administrací díla. Dodavatel se zavazuje respektovat a akceptovat tuto určenou osobu a spolupracovat s ní dle pokynů objednatele;

- souhlasí s tím, že vypracuje implementační analýzu (studii), které nejpozději do dvou měsíců od podpisu této smlouvy předá objednateli k odsouhlasení. Pokud objednatel nebude souhlasit se zněním některého z výše uvedených dokumentů, odešle jej s připomínkami nejpozději do 15 dnů od předání zpět dodavateli. Dodavatel je povinen takový dokument v intencích těchto připomínek upravit a nejpozději do 15 dnů od převzetí jej předat objednateli k odsouhlasení. Porušení výše uvedených lhůt bude znamenat akceptaci posledně navrženého znění. Implementační analýza (studie) se po akceptaci  stane Přílohou č. 4 této smlouvy;

- je zavázán seznamem subdodavatelů, identifikovaných v souladu s ust. § 17 písm. d) zákona, který je přílohou této smlouvy. Tato příloha obsahuje specifikace částí díla, které budou prováděny příslušným subdodavatelem;

- se zavazuje, vzhledem ke spolufinancování díla ze strany Evropské unie, archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Dodavatel je povinen zajistit, aby tuto povinnost plnili i jeho partneři, subdodavatelé a dodavatelé podílející se na díle;

- je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace týkající se předmětu plnění dle této smlouvy opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 4 Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1. Výzva č. 08).

- Dodavatel je vázán svoji nabídkou po celou dobu realizace předmětu díla.

VIII.

Vlastnické právo a právo užití díla

- Vlastnické právo k hmotným součástem díla (či jeho dílčích částí) přechází na objednatele předáním a převzetím takové hmotné součásti díla (či jeho dílčí části). Do doby než na objednatele přejde vlastnické právo k hmotným součástem díla (či jeho dílčí části), poskytuje dodavatel objednateli k takové součásti díla (či jeho dílčí části) oprávnění k výkonu práva ji užít všemi způsoby nezbytnými pro splnění účelu smlouvy a řádné užívání díla. Cena za hmotné součásti díla je již zahrnuta v ceně díla.

- Pokud bude součástí díla i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tímto dodavatel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem způsobům užití, v rozsahu neomezeném a nezbytném pro řádné užívání díla dle této smlouvy.

- Dodavatel dnem předání díla poskytuje objednateli oprávnění dílo (nebo kteroukoli jeho dílčí část) užít, a to formou dále uvedeného licenčního ujednání. Tímto níže uvedeným licenčním ujednáním poskytuje dodavatel objednateli všechny licence potřebné k řádnému provozu díla zejména:

- licence k veškerým známým způsobům užití díla, zejména, nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo dílo dodavatelem vytvořeno v souladu se smlouvou, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem;

- všechny licence poskytuje dodavatel bezplatně a neodvolatelně;

- všechny licence poskytuje dodavatel v potřebném územním a množstevním rozsahu a způsobu a rozsahu užití; a to i s ohledem na budoucí rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji;

- všechny licence poskytuje dodavatel na veškerá poskytnutá oprávnění na celou dobu  provozu;

- poskytnuté licence není objednatel povinen využít.

- Povinnost týkající se poskytnutých licencí platí pro dodavatele i v případě zhotovení části díla subdodavatelem.

- Dodavatel prohlašuje, že vlastní veškerá oprávnění k dílu dle výše uvedeného čl. VIII. odst. 2 a 3 této smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, že získal veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému dílu a je oprávněn je poskytnout objednateli, zejména, nikoliv však výlučně, veškerá oprávnění uvedená v tomto čl. VIII. této smlouvy. Pokud se ukáže, že toto prohlášení dodavatele není pravdivé, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli veškeré náklady, které mu v důsledku nepravdivosti prohlášení dodavatele vzniknou.

- Dodavatel uděluje předáním díla objednateli nejpozději při předání díla (nebo jeho dílčí části) souhlas k tomu, aby byl objednatel oprávněn dílo (nebo jeho dílčí část) dle čl. VIII. odst. 2 a 3 této smlouvy v nezbytné míře v souvislosti s rozvojem eGovernmentu zveřejnit (např. popis rozhraní), upravovat, zpracovávat, či jinak měnit a že je též oprávněn dílo spojit s dílem jiným a zařadit je do díla souborného. Za tímto účelem se zavazuje dodavatel předat objednateli veškeré zdrojové kódy k dílu, které vznikly v důsledku implementace vnitřního informačního systému úřadu a jeho nasazení do rutinního provozu, pokud takové zdrojové kódy dílo obsahuje, včetně případné související dokumentace, a to tak, že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích objednatele nebo mu budou nejpozději k datu předání díla nebo jeho části předány na datovém nosiči (CD/DVD).

- Je-li součástí díla standardizovaný software zhotovovaný třetí osobou pro užívání neomezeným počtem uživatelů, jenž nemá povahu díla vytvořeného na objednávku ve smyslu autorského zákona, je dodavatel povinen ve vztahu k němu splnit svoji povinnost dle druhého odstavce tohoto článku, tj. je dodavatel povinen zajistit, aby objednatel nabyl veškerá oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se týkají takového autorského díla a která jsou nezbytná k jeho užívání objednatelem jako součásti díla, a k jeho řádnému užívání díla a zachování jeho funkčnosti, a to po celou dobu trvání příslušných práv (například formou nevýhradní licence poskytované třetí stranou, či podlicence). Poskytnutí neomezené licence a zdrojových kódů není v takovém případě vyžadováno. Pokud dodavatel nesplní svůj výše uvedený závazek, zavazuje se zaplatit objednateli veškeré náklady, které mu v důsledku porušení tohoto závazku dodavatelem vzniknou.

- Dodavatel prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli dle čl. VIII. této smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle smlouvy a technické specifikaci.

- Poskytnutí veškerých oprávnění uvedených v tomto článku VIII. smlouvy nelze ze strany dodavatele vypovědět a na jejich poskytnutí a trvání nemá vliv ukončení trvání smlouvy.

IX.

Vady díla

- Vady díla, resp. rozpory zjištěné a oznámené objednatelem dodavateli během záruční doby je dodavatel povinen na vlastní náklady odstranit bez zbytečného odkladu po jejich oznámení, nejpozději však ve lhůtách ve smlouvě stanovených. Dodavatel se zavazuje odstranit vady díla, které bude mít dílo ke dni předání příslušné části díla (dílčího plnění) objednateli a dále vady, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby.

- Za vady díla se nepovažují poruchy funkčnosti nebo odchylky od technické specifikace a/nebo smlouvy, které jsou důsledkem:

  - použití díla či jeho části pro jiné účely, než pro jaké je určeno dle smlouvy a použití díla či jeho části v rozporu s příslušnou dokumentací k dílu či jeho části se vážící;

  - provedení změny díla či jeho části a/nebo jiný neoprávněný zásah objednatele nebo třetí strany bez vědomí a souhlasu dodavatele;

  - změny softwaru nebo hardwaru, na kterých dílo pracuje nebo je s nimi propojeno nebo na kterých je jinak závislé, pokud tyto změny provedl objednatel nebo třetí strana, bez vědomí a souhlasu dodavatele;

  - vad nebo poruch softwaru nebo hardwaru, které nebyly předmětem dodávky/plnění dodavatele a na kterých dílo pracuje nebo s nimiž je propojeno, nebo na kterých je dílo závislé.

- Dodavatel se zprostí odpovědnosti v případě, prokáže-li, že vada byla způsobena poskytnutím nesprávných informací ze strany objednatele, či jeho nevhodnými pokyny, na kterých trval.

- Objednatel je povinen informovat dodavatele o jakékoli vadě díla, na níž se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím vzniku. Vady musí být již při jejich uplatnění srozumitelně a přesně popsány. Poté, co objednatel řádně nahlásí vadu oběma stranami prokazatelným způsobem, dodavatel odstraní závady ve stanovených lhůtách, dle jejich charakteru a závažnosti.

- Kategorizace vad díla:

Vada kategorie A: - Vady, které znemožňují využívat dílo, popřípadě způsobují zásadní provozní obtíže a tento stav může ohrozit nebo zásadně omezit běžný provoz objednatele, případně může způsobit velké finanční nebo jiné škody.

Vada kategorie B: - Vady, které při používání díla způsobují provozní problémy, ale neznemožňují provoz díla v jeho základních funkcích a lze je dočasně řešit organizačními opatřeními či náhradním řešením (workaround).

Vada kategorie C: - Vady, které závažně neovlivňují funkčnost či užívání díla.

- Pro potřeby záruky a podpory a údržby se rozumí:

Response time: - jedná se o reakční dobu, kdy je objednateli sděleno, že jeho požadavek je zpracováván. Response time je stanoven na 4 hodiny od oznámení objednatele v pracovní den:

Fix time: - jedná se o dobu počínající momentem od nahlášení vady/servisního požadavku do doby jeho/jejich vyřešení, kdy je, a to buď dočasným nebo kompletním řešením vyřešen. Fix time je stanoven:

- pro vady kategorie A v délce 1 pracovního dne od oznámení dodavateli (vada bude odstraněna nejpozději během následujícího pracovního dne do 16:00),

- pro vady kategorie B v délce 3 pracovních dní od oznámení dodavateli (vada bude odstraněna nejpozději během třetího pracovního dne do 16:00),

- pro vady kategorie C v délce 5 pracovních dní od oznámení dodavateli (vada bude odstraněna nejpozději během pátého pracovního dne do 16:00).

- Zadávání požadavků v rámci záručního servisu /podpory a s tím související komunikace bude realizována zejména pomocí internetového portálu objednatele, e-mailů a telefonu v pracovní dny v pracovní době. Pracovní doba je pro účely této smlouvy stanovena od 8 do 18 hodin.

- Telefonická podpora v pracovní době (od 8 do 18 hodin) slouží pro operativní vyřizování dotazů uživatelů v pracovní době.

X.

Náhrada škody, smluvní pokuty

- Dodavatel odpovídá za prokazatelně způsobenou škodu, a to porušením ustanovení této smlouvy nebo zásadně nekvalitní realizací předmětu plnění. Prokazatelně způsobenou škodou se rozumí zejména takové porušení této smlouvy dodavatelem, jež by mělo za následek odůvodněné odepření čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu objednateli v rámci díla.

- V případě, že dodavatel poruší kteroukoli povinnost vyplývající z této smlouvy, zejména poruší-li některou z povinností vyplývajících z čl. II., III., VI., VII., VIII, IX a XII. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

- V souladu s požadavkem technické specifikace se dodavatel zavazuje, že v případě prodlení dodavatele s dodržením nejzazšího požadovaného termínu dodání a předání díla (tj. nejpozději do 31.5.2015), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení čl. X. odst. 2 této smlouvy.

- V případě, že se kterékoliv prohlášení dodavatele uvedené v článku I. této smlouvy ukáže jako nepravdivé, má objednatel vedle práva odstoupit od smlouvy právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto prohlášení, čímž není nijak dotčen nárok na náhradu škody. Tím není dotčeno ustanovení čl. X. odst. 2 této smlouvy.

- V případě porušení závazku ochrany důvěrných informací ze strany dodavatele je objednatel oprávněn požadovat kromě náhrady škody zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku. Tím není dotčeno ustanovení čl. X. odst. 2 této smlouvy.

- V případě, že dodavatel během doby udržitelnosti nedodrží lhůtu pro odstranění objednatelem zjištěných a oznámených vad díla ve lhůtě dle čl. IX. bodu 4.-6. této smlouvy tak, aby byla zajištěna podpora a údržba dle čl. XII. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každou započatou hodinu prodlení. V takovém případě se neuplatní smluvní pokuta dle čl. X. odst. 2 této smlouvy.

- Při nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem je dodavatel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit příslušným zákonem.

- Žádné ustanovení této smlouvy nesmí být vykládáno tak, že by předem omezovalo výši škody, kterou lze při porušení této smlouvy předvídat, nebo že by omezovalo odpovědnost dodavatele za škodu či výši náhrady případně způsobené škody, jakož i sankce uvedené v zadávací dokumentaci, a to ani v případě, že je pro příslušné porušení sjednána smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody  v plné výši i v případě, kdy mu vznikl nárok na smluvní pokutu.

- Objednatel je oprávněn započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty vůči dodavateli proti jakékoliv splatné pohledávce dodavatele vůči objednateli.

- Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za škodu způsobenou prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody, vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

- V případě, že některá ze stran uplatňuje nárok na smluvní pokutu, je povinna vystavit penalizační fakturu, kterou zašle druhé smluvní straně. Splatnost penalizační faktury činí 30 dní, od jejího doručení druhé ze smluvních stran.

XI.

Záruční podmínky

- Záruční doba činí 36 měsíců. Tato záruka je poskytována na všechny části díla, včetně jeho příslušenství a včetně implementace.

- Dodavatel přebírá odpovědnost za vady díla v souladu s touto smlouvou, jež bude mít dílo (či jeho dílčí část) v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se na díle (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby.

- V rámci záruky dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že dílo bude mít vlastnosti v souladu s technickou specifikací, touto smlouvou, studií proveditelnosti a implementační analýzou resp. dílo bude plnit svou funkci v souladu se zadáním v technické specifikaci a v souladu touto smlouvou, studií proveditelnosti a implementační analýzou a tuto záruku poskytuje i v případě změn vyvolaných konkrétním řešením na straně dodavatele.

- Záruka se vztahuje na funkčnost díla, jakož i jeho vlastnosti požadované objednatelem v souladu s technickou specifikací a smlouvou.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, nebo po kterou bylo plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

- Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je dodavatel povinen neprodleně po jejich nahlášení objednatelem nejpozději však v termínech dle čl. IX. této smlouvy bezplatně odstranit; opakované porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy  s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

- Dodavatel odpovídá objednateli za případnou škodou, která mu vznikne z důvodu neodstranění vady díla dodavatelem ve sjednaném termínu.

- Vady díla, resp. rozpory zjištěné a oznámené objednatelem dodavateli během záruční doby je dodavatel povinen na vlastní náklady odstranit bez zbytečného odkladu po jejich oznámení, nejpozději však ve lhůtách daných touto smlouvou.

XII.

Podpora  a údržba

- Dodavatel se zavazuje zajišťovat pro objednatele podporu a údržbu díla nebo jeho části po předání díla nebo jeho příslušné části po celou dobu udržitelnosti. Touto podporou a údržbou se rozumí i software maintenance. Za tuto činnost zaplatí objednatel dodavateli cenu dle čl. IV. této smlouvy. Součástí podpory a údržby díla je i asistence u uživatelů díla včetně osobní asistence.

- Cena za podporu a údržbu stanovená v příloze č. 2. této smlouvy bude vyplácena dodavateli po jednotlivých částech vždy zpětně za předchozí kalendářní měsíc poměrně k celkové částce za podporu a údržbu stanovené v příloze č. 2. této smlouvy, na základě faktur vystavených dodavatelem, jejichž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený akceptační protokol. Fakturu za první období je dodavatel oprávněn vystavit objednateli za předchozí kalendářní měsíc od akceptace díla objednateli. V případě, že dodavatel neprovede podporu a údržbu za příslušné fakturační období řádně a včas, bude mít nárok pouze na poměrnou odměnu za skutečně dodanou podporu a údržbu vzhledem k předpokládanému řádnému plnění dle této smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje poskytovat podporu a údržbu objednateli a v jejím rámci odstraňovat vady díla alespoň v rozsahu uvedeném v čl. IX. této smlouvy včetně časů uvedených v čl. IX. odst. 6) této smlouvy. V případě, že dodavatel nebude plnit tuto povinnost ani po písemném upozornění na neplnění povinnosti od objednatele, je objednatel oprávněn vypovědět dodavateli tuto smlouvu.

- V rámci zajištění podpory a údržby se dodavatel dále zavazuje, že bude zajišťovat pro objednatele minimálně následující rozsah služeb:

  - legislativní podporu (zajištění souladu s právními předpisy ČR),

  - profylaxi – preventivní monitoring a údržba Informačního systému,

  - hot-line prostřednictvím telefonu, faxu či e-mailu,

  - vzdálenou podporu a konzultaci při řešení otázek spojených s užíváním díla,

  - dodávku updatů/upgradů,

  - vytvoření a průběžná aktualizace provozní a technické dokumentace v rozsahu:

    - uživatelské a systémové příručky,

    - pravidla a podmínky zálohování,

    - dokumentace pravidel a podmínek pro provoz aplikací (hardware, systémový software, umístění v síti atd.).

    - veškerou další dokumentaci související s implementací a provozem díla.

- Dodavatel odpovídá objednateli za případnou škodou, která mu vznikne z důvodu neodstranění závady díla dodavatelem ve sjednaném termínu.

- Dodavatel je povinen poskytovat podporu a údržbu díla po celou dobu udržitelnosti i v případě, že některé z původních komponentů díla budou objednatelem, dodavatelem nebo jakoukoli třetí stranou nahrazeny např. z důvodu omezené životnosti.

- Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku XIII. Smlouvy nelze ze strany dodavatele vypovědět a na jejich poskytnutí a trvání nemá vliv ukončení trvání smlouvy.

XIII.

Důvěrné informace

- Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl nebo které objednatel označil za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Dodavatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být dodavatelem použity výhradně k plnění smlouvy. Dodavatel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen  v nezbytném rozsahu.

- Dodavatel se zavazuje chránit osobní údaje. Dodavatel se rovněž zavazuje pro případ, že v rámci plnění předmětu smlouvy se dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. Strany se v případě kontaktu  s osobními údaji, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů. Dodavatel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu smlouvy dostane do kontaktu s údaji objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje  v žádném případě nezneužít, nezměnit, ani jinak nepoškodit ztratit či znehodnotit.

- Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel - Středočeský kraj, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován jako obchodní tajemství.

- Středočeský kraj – objednatel, je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou ve smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech).

- Veškeré údaje uvedené ve smlouvě, popř. ty, které jsou uvedeny v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

XIV.

Ukončení smlouvy

- Objednatel je oprávněn od smlouvy (či její dílčí části) písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení dodavatelem, přičemž za podstatné porušení smlouvy se bude považovat zejména, nikoliv však výlučně, prodlení dodavatele s předáním díla nebo s dokončením některé jeho části (případně prodlení s plněním harmonogramu provádění díla dle čl. III bodu 2 této smlouvy). Mimo výše uvedeného si objednatel dále vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě porušení jakékoliv povinnosti dodavatelem vyplývající z čl. II., III., VI., VII. a VIII. smlouvy a jejího nesplnění ani v dodatečné lhůtě 30 dnů a v případě porušení jakékoliv povinnosti dodavatelem vyplývající z čl. XII. smlouvy a jejího nesplnění ani v dodatečné lhůtě 5 dnů, kterou k tomu objednatel dodavateli písemným oznámením poskytne. Uvedené lhůty počínají běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo dodavateli doručeno písemné oznámení o zjištění porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoli sankce k tíži objednatele.

- Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu z důvodu uvedeného v čl. XII. odst. 3 této smlouvy. Výpovědní lhůta je dva kalendářní měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena dodavateli výpověď.

XV.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Ing. Michal Král, vedoucí odboru informatiky, tel: 257 280 178,

e-mail: kralm@kr-s.cz

Mgr. Jan Drnovský, specialista v oblasti informatiky, tel. 257 280 411

e-mail: drnovsky@kr-s.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni projednávat ve věcech smluvních pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek.

- Seznam oprávněných zástupců dodavatele je uveden v příloze č. 6 této smlouvy.

XVI.

Další ustanovení

- Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků schválených oběma smluvními stranami, a to pouze tehdy, pokud bude taková změna v souladu se zákonem (zejm. § 82 odst. 7).

- Dodavatel bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany nepostoupí ani nepřevede jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu či osoby.

- Jednacím jazykem mezi objednatelem a dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této smlouvy a veřejné zakázky.

- Veškeré případné spory ze smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice podle právních předpisů České republiky

- Jestliže se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, platnost nebo účinnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena. V takovém případě budou neplatná nebo neúčinná ustanovení nahrazena platnými a účinnými ustanoveními, která budou mít stejný účel a hospodářský dopad.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli.

- Žádné ustanovení této smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací dokumentaci.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro dodavatele.

- Tato smlouva je v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. ...................... ze dne ........... a splňuje tak podmínky § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

- Tato Smlouva obsahuje následující přílohy, které tvoří její nedílnou součást:

| Příloha 1 | Technická specifikace |
| --- | --- |
| Příloha 2 | Podrobná kalkulace ceny |
| Příloha 3 | Věcný a časový harmonogram |
| Příloha 4 | Implementační analýza (studie) |
| Příloha 5 | Seznam subdodavatelů |
| Příloha 6 | Seznam oprávněných zástupců dodavatele |
| Příloha 7 | Nabídka uchazeče |

Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy připojují své podpisy.

V ................ dne ................

Objednatel

_________________________________________________

Středočeský kraj

Ing. Zuzana Moravčíková

náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

V ................ dne ................

Dodavatel

_________________________________________________

obchodní firma/jméno

jméno:

funkce: