# Technická specifikace

Název akce: III/Tochovice, most ev.č. 305-2 přes potok za obcí Tochovice – PD

Místo realizace: Most na silnici III. třídy

Současný stavební stav most

SS: VI – uspokojivý

NK: VI – velmi špatný

Celková rekonstrukce mostního objektu

Výčet požadovaných oprav

demolice a novostavba

Rozsah PD:

PD – DUSP, PDPS, IČ, AD

5 měsíců koncept (DUSP, PDPS)

1 měsíc čistopis od zaslání připomínek Objednatele (DUSP, PDPS),

IČ (vydání pravomocného rozhodnutí do 12 měsíců od podpisu smlouvy)

AD (po dobu realizace)

Kontakt :

Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků KSÚS, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Lucie Jandíková, mostní technik oblast Benešov, mobil 724 339 868, email: lucie.jandikova@ksus.cz

Lukáš Pohunek, mostní technik oblast Benešov, mobil 734 167 288, email: lukas.pohunek@ksus.cz

Zpracoval: Lucie Jandíková

Datum 19.5.2023