# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 03/00066711/2016

číslo objednatele: S-1040/00066711/2023

číslo dodavatele: ________

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „Smlouva“

„Projektová dokumentace a zajištění stavebního povolení ke stavbě –SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav – Vznik a modernizace učeben cizích jazyků a informačních technologií“

Objednatel: 	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

se sídlem:		ul. Boženy Němcové 482, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupená:		Mgr. Lucií Laurýnovou, MBA, ředitelkou školy

IČO: 			00066711

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., Mladá Boleslav

číslo účtu: 		8332181/0100

dále jen „Objednatel“

a

Dodavatel: 		Projecticon s.r.o.

se sídlem:		Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek

zastoupený: 		ing. Pavlem Ježkem, jednatelem

IČO: 			28809459

DIČ: 			CZ28809459

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

číslo účtu: 		43-8105470267/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. C 28502 dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“

PŘEDMĚT dodatku ke smlouvě

- Zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních dnech a v případě řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný i pravidelný v rozsahu podle potřeb Objednatele a dle odborného uvážení Dodavatele (dále jen „Autorský dozor“);

- Technická pomoc objednateli při zpracování odpovědí na dotazy účastníků v rámci zadávacího řízení na Dodavatele Stavby, účast Dodavatele na jednáních komise na výběr Dodavatele Stavby (dle pokynu Objednatele se bude jednat o účast na osobním jednání nebo účast na jednání přes aplikaci Teams) a účast Dodavatele na prohlídce místa plnění realizace Stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované Dodavatelem v souladu s tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě. Dodavatel bude do takové komise Objednatelem jmenován jako člen a náhradník člena (nominovány budou 2 osoby za dodavatele, z nichž 1 následně svým elektronickým podpisem podepíše, společně s ostatními členy komise, protokoly a zprávy o hodnocení nabídek), zodpovídání dodatečných dotazů účastníků v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům, kontrola nabídek účastníků zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby (nejčastěji pouze nabídky vybraného dodavatele na stavbu) dle požadavků Objednatele; kontrola rozpočtu předloženého účastníky zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby, spočívající především v kontrole toho, zda rozpočet neobsahuje nulově oceněné položky, zda nedošlo ke změnám, mezi rozpočtem předloženým účastníkem zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a rozpočtem přiloženým v rámci zadávacího řízení a kontrola toho, zda rozdíl mezi cenou účastníka zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a cenou předpokládanou v rámci zadávacího řízení nepřesahuje stanovenou hodnotu mimořádně nízké nabídkové ceny; případně kontrola dalších parametrů na základě požadavků Objednatele. Výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-mailové formě, které je Dodavatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem (dále jen „Technická pomoc v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby;“);

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odstavců 1. a 2. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujících lhůtách:

- Technická pomoc zadavateli – ostatní (např. jednání komise) - dle potřeb zadavatele od podpisu tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo do doby ukončení realizace stavby;

- zodpovězení dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům v rámci doby na podání nabídek do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu bude ze strany Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena

- kontrola nabídek účastníků zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby (nejčastěji pouze nabídky vybraného dodavatele na stavbu), kontrola rozpočtu předloženého účastníky zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby, spočívající především v kontrole toho, zda rozpočet neobsahuje nulově oceněné položky, zda nedošlo ke změnám, mezi rozpočtem předloženým účastníkem zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a rozpočtem přiloženým v rámci zadávacího řízení a kontrola toho, zda rozdíl mezi cenou účastníka na výběr dodavatele stavby a cenou předpokládanou v rámci zadávacího řízení nepřesahuje stanovenou hodnotu mimořádně nízké nabídkové ceny; případně kontrola dalších parametrů na základě požadavků Objednatele provede do 5 pracovních dní ode dne, kdy mu bude ze strany Objednatele nabídka účastníka zadávacího řízení postoupena

- Zajišťovat Autorský dozor bude Dodavatel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení a předání objednateli. Termín zahájení a provádění Stavby bude Dodavateli upřesněn Objednatelem alespoň patnáct (15) dnů předem;

- Místem plnění je stavba s č.p. 482/12 na pozemku p.č.1657, LV 2856 v katastrálním území Mladá Boleslav

CENA DÍLA

Cena za Dílo dle tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

| - Součásti Díla | - Cena bez DPH |
| --- | --- |
| - Autorský dozor | - 80 000,- Kč |
| - Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele | - 20 000,- Kč |
| - Cena celkem | - 100 000,- Kč |
| - DPH 21 % | - 21 000,- Kč |
| - Cena celkem včetně DPH | - 121 000,- Kč |

- Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Pokud Dodavatel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.

- Dodavatel je povinen snížit cenu Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací v místě a čase obvyklé.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy.

Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur (řádným daňovým dokladem) za jednotlivé části Díla (s uvedením samostatné položkové kalkulace jednotlivých částí díla) a účtovány na základě

Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude obsahovat název akce „SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav – Vznik a modernizace učeben cizích jazyků a informačních technologií“.

- Doručovat faktury e-mailem na adresu: hrabankova@szsmb.

- Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejího doručení Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Objednatel povinen uhradit Dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č.351/2013 Sb.

- Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu Dodavateli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Dodavatele, pokud je Dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči Objednateli podle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

- Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není Objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše sto osmdesát (180) dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet Dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti uhradit Dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č.351/2013 Sb od uplynutí deseti (10) denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

SMLUVNÍ POKUTA

- V případě, že Dodavatel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

- V případě, že Dodavatel nedodrží lhůtu stanovenou v odst. 3.1.6 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

.

KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

Oprávněnými zástupci Objednatele:

- ve věcech technických je Bc. Petr Kučera,  257 280 140  : kucerape@kr-s.cz. a Viktor Zadák, DiS.,  257 280 403  : zadak@kr-s.cz

- ve věcech smluvních je Mgr. Lucie Laurýnová, MBA

Oprávněnými zástupci Dodavatele při provádění a předávání Díla a ve věcech:

- smluvních je ing. Pavel Ježek, telefon 724 663 780, e-mail pavel.jezek@projecticon.cz;

- technických jsou:

osoba provádějící hlavního inženýra projektu

ing. Ondřej Bílek, telefon 603 771 096

osoba projektanta pro obory vzduchotechnika, vytápění a chlazení

ing. Jiří Vik, telefon 777 716 781.

osoba projektanta v oboru požární bezpečnost staveb

Jakub Seidl, telefon 608 272 195

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku č. 1 Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tento dodatek č. 1 Smlouvy stanoví jinak.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních stran.

Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

| Objednatel V Mladé Boleslavi dne 21.11.2023 | Dodavatel V Opočně dne 21.11.2023 |
| --- | --- |
| ___________________________________ Mgr. Lucie Laurýnová, MBA | _________________________________ Ing. Pavel Ježek |

ředitelka školy				                jednatel