- Dodatek č. 1

- ke SMLOUVĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP

číslo smlouvy objednatele: 129/69841/2022/1/2023

- číslo smlouvy dodavatele: ………….

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku v platném znění

- Smluvní strany

- Objednatel

Polabské muzeum, příspěvková organizace

se sídlem:		Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady

zastoupený:	PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem Polabského muzea, p. o.

IČO: 	00069841

DIČ: 			není plátcem DPH

číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

- Dodavatel

- VA stavební, s.r.o.

se sídlem:		Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

zastoupený: 		Ing. Václavem Holým, jednatelem společnosti

IČO: 			29155703

DIČ: 			CZ29155703

číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 204844

dále jen „dodavatel“

- Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP č. 129/69841/2022 ze dne 3.11.2022.

Článek I.

Předmět Dodatku

- S ohledem na změny vyvolané skutečnostmi v rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1.

- Obě smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy takto:

Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, se na základě dohody, se původní znění čl. 4., odst. 4.1.5 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Celková odměna za výkon činností TDS činí 309 920,00 Kč bez DPH; celková odměna za výkon činností koordinátora BOZP činí 91 000,00 Kč bez DPH. Celková odměna za výkon činností TDS činí 375 003,20 Kč s DPH; celková odměna za výkon činností koordinátora BOZP činí 110 110,00 Kč s DPH.

Celková odměna za výkon činností TDS a BOZP činí 400 920,00 Kč bez DPH, včetně DPH činí 485 113,20 Kč.

Rekapitulace změny ceny odměny za výkon TDS a BOZP dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní výše odměny za výkon TDS dle Smlouvy činila 238 400,00 Kč bez DPH, tedy 288 464,00 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 1 byla odměna navýšena o 71 520,00 Kč bez DPH, nová odměna za výkon TDS dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 309 920,00 Kč bez DPH, tedy 375 003,20 Kč s DPH. Původní výše odměny za výkon BOZP dle Smlouvy činila 70 000,00 Kč bez DPH, tedy 84 700,00 Kč vč. DPH. Tímto Dodatkem č. 1 byla odměna za výkon BOZP navýšena o 21 000,00 Kč bez DPH, nová odměna za výkon BOZP dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 91 000,00 Kč bez DPH, tedy 110 110,00 Kč s DPH.

Původní výše odměny za výkon TDS a BOZP dle Smlouvy činila 308 400,00 Kč bez DPH, tedy 373 164,00 Kč vč. DPH. Nová celková odměna za výkon činností TDS a BOZP činí bez DPH 400 920,00 Kč, včetně DPH činí 485 113,20 Kč.

|  | cena bez DPH | DPH 21 % | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o výkonu činností TDS a BOZP | 308 400,00 Kč | 64 764,00 Kč | 373 164,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | 92 520,00 Kč | 19 429,20 Kč | 111 949,20 Kč |
| Celková nová odměna | 400 920,00 Kč | 84 193,20 Kč | 485 113,20 Kč |

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek je vyhotovena ve čtyřech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a dodavatel jeden (1) stejnopis.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V Poděbradech dne 					V Praze dne

Objednatel						Dodavatel

Polabské muzeum, příspěvková organizace		VA stavební, s.r.o.

……………………………………			………………………………………

PhDr. Jan Vinduška, ředitel 					Ing. Václav Holý, jednatel