Průvodní ZPRÁVA

Obsah	strana:

1.	Úvod	2

2.	Současný stav	2

3.	Výchozí podklady	2

4.	Širší dopravní vztahy	2

5.	Návrh organizace dopravy	2

6.	Situační řešení	2

7.	Dopravní značení	3

8.	Stavební úpravy	3

# Úvod

V rámci rekonstrukce silnice v obci Velké Přílepy a Tursko dochází k úpravě světelného signalizačního zařízení po část stavby. Tato dokumentace je navržena na základě postupu stavby, řeší úpravu SSZ v dopravních fázích a je součástí hlavního DIO. Jednotlivé úpravy SSZ na sebe přímo navazují.

Tato dokumentace obsahuje úpravy pro základní etapy stavby.

# Současný stav

V současnosti je přechod pro chodce přes ulici Pražská a Kralupská vybaven světelnou signalizací.

# Výchozí podklady

- dokumentace vlastního DIO (METROPROJEKT Praha a.s.)

# Širší dopravní vztahy

SSZ bude upraveno po dobu rekonstrukce vozovek. Podrobnosti jsou patrné v dokumentaci DIO.

# Návrh organizace dopravy

Uvedené délky fází jsou orientační a při realizaci se mohou změnit, to však nemá vliv na náplň jednotlivých fází a při změně jejich doby trvání to nevyvolává úpravu dokumentace.

Rekonstrukce je rozdělena do jednotlivých etap, které na sebe navazují.

# Situační řešení

Z důvodu zachování rozhledových poměrů je zakázáno skladovat materiál a stroje v těsné blízkosti křižovatky (platí pro etapy i mimo uzavření křižovatky).

Etapa 1-3

Přepnout SSZ do režimu blikající žluté (BŽ).

Po ukončení oprav se SSZ navrací do původního stavu (zapnout SSZ z režimu BŽ).

# Dopravní značení

Řešení úpravy dopravního značení je součástí dokumentace hlavního DIO. Koresponduje s navrženým řazením, šířkami jízdních pruhů dle této dokumentace.

# Stavební úpravy

Stavební úpravy jsou součástí dokumentace stavební části hlavního projektanta.

Realizace stavby se předpokládá v roce 2018.

Dodatek č. Z1

Investor zajistí úpravy SSZ:

Dodatek č.:

Úprava:			Začátek dopravní etapy 1:

Přepnout SSZ do režimu blikající žluté (BŽ)

Úpravu proveďte dne:  					v    			hod.

Dne:

Dodatek č. K3

Investor zajistí úpravy SSZ:

Dodatek č.:

Úprava:			Konec dopravní etapy 3:

Zapnout SSZ z režimu blikající žluté.

Úpravu proveďte dne:  					v    			hod.

Dne: