# Technická specifikace

Název  akce:      II/273 Nebužely

Místo realizace: silnice II/273 od žel.přejezdu u obce Nebužely k obci Střemy

Staničení : od  7,330  do  9,030km,  délka úseku  1700 m,  prům.šířka 6m

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, v extravilánu mezi obcemi Střemy a Nebužely. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/273.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Frézování zápichů, vyrovnávka, výsprava ACo, zalití spár, zemní práce v místě propadů, dosypání krajnic, VDZ.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad  do 12/2018

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

¨

Kontakty :

Vedoucí provozu : Vladimír Krejča, vladimir.krejca@ksus.cz,  602489625

Provozní cestmistr: Václav Dvořák, vaclav.dvorak@ksus.cz, 606785449

Správní cestmistr : Zuzana Pospíšilová, zuzana.pospisilova@ksus.cz, 778769400

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Václav Dvořák