

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace***

***150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

***-----------------------------------------------------------------------------------------------***


Technická specifikace

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/2741 Střížovice - Horní Slivno**

**Místo realizace:** III/2741, konec obce Střížovice, začátek obce Horní Slivno

**Staničení:** km 4,100-6,478, (CleveRA verze sítě 2107), (mezi uzlovými body 1311A087 a 1311A088), délka úseku 2378m, prům. šířka 4,8m, plocha 11 414,4 m2



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu mezi obcemi Střížovice a Horním Slivnem. Pozemní komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž je po ní vedena automobilová doprava včetně nákladní, autobusové a těžké zemědělské techniky. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2741.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedeno odfrézování asfaltové vrstvy v celé délce úseku do hl. 3 cm, strojní čištění, spojovací postřik, bude provedena vyrovnávka ACL 16+, 16S v průměrné tloušťce 40 mm a následně obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm, stržení a zřízení krajnic z R- materiálu, zřízení VDZ – vodící proužky 12,5 cm, proříznutí a zalití dilatačních spár.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplní uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2024/2025, předpoklad 4 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024/2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

## 

**FOTODOKUMENTACE**:









**Kontakty:**

**Kontakty:**

Milan Šimůnek, provozní cestmistr, tel: 720 949 724, email: [milan.simunek@ksus.cz](mailto:milan.simunek@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,

150 21 Praha 5

Vypracoval: Milan Šimůnek