**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/27220 Dolní Slivno**

**Místo realizace:** silnice III/27220 od železničního přejezdu do obce Dolní Slivno

**Staničení:** km 1,662 – 3,044 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1311A087 a1311A092)

délka úseku 1 382 m, prům. šířka 5,45 m, plocha 7 531,9 m2

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcí Střížovice a obcí Dolní Slivno. Tento úsek dlouhý 1 377 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a velkou intenzitou ostatní dopravy.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2720.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku, vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní

vrstvy ACL 16+, 16S , spojovací postřiky a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm. Součástí stavebních prací je zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu, zřízení VDZ (vodící proužky 125mm v provedení barva).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2024/2025 – předpoklad 3 týdny

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024/2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**

Obsah obrázku venku, tráva, silnice, obloha

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, tráva, obloha, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Jakub Honzák, provozní cestmistr, tel: 736 623 716, email: [jakub.honzak@ksus.cz](mailto:jakub.honzak@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka