Technická specifikace

Název akce: III/3352 Mirošovice – kř. III/6031

Místo realizace: III/3352 Mirošovice – kř. III/6031, okres Praha – východ

Staničení: km 0,000 - 1,161 (1161 bm) a km 1,231 - 2,172 (941 bm), délka úseku 2,102km, prům. šířka 5,8 m, plocha 12252 m2

Základní popis akce:

Jedná se o komunikaci III. třídy III/3352, od kř. II/508. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou, tak těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové trhliny, příčné a podélné nerovnosti, odlámané kraje apod..

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/3352 Mirošovice - kř. III/6031.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm, čištění vozovek samosběrem, hutnění asfaltové vrstvy – vyrovnávka, spojovací postřik, pokládka ACO11+ tl. 50 mm, frézování a zalití příčných a podélných spár, výšková úprava poklopů a hrnců, zřízení krajnice a VDZ.

Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Termín realizace: 4 týdnů od předání staveniště, 2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti KH :   Ing. Petr Holan      petr.holan@ksus.cz              724706242

Provozní cestmistr:      Ladislav Rybář      ladislav.rybar@ksus.cz         724 122 181

Správní cestmistr :       Zdeněk Pícha        zdenek.picha@ksus.cz           602 467 544

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5