SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 68/69841/2024

číslo zhotovitele:

„Oprava elektroinstalace v objektu Klášter – Poděbrady“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Polabské muzeum, příspěvková organizace

Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady

IČ: 00069841

Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem muzea

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Pavel Vraný

Sídlo: XXXXXXXXXXX

IČO:  76332993		DIČ:  XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX.   číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

Článek II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě provede pro objednatele dílo přesně specifikované v následujících odstavcích tohoto článku (dále jen „dílo“).

- Předmět plnění: Oprava elektroinstalace.

- Místo plnění díla: objekt klášter – Na Dláždění 86, 290 01 Poděbrady

- Specifikace díla: Provedení kompletní opravy elektroinstalace, včetně, koncových zařízení včetně dodání potřebných koncových zařízení, a strukturované kabeláže dle Projektové dokumentace (Ondřej Schwarz, 10/2023) a výkazu výměr.

Článek III.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech.

- K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, 
e-mailem nebo datovou schránkou, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo datovou schránkou, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení díla dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- Termín dokončení prací: do 15. 12. 2024.

Článek IV.

Cena díla

- Cena za dílo dle článku II. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 155 463,76 Kč bez DPH, cena s DPH činí 1 398 111,15 Kč, a to jako cena nejvýše přípustná.

Cena díla je smluvními stranami určena podle cenové nabídky podané zhotovitelem.

- Celková cena dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy.

Článek V.

Platební a fakturační podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Faktura bude uhrazena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura bude zaslána na adresu objednatele: Polabské muzeum, příspěvková organizace, Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady. Objednatel obdrží originál faktury s jednou kopií.

- Faktura musí splňovat náležitosti dokladu stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Na veškerých písemnostech a korespondenci vztahující se k této smlouvě, zejména pak na faktuře, je zhotovitel povinen vždy uvést číslo této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že doba splatnosti faktury činí 10 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli na adresu uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje zákonem nebo touto smlouvou stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné údaje, není doplněna dohodnutými přílohami nebo má jiné vady v obsahu podle této smlouvy nebo podle příslušných právních předpisů. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 10denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury do uvedeného sídla objednatele.

- Zaplacením faktury se rozumí odepsání celé fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Veškeré změny znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

- Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy.

- Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu nezbytně nutnou uzamykatelný prostor pro uložení materiálu a pracovních pomůcek.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla použije materiály a výrobky řádně certifikované, schválené a hygienicky nezávadné.

- Zhotovitel je povinen zachovávat při provádění díla čistotu a pořádek, který je přiměřený k charakteru prováděných prací.

- Původcem veškerých odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu §4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel, který zajistí na své náklady jejich likvidaci.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit či převést jakákoli práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoli třetí osobu.

Článek VII.

Provádění díla, BOZP, PO

- Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou proškolení z BOZP a PO a zavazuje se, že po celou dobu provádění díla budou tyto předpisy dodržovány, zejména zákon č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Před započetím prací bude provedena výměna rizik dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- Za případné porušení těchto předpisů nese zhotovitel plnou odpovědnost.

Článek VIII.

Převzetí díla

- Dílo bude splněno protokolárním předáním předmětu díla, nevykazujícího faktické ani právní vady, objednateli. Případné drobné nedostatky budou uvedeny v zápisu o předání s dohodnutými termíny jejich odstranění. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů.

Článek IX.

Záruka za dílo

- Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

- Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 15 dnů od doručení výzvy – reklamace.

- Neodstraní-li zhotovitel vadu v termínu uvedeném v odst. 2. tohoto článku, příp. v jiném dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen zhotovitel objednateli uhradit.

- Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek X.

Pojištění dodavatele

- Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %.

- Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

- Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu a byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) objednatelem upozorněn, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy se považuje nesplnění termínů v čl. III, bod 1. a soustavné nebo zvlášť hrubé porušení jakosti díla.

Článek XII.

Sankční ustanovení a smluvní pokuta

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto částku uhradit. V případě zpoždění s plněním o víc jak 10 kalendářních dnů oproti termínům sjednaným touto smlouvou je smlouva porušena podstatným způsobem.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, vyjma případu uvedeného v bodě č. 6. čl. V., může zhotovitel vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z nezaplacené částky předmětné faktury za každý den prodlení a objednatel je povinen tuto sankci uhradit.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a drobných nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutém termínu a vad reklamovaných v záruční době, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto částku uhradit.

- V případě prodlení zhotovitele s vyklizením prostor určených k malování na objektech dle čl. II. může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto částku uhradit.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení právní povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

- Splatnost smluvních pokut je 15 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

Článek XIII.

Ochrana informací, dat a údajů

- Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění této smlouvy nebo s předmětem plnění související. Veškeré takové informace jsou dle § 504 občanského zákoníku považovány za zákonem chráněné obchodní tajemství.

- Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, musí objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a to zejména informaci týkající se identifikace smluvních stran, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení obchodního tajemství.

- Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

Článek XIV.

Uveřejnění smlouvy

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.

- Strany se zavazují projednat správnost obsahu uveřejňovaných dokumentů formou e-mailové korespondence ve vztahu k údajům, které mají být vyloučeny z uveřejnění.

- Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Notifikace správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bude zaslána zhotoviteli na e-mail pověřené osoby uvedené v čl. XIV. odst. 4. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.

- Zhotovitel byl výslovně upozorněn a bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu (celé znění i s přílohami) včetně všech jejích případných dodatků. Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích dodatků je objednateli uložena jeho vnitřním předpisem, na základě, kterého je objednatel povinen uveřejňovat veškeré smlouvy či objednávky, kde cena plnění bude vyšší než 50 000 Kč bez DPH.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. jako subjekt zadávající veřejné zakázky malého rozsahu procesované dle vnitřních předpisů, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

- Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemného smluvního dodatku.

- Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- K jednání ve věci plnění závazků smluvních stran dle této smlouvy jsou pověřeni:

  - za objednatele: XXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  - za zhotovitele: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a její nedílnou součástí je příloha č. l. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisech této smlouvy, jež mají platnost originálu.

- Smluvní strany si před podpisem tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení této smlouvy, včetně její přílohy č. 1, stvrzují svým podpisem.

V Poděbradech dne ……….. 						Ve Velenicích dne ..............

…………………………………….. 						…..……………………………….

Objednatel: 								Zhotovitel:

PhDr. Jan Vinduška 							            Pavel Vraný

ředitel Polabského muzea, p. o. 				  		   jednatel

Příloha č. 1

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KLÁŠTER |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | PODĚBRADY |  |  | Datum: | 15.03.2024 |
| Zadavatel: |  |  | POLABSKÉ MUZEUM , příspěvková organizace |  |  | Projektant: | Enermont. s.r.o. |
| Zhotovitel: |  |  | Pavel Vraný |  |  | Zpracovatel: | PAVEL VRANÝ |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 1 155 463,76 |
|  | 1 - Zemní práce, odpady,stavební úklidové práce. |  |  |  |  |  | 87 450,00 |
|  | D2 - Strukturovaná kabeláž, DAT, EZS, PS. |  |  |  |  |  | 96 502,00 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 89 950,00 |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 89 950,00 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 807 461,76 |
|  | 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  |  |  | 67 000,00 |
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |  | 173 006,62 |
|  | 742 - Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  |  |  | 222 951,60 |
|  | 743 - Elektromontáže - hrubá montáž, manipulace, přesuny, logistika, uklidové práce |  |  |  |  |  | 200 656,44 |
|  | 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  |  |  | 83 247,50 |
|  | 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  |  |  | 102 082,04 |
|  | 748 - Elektromontáže - osvětlovací nouzová svítidla |  |  |  |  |  | 159 174,00 |
|  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  | 74 100,00 |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KLÁŠTER |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | PODĚBRADY |  |  | Datum: | 15.03.2024 |
| Zadavatel: |  |  | POLABSKÉ MUZEUM , příspěvková organizace |  |  | Projektant: | Enermont. s.r.o. |
| Zhotovitel: |  |  | PAVEL VRANÝ |  |  | Zpracovatel: | PAVEL VRANÝ |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 155 463,76 |
|  | D | 1 | Zemní práce, odpadové hospodářství, uklízecí práce |  |  |  | 87 450,00 |
| 99 | K | 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 30,000 | 1 220,00 | 36 600,00 |
| 2 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 30,000 | 155,00 | 4 650,00 |
| 3 | K | 460421082 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm | m | 30,000 | 80,00 | 2 400,00 |
|  |  |  | Hrubý uklid staveniště | hod | 60,000 | 359,00 | 21 540,00 |
|  | K |  | likvidace odpadové hospodářství, přesun hmot | ks | 3,000 | 14 600,00 | 43 800,00 |
| 3 | D | D2 | Strukturovaná kabeláž DATA - LAN, CAM,EZS |  |  |  | 96 502,00 |
|  | K | Pol31 | Montáž Kabel UTP Cat5E LSZH bezhalogenový | m | 850,000 | 14,32 | 12 172,00 |
| 124 | M | pol32 | Kabel UTP Cat5E LSZH bezhalogenový montáž | m | 5,000 | 12 280,00 | 61 400,00 |
| 125 | K | Pol39 | Montáž datová zásuvka dvojnásobná, maska, keyston, kryt, rám. - vč. proměření | ks | 45,000 | 120,00 | 5 400,00 |
| 126 | M | pol40 | Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keyston, kryt, rám. - vč. proměření | ks | 15,000 | 363,00 | 5 445,00 |
| 127 |  |  | RACK, ZAKONČENÉ VEDENÍ PATCH PANEL | ks | 56,000 | 383,00 | 21 448,00 |
| 128 | M | pol4 | MONTÁŽ EZS KABEL VEDENÍ | ks | 5,000 | 3 506,00 | 17 530,00 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 89 950,00 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 89 950,00 |
|  | K | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 800,000 | 89,00 | 71 200,00 |
| 104 | K | 974031135 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm | m | 150,000 | 125,00 | 18 750,00 |
| 105 | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 807 461,76 |
|  | D | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 67 000,00 |
|  | K | 741810003 | Celková elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1,000 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 4 | K | 741810011 | Celková prohlídka elektrického rozvodu, kompletní dokumentace dle skutečného stavu, revize. | kus | 3,000 | 16 000,00 | 48 000,00 |
| 137 | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 173 006,62 |
|  | K | 1NP S+Z | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 89,000 | 94,50 | 8 410,50 |
| 111 | K | 2NP | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová KU 68 | kus | 86,000 | 94,50 | 8 127,00 |
| 112 | K | 3NP | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová KPR | kus | 78,000 | 94,50 | 7 371,00 |
| 113 | K | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 600,000 | 33,00 | 19 800,00 |
| 115 | K | 741120005 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY) | m | 10,000 | 38,00 | 380,00 |
| 116 | K | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 410,000 | 34,00 | 13 940,00 |
| 7 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 1 000,000 | 37,90 | 37 900,00 |
| 8 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) | m | 800,000 | 40,00 | 32 000,00 |
| 9 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) | m | 80,000 | 52,90 | 4 232,00 |
| 11 | K | 741122033 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY) | m | 40,000 | 55,00 | 2 200,00 |
| 117 | K | 741122034 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x16mm2 (CYKY) | m | 100,000 | 62,00 | 6 200,00 |
| 129 | K | 741123233 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY) | m | 50,000 | 55,50 | 2 775,00 |
| 132 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 3,000 | 1 290,00 | 3 870,00 |
| 14 | K | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 118 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1,000 | 652,00 | 652,00 |
| 130 | K | 741310201 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový | kus | 15,000 | 65,00 | 975,00 |
| 16 | K | 741310212 | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací | kus | 8,000 | 65,00 | 520,00 |
| 17 | K | 741310231 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový | kus | 8,000 | 75,00 | 600,00 |
| 18 | K | 741310238 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý | kus | 2,000 | 147,00 | 294,00 |
| 119 | K | 741310251 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólových prostředí venkovní/mokré | kus | 3,000 | 185,44 | 556,32 |
| 20 | K | 741310261 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériových prostředí venkovní/mokré | kus | 8,000 | 195,20 | 1 561,60 |
| 21 | K | 741310263 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokré | kus | 15,000 | 195,20 | 2 928,00 |
| 120 | K | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 19,000 | 110,00 | 2 090,00 |
| 22 | K | 741313002 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | kus | 50,000 | 129,00 | 6 450,00 |
| 23 | K | 741313005 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou | kus | 6,000 | 117,00 | 702,00 |
| 24 | K | 741313082 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré | kus | 6,000 | 203,70 | 1 222,20 |
| 25 | K | 741331051 | Montáž spínače časového bez zapojení vodičů EATON | kus | 4,000 | 1 150,00 | 4 600,00 |
| 121 | K | 747111230 | Montáž nástěnný CENTRAL- TOTAL STOP, CHÚC | kus | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 28 | D | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 222 951,60 |
|  | M | 357131313 | rozvaděč HR1 | kus | 1,000 | 83 700,00 | 83 700,00 |
| 29 | M | 357131314 | rozvaděč R2- 2NP | kus | 1,000 | 35 200,00 | 35 200,00 |
| 30 | M | 357131315 | rozvaděč R3-VENKOVNÍ GARÁŽ, EL MOBIL | kus | 1,000 | 18 400,00 | 18 400,00 |
| 31 | M | 357131316 | rozvaděč R0 | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | M | 35711660 | Stavební rozvodnice, provizorní el. Instalace, přepojovaní provizorního provozu | kus | 1,000 | 27 400,00 | 27 400,00 |
| 100 | D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž, manipulace, přesuny, logistika, uklidové práce |  |  |  | 200 656,44 |
|  | K | 354104906 | Zaváděcí tyč CZ 16/2000mm nerez | ks | 5,000 | 570,00 | 2 850,00 |
| 35 | K | 354204004 | Držák vedení na zeď - plast | ks | 180,000 | 8,20 | 1 476,00 |
| 36 | K | 354276006 | Podložka pro držák vedení na zeď - plast | ks | 20,000 | 7,20 | 144,00 |
| 37 | K | 741410022 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi | m | 30,000 | 635,00 | 19 050,00 |
| 40 | K | 741410041 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě | m | 6,000 | 1 160,00 | 6 960,00 |
| 41 | K | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | M | 5,000 | 670,00 | 3 350,00 |
| 42 | M | 35441077 | drát D 8mm AlMgSi | kg | 30,000 | 185,00 | 5 550,00 |
| 43 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 15,000 | 63,00 | 945,00 |
| 44 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 30,000 | 58,00 | 1 740,00 |
| 45 | M | 35442033 | svorka uzemnění nerez spojovací | kus | 5,000 | 50,00 | 250,00 |
| 46 | M | 35441127 | tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm ALU | kus | 8,000 | 650,00 | 5 200,00 |
| 47 | M | 35441705 | podpěry vedení hromosvodu na hřebenáče - 190-220/70mm, nerez | kus | 60,000 | 128,00 | 7 680,00 |
| 48 | M | 354411290 | tyč jímací s kovaným hrotem JK 2,0 nerez | kus | 0,000 | 1 917,84 | 0,00 |
| 133 | M | 354410611 | Distanční izolační vzpěra Rd 16mm L 675mm (stožár sirena) | kus | 0,000 | 1 104,10 | 0,00 |
| 134 | M | 354420420 | svorka uzemnění SOc nerez na okapové žlaby | kus | 12,000 | 75,00 | 900,00 |
| 135 | M | 35442037 | svorka uzemnění nerez křížová | kus | 15,000 | 94,00 | 1 410,00 |
| 49 | M | 35442110 | štítek plastový - čísla svodů | kus | 1,000 | 6,60 | 6,60 |
| 50 | M | 35441996 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 4,000 | 50,00 | 200,00 |
| 51 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 2,000 | 115,00 | 230,00 |
| 38 | K | 741420022 | Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby | kus | 2,000 | 155,00 | 310,00 |
| 39 | D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 83 247,50 |
|  | M | 341111751 | bezhalogenový kabel c funkční schopností 1-CHKE-V FE180 2Ax1,5 | m | 25,000 | 36,70 | 917,50 |
| 52 | M | 34111005 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm2 | m | 300,000 | 14,00 | 4 200,00 |
| 53 | M | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 | m | 960,000 | 17,50 | 16 800,00 |
| 54 | M | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 | m | ######## | 28,21 | 33 852,00 |
| 55 | M | 34111100 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 | m | 25,000 | 110,00 | 2 750,00 |
| 59 | M | 341111001 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10mm2 | m | 20,000 | 184,00 | 3 680,00 |
| 113 | M | 341111002 | kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x16mm2 | m | 60,000 | 303,00 | 18 180,00 |
| 128 | M | PKB.711552 | 1-AYKY-J 3x240+120 SM/SM | km | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | M | 34142160 | vodič silový s Cu jádrem 25mm2 | m | 0,000 | 66,98 | 0,00 |
| 63 | M | 34140842 | vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 | m | 200,000 | 14,34 | 2 868,00 |
| 112 | D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 102 082,04 |
|  | M | 345359011 | Soumrakový spínač vestavný -venkovní 230V 750VA IP65 | kus | 1,000 | 915,00 | 915,00 |
| 109 | M | 345359012 | Lištvé rozvody - STROPY, SVĚTELROZVODY | kus | 1,000 | 39 200,00 | 39 200,00 |
| 110 | M | 34571519 | krabice univerzální odbočná KPR s víčkem, | kus | 50,000 | 13,80 | 690,00 |
| 67 | M | 34571511 | krabice přístrojová instalační 500V , KU, KP 68 | kus | 106,000 | 6,84 | 725,04 |
| 68 | M | 34535511 | ovladač zapínací řazení 1/0 10A bílý | kus | 25,000 | 175,00 | 4 375,00 |
| 69 | M | 34535512 | spínač jednopólový řazení 1 10A bílý | kus | 19,000 | 175,00 | 3 325,00 |
| 72 | M | 345355121 | spínač jednopólový 10A bílý IP44 | kus | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 |
| 73 | M | 34535572 | spínač řazení 5 10A IP20 | kus | 14,000 | 115,00 | 1 610,00 |
| 74 | M | 345355521 | přepínač střídavý řazení 6+6 10A 3553-01289 bílý | kus | 2,000 | 190,00 | 380,00 |
| 101 | M | 34535554 | přepínač střídavý řazení 6 10A bílý IP55 | kus | 6,000 | 260,00 | 1 560,00 |
| 102 | M | 345551000 | zásuvka 1násobná 16A bílá | kus | 28,000 | 150,00 | 4 200,00 |
| 77 | M | 345551001 | zásuvka 2 násobná 16A bílá | kus | 62,000 | 180,00 | 11 160,00 |
| 78 | M | 345551002 | zásuvka 1násobná 16A 230V IP44 plast | kus | 4,000 | 225,00 | 900,00 |
| 79 | M | 358895170 | svodič přepětí - výměnný modul, SVM275, 230 V, varistor | kus | 11,000 | 1 900,00 | 20 900,00 |
| 79 | M | 3453580016 | Požární tlačítko s aretací 230V 10A IP55 120x120x50 GEWISS | kus | 2,000 | 1 421,00 | 2 842,00 |
| 80 | M |  | Kotvící spojovací materiál | kus | 1,000 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| 107 | D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 159 174,00 |
|  | M | 3481441100 | A svítidlo MODUS FIT4000A_KO LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm IP 40, 1x 35 W, 4400 lm, Ra 80, 4000K | kus | 8,000 | 2 560,00 | 20 480,00 |
| 82 | M | 3481441101 | B svítidlo MODUS KX4000M_KO Přisazené LED svítidlo, opálový kryt IP 541x 25 W, 3800 lm, Ra 80, 4000K | kus | 12,000 | 1 948,00 | 23 376,00 |
| 83 | M | 34814411012 | C svítidlo MODUS KX6000L_KO Přisazené LED svítidlo, opálový kryt IP 54 1x 47 W, 6900 lm, Ra 80, 4000K | kus | 13,000 | 2 560,00 | 33 280,00 |
| 85 | M | 34814411013 | D svítidlo MODUS BRSB_KO300V6_2000 Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm IP44, 1x 20 W, 2000 lm, Ra 80, 4000K | kus | 15,000 | 839,00 | 12 585,00 |
| 86 | M | 34814411014 | E svítidlo MODUS BRSB_KO375V2 Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm IP 44 1x 27 W, 2700 lm, Ra 80, 4000K | kus | 8,000 | 1 450,00 | 11 600,00 |
| 87 | M | 34814411015 | F svítidlo MODUS VLO7000L2W LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08 IP 65 1x 50 W, 6600 lm, Ra 80, 4000K | kus | 4,000 | 2 080,00 | 8 320,00 |
| 88 | M | 34814411016 | G svítidlo MODUS QN_F600/DI/1400 Závěsný LED panel pro přímo/nepřímé osvětlení, UGR<19, rectangle 1500x300mm IP 20 1x 62 W, 6500 lm, Ra 80, 3800K | kus | 0,000 | 4 355,40 | 0,00 |
| 89 | M | 3483324217 | N2 Nouzové svítidlo AXNU/3W LED nouzové svítidlo AX N, přisazené, univerzální optika, 3W IP 65 1x 3 W, 360 lm, Ra 80, 4000K | kus | 11,000 | 3 640,00 | 40 040,00 |
| 94 | M | 3483324218 | N3 Nouzové svítidlo ET_/1W + PLX - exit 1x 1 W IP65 , 90 lm, Ra 80, 4000K | kus | 11,000 | 863,00 | 9 493,00 |
| 95 | K | 748123115 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné bez čidla | kus | 0,000 | 290,00 | 0,00 |
| 103 | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 74 100,00 |
|  | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE | hod | 65,000 | 480,00 | 31 200,00 |
| 122 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník stavební výpomoc | hod | 130,000 | 330,00 | 42 900,00 |