Technická specifikace

**Název akce: III/11819 Cetyně, most ev .č. 11819-1**

**Kraj, okres, obec, kat.úz.:** Středočeský, Příbram, Cetyně

Obsah obrázku venku, Letecké snímkování, Dopravní koridor, strom

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Zodpovídá: Lucie Jandíková

**Základní popis akce:**

Stávající most převádí silnici III/11819 přes Bohostický potok u obce Cetyně. Most je tvořen jednopolovou žb monolitickou deskou a masivními plné tížnými opěrami zděnými z nepravidelného kamene, v hranách zpevněnými kvádrovým zdivem. Stávající most je v takovém stavu, že není ekonomické ho opravovat. Z tohoto důvodu bude zdemolován a na jeho místě bude vystavěn nový most (rám) o světlosti 3,0 m. Vozovka bude odfrézována a vyměněna na délku 30,0 m mimo most. Průtočné množství nového mostu je 40 m3/s. Q100 je na hodnotě 9,1 m3/s. Bohostický potok je v majetku Povodí Vltavy.

***Ochrana území podle jiných právních předpisů***

Stavba nepředstavuje žádný zásah do území, neboť se jedná o nahrazení stávajícího mostu novým mostem. Na dotčené silnici III/11819 nedojde ke změně výškového a směrového vedení komunikace. Po dokončení stavby nebude mít stavba žádný vliv na dotčené území, největším dopadem stavby na území jsou vlastní stavební práce. Zvýšením průtočného profilu dojde ke zlepšení odtokových poměrů na Bohostickém potoku.

**2.Předpokládaná výše nákladů dle PDPS :**

Náklady stavby: **5 098 982,83 bez DPH**

Doba výstavby: 5 měsíců

**3. Údaje o PDPS:**

**Dopravoprojekt Brno group, spol. s.r.o.**

**Kounicova 271/13**  
602 00 Brno

**4. Doplňující údaje k provádění :**

Nutno dodržet podmínky SP a PDPS.

**5. Územně – technické podmínky**

PDPS

**Kontakt :**

**Ing. Miroslav Dostál** vedoucí mostních techniků KSÚS, mobil 778 532 514, email: [miroslav.dostal@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal@ksus.cz)

**Lucie Jandíková**, mostní technik oblast Benešov, mobil 724 399 868, email: lucie.jandikova@ksus.cz

**Lukáš Pohunek**, mostní technik oblast Benešov, mobil 734 167 288, email: lukas.pohunek@ksus.cz

Zpracoval: Lucie Jandíková

Datum: 4.2.2025