Technická specifikace

**Název akce: II/337 Čáslav**

**Místo realizace: II/337**

**Staničení :** **23,800 –24,970 šíře: 7,7m, délka úseku: 1 117 m, plocha cca 10 020 m2**

****

**Popis součastného stavu:**

Velmi zatížená silnice II.třídy v extravilánu a intravilánu města Čáslav,

Vlivem dlouhodobého podfinancování údržby je silnice za hranicí životnosti.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, nákladní, zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad povrchu vozovky, síťové praskliny, propad krajnic apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/337

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy :**

Bude provedeno frézování povrchu + zápichy + napojení na stávající povrch, očištění zametením, spojovací postřik 2x, lokání vyrovnávka nerovností - asfaltový beton-ACO 11+ tl.40 mm a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm, výšková úprava uličních vpustí, krycích hrnků a poklopů. Oprava dvou propustků – vyčištění od vegetace + oprava čel. Čištění krajnic od nánosu tl. do 100 mm s odvozem na skládku, čištění příkopů strojně do 0,5m3/m s odvozem na skládku – úsek od obrub ke kř.II/339. Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu do tl.100mm š-500mm vč. dodání materiálu – úsek bez obrub, frézování drážky prořezu spár, těsnění spár, VDZ – barvou pro bezpečnost provozu a následné vyznačení - plastem. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace: 8 týdnů od předání staveniště, 2025**

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace II/337

Obsah obrázku venku, beton, Povrch vozovky, asfalt

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný. Obsah obrázku venku, budova, Kompozitní materiál, šedé

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.Obsah obrázku beton, Kompozitní materiál, šedé, cement

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Obsah obrázku silnice, venku, výjev, Povrch vozovky

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný. Obsah obrázku venku, výjev, cesta, silnice

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Obsah obrázku výjev, cesta, text, venku

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný. Obsah obrázku venku, obloha, cesta, silnice

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Obsah obrázku území, beton, šedé, Autodíly

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.Obsah obrázku beton, budova, šedé, Kompozitní materiál

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.Obsah obrázku venku, beton, budova, ulice

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Obsah obrázku šedé, beton, venku, území

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.Obsah obrázku venku, beton, Povrch vozovky, území

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.Obsah obrázku venku, beton, budova, ulice

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Obsah obrázku silnice, venku, výjev, asfalt

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný. Obsah obrázku venku, výjev, asfalt, Povrch vozovky

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.Obsah obrázku venku, beton, Povrch vozovky, území

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.Obsah obrázku venku, beton, budova, ulice

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný. Obsah obrázku venku, cesta, výjev, silnice

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti Kutná Hora : Ing..Holan Petr [petr.holan@ksus.cz](mailto:petr.holan@ksus.cz) 724 706 242

Oblastní provozní technik

a zástupce ved.oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz)

725 561 303

Cestmistr: Hana Konvalinková [hana.konvalinkova@ksus.cz](mailto:hana.konvalinkova@ksus.cz) 607 731 844

Správní cestmistr: Jan Ryšánek [jan.rysanek@ksus.cz](mailto:jan.rysanek@ksus.cz)602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Konvalinková Hana.