
Technická specifikace

**Název akce:** III/10173 Sluštice-Březí

**místo realizace:** silnice III/10173

**Staničení:** sil. III/10173 staničení 1,155-4,855 km

****

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikace III. třídy, v extravilánu a intravilánu obce Sluštice a Březí na silnici III/10173. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní a nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10173.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm v obci Sluštice a Březí, vyrovnávka ACL16+, sanace do hl. 500mm (ŠD 0/63 tl.250mm, ŠD 0/32 tl.150mm), provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11 v tl.50mm., čištění a zřízení krajnice z recyklátu tl.10cm, výšková úprava inženýrských prvků, čištění příkopů, odvoz na zeminy na skládku, návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky, VDZ plošné zřízení, výměna svislého dopravního značení apod.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** 6 týdny od předání staveniště, 2025

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, tráva, obloha, rostlina

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

¨



**Kontakty :**

Vedoucí oblasti: Ing.Petr Holan [petr.holan@ksus.cz., 724](mailto:petr.holan@ksus.cz.,%20%20724) 706 242

Zástupce vedoucího Vladimír Kratochvíl [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz) 725 561 303

Provozní cestmistr: Radek Salač [radek.salac@ksus.cz](mailto:%20%20radek.salac@ksus.cz) 724997622

Správní cestmistr: Zdenek Pícha [zdenek.picha@ksus.cz](mailto:zdenek.picha@ksus.cz) 602467544

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Radek Salač