# Technická specifikace

## Mapa:

Preferována varianta č.4 vyznačena zelenou barvou.

## Název akce:

II/101 Drahelčice - Unhošť - TES+EIA

## Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS), p. o., IČ: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

## Předpokládané náklady budoucí stavby

1 000 000 000,- Kč vč. DPH

## Odůvodnění:

Navrhované pokračování přeložky silnice II/101, která má propojit dálnice D5 a D6 v oblasti mezi Rudnou a Unhoští, je uvedena jako záměr nadregionálního významu v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). Ze situace je zřejmé, že současná dopravní síť v území vykazuje nedostatečné přímé kapacitní spojení mezi dvěma významnými dálnicemi. Realizací záměru dojde k:

- Odlehčení tranzitní dopravy na stávajících silnicích II. a III. třídy v daném území

- Zajištění kapacitního a bezpečného spojení mezi dvěma důležitými tahy D5 a D6

- Minimalizace vlivů dopravy na sídla a krajinu

- Zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy

- Snížení hlukové zátěže v obcích

## Předmět díla:

Předmětem díla je:

- Zpracování studie proveditelnosti, resp. Technicko-ekonomické studie s cílem prověření možnosti realizace záměru z technického i ekonomického hlediska včetně zahrnutí přímého napojení na sjezd z D6;

- Zpracování ekonomické efektivnosti stavby

- Zajištění koordinace s ostatními záměry v okolí

- Podání oznámení záměru EIA;

- Dále, pokud tak stanoví odbor ŽP SK, vypracování dokumentace EIA;

- Pokud bude vypracována dokumentace EIA, bude podán záměr dokumentace EIA.

- Představení a projednání záměru s veřejností

Další konkrétní požadavky na zpracovatele studie vyplynou až během dílčích projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury. Vzhledem k těmto potenciálním změnám si Objednatel vyhrazuje právo změny termínu plnění a ceny díla v odpovídajícím rozsahu.

Předmět díla je dále vymezen činnostmi uvedenými v Příloze č. 2 ke smlouvě o dílo, Soupisu prací (dále jen „Soupis prací“).

### Zpracování Studie proveditelnosti (TES) pro realizaci záměru II/101 Drahelčice - Unhošť , v souladu s kapitolou 7.3 směrnice Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné na: https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/.

### Součástí studie bude prověření dotčených pozemků a tvorba záborového elaborátu, a to včetně případných funkčních melioračních zařízení v záboru stavby.

### Technické řešení bude splňovat požadavky dotčených orgánů a bude respektovat v maximální možné míře platné územně plánovací dokumentace.

### Součástí studie bude propočet nákladů stavby, kde budou stanoveny stavební náklady silnice, vyvolaných přeložek, a to včetně nákladů potřebných pro výkup jednotlivých dotčených pozemků.

### Studie stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty s ohledem na rozsah budoucí stavby a její charakter.

### Oznámení záměru EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

## Práva a povinnosti Poskytovatele

### Další práva a povinnosti:

Studie proveditelnosti bude vyhotovena v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, zejména s ohledem na zákon č. 283/2012 Sb., stavební zákon a dále zejména:

☒ vyhlášku ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, zejména její přílohy č. 2;

☐  vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;

☒  směrnici Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné zde: https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/;

☒ Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, dostupné zde: https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/;

přičemž bude zejména obsahovat veškeré části, které výše uvedené předpisy a podmínky předpokládají s ohledem na povahu záměru, a to v kvalitě odpovídající účelu záměru.

Studie proveditelnosti musí zohlednit související záměry a veškerou platnou územně plánovací dokumentaci, a to k okamžiku předpokládané realizace stavby.

Studie proveditelnosti musí splňovat požadavky na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán Poskytovatel stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Studie proveditelnosti musí být vypracována v souladu se všemi právními předpisy 
a závaznými technickými normami, zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 6102.

Oznámení záměru EIA a Vypracování dokumentace EIA bude provedena v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

### Další práva a povinnosti týkající se průzkumů a zaměření:

Průzkumy a zaměření budou zhotoveny s ohledem na aktuální znění směrnice Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné zde:

- https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/

### Ostatní práva a povinnosti Poskytovatele:

Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na Poskytovatele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Poskytovatele opravovány.

## Termíny:

- Předložení výstupů z činností dle bodu 1 a 2 soupisu prací ve fázi konceptu, vyjma zpracování položky "Biologický průzkum" - do 150 dní od uzavření smlouvy,

- Předložení výstupů z činností dle bodu 1 a 2 soupisu prací ve fázi čistopisu, vyjma zpracování položky "Biologický průzkum" - do 30 dní od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu činností dle bodu 8 písmena a) tohoto článku,

- Předložení výstupů položky "Biologický průzkum" - do 30. 10. 2026,

- Oznámení EIA ve fázi konceptu – do 30 dní od předání výstupů dle bodu 8 písmena b) a c) tohoto článku,

- Oznámení EIA ve fázi čistopisu – do 30 dní od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu činností dle bodu 8 písmena d) tohoto článku,

- Vypracování konceptu dokumentace EIA – do 360 dní od vydání závěru zjišťovacího řízení, které proběhne na podkladě Oznámení EIA dle bodu 8 písmena e) tohoto článku, a současně do 90 dní od předání všech podkladů a studií, které zajišťuje objednatel dle podmínek vyplývajících ze závěru zjišťovacího řízení,

- Vypracování čistopisu dokumentace EIA – do 30 dní od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace EIA dle bodu 8 písmena f) tohoto článku,

- Předložení dokumentace EIA na příslušný úřad k zahájení procesu EIA – do 30 dní od schválení čistopisu dokumentace EIA dle bodu 8 písmena g) tohoto článku.

## Kontakty:

Ing. Jan Fidler (tel.: +420 725 973 551, e-mail: jan.fidler@ksus.cz)

Ing. Marek Hanuš, MPA (tel.: +420 725 973 536, e-mail: marek.hanus@ksus.cz)

Štěpán Janáček, (manažer staveb, tel.: 720 866 768, email: stepan.janacek@ksus.cz)

## Zpracoval:

Štěpán Janáček, (manažer staveb, tel.: 720 866 768, email: stepan.janacek@ksus.cz)

## Další podklady:

- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje