Technická specifikace

**Název akce: III/12523 - Vlková**

**Místo realizace: silnice III/12523 okres Kutná Hora**

**Staničení: od křižovatky II/125 x III/12523 - 0,000 -2,060 km, délka úseku 2060bm, Ø šířka cca 5,5m, plocha 11422 m2**

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané a rozpadlé kraje, příčné i podélné nerovnosti.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikaceIII/12523.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedena sanace dle požadavku 500 mm, výšková úprava krycích hrnců, frézování a úprava napojení, očištění plochy, spojovací postřik, vyrovnávka ACL16, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tl. 50 mm včetně nájezdů a rozjezdů. Seřezání krajnic s naložením, odvozem a uložením, čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem, dosypání krajnic asf. recyklátem tl.10 cm, pokládka silničních obrub, nástřik VDZ, výměna dopravních značek, nátěr zábradlí u propustků, proříznutí a zalití spár asfaltovou zálivkou, návrh a projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace:** předpoklad do konce roku 2026 / do 2 měsíců od zahájení.

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr.

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, tráva, rostlina, text

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.Obsah obrázku venku, tráva, příroda, text

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.



**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz), mob.: 725 561 303

Provozní cestmistr: Zdeněk Horník. [zdenek](mailto:vaclav.svoboda@ksus.cz).hornik@ksus.cz 722994928

Správní cestmistr: Renata Vyčítalová, [renata.vycitalova@ksus.cz](mailto:renata.vycitalova@ksus.cz) 606603314

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5*

Zpracoval: Zdeněk Horník

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |